ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

26 грудня 2014 року

(46 сесія 6 скликання)

Програма

"Підвищення енергоефективності в установах освіти м. Чернігова

на 2015 – 2019 роки"

Чернігів, 2014

РЕЗЮМЕ

Програма "Підвищення енергоефективності в установах освіти                 м. Чернігова на 2015–2019 роки" є спеціалізованою програмою, орієнтованою на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в будівлях закладів освіти, як однієї з  передумов для економічного розвитку міста. Суть Програми – реалізація комплексу заходів для забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

Програма враховує відповідні положення Закону України "Про енергозбереження", державну "Стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року", є логічним продовженням "Програми енергозбереження в установах освіти м. Чернігова на 2010-2014 роки", затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 26.04.2010 року (49 сесія п'ятого скликання).

Місце реалізації Програми: м. Чернігів

Спрямованість Програми: Підвищення енергоефективності, соціально-економічний розвиток міста.

Термін реалізації Програми: 5 років

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

До найактуальніших проблем сучасного суспільства належить організація раціонального енергоспоживання з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище, обачливим використанням енергетичних ресурсів за розумного та достатнього задоволення технологічних і побутових потреб громадян у всіх видах і формах енергії.

Проблема високого рівня енергоспоживання та необхідність підвищення енергоефективності у муніципальній сфері є актуальною для України. Питання енергоефективності часом набуває все більшої актуальності, оскільки розглядається як один із основних елементів загальної енергетичної політики держави.

Актуальність проблеми енергозбереження для будівель бюджетних організацій, з одного боку, обумовлена соціальною значущістю цих об'єктів, з іншого боку, марнотратне споживання енергії та відсутність системного підходу до реалізації енергозберігаючих заходів є одними з основних причин дефіциту бюджетів усіх рівнів. Зважаючи на те, що останнім часом нові об’єкти бюджетної сфери в експлуатацію майже не вводяться, основні резерви енергозбереження знаходяться у сфері вдосконалення енергоспоживання раніше побудованих будівель бюджетних установ.

До недавнього часу незважаючи на потенційні резерви в сфері підвищення енергоефективності будівель, проекти енергозбереження в бюджетній сфері обмежувалися лише встановленням приладів обліку ПЕР.    Це, певною мірою, дозволяє знизити експлуатаційні витрати на енергоресурси та воду, але не підвищує ефективність енергоспоживання будівель. Міська програма "Підвищення енергефективності в установах освіти м. Чернігова на 2015-2019 роки" (далі – Програма) розроблена з метою впровадження комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження в закладах, підпорядкованих управлінню освіти Чернігівської міської ради.

Програма враховує основні напрямки та рівні вирішення завдань скорочення енергоспоживання освітніми установами міста, а саме:

- проведення активної політики енергозбереження і надання їй пріоритету, створення організаційно-правової бази енергозбереження на рівні міста, створення умов, що стимулюють енергозбереження;

- впровадження енергозберігаючих заходів та технологій, перш за все,  в тих установах, що є найбільшими споживачами енергоносіїв та мають високу потенційну економічну ефективність впровадження енергозберігаючих заходів;

- вдосконалення системи управління енергозбереженням через створення відповідних організаційних структур та внесення змін до пріоритетних напрямків діяльності діючих органів;

- забезпечення контролю за впровадженням енергозберігаючих заходів;

- програмне планування та моніторинг заходів з енергозбереження за допомогою впровадження системи енергетичного моніторингу, енергетичної паспортизації установ;

- підвищення ефективності використання всіх видів енергоносіїв шляхом налагодження оперативного контролю за допомогою дистанційного отримання даних з вузлів обліку енергоносіїв;

Здійснення зазначених заходів забезпечить підвищення енергоефективності будівель навчальних закладів міста та раціональне використання енергетичних ресурсів.

Мета та завдання Програми

Зменшення кошторисних видатків, пов'язаних з енергетичним забезпеченням об"єктів, освіти м. Чернігова за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях закладів шляхом:

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів установами і закладами системи освіти, впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

- забезпечення умов щодо виявлення джерел фінансування енергозберігаючих заходів та залучення інвестицій;

- формування більш уважного ставлення до питань економного використання енергії та створення щодо скорочення споживання енергоресурсів;

- популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження,  підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері.

Завдання Програми:

- скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження заходів і технологій ефективного використання енергоресурсів;

- реалізація в установах освіти організаційних і технічних заходів щодо підвищення ефективності, надійності та сталого функціонування систем споживання теплової та електричної енергії, газу, гарячої води, послуг з водопостачання та водовідведення;

- забезпечення умов щодо виявлення, перш за все, внутрішніх джерел фінансування енергозберігаючих заходів та залучення благодійних, спонсорських, інших, не заборонених законодавством, коштів;

- встановлення сучасних приладів обліку теплової енергії, холодної і гарячої води, прямоточних лічильників активної та реактивної електроенергії;

- утеплення фасадів, зовнішніх огороджувальних конструкцій приміщень і споруд, заміну вхідних дверей та вікон на енергоефективні;

- забезпечення моніторингу та контролю за споживанням енергоресурсів в закладах, підпорядкованих управлінню освіти Чернігівської міської ради;

- проведення комплексної термореновації будівель бюджетної сфери.

Завдання спрямовані також на здійснення оперативного контролю стану споживання енергоресурсів, а саме:

- зведення оперативного енергетичного балансу освітянських закладів;

- систематизації діяльності з енергозбереження;

- вибору першочергових об’єктів впровадження заходів з енергозбереження;

- контролю перевитрат енергоресурсів у порівнянні з нормативними (базовими) показниками;

- моніторингу заходів з енергозбереження та контролю ефективності їх запровадження;

- оперативного інформаційного забезпечення з питань енергозбереження;

- накопичення відповідальними працівниками за енергозбереження в освітянських закладах області досвіду практичної діяльності у цій сфері, підвищення їх кваліфікації.

Реалізація заходів Програми дозволить досягти:

- скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів, послуг водопостачання та водовідведення;

- налагодження дієвого обліку та оперативного контролю за споживанням енергоресурсів та води;

- забезпечення умов щодо залучення грантових, кредитних та інших, не заборонених законодавством, коштів на реалізацію енергозберігаючих заходів;

- забезпечення умов перебування у дитячих дошкільних та навчальних закладах відповідно до положень державних санітарних правил і норм.

РОЗДІЛ II

ОЦІНКА СТАНУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В УСТАНОВАХ ОСВІТИ

м. ЧЕРНІГОВА ТА АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ  "ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УСТАНОВАХ ОСВІТИ м. ЧЕРНІГОВА

НА 2010 – 2014 РОКИ"

Основним чинником, що визначає технічний стан будівель, є значний середній термін експлуатації будівель установ освіти, який на сьогодні складає близько 40 років, та відсутність можливості проведення капітальних ремонтів всіх будівель, які їх потребують.

Капітальні ремонти проводяться частково. Так протягом останніх років в закладах освіти проводились капітальні ремонти фасадів, туалетних приміщень, часткові капітальні ремонти покрівель та окремих ділянок внутрішніх трубопроводів.

У більшості установ, у зв’язку з браком коштів, проводились лише локальні поточні ремонти, що з часом призвело до погіршення загального технічного стану будівель.

До основних технічних недоліків будівель установ освіти, належать:

- низький рівень теплозахищеності будівель, що являється основною причиною втрат тепла;

- моральна та фізична зношеність огороджувальних конструкцій;

- фізична зношеність запірної арматури, трубопроводів та сантехнічного обладнання, що зумовлює нераціональне використання води в будівлях;

- високий відсоток використання ламп розжарювання, що суттєво впливає на рівень споживання електричної енергії.

Більшість закладів освіти міста отримують теплову енергію від централізованої системи теплопостачання.

Головними постачальниками тепла є ВАТ "Облтеплокомуненерго" та                  КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова".

Дошкільні навчальні заклади №№ 61, 66 та загальноосвітній навчальний заклад    № 23 мають автономну систему опалення і в якості палива використовують природний газ. Постачальником газу для зазначених установ є ВАТ «Чернігівгаз».

Постачання електроенергії в усі установи здійснюється від електричних мереж ВАТ "Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго".

Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення установам освіти надає КП "Чернігівводоканал".

Будівлі всіх закладів галузі (окрім ДНЗ №77) забезпечені приладами обліку споживання теплової енергії. Всі заклади забезпечені приладами обліку електроенергії, холодної та гарячої води. Потребують заміни лічильників холодної води 29 установ, лічильників гарячої води – 13 установ, як морально застарілих.

Останніми роками проведено низку заходів, спрямованих на створення організаційно-правової бази у сфері енергозбереження, сформовано інформаційно-аналітичну базу у сфері енергоспоживання, що дає можливість визначати оптимальні обсяги використання енергоресурсів, виявити можливі резерви їх економії та визначати напрямки і пріоритети впровадження енергоефективних заходів.

Програмою "Енергозбереження в установах освіти м. Чернігова на 2010-2014 роки" передбачалось реалізувати енергозберігаючих заходів на суму     33,4 млн. грн. Фактичні обсяги фінансування із бюджету міста склали           4,36 млн. грн. Причиною цього стала проблема нестачі фінансових ресурсів, яка набула великої актуальності останніми роками в Україні.

Незаважючи на фінансові труднощі, у закладах освіти було реалізовано ряд технічних заходів, а саме: облаштовано  системами автоматичного регулювання споживання тепла з обладнанням вузлами обліку споживання енергоносіїв 37 закладів на суму 2,05 млн. грн., проведено гідрохімічну промивку систем опалення у 38 закладах на суму 1,04 млн. грн., замінено опалювальні пристрої у ЗНЗ №20 (5,3 тис. грн.), ЗНЗ №1 (19,9 тис. грн.), відновлено ізоляцію трубопроводів (16,8 тис.грн.), замінено запірну арматура (12,3 тис. грн.), виконано ремонт аварійних ділянок трубопроводів у ЗНЗ №20 (6,3 тис. грн.), ЗНЗ №14 (10,7 тис. грн.), ЗНЗ №10 (2,8 тис. грн.), здійснено модернізацію огороджуючих конструкцій (заміна вікон на енергоефективні) загальною площею 1027 м кв у ЗНЗ № 1, 3, 14, 19, 24 на загальну суму         909,9 тис. грн. Проведено поточний ремонт системи  водопостачання у         ДНЗ №№ 2, 5, 10, 43, 19, 20 та спецшколі для дітей із вадами слуху на суму         213,4 тис. грн.

Розробка та реалізація Програми стали передумовою для залучення додаткових коштів на реалізацію заходів з енергозбереження, як з державного бюджету, так і з інших джерел.

Зокрема отримано кредит від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) під 3% річні на реалізацію заходів з енергозбереження у семи загальноосвітніх закладах міста (ЗНЗ №2, №9, №12, №20, №21, №27 та Ліцей №22). Загальна вартість проекту майже 4 млн. грн., з яких кошти НЕФКО - 3 млн. грн. Наразі за кошти першого траншу кредиту та бюджетного співфінансування виготовлена проектно-кошторисна документація, замінені  789,13 кв м вікон та 115,5 кв м вхідних дверей у ЗНЗ № 9, 20, 22 та ліцеї №2, замінені лампи розжарення на енергоефективні та встановлені тепловідбивні ектрани.

У рамках реалізації проекту USAID "Реформа міського теплозабезпечення в Україні" здійснено енергоефективну реновацію дитячого навчального закладу № 71. Загальна вартість робіт склала майже  2,1 млн. грн, з яких частка USAID 912 тис. грн. та 1,1 млн. грн. співфінансування міського бюджету. У результаті такої співпраці було встановлено систему регулювання тепла, замінено 497,9 кв м вікон та 58,3 кв м вхідних дверей на енергоефективні, утеплено зовнішні стіни будівлі, виконано ремонт та утеплення даху та ін.

У рамках співпраці з проектом  (GІZ) виконано термосанацію старої будівлі колегіуму № 11. Загальна вартість проекту склала 2,2 млн. грн.        На реалізацію проекту з бюджету міста були виділені кошти у розмірі 1,2 млн. грн. Співфінансування зі сторони  Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ) у рамках Проекту GIZ склало 994,8 тис. грн. У будівлі проведно утеплення стін, фундаменту, перекриттів, встановлено енергозберегаючі вікна (444,9 кв м) та двері (29,2 кв м).

У 2012 році Чернігів став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування з Проектом «Оптимізація використання енергетичних та фінансових ресурсів в освітніх закладах м. Чернігова на основі автоматичного регулювання споживання теплової енергії та впровадження системи диспетчеризації». У ході реалізації Проекту проведена гідрохімічна промивка систем опалення закладів освіти (19 об’єктів) на суму 1,13 млн. грн., з них 500 тис.грн. – це кошти державного бюджету.

Для пошуку додаткових небюджетних фінансових ресурсів продовжується робота над реалізацією проекту "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМІ-ІІ) впровадження» (USAID) в рамках якого оцінюється можливість впровадження системи моніторингу та оцінки бюджетних видатків на оплату енергоносіїв, яка була розроблена Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень.

З метою залучення коштів державного бюджету та міжнародних фінансових установ на підтримку енергоефективних проектів розроблена проектно-кошторисна документація на комплексну термореновацію загальноосвітніх навчальних закладів №№ 5 та 11 (капітальний ремонт з заміною вікон, дверей, утепленням фасаду, ремонтом покрівлі учбового корпусу та улаштуванням індивідуального теплового пункту).

Загалом на енергозберігаючі заходи в установах освіти за період дії Програми було освоєено 11,8 млн. грн.

Крім технічних, у рамках реалізаціх Програми, проводились організаційні заходи. Щорічно розроблялись та затверджувались виконокомом міської ради граничні норми споживання електричної, теплової енергії, природного газу та води для закладів системи освіти, контролювалось їх виконання. З керівниками, відповідальними особами проводились наради з питань раціонального використання енергетичних ресурсів та навчання з питань роботи з системами автоматичного регулювання споживання тепла.

Крім того, за підтримки проекту GIZ, успішно реалізовано шкільний проект направлений на формування свідомого ставлення у школярів до проблематики енергозбереження.

Учні шкіл-учасників (№ 11, 12, 15, 27, 28, 31, 32, 33) ознайомились з основами енергозбереження, результатами термографічного обстеження шкільних будівель, динамікою споживання на основі базових показників та отримали практичні навички економії енергоресурсів. У червні 2013 року Чернігівська міська рада та Проект GIZ в рамках проведення Європейського тижня сталої енергетики на базі ЗНЗ № 11 провели тематичний квест, завданням якого було ознайомлення учнів шкіл-учасників  (№ 11, 12, 15, 27, 28, 31, 32, 33) з проведенням термосанацій будівель на прикладі зазначеного навчального закладу.

Таблиця 1

Динаміка споживання енергоносіїв закладами освіти

| Вид ПЕР | Од. виміру | 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 2013 р. | 2014 р. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природний газ | тис.куб.м | 155,07 | 158,29 | 154,60 | 138,55 | 125,03 |
| Електрична енергія | тис. кВт*год. | 3540,12 | 3554,6 | 3558,0 | 3529,4 | 3520,0 |
| Водопостачання | тис.куб.м | 345,82 | 316,76 | 300,14 | 288,19 | 282,44 |
| Гаряча вода | тис.куб.м | 111,36 | 115,32 | 112,72 | 108,88 | 105,79 |
| Теплова енергія (фактичне споживання) | Гкал | Опалювальні періоди |
|  |  | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 |
|  |  | 37 825,74 | 39 965,00 | 40 995,05 | 42 421,65 | 36 011,32 |

За період реалізації Програми споживання холодної води та природного газу зменшено на 19,4 %, гарячої води - на 9,3%. Споживання електричної енергії протягом періоду, що аналізується залишалось практично на базовому рівні, і лише останніми роками скоротилося на 1,4 %. Причиною сталості динаміки електроспоживання установами освіти є збільшення кількості електроприладів, які супроводжують навчальний процес паралельно з застосуванням енергоощадного обладнання. Не слід залишати поза увагою і наявність значного потенціалу економії у більш глибокому запровадженні організаційних та стимулюючих заходів оптимізації споживання електроенергії.

Витрати теплової енергії на опалення будівель значною мірою залежать від погодних умов, тривалості опалювального періоду, стану будівель – якості та зношеності їх огороджуючих конструкцій та інженерного обладнання. Передумовою запровадження енергоощадних новацій має бути відновлення експлуатаційних характеристик будівель. Розуміння цього обумовило необхідність першочерговості виконання гідрохімічної промивки систем теплопостачання та здійснення балансування систем. Проте покращення тепловіддачі систем призвело до поліпшення мікроклімату в будівлях з одного боку, з іншого - до зростання споживання теплової енергії до рівня, необхідного для створення комфортних умов. Вирішити питання скорочення споживання шляхом регулювання подачі теплоносія вдалося на тих об'єктах, де огороджуючі конструкції знаходяться у задовільному стані. Проте  є і такі об'єкти, споживання яких виросло і вирішення цієї проблеми потребує значних капітальних вкладень на відновлення теплозахисних характеристик будівлі, про що свідчать результати тепловізійних обстежень. У рамках реалізації Програми енергозбереження в установах освтіи м. Чернігова на 2010 – 2014 роки особлива увага приділялась саме модернізації огороджуючих конструкцій, що дає певні реультати.

Проте досвід довів необхідність комплексного підходу до вирішення проблем енергоефективності: враховуючи значну зношеність більшості будівель мають реалізовуватись проекти комплексної енергоефективної термомодернізації. Саме такими проектами доповнена Програма підвищення енергоефективності в установах освіти м. Чернігова на 2015-2019 роки, а одним з пріоритетних завдань у сфері її реалізації є пошук фінанстових ресурсів для їх реалізації.

РОЗДІЛ III

ОСНОВНІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ ТА ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Таблиця 3

3.1. Технічні заходи щодо скорочення споживання енергетичних ресурсів

| № з/п | Заходи | Одиниці виміру | Виконавець | Термін виконання | Обсяги робіт | Обсяг коштів, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернізація огороджувальних конструкцій | 30715,0 |
| 1 | Заміна вікон та вітражів на енергоефективні з застосуванням фасадних систем при заміні вікон великої площі. | кв. м | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 15985 | 25580,0 |
| 2 | Заміна зовнішніх та внутрішніх дверей | кв. м | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 768 | 1 385,0 |
| 3 | Ремонт покрівель та встановлення (заміна, ремонт) ринв | кв. м | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 17850 | 3750,0 |
| Модернізація систем опалення будівель | 5493,5 |
| 4 | Відновлення теплової ізоляції трубопроводів | п м | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 320 | 60,0 |
| 5 | Встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень і радіаторами | кв. м | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 12750 | 127,5 |
| 6 | Демонтаж декоративних панелей опалювальних пристроїв |  | Управління освіти міської ради | 2015 рік |  | 3,0 |
| 7 | Заміна ділянок трубопроводів | п м | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 400 | 85,0 |
| 8 | Придбання та заміна запірної арматури | об. | Управління освіти міської ради | 2015-2017 роки | 10 | 20,0 |
| 9 | Улаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла з обладнанням вузлами обліку та можливістю дистанційного отримання даних про споживання енергоносіїв | об. | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 16 | 3000,0 |
| 10 | Промивка системи опалення | об. | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 30 | 1750,0 |
| 11 | Проведення робіт з гідравлічного балансування систем опалення | об. | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 86 | 300,0 |
| 12 | Ремонт (заміна) вентилятора витяжки | од. | Управління освіти міської ради | 2015 рік | 1 | 3,0 |
| 13 | Встановлення (заміна) газових котлів | об. | Управління освіти міської ради | 2015 рік | 2 | 100,0 |
| 14 | Заміна газових плит на електричні | од. | Управління освіти міської ради | 2015-2016 роки | 4 | 45,0 |
| Модернізація систем електропостачання | 2445,0 |
| 15 | Придбання та заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи | од. | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 9300 | 300,0 |
| 16 | Заміна автоматичних вимикачів | об. | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 10-15 | 300,0 |
| 17 | Заміна та ремонт ділянки мережі електропостачання | об. | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 10-15 | 800,0 |
| 18 | Ремонт мережі зовнішнього освітлення території та оснащення її автоматичною системою управління | об. | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 60 | 1000,0 |
| 19 | Заміна лічильників активної енергії на прямоточні активної та реактивної енергії | од. | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 40 | 120,0 |
| Модернізація внутрішьобудинкових систем водопостачання | 310,0 |
| 20 | Встановлення (заміна) пристроїв регулювання споживання води | об. | Управління освіти міської ради | 2016 рік | 20 | 20,0 |
| 21 | Заміна ділянок трубопроводів | об. | Управління освіти міської ради | 2016 рік | 20 | 100,0 |
| 22 | Заміна запірної арматури | об. | Управління освіти міської ради | 2016 рік | 28 | 50,0 |
| 23 | Заміна приладів обліку води на ультразвукові багатоканальні пристрої обліку |  | Управління освіти міської ради | 2016 рік | 28 | 140,0 |
| Модернізація внутрішньобудинкових систем постачання гарячої води | 507,0 |
| 24 | Відновлення теплової ізоляції трубопроводів | п.м. | Управління освіти міської ради | 2015 рік | 250 | 15,0 |
| 25 | Встановлення (заміна) пристроїв регулювання споживання води | об. | Управління освіти міської ради | 2015 рік | 20 | 60,0 |
| 26 | Заміна бойлерів на сучасні водонагрівачі | од. | Управління освіти міської ради | 2015 рік | 5 | 350,0 |
| 27 | Заміна газових колонок на електричні водонагрівачі |  | Управління освіти міської ради | 2017 рік | 3 | 12,0 |
| 28 | Заміна ділянок трубопроводів | об. | Управління освіти міської ради | 2015 рік | 5 | 10,0 |
| 29 | Заміна запірної арматури | об. | Управління освіти міської ради | 2015 рік | 5 | 20,0 |
| 30 | Заміна приладів обліку води на ультразвукові багатоканальні пристрої обліку | об. | Управління освіти міської ради | 2015 рік | 8 | 40,0 |
| Комплексні енергозберігаючі заходи | 23130,78 |
| 31 | Комплексна термореновація загальноосвітнього навчального закладу (капітальний ремонт з заміною вікон, дверей, утепленням фасаду, ремонтом покрівлі учбового корпусу та улаштуванням індивідуального теплового пункту) | об. | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 2 | 22630,78 |
| 32 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на комплексну термореновацію закладів освіти | од. | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки | 10 | 500,0 |
| Створення системи об'єктивного контролю за ефективністю використання енергоносіїв | 180,0 |
| 33 | Модернізація систем автоматичного регулювання споживання тепла та обліку енергоносіїв для можливості дистанційного отримання даних |  | Управління освіти міської ради | 2015 рік |  | 170,0 |
| 34 | Забезпечення модемного зв'язку через GSM канал для отримання даних щодо споживання енергоносіїв закладами освіти в режимі он-лайн |  | Управління освіти міської ради | 2015-2019 роки |  | 10,0 |

Таблиця 4

Обсяги фінансування заходів (тис.грн)

| Назва показника | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернізація огороджувальних конструкцій | 5915,0 | 6100,0 | 6200,0 | 6250,0 | 6250,0 | 30715,0 |
| Модернізація систем опалення будівель | 1165,5 | 1028,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 5493,5 |
| Модернізація систем електропостачання | 760,0 | 455,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 2445,0 |
| Модернізація внутрішьобудинкових систем водопостачання | 0 | 310,0 | 0 | 0 | 0 | 310,0 |
| Модернізація внутрішньобудинкових систем постачання гарячої води | 507,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,0 |
| Створення системи об'єктивного контролю за ефективністю використання енергоносіїв | 172,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 180,0 |
| ВСЬОГО: | 8519,5 | 7895,0 | 7712,0 | 7762,0 | 7762,0 | 39650,5 |

Додатково до Програми включено заходи з енергоефективної реновації загальноосвітніїх навчальних закладів №  5 та 11 (капітальний ремонт з заміною вікон, дверей, утеплення фасаду, ремонтом покрівлі та улаштуванням індивідуального теплового пункту) з метою залучення додаткових фінансових ресурсів на реалізацію енергозберігаючих заходів. Вартість робіт з реновації закладів становит 22 630,78  тис. грн.

3.2. Організаційні заходи

В таблиці 5 наведено перелік заходів щодо забезпечення ефективного функціонування системи енергоменеджменту в освітній галузі міста.

Таблиця 5

Організаційні заходи щодо забезпечення функціонування системи енергоменеджменту в установах, підпорядкованих управлінню освіти Чернігівської міської ради

| № з/п | Заходи | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затвердження граничних норм споживання електричної, теплової енергії, газу та води для закладів та установ управління освіти | Управління економіки міськохї ради | Щорічно |
| 2 | Проведення енергомоніторингу в установах управління освіти | Відповідальний за енергомоніторинг в управлінні економіки міської ради; відповідальні за енергомоніторинг в установах управління освіти | Щомісячно продовж терміну дії Програми |
| 3 | Заслуховування на нарадах управління освіти міської ради звіту відповідальної особи з енергомоніторингу в управлінні щодо стану споживання енергоресурсів в установах та впровадженню в них енергоефективних заходів | Начальник управління освіти міської ради; керівники установ освіти міської ради; відповідальний за енергомоніторинг в управлінні освіти міської ради | Два рази на рік |
| 4 | Уточнення переліку енергоефективних заходів в установах управління освіти міської ради | Керівники установ управління освіти міської ради; начальник управління освіти міської ради; відповідальний за енергомоніторинг в управлінні освіти міської ради; управління економіки міської ради | Щорічно продовж терміну дії програми |
| 5 | Складання рейтингу енергозатратності установ управління освіти на основі даних енергомоніторингу та визначених індексів енергозатратності бюджетних установ | Відповідальний за енергомоніторинг в управлінні освіти міської ради | Щокварталь-но продовж терміну дії програми |
| 6 | Надання виконавчому комітету Чернігівської міської ради інформації про хід виконання Програми для розповсюдження через ЗМІ. Пропагування політики енергозбереження | Начальник управління освіти міської ради | Постійно продовж терміну дії програми |
| 7 | Забезпечення підвищення кваліфікації відповідальних працівників установ управління освіти міської ради щодо питань енергозбереження | Управління економіки міської ради, залучені фахівці енергогенеруючих підприємств та державних органів, що займаються відповідними питаннями | Один раз на три роки |

РОЗДІЛ IV

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Очікувані результати

- поліпшення умов перебування дітей в міських навчальних закладах;

- зменшення споживання закладами освіти: теплової енергії на 15, %, природного газу на 17 % ; електричної енергії на 7,2 %, холодної води на  5,8 % і гарячої на 10,8 %;

- скорочення витрат бюджетних коштів на оплату міськими закладами освіти енергоносіїв та води;

- покращення матеріально-технічної бази та інженерних мереж будівель закладів освіти;

- забезпечення ефективної експлуатації енергоспоживаючого обладнання в навчальних закладах міста;

- підвищення рівня обізнаності працівників закладів освіти щодо питань енергозбереження в будівлях установ.

Визначення економії коштів від впровадження комплексу енергоефективних заходів

Обсяг економії енергетичних ресурсів в закладах освіти міста визначений з урахуванням пріоритетності впровадження в установах енергоефективних заходів відповідно до рівня їх економічної ефективності.

Відносні показники економії енергоресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів в установах освіти наведені в таблиці 6.

Таблиця 6

Очікувана річна економія енергоресурсів

| Найменування паливно-енергетичних ресурсів | Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рік, % | ВСЬОГО |
| --- | --- | --- |
|  | заходи 2015 | заходи 2016 | заходи 2017 | заходи 2018 | заходи 2019 |  |
| Теплова енергія | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Природний газ | 7 | 10 |  |  |  | 17 |
| Електрична енергія |  | 3 | 3 | 0,6 | 0,6 | 7,2 |
| Послуги водопостачання | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,8 |
| Гаряча вода | 6 | 4,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10,8 |

Таблиця 7

Річні обсяги економії енергоресурсів від запровадження енергоефективних заходів в установах освіти

| Найменування паливно-енергетичних ресурсів | Одиниці виміру | Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рік, % | ВСЬОГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Теплова енергія | тис.Гкал | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 6,3 |
|  | тис.грн | 1456,9 | 1456,9 | 1456,9 | 1456,9 | 1456,9 | 7284,6 |
| Природний газ | тис.м.куб. | 9,7 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,6 |
|  | тис.грн | 74,9 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,8 |
| Електрична енергія | тис.кВт*год | 0,0 | 105,9 | 105,9 | 21,2 | 21,2 | 254,1 |
|  | тис.грн | 0,0 | 156,7 | 156,7 | 31,3 | 31,3 | 376,1 |
| Послуги водопостачання | тис.м.куб. | 14,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 16,7 |
|  | тис.грн | 128,5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 149,1 |
| Гаряча вода | тис.м.куб. | 6,5 | 4,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 11,8 |
|  | тис.грн | 412,9 | 289,0 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 743,2 |
| Сума економії по всім заходам | тис.грн | 2073,2 | 2014,7 | 1632,5 | 1507,2 | 1507,2 | 8734,8 |

Таблиця 8

Розрахунок очікуваного економічного ефекту від реалізації енергоефективних заходів (тис. грн)

| Показники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Період, рік | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Індекс росту споживчих цін | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Витрати на впровадження | 8519,5 | 7895 | 7712 | 7762 | 7762 | 0 | 0 |
| Витрати з урахуванням індексу росту споживчих цін | 8520 | 8685 | 9332 | 10331 | 11364 | 0 | 0 |
| Розрахункова річна економія |  | 2073,2 | 2014,7 | 1632,5 | 1507,2 | 1507,2 | 0 |
| Загальна поточна економія | 0,0 | 2073,2 | 4088,0 | 5720,5 | 7227,6 | 8734,8 | 8734,8 |
| Загальна поточна економія,індексована | 0,0 | 2280,5 | 4946,4 | 7614,0 | 10582,0 | 14067,5 | 15474,2 |
| Грошовий потік, індексований | -8519,5 | -6404,0 | -4385,1 | -2717,3 | -782,4 | 14067,5 | 15474,2 |
| Приведений ефект | -8519,5 | -14923,5 | -19308,6 | -22025,8 | -22808,2 | -8740,7 | 6733,6 |
| Термін окупності Програми | 6, 6 років |

РОЗІЛ V

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

### Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на фінансування закладів, підпорядкованих головному розпоряднику коштів – управлінню освіти Чернігівської міської ради, а також за рахунок державного бюджету, грантів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних на фінансування Програми, складає 39650,5 тис.грн. (у діючих цінах). Розрахунковий обсяг коштів з урахуванням індексів росту споживчих цін протягом терміну реалізації Програми може змінюватись у залежності від зміни кон’юнктури ринку, фактичного індексу росту споживчих цін.

Впродовж дії програми перелік енергоефективних заходів з відповідним обсягом фінансування може коригуватись відповідно до фактичної ситуації та реального виконання заходів програми.

Повноваження із загального керівництва Програмою покладається на начальника управління економіки Чернігівської міської ради              (Максименко Л. В.). Управління Програмою базується на нормативно-правових актах, які регулюють питання енергозбереження в бюджетній сфері                   м. Чернігова, та здійснюється через координацію роботи всіх учасників Програми, енергетичний моніторинг, аналіз динаміки ключових показників і внесення необхідних змін в хід реалізації Програми.