ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого

комітету міської ради

„____” ______________ 2016 року

№ _______

ПЛАН
заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років

	№ п/п
	Назва заходів
	Одиниця виміру
	Обсяг робіт, кількість
	Виконавець,
замовник
	Термін вико-нання
	Відповідальний за виконання

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплексна підготовка житлових будинків до зими,

у тому числі, ремонт:

· покрівель;
· внутрішніх систем опалення;
· систем гарячого водопостачання;
· систем холодного водопостачання;
· енергозабезпечення будинків (щитових);
· опалювальних печей
	Одиниць

Одиниць

Одиниць

Одиниць

Одиниць

Одиниць

Одиниць
	1752
161
65
30
88
15
11
	Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: „Деснянське”, „Новозаводське”, 
„ЖЕК-10”, 
„ЖЕК-13”
	ІІ-ІІІ кв.
	Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради: 
„Деснянське” Пригара В. В., „Новозаводське” 
Николенко В.М., 
„ЖЕК-10” Волок Р. В.,    
„ЖЕК-13” Прищеп В.М.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.
	Комплексна підготовка житлових будинків до зими, у тому числі, ремонт покрівель, внутрішніх систем опалення, гарячого та холодного водопостачання, енергозабезпечення будинків (щитових), опалювальних печей
	Одиниць


	161

	Об’єднання житлово-будівельних кооперативів, підприємства і організації міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків
	ІІ-ІІІ кв.
	Керуючий ОЖБК 

Прокопенко А. П., 
керівники підприємств і організацій міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків

	3.
	Підготовка об’єктів теплопостачання:

· котелень;

· теплопунктів;

· теплових мереж


	Одиниць

Одиниць

Км
	44
109
318,62

	Публічне акціонерне товариство „Облтеплокомун-енерго”, комунальний енергогенеруючий підрозділ „Чернігівська теплоелектро-централь” ТОВ фірми „ТехНова”, приватне підприємство „Спеціальна енергетична компанія”
	ІІ-ІІІ кв.
	Голова правління ПАТ „Облтеплокомуненерго”  Геращенко В. М., 
директор ТОВ фірми „ТехНова” 
Рибалка О. В., 
директор ПП „Спеціальна енергетична компанія”   
Козлов В. О.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.
	Виконання капітального ремонту або реконструкція:

· котелень;

· котлів;

· теплових мереж


	Одиниць

Одиниць

Км
	4
4
2,86
	Публічне акціонерне товариство „Облтеплокомун-енерго”, комунальний енергогенеруючий підрозділ „Чернігівська теплоелектро-централь” ТОВ фірми „ТехНова”
	ІІ-ІІІ кв.
	Голова правління ПАТ „Облтеплокомуненерго”  Геращенко В. М., 
директор ТОВ фірми „ТехНова” 
Рибалка О. В.

	5.
	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста
	Тис. грн.
	24403,7
	Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
	І-ІІІ кв.
	Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради 

Куц Я. В.

	6.
	Поточний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі міста
	Тис. грн.
	  11235,0
	Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
	І-ІІІ кв.
	Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради 
Куц Я. В.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.
	Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства:

· водопровідних насосних станцій;

· артезіанських свердловин;

· водопровідних мереж;

· водопровідних очисних споруд

· каналізаційних насосних станцій;

· каналізаційних мереж;

· каналізаційних очисних споруд
	Одиниць

Одиниць

Км

Одиниць

Одиниць

Км

Одиниць
	5
66
547,9
1

16
326,4
1
	Комунальне підприємство „Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради
	ІІ-ІІІ кв.
	В. о. директора КП 
„Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради Малявко С. М.

	8.
	Заміна ділянок водопровідних мереж
	Км
	1,5
	Комунальне підприємство „Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради
	ІІ-ІІІ кв.
	В. о. директора КП 
„Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради Малявко С. М.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.
	Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період електромереж зовнішнього освітлення:

· повітряних ліній;
· кабельних ліній
	Км

Км
	537,9
48,44
	Комунальне підприємство „Облсвітло” Чернігівської обласної ради
	ІІ-ІІІ кв.
	Директор КП „Облсвітло” Чернігівської обласної ради Кузнєцов С. О.

	10.
	Ревізія щитів зовнішнього освітлення
	Одиниць
	142
	Комунальне підприємство „Облсвітло” Чернігівської обласної ради
	ІІ-ІІІ кв.
	Директор КП „Облсвітло” Чернігівської обласної ради Кузнєцов С. О.

	11.
	Підготовка до осінньо-зимової експлуатації:

· тролейбусів;

· автотранспорту
	Одиниць

Одиниць
	100
30
	Комунальне підприємство „Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради, управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради
	ІІ-ІІІ кв.
	Начальник КП „Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради Лавренюк Д. О., начальник управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради Бєльський О. В.

	12.
	Виконання ремонту:

· тролейбусів;

· контактної мережі


	Одиниць

Км


	7
11,29

	Комунальне підприємство „Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради, управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради
	І-ІІІ кв.
	Начальник КП „Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради Лавренюк Д. О., начальник управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради Бєльський О. В.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13.
	Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період снігоприбиральної техніки підприємствами міста:

· комунальним підприємством „АТП-2528” Чернігів-ської міської ради;
· підприємствами і організаціями міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків

	Одиниць
	59
Всю наявну техніку
	Комунальне підприємство „АТП-2528” Чернігівської міської ради, підприємства і організації міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків
	ІІ-ІІІ кв.
	Начальник КП „АТП-2528” Мовчанюк В. В., 
керівники підприємств і організацій міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків

	14.
	Заготівля для обробки вулично-дорожньої мережі в зимовий період:

· піску;

· солі
	Тис. т
Тис. т
	14,0

1,0
	Комунальне підприємство „АТП-2528” Чернігівської міської ради
	ІІ-ІІІ кв.
	Начальник КП „АТП-2528” Чернігівської міської ради Мовчанюк В. В.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15.
	Заготівля піску комунальними підприємствами Чернігівської міської ради:

· „Деснянське”;
· „Новозаводське”;
· „ЖЕК-10”;
· „ЖЕК-13”;
· „Зеленбуд”;
· „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування”;
· „Чернігівводоканал”;
а також:

· комунальним шляхо-будівельним підприємством

	Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т
	300

300

300

300

200

500

15

100
	Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: „Деснянське”, „Новозаводське”, „ЖЕК-10”, „ЖЕК-13”, „Зеленбуд”, „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування”, „Чернігівводоканал”;
комунальне шляхо-будівельне підприємство
	ІІ-ІV кв.
	Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради: „Деснянське” Пригара В. В., „Новозаводське” Николенко В.М., 
„ЖЕК-10” Волок Р. В., 
„ЖЕК-13” Прищеп В. М.; „Зеленбуд” Старіков Р. М., „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” Куліш В. М.; 
в. о. директора КП „Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради Малявко С. М.; 
директор КШБП Яловець В. Г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	16.
	Здійснення укриття теплоізоляційним матеріалом ділянки для зимового поховання померлих на кладовищі „Яцево”
	Тис. кв. м
	15,3
	Комунальне підприємство „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” Чернігівської міської ради
	ІІІ кв.
	Начальник КП „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” Чернігівської міської ради Куліш В. М.

	17.
	Комплексна підготовка до зими загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів


	Об’єкт
	92
	Управління освіти Чернігівської міської ради
	ІІ-ІІІ кв.
	Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О.

	18.
	Ремонт покрівель об’єктів освіти:

· загальноосвітніх навчальних закладів;

· дошкільних навчальних закладів
	Одиниць

Одиниць
	2

6


	Управління освіти Чернігівської міської ради
	ІІ-ІІІ кв.
	Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	19.
	Підготовка овочесховищ дошкільних навчальних закладів до прийому овочів урожаю 2016 року
	Об’єкт
	52
	Управління освіти Чернігівської міської ради
	ІІІ кв.
	Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О.

	20.
	Проведення ремонту покрівель, систем водо- та теплопостачання, електрообладнання, мереж зовнішнього освітлення в лікувально-профілактичних закладах міста
	Об’єкт
	9
	Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради
	ІІ-ІІІ кв.
	Начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Кухар В. В.

	21.
	Виконання ремонту овочесховищ лікувально-профілак-тичних закладів міста, проведення їх дезинфекції та підготовка до прийому овочів урожаю 2016 року
	Об’єкт
	5
	Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради
	ІІІ кв.
	Начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Кухар В. В.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	22.
	Проведення ремонту приміщень, покрівель, систем опалення та водопостачання, електромереж та електрообладнання у закладах культури міста
	Об’єкт
	11
	Управління культури Чернігівської міської ради
	ІІ-ІІІ кв.
	Заступник начальника управління культури Чернігівської міської ради 
Ткач Ю. В.


8
10

