#### Додаток

до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

17 лютого 2014 року № 55

Основні напрямки та заходи реалізації Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки

тис.грн

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання, роки | Всього, тис. грн. | У тому числі: |  |  | Відпові-дальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Загальний фонд місце- вого бюджету | Спец.фонд місце- вого бюджету | Інші джерела фінансування |  |
| 1. | Відшкодування витрат на експлуатацію та утримання технічних засобів регулю-вання дорожнього руху відповідно до вимог ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану». | 2008-2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | 10400,0 900,0 1500,0 1700,0 2000,0 1200,0 1400,0 1700,0 | 9600,0 700,0 1300,0 1500,0 1800,0 1200,0 1400,0 1700,0 |  | 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 - - - | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (УЖКГ). Комунальне шляхо-будівельне підприєм-ство (КШБП) |
| 2. | Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції АСКДР (автоматизована система керування дорожнім рухом) | 2008-2014 2008 2009 2010 2011 2013 2014 | 356,0 27,0 5,0 70,0 49,0 75,0 130,0 |  | 356,0 27,0 5,0 70,0 49,0 75,0 130,0 |  | УЖКГ |
| 3. | Реконструкція АСКДР: (1-й етап) Модернізація центрального пульту керування (ЦПК) дорожнього руху. Підключення до АСКДР світлофорних об’єктів по проспекту Перемоги. (2-й етап) Підключення до АСКДР світлофорних об’єктів по проспекту Миру та по вул. Київській. (3-й етап) Підключення до АСКДР світлофорних об’єктів по вул. Рокоссовського та по вул. Шевченка (4-й етап) Підключення до АСКДР світлофорних об’єктів по вул. Щорса, вул. Любецькій та решту світлофорних об’єктів міста, які не підключені до ЦПК (5-й етап) Підключення до АСКДР решту світлофорних об’єктів міста, які не підключені до ЦПК. | 2008-2014 2008 2009 2010 2011 2014 2013 2014 | 1977,0 299,0 70,0 450,0 150,0 377,0 341,0 290,0 |  | 1756 299,0 70,0 229,0 150,0 377,0 341,0 290,0 | 221,0 - 221,0 | УЖКГ |
| 4. | Проектні роботи на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об’єктів | 2008-2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | 1112,0 92,0 120,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 |  | 1112,0 92,0 120,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 |  | УЖКГ |
| 5. | Будівництво світлофорних об’єктів на перехрестях доріг: -пр. Перемоги – вул. Жабинського -вул. Рокоссовського (дитяча полікл.№2) -вул. Олександра Молодчого-вул. Гетьмана Полуботка -вул. Кільцева - вул.1-го Травня -вул. Шевченка - вул. Кільцева -пр. Перемоги –вул. Мстиславська -пр. Миру –вул. Преображенська -пр. Миру - вул. Бєлінського -вул. Шевченка - вул. Горького -вул. Ріпкинська - вул. Старобілоуська -вул. Київська –вул. Мстиславська -вул. Горького - вул. Гетьмана Полуботка -вул. Шевченка - вул. Малиновського - вул. Толстого в районі ЗОШ №4 -вул. Шевченка - вул. Академіка Павлова -вул. Горького - вул. Преображенська | 2008-2014 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2011 2013 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 | 3892,0 126,0 80,0 104,0 190,0 250,0 250,0 295,0 172,0 260,0 300,0 276,0 270,0 520,0 150,0 359,0 290,0 |  | 3892,0 126,0 80,0 104,0 190,0 250,0 250,0 295,0 172,0 260,0 300,0 276,0 270,0 520,0 150,0 359,0 290,0 |  | УЖКГ |
| 6. | Капітальний ремонт ТЗРДР : (нанесення дорожньої розмітки, заміна та встановлення дорожніх знаків, ремонт світлофорних об’єктів) | 2008-2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | 4095,0 395,0 450,0 500,0 500,0 650,0 800,0 800,0 |  | 4095,0 395,0 450,0 500,0 500,0 650,0 800,0 800,0 |  | УЖКГ |
| 7. | Поточний ремонт ТЗРДР | 2008-2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | 552,0 72,0 80,0 90,0 95,0 60,0 60,0 95,0 |  | 432,0 72,0 40,0 50,0 55,0 60,0 60,0 95,0 | 120,0 - 40,0 40,0 40,0 | УЖКГ |
| 8. | Влаштування пристроїв примусового зниження швидкості | 2008-2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | 287,0 41,0 42,0 42,0 42,0 40,0 40,0 40,0 |  | 239,0 29,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 40,0 | 48,0 12,0 12,0 12,0 12,0 | УЖКГ |
| 9. | Ремонт та встановлення направляючого пішохідного огородження . | 2009-2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | 815,0 65,0 135,0 165,0 180,0 90,0 90,0 90,0 |  | 435,0 - 50,0 55,0 60,0 90,0 90,0 90,0 | 380,0 65,0 85,0 110,0 120,0 | УЖКГ |
| 10. | Облаштування пункту керування засоба-ми забезпечення безпеки руху транспорт-них засобів вулицями м. Чернігова. | 2010 | 345,0 |  | 295,0 | 50,0 | УЖКГ |
| 11. | Розробка проектно-кошторисної документації облаштування системи відеоспостереження на перехрестях вулиць м. Чернігова. | 2010 | 150,0 |  | 100,0 | 50,0 | УЖКГ |
| 12. | Облаштування системи відеоспостереження на перехрестях вулиць м. Чернігова. | 2010 | 395,0 |  | 295,0 | 100,0 | УЖКГ |
| 13. | Придбання предметів довгострокового користування (обладнання для розмітки доріг, машину для розмітки доріг з системою посипки склошариками, машина аварийная для ремонту контактних мереж) | 2009,2012 2009 2012 | 917,0 200,0 717,0 |  |  | 917,0 200,0 717,0 | УЖКГ КШБП |
| 14. | Розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази Державтоінспекції міста Чернігова | 2009-2010 2009 2010 | 450,0 250,0 200,0 | 450,0 250,0 200,0 |  |  | Фінансове управління |
| 15 | Придбання інженерного обладнання для обслуговування світлофорних об’єктів (мегомметри, осцилографи, блоки живлення, стенди для обслуговування контролерів, інженерні пульти, комп’ютери та ін.) | 2011-2012 2011 2012 | 85,0 65,0 20,0 |  |  | 85,0 65,0 20,0 | УЖКГ КШБП |
| 16 | Встановлення вишки для антени радіозв’язку | 2012-2013 2012 2013 | 114,0 10 104,0 |  | 114,0 10,0 104,0 |  | УЖКГ КШБП |
| 17 | Розроблення дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом | 2014 | 210,0 | 210,0 |  |  | УЖКГ КШБП |
| 18 | Отримання, реєстрація радіочастоти передачі сигналів для керування засобами регулювання дорожнього руху та налаштування обладнання | 2014 | 90,0 | 90,0 |  |  | УЖКГ КШБП |
|  | ВСЬОГО на реалізацію заходів Програми: |  | 26242 | 10350 | 13121 | 2771 |  |

Розподіл коштів за роками

тис.грн

| Позиція за напрямками реалізації Програми | 2008р. |  |  | 2009р. |  |  | 2010р. |  |  | 2011р. |  |  | 2012р. |  |  | 2013р. |  | 2014р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальний фонд місцевого бюджету | Спец.фонд місцевого бюджету | Інші джерела фінансування | Загальний фонд місцевого бюджету | Спец.фонд місцевого бюджету | Інші джерела фінансування | Загальний фонд місцевого бюджету | Спец.фонд місцевого бюджету | Інші джерела фінансування | Загальний фонд місцевого бюджету | Спец.фонд місцевого бюджету | Інші джерела фінансування | Загальний фонд місцевого бюджету | Спец.фонд місцевого бюджету | Інші джерела фінансування | Загальний фонд місцевого бюджету | Спец.фонд місцевого бюджету |  | Загальний фонд місцевого бюджету | Спец.фонд місцевого бюджету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |
| 1 | 700,0 |  | 200,0 | 1300,0 |  | 200,0 | 1500,0 |  | 200,0 | 1800,0 |  | 200,0 | 1200,0 |  |  | 1400,0 |  |  | 1700,0 |  |
| 2 |  | 27,0 |  |  | 5,0 |  |  | 70,0 |  |  | 49,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  | 130,0 |
| 3 |  | 299,0 |  |  | 70,0 |  |  | 229,0 | 221,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 341,0 |  |  | 667,0 |
| 4 |  | 92,0 |  |  | 120,0 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |
| 5 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 295,0 |  |  | 172,0 |  |  |  |  |  | 536,0 |  |  | 1889,0 |
| 6 |  | 395,0 |  |  | 450,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 650,0 |  |  | 800,0 |  |  | 800,0 |
| 7 |  | 72,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  | 50,0 | 40,0 |  | 55,0 | 40,0 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | 95,0 |
| 8 |  | 29,0 | 12,0 |  | 30,0 | 12,0 |  | 30,0 | 12,0 |  | 30,0 | 12,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |
| 9 |  |  | 65,0 |  | 50,0 | 85,0 |  | 55,0 | 110,0 |  | 60,0 | 120,0 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 295,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 295,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,0 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 250,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 104,0 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |
| Всього за джерелами фінансування | 700,0 | 1414,0 | 277,0 | 1550,0 | 1265,0 | 537,0 | 1700,0 | 2069,0 | 783,0 | 1800,0 | 1166,0 | 437,0 | 1200,0 | 1050,0 | 737,0 | 1400,0 | 2246,0 |  | 2000,0 | 3911,0 |
| Всього: | 2391,0 |  |  | 3352,0 |  |  | 4552,0 |  |  | 3403,0 |  |  | 2987 |  |  | 3646,0 |  | 5911 |  |  |

Заступник міського голови

керуючий справами виконкому 											С. Г. Віхров