ПРОЕКТ

[image: image5.jpg]



Чернігівська міська рада

Концепція індустріального парку

«Чернігів промисловий»

2015 рік

Зміст

Вступ ___________________________________________________________3

1. Назва індустріального парку ________________________________________3

2. Ініціатор створення індустріального парку ____________________________3

3. Мета створення, завдання та функціональне призначення індустріального парку ___________________________________________________________3

4. Строк, на який створюється індустріальний парк ______________________4

5. Основні переваги міста Чернігова як майданчика для створення індустріального парку _____________________________________________4

6. Місце розташування індустріального парку, напрямки економічної діяльності, характеристика і розмір земельної ділянки__________________6 Орієнтовні  сумарні обсяги споживання ресурсів, очікувані джерела їх залучення _______________________________________________________ 7

7. План розвитку індустріального парку «Чернігів промисловий»____________________________________________________ 9

8. Організаційна модель функціонування індустріального парку ________________________________________________________________10

9. Основні вимоги до учасників індустріального парку___________________11

10.  Очікувані результати функціонування індустріального парку __________ 12

11. Інші відомості ___________________________________________________14
12. Додатки _____________________________________________________ 15-21
Вступ

Концепцію індустріального парку «Чернігів промисловий» (надалі - Концепція) розроблено відповідно до Закону України «Про індустріальні парки», зі змінами, Стратегії розвитку міста Чернігова до 2015 року, затвердженої рішенням міської ради від 21 грудня 2007 року.

Концепція відображає основні правові, організаційні, економічні умови створення та функціонування індустріального парку в місті Чернігові.

1. Назва індустріального парку 

Повна назва : Індустріальний парк «Чернігів промисловий»

Скорочена назва ІП «Чернігів промисловий»

2. Ініціатор створення індустріального парку 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про індустріальні парки», а також статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ініціатором створення індустріального парку «Чернігів промисловий» є Чернігівська міська рада Чернігівської області.

Відомості про ініціатора створення індустріального парку «Чернігів промисловий»:

[image: image1.jpg]



Чернігівська міська рада

м. Чернігів, вул.. Магістратська 7,

Чернігівська область тел.. (+380 462 67-53-04 +380 462 77-49-44)

Web: www.chernigiv-rada.gov.ua
E-mail: invest@online.ua, invest@chernigiv-rada.gov.ua. 
3. Мета створення, завдання та функціональні призначення індустріального парку.
Основною метою створення індустріального парку «Чернігів промисловий» (надалі – індустріальний парк) є забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста Чернігова шляхом активізації залучення інвестицій через впровадження ефективних механізмів швидкого доступу потенціальних інвесторів до промислових майданчиків, забезпечених необхідною інженерно-транспортною інфраструктурою.

Для досягнення зазначеної мети основними завданнями створення індустріального парку у м. Чернігові є:

1. Створення сприятливих умов для започаткування промислового виробництва з високим рівнем конкурентоспроможності.

2. Ефективне використання промислового потенціалу та продуктивних сил міста.

3. Скорочення термінів реалізації інвестиційних проектів та бюджетних витрат завдяки наявності діючої інженерної інфраструктури.

4. Впровадження інновацій та активізація інвестиційної діяльності у сфері промислового виробництва.

5. Створення нових робочих місць, в тому числі висококваліфікованих.
6. Сприяння розвитку малого і середнього бізнесу.

7. Наповнення бюджетів усіх рівнів.

Функціональне призначення індустріального парку полягає у створенні відповідних умов для започаткування цільовими інвесторами у м. Чернігові (потенційними учасниками індустріального парку) промислового виробництва у таких сферах, як виробництво хімічних речовин; хімічної продукції; текстильного виробництва; виробництво виробів із деревини, меблів; виробництво паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини; машинобудування (даний перелік може бути змінений та/або доповнений відповідно до актуальних потреб територіальної громади).


Створення індустріального парку передбачає максимально ефективне використання відведеної земельної ділянки з можливістю використання як вільних майданчиків так і наявних виробничих будівель та інженерно – транспортної інфраструктури.


Порядок використання земель у межах індустріального парку  здійснюватиметься у відповідності до ст. 11 Закону України «Про індустріальні парки».

4. Строк, на який створюється індустріальний парк.

Індустріальний парк створюється строком на 30 років, з моменту реєстрації уповноваженим державним органом. Строк може  бути продовжено відповідно до потреб ініціатора створення, керуючої компанії та учасників індустріального парку.

5. Основні переваги міста Чернігова, як майданчика для індустріального парку.

Індустріальний парк створюється на території Чернігівської області у місті Чернігові з населенням 290.3 тис. чоловік.


Чернігів – місто обласного значення, знаходиться на півночі України і є адміністративним центром області – другої за площею в Україні. 


Територією області проходять головна пасажирська магістраль Москва – Київ – Одеса, а також міжнародний транспортний коридор №9, визначений Крітською конференцією в рамках Європейського товариства Гельсінкі – Санкт-Петербург – Київ (Москва) – Одеса (Кишинів) – Бухарест – Александрополіс.


Відстань до столиці України – м. Київ та міжнародного аеропорту «Бориспіль» - складає 140 км.


Чернігів є важливим транспортним вузлом. Через місто проходить залізниця Київ – Санкт-Петербург та автомагістраль Е – 95 Одеса – Санкт-Петербург.


Крім того, розміщення його на судноплавній річці Десна визначає можливість розвитку та використання водного транспорту.


Значним є індустріальний потенціал міста. У Чернігові працюють близько 70 великих і середніх підприємств. Основними галузями є легка і харчова промисловість, машинобудування та електронні технології.


Підприємствами міста забезпечується майже половина загальнодержавних обсягів виробництва шерстяних тканин, 15% автобусів, а також широкий спектр товарів споживання.


В середньому річний обсяг реалізації промислової продукції складає близько 800 млн. дол. США.


Обсяг прямих іноземних інвестицій перевищує 30 млн. дол. США.


У Чернігові функціонують 2 університети та інститут (близько 13 тис. студентів). 7 коледжів та технікумі (5 тис студентів). 7 профтехучилищ (близько 4 тис. студентів). У місті також налічується  10 науково-дослідних установ.


Існує принаймні шість основних причин, які визначають можливість вигідного інвестування в нашому місті:

· сприятливе географічне розташування. Місто знаходиться на перетині важливих шляхів між Сходом і Заходом;

· розвинута транспортна мережа. Місто є важливим логістичним центром де присутні дороги міжнародного, державного та регіонального значення, залізниці, водний шлях;

· давні промислові традиції та розвинута виробнича інфраструктура. Більшість існуючих підприємств Чернігова були засновані в другій половині 20 сторіччя, деякі із них ще раніше;

· інвестиційні історії успіху. Низка підприємництва з прямими іноземними інвестиціями роблять свій бізнес у Чернігові. Серед них такі, як ПАТ ,,Сан Інбев Україна” (Бельгія), ТОВ ,,Пластбокс” (Польща), ТОВ ,,Новофіл”(Італія), ТОВ ,,ТФ Кабель –Україна” (Польща);

· людський потенціал. Наявність університетів, технікумів та професійно-технічних училищ дає можливість підготовки кваліфікованих кадрів для потреб роботодавців;

· значний рекреаційний потенціал та чітке відмежування промислової зони.

Наявність великої кількості історико-культурних та природних атракцій роблять місто комфортним для проживання, а також сприятливим для ведення бізнесу.

6. Місце розташування індустріального парку «Чернігів промисловий», обґрунтовування напрямків економічної діяльності, характеристика і розмір земельної ділянки.

Індустріальний парк створюється на колишній території  ПАТ «Чернігівське «Хімволокно», яке по завершенні процедури банкрутства ліквідовано.


Зазначена територія (Додаток №1), загального площею 113 га, розташована у промисловому районі міста на відстані 10 км від об’їзної дороги міста (виходу на міжнародну автомагістраль E-95 Одеса – Санкт – Петербург); має залізничну колію довжиною в 8,5 км., яка з’єднується з загальнодержавним залізничним сполученням. Міський залізничний вокзал розташовано на відстані 5 км. 

Земля є власністю територіальної громади м. Чернігова і не обтяжена договорами оренди чи користування.


4 га території займає діюче виробництво ТОВ «Укркорд». Власником вільних приміщень та інженерних мереж є ТОВ «Монофіломент».

Таким чином, загальна площа, яка пропонується для індустріального парку, становить 109 га та складається  із 21 майданчика вільних від забудови, загальною площею 40,67 га (Додаток №2), а також 91 будівлі (споруди), загальною площею 550 тис.м² (Додаток №3).


Електрозабезпечення іде напряму від міської ТЕЦ з використанням внутрішніх електромереж.


На фідера, розміщених на ділянці індустріального парку, постачається електроенергія напругою 10 кВ. Дозволена потужність використання електроенергії становить 37,2 тис кВат.


Територія індустріального парку забезпечена:

· системами водопостачання (Додаток 4) та водовідведення (відведення ливневих вод у ставки - накопичувачі об’ємом 30 тис м. куб. та можливістю їх скидання у річку Білоус; ставок шламонакопичувач об’ємом 520 тис. м.куб.; фекальне водовідведення на очисні споруди комунального підприємства «Чернігівводоканал» міської ради); також в наявності локальні очисні споруди в яких відбувається усереднення промислових стоків методом перемішування та аерації. На території розташовано комплекс по відбору води з-під землі, її підготовки та подачу у розподільчу мережу м. Чернігова загальною площею 1,46 га, що знаходиться на балансі КП «Чернігівводоканал» і є власністю територіальної громади міста. Зокрема це 4 артезіанських свердловини, станція знезалізнення (водопідготовки), резервуари чистої води, водонапірна башта та станція другого підйому.
· системою газопостачання. Підведено газопровід високого тиску пропускною потужністю 85 тис. м.куб. на добу на ГРП  пониження високого тиску до середнього;

· системою теплопостачання загальною потужністю 32 гКал/год. Два жаротрубних парових котла (газ та рідке паливо), два жаротрубних водогрійних котла. Обладнання німецького виробництва, 2003 року виготовлення.

Виходячи із специфіки території, промислового потенціалу міста та регіону вибір видів економічної діяльності індустріального парку ґрунтується на наступних міркуваннях:


а) виробнича діяльність ліквідованого ПАТ «Чернігівське «Хімволокно» була спрямована на випуск кордних тканин для шинних підприємств. Тому в оформленні дозвільних документів, зокрема санітарних паспортів, екологічних висновків і т. і., а також побудові технологічних ланцюжків практично будуть відсутні проблеми для :

· виробництва хімічних речовин, хімічної продукції, текстильного виробництва;
б) існуючі природні ресурси деревини Чернігівської області роблять надзвичайно актуальними питання її комплексної переробки та повністю забезпечують потребу такої галузі, як:

· виробництво виробів із деревини, меблів.
в) сусідство території індустріального парку із Чернігівською ТЕЦ, яка проводить масштабну реконструкцію щодо підвищення ефективності використання твердого палива, робить перспективним випуск продукції енерго-заощаджувального напрямку, зокрема:
· виробництво паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини (торфу).

г) фаховий рівень трудових ресурсів та потенціал освітньої галузі міста забезпечать виробничу діяльность підприємств:
· машинобудування (точна механіка, приладобудування,  автомобілебудування) 

Загалом, визначені пріоритетними напрямки промислового розвитку індустріального парку в перспективі дозволять організувати кластерні формування у технологічно пов’язаних сферах економічної діяльності.
7. Орієнтовані сумарні обсяги споживання ресурсів, очікувані джерела їх залучення. 
Аналізуючи етапи реалізації проекту створення інвестиційного парку  необхідно зазначити що:

· співфінансування може здійснюватись на підставі законодавства щодо державно – приватного підприємства;

· необхідним є участь держави з одного боку ( як розпорядника державних коштів та гаранта створення сприятливих умов для розвитку виробництва та залучення інвестицій), приватних інвесторів (як власників інвестиційних коштів) – з іншого, органу місцевого самоврядування як власника земельної ділянки;

· інвестиційна політика міста є засобом реалізації державної підтримки індустріального парку. 

При розрахунку орієнтовних сумарних обсягів споживання матеріальних ресурсів були зроблені наступні припущення: 

	Загальна площа (га)
	Загальна площа вільних від забудови ділянок (га)
	Загальна площа виробничих приміщень (тис. м. кв)
	Очікувана кількість найманих працівників (осіб)

	109
	40,7
	550
	2000*


* Виходячи з досвіду країн Центральної та Східної Європи на 1 га індустріального парку можливо створити від 10 до 50 робочих місць, при очікуваних середніх питомих показниках споживання газу, електроенергії та води, що використано нижче.

Потреба в газі
	Формула
	Q max = розмір (га) X середнє питоме споживання м³/год./га

	Вхідні дані
	Площа га
	Середнє очікування споживання м³/год./га
	Кількість робочих годин
	Кількіст робочих днів 
	Коефіцієнт корекції гнучкості
	Орієнтована очікувана потреба в газі м³/рік

	Всього 
	109
	80
	8
	260
	1,1
	16473600


Висновок: Очікувана потреба в газі на повністю освоєній території індустріального парку складає 16,5 млн м³/рік. Діюча система газопостачання забезпечує більше 30 млн м³/рік.

Потреба в електроенергії
	Формула
	Q max = розмір (га) X середнє питоме споживання кВат/га

	Вхідні данні 
	Площа га
	Середнє очікування споживання кВат/га
	Кількість робочих годин
	Кількіст робочих днів 
	Коефіцієнт корекції гнучкості
	Орієнтована очікувана потреба в електроенергії мВт

	Всього 
	109
	120
	8
	260
	1,1
	11,8


Висновок: Очікуванна загальна потреба індустріального парку становить 11,8 мВт. Дозволена потужність використання електроенергії на запропонованому майданчику становить 37,2 мВт.

Потреба в воді 
	Формула
	Q max = розмір (га) X середнє питоме споживання в л/сек, га

	Вхідні данні 
	Площа га
	Середнє очікування споживання л/сек,га
	Кількість робочих годин
	Кількіст робочих днів 
	Коефіцієнт корекції гнучкості
	Орієнтована очікувана потреба в воді л/сек

	Всього 
	109
	1,0
	8
	260
	1,1
	99


Висновок: Очікувана потреба індустріального парку у воді 99 л/сек (325 м³/год)

Враховуючи вищенаведене, прогнозовані мінімальні обсяги споживання ресурсів повністю відповідають потужностям існуючої інженерної інфраструктури,  що в свою чергу значно скоротить термін реалізації інвестиційних проектів учасників індустріального парку та обсяги залучення бюджетних коштів.
8.  План розвитку індустріального парку «Чернігів промисловий»

Маючи на меті забезпечення гнучких планувальних рішень для потенційних учасників індустріального парку, та враховуючи, запропоновані у Концепції напрямки для започаткування ними промислового виробництва, ініціатор створення індустріального парку базується на наступному:

· загальна площа індустріального парку – 109 га.;

· вільна від забудови 21 земельна ділянка, загальною площею 40,67 га, що відповідає критеріям Закону України «Про індустріальні парки»; 

· наявність 91 промислових будівель (споруд), загальною площею забудови 32 га.;

· наявність інженерної інфраструктури: систем теплопостачання, водопостачання, газопостачання та електропостачання, а також необхідних дозволів. Близькість розташування Чернігівської ТЕЦ.

Виходячи з цього, оренда (використання) земельних ділянок в межах індустріального парку можлива у довільному поряду; не потребує дотримання послідовності в освоєній території, зокрема через прокладання інженерних мереж та трасуванні доріг і здійснюється відповідно до потреб та можливостей інвестора.

Загальний процес розвитку індустріального парку  пропонується розділити на 3 етапи, а саме:

І етап (2015 рік) 

1. Проходження процедури включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків України;

2.  Вибір керуючої компанії, укладання відповідних договорів;
3. Проходження необхідних дозвільних процедур з метою забезпечення започаткування потенційними інвесторами промислового виробництва.

ІІ етап (2015-2016 роки)
1.      Пошук та визначення учасників індустріального парку;

2. Здійснення промоції індустріального парку на національному та міжнародних рівнях;

3. Здійснення заходів щодо правового супроводу господарської діяльності учасників індустріального парку в Україні.
III етап (2015 – 2016 роки)
1. Початок виробництва в межах індустріального парку;

2. Здійснення постійного контролю за дотриманням учасниками індустріального парку цієї Концепції й Договору про створення, розвиток та функціонування індустріального парку «Чернігів промисловий»;

3. Опрацювання можливостей розширення меж індустріального парку та напрямків його промислової діяльності.

Таким чином, план розвитку індустріального парку є стратегічним баченням і кожен з його етапів та заходів має бути деталізованим у бізнес-плані  керуючої компанії.

Окремі заходи в межах різних етапів розвитку індустріального парку можуть перетинатися в часі.

9. Організаційна модель функціонування індустріального парку «Чернігів промисловий»


Організаційна модель індустріального парку складається з 3-х рівнів, які, по суті, розподіляють обов’язки між ініціатором створення, керуючого компанією та учасниками індустріального парку.

[image: image2.png]IHILYUATOP
CTBOPEHHA

YYACHUK

KEPYHOYA KOMMAHIA

‘PIBEHb I

PIBEHb Il

PIBEHb Il




Обов’язки  в межах індустріального парку відповідно до рівнів:

Ініціатор створення:

· приймає рішення про створення індустріального парку;

· розробляє та затверджує Концепцію;

· у разі необхідності сприяє у наданні державної підтримки облаштування індустріального парку та господарської діяльності його учасників;

· забезпечує право користування (оренда, відчуження, спільна діяльність, обслуговування і т.ш.) учасниками індустріального парку інженерними мережами та іншою інфраструктурою індустріального парку відповідно укладених договорів з її власником – ТОВ «Монофіламент» та балансоутримувачем майна територіальної громади м. Чернігова – КП «Чернігівводоканал»;

· організовує та проводить конкурс по визначенню керуючої компанії індустріального парку;

· передає керуючій компанії в оренду земельну ділянку відведену під створення індустріального парку;

· визначає порядок взаємодії з керуючою компанією;

· щоквартально отримує звіти від керуючої компанії про функціонування індустріального парку.

Керуюча компанія:

У своїй діяльності керується бізнес-планом розвитку індустріального парку та Договором укладеним із ініціатором створення індустріального парку.


Крім того, керуюча компанія:

· вживає заходів щодо облаштування індустріального парку відповідно умов Договору з ініціатором за рахунок власних чи запозичених коштів;

· не може бути учасником індустріального парку;

· отримує необхідні дозволи та погодження, потрібні для здійснення діяльності учасниками в межах індустріального парку;

· щоквартально звітує про діяльність індустріального парку;

· вживає заходів щодо залучення нових учасників індустріального парку;

· передає, за письмовою згодою орендодавця, в суборенду земельні ділянки учасникам та створює умови для підключення учасників до інженерних мереж та комунікацій.

· здійснює господарську діяльність в межах індустріального парку.

Учасник індустріального парку

· проводить господарську діяльність на території індустріального парку;
· дотримується укладених договорів з керуючою компанією.
Для отримання статусу учасника індустріального парку необхідно укласти  відповідний договір з керуючою компанією та набути права на земельну ділянку у межах індустріального парку.

Істотними умовами договору між учасниками та керуючою компанією є: вид промислової діяльності, роботи, послуги які здійснюються за умовами договору: переважне використання трудових ресурсів – жителів м. Чернігова, умови, обсяги та порядок створення (поліпшення) об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та інших об’єктив на земельній ділянці учасника; строк дії договору; інвестиційні зобов’язання учасника; фінансові відносини сторін; відповідальність сторін, відповідальність за невиконання сторонами зобов’язань та порядок вирішення спорів; порядок продовження та припинення договору; права та обов’язки сторін.
10.  Основні вимоги до учасників інвестиційного парку «Чернігів промисловий»

· Учасники, як суб’єкти господарювання будь-якої форми власності, мають бути зареєстровані на території міста Чернігова, у межах якого розташовано індустріальний парк.
· Переважне використання праці робітників – жителів міста Чернігова.
· Безпосереднє виконання інвестиційних зобов’язань учасником (учасник не має права передавати третім особам свої права або обов’язки за договором про здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку.
· Мінімальний гарантований строк здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку – 7 років.

· Мінімальна кількість створених робочих місць - 20 на один гектар орендованої площі індустріального парку.

11.  Очікувані результати функціонування індустріального парку «Чернігів промисловий»
Основними результатами функціонування індустріального парку у м. Чернігові стане:

· створення нових робочих місць;

· збільшення обсягу залучення інвестицій у реальний сектор економіки міста;

· збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів;

· залучення новітніх технологій, впровадження інновацій;

· розвиток міжгалузевої кооперації між учасниками індустріального парку та підприємствами міста, а також представниками малого та середнього бізнесу.

· підвищення конкурентоспроможності міста;
· підвищення якості життя населення та безпечності його проживання в місті.

Створення нових робочих місць.
Відповідно до встановленої практики щодо функціонування індустріальних парків в країнах Центральної та Східної Європи на 1 га площі індустріального парку в залежності від характеру та технології виробництва створюється 10-50 робочих місць.


При абсолютному заповнені території індустріального парку учасниками, прогнозується близько 2000 робочих місць.


У відповідності до цього прогнозу динаміка кількості робочих місць на території індустріального парку площею 109 га протягом 10 років буде наступна:

	2016

	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	500
	300
	200
	200
	200
	200
	100
	100
	100
	100


Кількість робочих місць може коригуватись, враховуючи технологію виробництва, яка проводитиметься учасниками індустріального парку.

Залучення інвестицій.

Для розрахунку орієнтованого обсягу залучених прямих інвестицій в результаті діяльності індустріального парку за умов його абсолютного заповнення учасниками використовується досвід країн Центральної і Східної Європи та показники 1-3 млн. дол. США на 1 га площі.


Враховуючи, що майже половина площі індустріального парку «Чернігів промисловий» вже забудована виробничими приміщеннями та існуючий рівень його облаштування інженерною інфраструктурою, у процесі функціонування індустріального парку прогнозується залучення біля 1 млн. дол. США прямих інвестицій на один  га, що в сумі складає близько 100 млн. дол. США (більше 1 млрд. грн). 

Фінансові результати діяльності індустріального парку.


При проведенні прогнозу надходжень до бюджетів усіх рівнів від учасників господарської діяльності до учасників індустріального парку виходимо з того, що перші виробничі потужності в межах індустріального парку будуть запущені у 2016 році.


Оскільки основні статистичні показники за видами діяльності в розрізі міст обласного значення не розробляються у зв’язку з переходом статистичної звітності в 2008-2010 роках із структурного на вибіркове обстеження, за основу беруться наступні показники Чернігівської області за підсумками 2013 року.

· обсяг реалізованої продукції переробної промисловості за даними короткотермінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства 







9,5 млрд. грн.
При подальшому розрахунку застосовано корегувальний коефіцієнт 1,2, який передбачає підвищення виробітку товарної продукції на одного працюючого у зв’язку з запровадженням нових технологій на новостворених підприємствах індустріального парку. Таким чином приймається 


11,4 млрд. грн.

· чисельність працівників промисловості  



42470 осіб.
· середньомісячна заробітна плата 




2918 грн.

При цьому закладаємо щорічне зростання заробітної плати в обсязі 3%

Для розрахунку ПДВ за основу взято середні показники обсягів реалізації промислової продукції учасників індустріального парку (враховуючи прогнозну чисельність їх працівників) з використанням ставки 17%. 


Прогнозування обсягу надходжень до бюджету податку на прибуток учасників індустріального парку не проводиться у зв’язку з неможливістю коректного визначення цього показника в умовах здійснення інвестиційної діяльності.


Податок з доходів фізичних осіб ( працівників господарюючих суб’єктів індустріального парку) приймаємо за ставкою 15%, при цьому єдиний соціальний внесок не вважаємо бюджетними надходженнями.


Надходження від орендної плати за землю до міського бюджету, враховуючи орендну ставку для об’єктів промислового призначення 10,99 грн./м² за рік та коригувальний коефіцієнт для будівництва 0,5, становлять орієнтовано  6 млн. грн. у 2015 році.
Задля зручності, основні показники результатів діяльності зведені у табличному вигляді.

	
Рік 
	Чисельність працюючих наростаючим підсумком осіб
	Обсяг реалізації продукції млн. грн.
	Фонд заробітної плати млн. грн.
	Податок на додану вартість млн. грн. 
	Податок на дохід фізичних осіб – працівників індустріального парку млн. грн.

	2016
	500
	134
	18,03
	22,78
	2,7

	2017
	800
	214,4
	29,7
	36,45
	4,46

	2018
	1000
	268
	38,2
	45,6
	5,73

	2019
	1200
	321,6
	47,04
	54,7
	7,06

	2020
	1400
	375,2
	56,35
	63,8
	8,45

	2021
	1600
	428,8
	66,08
	72,9
	9,9

	2022
	1700
	455,6
	72
	77,45
	10,8

	2023
	1800
	482,4
	78,12
	82
	11,7

	2024
	1900
	509,2
	84,46
	86,6
	12,7

	2025
	2000
	536
	91,0
	91,1
	13,7

	Середній показник за рік млн. грн.
	372,5
	58,1
	63,34
	8,7


Виходячи із прогнозних розрахунків результатів господарської діяльності учасників індустріального парку, очікувані надходження в середньому за рік до Державного бюджету по ПДВ складуть



63 млн. 340 тис. грн.

Місцевого бюджету по податку на дохід працівників індустріального парку 
   8 млн. 700 тис. грн. 

     по платі за землю



   6 млн. грн.
Зазначені розрахунки були здійснені методом екстраполяції з елементами моделювання експертних оцінок доступних у відкритому і інформаційному просторі.
12.  Інші відомості 

Розробку Концепції індустріального парку «Чернігів промисловий» забезпечено робочою групою, створеною розпорядженням Чернігівського міського голови від 14 лютого 2014 року за № 21-р «Про створення робочої групи».

Координатор розробки Концепції індустріального парку «Чернігів промисловий» – управління стратегічного розвитку міста та туризму Чернігівської міської ради (777-006, 774-944 Invest@online.ua) 







Додаток №1 
до концепції індустріального парку








«Чернігів промисловий»

Схема – планування колишньої території 
 

ПАТ ,,Чернігівське ,,Хімволокно" за адресою м. Чернігів вул. Щорса 78

[image: image3.jpg]= RLLblb

(3]
c
\
<)

©
!
\/

5
74

o (6t

O
R e s - O,

24 T
L)

o &

/-

P

77777

Cfaamai
. \m\|||||||||||l

H
A

)\

T~

A ._0
o

T LT S ey VO]

y : 7 227 SR / ceele
AT A (i J
. . e T 3 — 2 —— e T
= == — B ; Trer TR e
- T L TIT L e T :
= - -, >













Додаток №2








до концепції індустріального парку









«Чернігів промисловий»

Перелік вільних земельних ділянок під забудову 

	№
	Площа земельної ділянки
	Що знаходиться на земельній ділянці
	Можливість проведення комунікацій

	1
	0,87
	Вказані земельні ділянки вільні від забудови
	Газ, вода, каналізація, електрика, стиснене повітря, кисень. За потреби є можливість розглянути додаткові види комунікацій

	2
	14,2
	
	

	3
	1,2
	
	

	4
	1,7
	
	

	5
	1,08
	
	

	6
	0,6
	
	

	7
	8,0
	
	

	8
	0,55
	
	

	9
	0,3
	
	

	10
	0,32
	
	

	11
	2,8
	
	

	12
	0,77
	
	

	13
	0,69
	
	

	14
	1,68
	
	

	15
	0,36
	
	

	16
	0,82
	
	

	17
	0,34
	
	

	18
	0,2
	
	

	19
	0,49
	
	

	20
	0,38
	
	

	21
	3,32
	
	

	Всього
	40,67
	
	










Додаток №3








до концепції індустріального парку









«Чернігів промисловий»

Перелік вільних споруд (будівель) промислово – адміністративного призначення, що є власністю ТОВ «Монофіломент»

	№

по

схемі
	Назва будівлі, споруди 

(кількість поверхів),

до якого СП належить
	Призна-

чення (адмін., служб.побут. виробн.)
	Рік

побудови
	Висота 

(м)
	Орієнт.

Площа

 забудови

(м2)
	Орієнт.

загальна площа

(м2)
	Орієнт.

об'єм

(м3)
	Орієнт.

площа

покрівлі

(м2)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	25
	Будівля станції №1 

азотно-кисневого цеху 

(1,2 п.)
	адм.,

сл.-поб.,

виробн.
	12.59г
	7,2

3,6
	2140

перечень

паспорт
	2355,7
	21514

перечень

паспорт
	1953,4

паспорт

	63
	Будівля ремонтної зони вантажних автомобілів 

(1п.) (транспортний цех)
	виробн.
	06.89г
	3,0

7,0

9,2
	1207

перечень


	1195
	9126

перечень


	1207

	56

58
	Будівля блоку ремонтних цехів  (1,3 п.); (механічний цех-сл.гол.механіка)

лабораторія гамми (сл.гол.механіка) 
	адм.,

сл.-поб.,

виробн.
	05.66г

01.70г
	3,6

6,0

8,0
	5047

перечень

паспорт
	6166,7

паспорт
	40118

перечень

паспорт
	4824,0

паспорт

	53
	Будівля трансформаторного маслогосподарства 

(1,2 п.) (ЦЕВМ)
	адм.,

виробн.
	11.59г
	3,6

9,0
	420

перечень


	830
	4428

перечень


	420

	22
	Будівля цеху регенерації матеріалів (діл. підготовки тари) 

Будівля цеху регенерації матеріалів (1п.) (служба логістики)
	сл.-поб.,

виробн.
	12.60г

12.60г
	4,25
	1696

перечень

паспорт


	1382
	10120

перечень

паспорт


	1404

	79
	Будівля пакгаузу 

(1 п.) (служба логістики)
	виробн.
	12.59г
	5,0
	1560

перечень
	1551
	7800

перечень
	1560

	150
	Споруда навісу 

(1 п.) (служба логістики)
	виробн.
	11.61г
	5,0
	925

перечень
	925
	4625

перечень
	925

	80
	Будівля головного магазину  

(1,2 п.) (служба логістики)
	виробн.
	12.59г
	2,8

5,5
	1620

перечень

паспорт
	3384
	17172

перечень

паспорт
	1620

	55
	Будівля дільниці з ремонту КВП+склад.прим (1,2 п.) (ЦЕЕАС)
	сл.-поб.,

виробн.
	12.60г

12.80г
	3,6
	679,6

перечень

паспорт
	994,8

паспорт
	4812

перечень

паспорт
	548,3

194,3

паспорт

	29
	Будівля текстильно-галантерейного цеху 

(дільн. №2)  

(1, 2, 3, 4п.) (дільн.резерв.облад)
	виробн.
	11.59г

12.96г
	3,6

4,8

7,0
	11672,7

перечень

паспорт
	18051,7

паспорт
	104414

перечень

паспорт
	11480

паспорт

	31
	Будівля центральної лабораторії підприємства 

(3 п.) (ЦЛП)
	адм.,

сл.-поб.,

виробн.
	06.62г
	3,25
	1620,0

перечень

1006,8

паспорт
	3438,2

паспорт
	15795

перечень

19626

паспорт
	1404

паспорт

	64
	Будівля гаражу 

(1,2 п.) (транспортний цех)
	виробн.
	06.62г
	5,0
	1896,5

перечень

паспорт
	1856,2

паспорт
	9811,8

перечень

паспорт
	1809,7

паспорт

	85

-
	Будівля хімічного цеху

(1,4,8 п.)

склад

естакада
	адм.,

сл.-поб.,

виробн.
	12.63г

10.83г

06.62г
	3,0

6,0

7,8
	5209,5

перечень

паспорт
	19965

паспорт
	132238,4

перечень

паспорт

	5498,7

паспорт

	34
	Будівля АХС №1 

(1,2 п.)

(ЦАХКУ)
	адм.,

сл.-поб.,

виробн.
	11.65г
	3,6

7,0
	2006,7

перечень

паспорт
	2355,7

паспорт
	17918

перечень

паспорт
	1966

паспорт

	6
	Будівля прядильного цеху

(2,4,6 п.)
	адм.,

сл.-поб., виробн.
	06.62г
	3,6 4,8

8,4
	13514

перечень

13811,0

паспорт
	30648

паспорт
	206445

перечень

202205

паспорт
	11834

паспорт


	1
	Будівля цеху витягування корду 

(1 п.)
	адм.,

сл.-поб., виробн.
	06.62г
	5,6

4,0
	11042

перечень
	17815
	87332

перечень
	11042

	1
	Будівля цеху перемотування шовку (перемотка)

(1 п.) (дільн. резерв. обладн)
	адм.,

сл.-поб., виробн.
	06.62г
	5,6

4,0
	14216

перечень
	26254
	112573

перечень
	14216

	1
	Будівля цеху опорядження шовку (отделка)

(1п.) (дільн. резерв. обладн)
	адм.,

сл.-поб., виробн.
	06.62г
	8,2

4,0
	9155

перечень
	12973
	104327

перечень
	9155

	1
	Будівля цеху крутіння шовку 

(1 п.) (дільн. резерв. обладн)
	сл.-поб., виробн
	06.62г
	5,6
	11308

перечень
	21895
	94326

перечень
	11308

	1
	Будівля цеху крутіння корду 

(1 п.) (КТЦ)
	адм.,

сл.-поб., виробн.
	12.63г
	5,6

4,0
	15466

перечень
	28743
	122783

перечень
	15466

	1
	Будівля ткацького цеху №1 

(1 п.) (КТЦ)
	адм.,

сл.-поб., виробн.
	06.62г
	5,6

4,0
	8951

перечень
	5101
	71011

перечень
	8951

	89
	Будівля реагентного господарства 

(1 п.) (ЦВіК)
	виробн.
	06.62г
	3,5
	283,2

перечень

паспорт
	420,8

паспорт
	1306,7

перечень

паспорт
	158,8

паспорт

	1
	Будівля машинних залів

 1-16 (1 п.) (ЦАХКУ)
	виробн.
	06.67г
	8,2
	12188

перечень
	15266
	109866

перечень
	12188

	1
	Будівля витягування шовку 

(1 п.) (цех в-ва текстильних ниток)
	адм.,

сл.-поб., виробн.
	09.63г
	5,6

4,0
	10481

перечень
	19900
	85049

перечень
	10481

	1
	Будівля дільниці машин ДТХ,

ДТF (1 п.) (цех вироб.текст.ниток)
	виробн.
	09.63г
	5,6
	4050

перечень
	8100
	33210

перечень
	4050

	32
	Будівля дільниці регенерації капролактаму  

(1,5п.) (ДРК)
	виробн.
	09.63г
	3,0

6,0

12,0
	2938,9

перечень

паспорт
	4677,6

паспорт
	42744,1

перечень

паспорт
	2822,3

паспорт

	1
	Будівля складу готової продукції  (1 п.) (служба логістики)
	виробн.
	09.63г
	9,0
	2775

перечень

паспорт
	2664
	24975

перечень

паспорт
	2775

	35
	Будівля АХС №2 

(1,2 п.) (ЦАХКУ)
	адм.,

сл.-поб.,

виробн.
	06.64г
	3,6

7,4

4,8
	1654

перечень

паспорт
	2170

паспорт
	14749

перечень

паспорт
	1648

паспорт

	42
	Будівля станції оборотного водопостачання 

(1 п.) (ЦВіК)
	сл.-поб.,

виробн.
	06.64г
	5,0
	1330,3

перечень

паспорт
	1224,6

паспорт
	11260,8

перечень

паспорт
	1341,3

паспорт

	10
	Будівля хіміко-прядильного цеху “Анід” (пакгауз, прядильний, хімічний, їдальня № 38 (УРО), 

склад солі АГ)    (1 п.,5 п.)
	виробн.
	12.65г
	3,6

8,8
	10512

перечень

паспорт
	28846,0

паспорт
	145152

перечень

паспорт
	10483,2

паспорт

	14
	Будівля текстильного цеху виробництва “Анід” 

(1 п., 3 п.)
	адм.,

сл.-поб.,

виробн.
	12.65г
	5,6

3,3
	28277

перечень

паспорт
	81039,3


	340647,8

перечень

паспорт
	28188

паспорт

	36
	Будівля АХС №3 

(1 п.) (ЦАХКУ)
	сл.-поб.,

виробн.
	12.65г
	5,3
	1872

перечень

паспорт
	1855

паспорт
	12960,0

перечень

паспорт
	1872

паспорт

	
	Будівля газорозподільчого пункту  вироб. “Анід” 

(1 п.) (теплоцех)
	виробн.
	12.65г
	4,0
	16

перечень
	10
	62

перечень
	16

	16
	Будівля цеху реставрації намотувальної тари 

(1 п.) (дільн. підгот. тари)
	виробн.
	06.66г
	5,6
	4276

перечень

паспорт
	4212

паспорт
	43633

перечень

паспорт
	4212

паспорт

	67
	Будівля прохідної “Капрон” 

(2 п.) (ВОХР)
	адм.

сл.поб.
	06.66г
	2,7

3,3
	517,3

перечень

паспорт
	758,5

паспорт
	3933,3

перечень

паспорт
	614,2

паспорт

	27
	Будівля складу водневих балонів (1 п.) (АКЦ)
	виробн.
	11.66г
	3,0
	118

перечень

146

паспорт
	101
	422

перечень

паспорт
	118

	49
	Будівля енергетичного комплексу 

(1 п.) (теплоцех)
	виробн.
	11.66г
	7,2
	2101

перечень

паспорт
	2021,7

паспорт
	16279

перечень

паспорт
	2174

паспорт

	83
	Будівля тепловозного депо

(1,2 п.) (служба логістики)
	сл.-поб.,

виробн.
	10.90г

перечень, ИВЦ

1976г

паспорт
	3,0

6,3
	280

перечень

паспорт
	241
	1824

перечень

паспорт
	280

	19
	Будівля піску 

(1 п.) (прядильний цех)
	виробн.
	12.67г
	5,0


	207

перечень
	186
	1058

перечень
	207

	59
	Будівля ремонтно-будівельного цеху (1,3 п.)

(лільниця резерв обладнан)
	адм.,

сл.-поб.,

виробн.
	12.67г
	3,0

5,0
	2447

перечень

2921,1

паспорт
	3673,6

паспорт
	16280

перечень

19461,1

паспорт
	2693

паспорт

	4
	Будівля електрокарного депо 

(1 п.) (служба логістики)
	сл.-поб.,

виробн.
	12.67г
	4,3
	558

перечень

паспорт
	521
	2400

перечень

паспорт
	558

	23
	Будівля пральні ЦРНТ

 (1 п.) (дільн. підготовки тари)
	виробн.
	06.69г
	3,7
	559,5

перечень

паспорт
	470,5

паспорт
	1999,2

перечень

паспорт
	556,3

паспорт

	26
	Будівля станції № 2 

(1,2 п.) (АКЦ)
	сл.-поб.,

виробн.
	12.70г
	7,2

3,6
	1465

перечень

паспорт
	1546,5

паспорт
	12720

перечень

паспорт
	1411,2

паспорт

	75
	Адмінбудівля № 3 

(4,5 п.) (госп. відділ)
	адм
	07.71г
	3,0
	1332

перечень
	6265
	22500

перечень
	1332

	50
	Будівля центрального теплопункту № 2 

(2 п.) (теплоцех)
	виробн.
	12.71г
	4,2
	147

перечень
	252
	1325

перечень
	147

	51
	Будівля центрального теплопункту № 1 

(1 п.) (теплоцех)
	виробн.
	12.71г
	3,0
	90

перечень
	81
	270

перечень
	90

	90
	Будівля цегляного складу 

(1п.) (служба логістики)
	виробн.
	06.62г
	3,0
	567

перечень
	551
	2041

перечень
	567

	7
	Будівля прядильного цеху №2 

(4 п.)
	адм.,сл.-поб., виробн.
	12.72г
	3,6 6,0

7,2
	4525

перечень
	17453
	106875

перечень
	4525

	57
	Будівля механічного цеху 

(1,2 п.)

(сл.гол.механіка)
	адм.,

виробн.
	12.72г
	3,6

7,2
	5508,7

перечень

паспорт
	5467,7

паспорт
	42076

перечень

паспорт
	5436,6

паспорт

	24
	Будівля підстанції пральні 

(1п.) (дільн. підгот. тари)
	виробн.
	11.68г
	3,75
	35

перечень
	35
	136

перечень
	35

	39
	Будівля диспетчерського пункту (1 п.) (ЦАХКУ)
	виробн.
	12.73г
	4,5
	105

перечень
	91
	474

перечень
	105

	86
	Будівля складу капролактаму  (1,2 п.)  (хімцех)
	виробн.
	12.74г
	3,0

9,0
	3750,3

перечень

паспорт
	5060,9

паспорт
	35798

перечень

паспорт
	3742

паспорт

	43
	Будівля складу піску  

(1,2 п.) (ЦВіК)
	виробн.
	12.74г
	4,3

9,0
	549

перечень

паспорт
	665
	4942

перечень

паспорт
	549

	44
	Будівля насосної розчину  солі  (1 п.) (ЦВіК)
	виробн.
	12.74г
	3,0
	32

перечень
	50
	173

перечень
	32

	45
	Будівля хлораторної 

(1,2 п.) (ЦВіК)
	виробн.
	12.74г
	3,2

6,0
	268,8

перечень

паспорт
	289,7

паспорт
	1962,2

перечень

паспорт
	252

паспорт

	20
	Будівля котельної  ВОТ

(1 п.) (хіміко-пряд. цех)
	виробн.
	12.74г
	4,7

7,2
	90

перечень

195,0

паспорт
	208
	970

перечень

1197,0

паспорт
	224,5

чертежи паспорта

	8
	Будівля 7-ми поверхового побутового корпусу 

(цех витягування корду)

5-й поверх (КТЦ)

3-й поверх (КТЦ)
	адм.,

сл.-поб.
	12.74г

09.75г

12.75г
	3,3
	1488

перечень
	6468

1064

1064
	29376

перечень
	1488

	18
	Будівля насосної пожежогасіння (1 п.) (прядильний цех)
	виробн.
	12.74г
	5,6
	61

перечень
	56
	336

перечень
	61

	1
	Будівля ткацького цеху №2 

(1 п.) (КТЦ)
	виробн.
	12.74г
	5,6

4,0
	9900

перечень
	12551
	101249

перечень
	9900

	30
	Будівля текстильно-галантерейного цеху 

(2,3 п.) (діл№1)

(дільн.резерв.обладн)
	виробн.
	12.74г
	3,6

4,2
	2110,6

перечень

паспорт
	3732

паспорт
	22240,6

перечень

паспорт
	2150

паспорт

	12
	Будівля водневої рампи 

(1 п.) (хіміко-пряд. цех)
	виробн.
	12.75г
	3,0
	43

перечень
	43
	130

перечень
	43

	54
	Будівля електролабораторії  

(3 п.) (ЦЕВМ)
	виробн.
	12.76г
	3,3
	454,4

перечень

паспорт
	1035,6

паспорт
	4589

перечень

паспорт
	502

паспорт

	62
	Будівля механізованої мийки  

(1 п.) (транспортний цех)
	виробн.
	12.76г
	5,2
	161

перечень
	142
	837

перечень
	161

	84
	Будівля зарядної станції

(1,2 п.) (служба логістики)
	сл.-поб.,

виробн.
	12.76г
	3,0

5,0
	815

перечень
	905
	4266

перечень
	815

	37
	Будівля побутов корпусу ЦАХКУ 

(4 п.)
	адм.,

сл.-поб.,
	12.78г
	2,7
	396,0

перечень

393,5

паспорт
	1261,5

паспорт
	4950,0

перечень

5233,5

паспорт
	375,8

паспорт

	78
	Будівля складу II гр. (1п.)

Будівля складу матеріалів і обладнання 

(1 п.) (служба логістики)
	виробн.
	12.71г

12.79г
	9,7
	9859

перечень
	9859

в т.ч.

967
	112726

перечень
	9859

	33
	Будівля дільниці з виробництва штапелю 

(1,2 п.)
	виробн.
	09.80г
	3,6

7,2
	5791

перечень

паспорт
	7650,8

паспорт
	68428,3

перечень

паспорт
	5940

паспорт

	9
	Будівля 6-ти поверхового побутового корпусу

(6 п) (цех з вироб.текстильн.ниток)
	адм.,

сл.-поб.
	12.80г
	2,9
	1401

перечень
	7168
	25518

перечень
	1401

	81
	Будівля складу мастил та хімікатів 

(1,2 п.) (служба логістики)
	сл.-поб.,

виробн
	12.84г
	4,0

8,0
	1152

перечень

1203

паспорт
	1248,9

паспорт
	9252

перечень

10177

паспорт
	1236

паспорт

	77
	Будівля дослідної установки утилізації люмінесцентних ламп (1п.) (дільн.НіОПСВ)
	виробн.
	02.89г
	6,0
	488

перечень

паспорт
	416,5

паспорт
	3165

перечень

паспорт
	477,2

паспорт

	17
	Будівля шпульно-тарного цеху  (1п., 2 п.)

(дільн. з підготовки тари)
	виробн.
	06.85г
	3,0

6,0
	6464,0

перечень

5866,8

паспорт
	17998,8

паспорт
	45136

перечень

49331

паспорт
	5763

паспорт

	87
	Будівля приміщення для зберігання засобів ел. захисту  

(1 п.) (ЦЕВМ)
	виробн.
	12.86г
	4,0
	88

перечень
	87
	350

перечень
	88

	60
	Будівля пилорами РБЦ

 (1 п.) (дільниця з ремонту будівель та споруд)
	виробн.
	12.86г
	3,8
	224

перечень
	204
	851

перечень
	224

	28
	Будівля наповнювальної кисневих балонів 

(1,2 п.) (АКЦ)
	сл.-поб.,

виробн.
	12.87г
	7,0

3,5
	1697

перечень

паспорт
	1692

паспорт
	15273

перечень

паспорт
	1640,5

паспорт

	65
	Будівля майстерні  

(1,3п.) (монтажний цех-діл.рез.обладнання)
	виробн.
	09.90г
	3,0

7,0
	474

перечень
	540
	3181

перечень
	474

	71
	Будівля побутових приміщень  

(1 п.) (дільн. з благоустрою)
	адм.,

сл.-поб.
	12.75г
	3,5
	480

перечень
	480
	1680

перечень
	480

	52
	Будівля приміщення для роздрібного комерційного обліку (1п.) (теплоцех)
	виробн.
	12.90г
	4,0
	51

перечень
	44
	203

перечень
	51

	145
	Споруда арочного складу  

(текстильний цех)
	виробн.
	12.92г
	7,5
	450

перечень
	450
	2513

перечень
	-

	145
	Споруда арочного складу 

АС-10 (дільниця з ремонту будівель та споруд)
	виробн.
	10.93г
	7,5
	450

перечень
	450
	2513

перечень
	-

	145
	Споруда арочного складу 

АС-10 (текстильний цех)
	виробн.
	10.93г
	7,5
	450

перечень
	450
	2513

перечень
	-

	145
	Споруда арочного складу 

№ 1 (служба логістики)
	виробн.
	01.95г
	7,5
	450

перечень
	450
	2513

перечень
	-

	145
	Споруда арочного складу

(текстильний цех)
	виробн.
	06.96г
	7,5
	450

перечень
	450
	2513

перечень
	-

	72
	Будівля складу інвентарю 

(1п.) (дільн. з благоустрою)
	виробн.
	06.96г
	2,8
	67

перечень
	67
	188

перечень
	67

	88
	Будівля гаражу для вантажних автомобілей №1

(1 п.) (сл.головного механіка)
	виробн.
	06.96г
	3,5
	18

перечень
	90
	63

перечень
	18

	88
	Будівля гаражу для вантажних автомобілів №2

(1 п.) (дільн.резерв.обладнання)
	виробн.
	06.96г
	3,5
	18

перечень
	
	63

перечень
	18

	88
	Будівля гаражу для вантажних автомобілів №3

(1п.) (газорятувальна служба)
	виробн.
	06.96г
	3,5
	18

перечень
	
	63

перечень
	18

	146
	Будівля складу цементу

(2 п.) (дільниця з ремонту будівель та споруд)
	виробн.
	12.96г
	3,5
	75

перечень
	50
	530

перечень
	75

	5
	Будівля диспетчерської кондиціонування повітря 

(2п.) (ЦАХКУ)
	сл.-поб.,

виробн.
	10.97г
	3,6

4,8
	173

перечень
	288
	2678

перечень
	173

	11
	Будівля установки БС№2

(хіміко-прядильний цех)
	виробн.
	12.98г
	3,6
	180,6

перечень

паспорт
	936

паспорт
	4588

перечень

паспорт
	156

паспорт

	145
	Споруда арочного складу 

АС-10 (служба логістики)
	виробн.
	12.99г
	7,5
	450 

перечень
	450
	2513

перечень
	-

	68
	Будівля КПП-21 

(1 п.) (ВОХР)
	виробн.
	08.00г
	2,8
	18

перечень
	18
	49

перечень
	18

	54
	Будівля ремонтної дільниці ЦРЕУ 

(1 п.) (електроцех)
	виробн.
	05.66г
	8,0
	1320

перечень

паспорт
	1119

паспорт
	9179

перечень

паспорт
	1281

паспорт

	48
	Будівля ГРП для пониження високого тиску 

(1 п.) (теплоцех)
	виробн.
	12.01г
	3,5
	48

перечень

49,3

паспорт
	42
	168

перечень

214,4

паспорт
	48

	1
	Будівля дільниці формування та зберігання 

(1п.) (сорт.-пакув. цех)
	виробн.
	06.62г
	5,6
	1188

перечень
	2448
	9742

перечень
	1188

	1
	Будівля дільниці пакування технічних ниток 

(1п.) (сорт.-пакув. цех)
	виробн.
	12.74г
	5,6

4,0
	6870

перечень
	2232
	53913

перечень
	6870

	76
	Будівля електрощитової 

(1 п.) (ЦАХКУ)
	виробн.
	03.03г
	3,0
	9

перечень
	9
	30

перечень
	9

	13
	Установка системи охолодження

(хіміко-прядильний цех)
	виробн.
	04.04г
	-
	192

перечень
	57
	1167

перечень
	

	38
	Будівля складу рідкого аміаку 

(1 п.) (ЦАХКУ)
	виробн.
	11.66г
	3,5
	144

перечень

296,0

паспорт
	
	504

перечень

1594,0

паспорт
	296

	144
	Споруда мазутонасосної 

(1 п.) (теплоцех)
	виробн.
	03.67г
	4,0
	162

перечень
	20
	640

перечень
	-

	91
	Будівля постів виїзду 

(1п.) (ВОХР)
	виробн.
	12.66г
	3,6
	35

перечень
	35
	126

перечень
	35

	69
	Будівля прохідної “Анід” 

(1п.) (ВОХР)
	виробн.
	12.70г
	3,5
	34

перечень
	34
	120 перечень
	34

	147
	Споруда теплиць КХВ

(дільниця з благоустрою)
	виробн.
	12.70г
	2,6
	19

перечень
	555
	50

перечень
	19

	151
	Будівля складу нафтопродуктів (1 п.) (служба логістики)
	виробн.
	12.70г
	3,0
	20

перечень
	119
	60

перечень
	20

	139
	Споруда резервуару освітленої води (ЦВіК)
	виробн.
	06.62г
	7,0
	113

перечень
	400
	800

перечень
	-

	141
	Горізонт.отстойник

(ЦВіК)
	
	12.73г
	
	
	1440
	
	

	149
	Навіс карного депо

(служба логістики)
	
	12.75г
	
	
	236
	
	

	82
	Будівля приміщення автомобільних вагів 

(1п.) (служба логістики)
	виробн.
	12.88г
	2,5
	11

перечень
	10
	28

перечень
	11

	1
	Дільниця крутильно-ткацького обладнання (1п.) (КТЦ)
	виробн.
	06.62г
	
	
	2592
	
	

	Всього
	
	
	
	
	
	
	
	










Додаток 4









до концепції індустріального парку









«Чернігів промисловий»

[image: image4.jpg][]Dc:x
£

il

(:{\‘

I

\

CxeMa

LI

g s /
=) %

\
/\1

CUCTeM BOJONOCTaYaHHA Ta eomamaegeﬂuﬂ "XiMBOnOKHO" E o \
[ ]
=

YMOBHI no3HauyeHHs:

~— BogoNpoBiaHi Mepexi





PAGE  
23

