Пояснювальна записка

до проєкту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про погодження проєктної документації»

Рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.12.2023 № 774 комунальному підприємству «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради погоджено проєктну документацію по об’єкту будівництва «Реконструкція системи повітрозабезпечення каналізаційних очисних споруд м. Чернігів, розташованих по вул. Колективній, 58 в с. Гущин Чернігівського району, Чернігівської області», загальною кошторисною вартістю 181 330 483,00 грн (сто вісімдесят один мільйон триста тридцять тисяч чотириста вісімдесят три гривні 00 копійок).

Проєкт передбачається впроваджувати у три черги, якими передбачено заміна застарілого обладнання повітродувної станції на нове сучасне обладнання імпортного виробництва, улаштування трансформаторної підстанції зі встановленням нових трансформаторів, ремонт виробничих приміщень та фасадів будівлі повітродувної станції.

Під час виконання будівельних робіт по 1 (першій) черзі будівництва виник ряд робіт, не передбачених проєктною документацію. В зв’язку з цим виконано коригування проєктної документації та проведено її експертизу. Згідно з експертним звітом (позитивним), виданим Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕМБУДКОНСАЛТІНГ» (м. Київ) від 05 лютого 2026 року № 256-К/25-РБК/ЕЗ, загальна вартість робіт становить 193 629 120,00 грн (сто дев’яносто три мільйони шістсот двадцять дев’ять тисяч сто двадцять гривень 00 копійок).

Заступник директора

з будівництва та постачання

КП «Чернігівводоканал»                                                             Тетяна ДУДКО