|  |  |  |  |  | Додаток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до Програми покращання покриття доріг та проїздів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у житловій забудові м. Чернігова на 2012-2016 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (у редакції рішення міської ради «____»__________2013 року (30 сесія 6 скликання) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розподіл обсягів фінансування з капітального ремонту, який здійснюється в рамках виконання Програми покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова на 2012-2016 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Адреса | Орієнтов-ний обсяг, кв. м |  | Орієнтовна кошторисна вартість, тис. грн. |  | У тому числі за роками, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 рік | 2013 рік |  | 2014 рік |  | 2015 рік |  | 2016 рік |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Комунальне підприємство «Новозаводське» Чернігівської міської ради | 10071,5 |  | 2014,25 |  | 392,6 | 375,88 |  | 432,74 |  | 417,05 |  | 395,98 |
| 1.1 | ЖРЕД-3 | 622,0 |  | 124,4 |  | 124,4 | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.2 | ЖРЕД-5 | 552,0 |  | 110,3 |  | 110,3 | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.3 | ЖРЕД-9 | 790,0 |  | 157,9 |  | 157,9 | - |  | - |  | - |  | - |
| 2 | Комунальне підприємство «Деснянське» Чернігівської міської ради | 9770,9 |  | 1954,13 |  | 381,7 | 375,88 |  | 415,64 |  | 400,57 |  | 380,34 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 2.1 | ЖРЕД-4 | 677,0 |  | 135,3 |  | 135,3 | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.2 | ЖРЕД-7 | 434,0 |  | 86,8 |  | 86,8 | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.3 | ЖРЕД-11 | 588,0 |  | 117,6 |  | 117,6 | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.4 | ЖРЕД-8 | 210,0 |  | 42,0 |  | 42,0 | - |  | - |  | - |  | - |
| 3 | Комунальне підприємство «ЖЕК-6» Чернігівської міської ради | 800,0 |  | 160,0 |  | 160,0 | - |  | - |  | - |  | - |
| 4 | Комунальне підприємство «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради | 8631,3 |  | 1726,21 |  | 350,0 | 375,88 |  | 347,48 |  | 334,88 |  | 317,97 |
| 5 | Комунальне підприємство «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради | 7493,3 |  | 1498,61 |  | 301,6 | 375,86 |  | 285,24 |  | 274,90 |  | 261,01 |
|  | Усього: | 36767,0 |  | 7353,2 |  | 1585,9 | 1503,5 |  | 1481,1 |  | 1427,4 |  | 1355,3 |

Міський голова 																О. В. Соколов