ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

30 липня 2014 року № 139-р

ПЛАН

заходів щодо забезпечення стабільної роботи теплоенергетики міста Чернігова в умовах зменшення споживання природного газу

| № п/п | Об’єкт, на якому впроваджено захід | Назва заходу | Вартість, тис. грн. | Економія паливно-енергетичних ресурсів |  | Відповідальна особа за реалізацію заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, тис. т. у. п. | Природний газ, тис. куб. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельня по вулиці Малясова, 14 а | Реконструкція автономної котельні з заміною обладнання без зміни зовнішніх геометричних параметрів | 2 493,17 | 29,37 | 24,63 | Голова правління публічного акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» Луста І. М. |
| 2 | Котельня по вулиці Соснова, 23 | Реконструкція автономної котельні з заміною обладнання без зміни зовнішніх геометричних параметрів | 2 235,81 | 20,01 | 16,61 | Голова правління публічного акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» Луста І. М. |
| 3 | Котельня по вулиці Орловська, 2 а | Реконструкція автономної котельні з заміною обладнання без зміни зовнішніх геометричних параметрів | 2 588,64 | 23,04 | 19,1 | Голова правління публічного акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» Луста І. М. |
| 4 | Котельня по вулиці Гагаріна, 27 | Реконструкція автономної котельні з заміною обладнання без зміни зовнішніх геометричних параметрів | 2 699,25 | 38,77 | 31,5 | Голова правління публічного акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» Луста І. М. |
| 5 | 38 котелень, які утримуються публічним акціонерним товариством «Облтеплокомуненерго» | Повне відключення гарячого водопостачання |  |  | 16 377,83 | Голова правління публічного акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» Луста І. М. |
| 6 | 38 котелень, які утримуються публічним акціонерним товариством «Облтеплокомуненерго» | Повне відключення гарячого водопостачання та зменшення нормативних температур повітря у приміщеннях на 2 градуси С |  |  | 20 450,577 | Голова правління публічного акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» Луста І. М. |
| 7 | 38 котелень, які утримуються публічним акціонерним товариством «Облтеплокомуненерго» | Екстрене відключення від теплопостачання об’єктів бюджетної сфери та промисловості |  |  | 27 203,7 | Голова правління публічного акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» Луста І. М. |
| 8 | Котлотурбінний цех комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» | Заміна підвісних кубів повітря підігрівачів і газоходів котлів ст. № 2, 3, 4 протягом 2012 – 2014 років |  | 1,742 | 1 500 | Головний інженер комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» Киричок В. Ф. |
| 9 | Котлотурбінний цех комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» | Заміна трубної системи підігрівача мережної води ПСГ-1 ТГ-3 протягом 2014 року |  | 0,604 | 520 | Головний інженер комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» Киричок В. Ф. |
| 10 | Котлотурбінний цех комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» | Очищення трубної системи конденсатора ТГ-3 від сольових відкладень протягом 2014 року |  | 0,859 | 740 | Головний інженер комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» Киричок В. Ф. |
| 11 | Котлотурбінний цех комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» | Заміна пилоповітря-проводів систем пило-приготування котлів ст. № 2, 4 протягом 2014 року |  | 0,430 | 370 | Головний інженер комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» Киричок В. Ф. |
| 12 | Котлотурбінний цех комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» | Заміна обмурівки і теплової ізоляції стелі і горизонтальних газоходів котлів ст. № 2, 3 протягом 2014 року |  | 0,430 | 370 | Головний інженер комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» Киричок В. Ф. |
| 13 | Котлотурбінний цех комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» | Зменшення кількості годин роботи котла ст. № 5 протягом 2012 – 2014 років |  | 43,549 | 37 500 | Головний інженер комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» Киричок В. Ф. |
| 14 | Котлотурбінний цех комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» | Зменшення годинної витрати газу на підсвічування факелу пиловугільних котлів (ст. № 1 – 4) з 2,5 тис. куб. м до 1,9 тис. куб. м протягом 2014 року |  | 7,665 | 6 600 | Головний інженер комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» Киричок В. Ф. |
| 15 | Котлотурбінний цех комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» | Зменшення кількості розпалень котлів протягом 2014 року |  | 0,732 | 630 | Головний інженер комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» Киричок В. Ф. |
| 16 | 5 котелень, які утримуються приватним підприємством «Спеціальна енергетична компанія» | Зміна температурного графіку шляхом зниження температури теплоносія |  | 212 | 180 | Директор приватного підприємства «Спеціальна енергетична компанія» Козлов В. О. |
| 17 | Загальноосвітній навчальний заклад № 2, 9, 20, 21, 22 | Часткова заміна вікон та дверей на енергозберігаючі | 2 329,3 | 0,0367 | 31,56 | Заступник начальника управління освіти Чернігівської міської ради Рубан М. Ф. |
| 18 | Загальноосвітній навчальний заклад № 2, 9, 20, 21, 22 | Встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень і радіаторами | 7,08 | 0,007 | 6,02 | Заступник начальника управління освіти Чернігівської міської ради Рубан М. Ф. |
| 19 | Загальноосвітній навчальний заклад № 2, 9, 20, 21, 22 | Заміна ламп розжарення на енергоефективні лампи | 36,76 | 0,004 | 3,44 | Заступник начальника управління освіти Чернігівської міської ради Рубан М. Ф. |
| 20 | Загальноосвітні навчальні заклади міста Чернігова | Зміна термінів проведення осінніх та весняних канікул, збільшивши їх проведення в зимовий час |  |  |  | Заступник начальника управління освіти Чернігівської міської ради Рубан М. Ф. |
| 21 | Загальноосвітні навчальні заклади міста Чернігова, які працюють в одну зміну | З метою економії електроенергії розпочинати заняття не раніше 9 години ранку |  |  |  | Заступник начальника управління освіти Чернігівської міської ради Рубан М. Ф. |
| 22 | Загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади міста Чернігова | Провести утеплення вікон та дверей, завершити випробування систем опалення протягом серпня – вересня 2014 року |  |  |  | Заступник начальника управління освіти Чернігівської міської ради Рубан М. Ф. |
| 23 | Чернігівська міська лікарня № 2 Чернігівської міської ради | Придбання та часткова заміна чавунних радіаторів на радіатори типу «Корадо» | 14,7 |  |  | Головний лікар Чернігівської міської лікарні № 2 Чернігівської міської ради Фаль В. П. |
| 24 | Чернігівська міська лікарня № 2 Чернігівської міської ради | Придбання та заміна ламп розжарення на енергоефективні лампи | 1,6 |  |  | Головний лікар Чернігівської міської лікарні № 2 Чернігівської міської ради Фаль В. П. |
| 25 | Чернігівська міська лікарня № 3 Чернігівської міської ради | Заміна віконних блоків в поліклінічному відділені та стаціонарі | 18,0 |  |  | Головний лікар Чернігівської міської лікарні № 3 Чернігівської міської ради Янголь В. І. |
| 26 | Чернігівська міська лікарня № 3 Чернігівської міської ради | Часткове відключення постачання гарячої води у приміщеннях стаціонару в не ургентні дні, впровадження графіків відключення гарячої води |  |  |  | Головний лікар Чернігівської міської лікарні № 3 Чернігівської міської ради Янголь В. І. |
| 27 | Чернігівська міська лікарня № 3 Чернігівської міської ради | Утеплення вікон, вхідних дверей, приміщень горищ |  |  |  | Головний лікар Чернігівської міської лікарні № 3 Чернігівської міської ради Янголь В. І. |
| 28 | Чернігівська міська лікарня № 3 Чернігівської міської ради | Зменшення температури повітря у приміщеннях лікарні на 2 градуси С |  |  |  | Головний лікар Чернігівської міської лікарні № 3 Чернігівської міської ради Янголь В. І. |
| 29 | Чернігівська міська лікарня № 3 Чернігівської міської ради | Здійснення постійного контролю за споживанням електричної енергії в приміщеннях лікарні |  |  |  | Головний лікар Чернігівської міської лікарні № 3 Чернігівської міської ради Янголь В. І. |
| 30 | Пологовий будинок Чернігівської міської ради | Капітальний ремонт міжблочних швів головного корпусу | 85,0 |  |  | Головний лікар пологового будинку Чернігівської міської ради Гусак В. І. |
| 31 | Пологовий будинок Чернігівської міської ради | Капітальний ремонт фасаду центрального входу головного корпусу | 96,0 |  |  | Головний лікар пологового будинку Чернігівської міської ради Гусак В. І. |
| 32 | Пологовий будинок Чернігівської міської ради | Промивка системи опалення | 190,0 |  |  | Головний лікар пологового будинку Чернігівської міської ради Гусак В. І. |
| 33 | Дитяча поліклініка № 2 Чернігівської міської ради | Призупинення роботи водного блоку |  |  | 2,4 | Головний лікар дитячої поліклініки № 2 Чернігівської міської ради Якубова Г. В. |
| 34 | Дитяча поліклініка № 2 Чернігівської міської ради | Зменшення енергоємних процедур у фізіотерапевтичному відділенні |  |  |  | Головний лікар дитячої поліклініки № 2 Чернігівської міської ради Якубова Г. В. |
| 35 | Дитяча поліклініка № 2 Чернігівської міської ради | Зменшення використання газу на опалення за рахунок заміни вікон та дверей на металопластикові |  |  |  | Головний лікар дитячої поліклініки № 2 Чернігівської міської ради Якубова Г. В. |
| 36 | Міська стоматологічна поліклініка Чернігівської міської ради | Скорочення споживання природного газу через утеплення віконних рам, вхідних дверей, зниження на 2 градуси С підігріву води, температури повітря у приміщеннях |  |  | 3,0 | Головний лікар міської стоматологічної поліклініки Чернігівської міської ради Лістовщик Л. І. |
| 37 | Лікарня № 4 Чернігівської міської ради | Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | 5,0 |  |  | Головний лікар лікарні № 4 Чернігівської міської ради Стецьков Ю. П. |
| 38 | Лікарня № 4 Чернігівської міської ради | Часткова заміна ламп розжарення на енергоефективні лампи |  |  |  | Головний лікар лікарні № 4 Чернігівської міської ради Стецьков Ю. П. |