ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Чернігівської міської ради «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки»

З метою сталого функціонування електротранспорту та подальшого його розвитку рішенням Чернігівської міської ради від 21 серпня 2018 року 33/VII-3 було затверджено Програму розвитку електричного транспорту      м. Чернігова на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями відповідно до рішення Чернігівської міської ради №42/VII-12 від 30 травня 2019 року) (далі - Програма).

На 2019 рік Програмою передбачено фінансування з міського бюджету податку на додану вартість за нові тролейбуси, придбані в рамках міжнародної фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), а також співфінансування закупівлі нових електробусів.

Враховуючи довготривалість процедур спільного з ЄІБ проекту та впровадження пільгового періоду (2 роки) постала необхідність оновити строки виплат податку на додану вартість  за нові тролейбуси та тіла кредиту.

Також залишається актуальною потреба в оновленні парку тролейбусів комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради.

Окрім цього у 2019 році не було виконано запланований об’єм робіт з реконструкції тролейбусної інфраструктури, внаслідок чого стан кабельного господарства, обладнання тягових підстанцій та контактної мережі на старих ділянках залишається критично поганим.

З метою залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку для капітального ремонту (ДФРР), реконструкції тролейбусної інфраструктури було розроблено інвестиційний проект «Капітальний ремонт тролейбусної мережі в м. Чернігові», який посів 16-18 місце у загальному рейтинговому списку проектів по Чернігівській області, які можуть фінансуватися за рахунок коштів ДФРР у 2020 році. У разі отримання фінансування, відповідні кошти повинні бути передбачені у Програмі.

Враховуючи викладене, проектом рішення пропонується здійснити перерозподіл та кориґування видатків, представлених у додатку 2 до Програми:

пункт 1.1: витрати на сплату податку на додану вартість (співфінансування міського бюджету м. Чернігів) з 2019 року перенести на 2020 рік;

пункт 1.5: зменшити обсяг фінансування з міського бюджету на 27 000 тис. грн, передбачених на придбання електробусів, у 2020 році;

пункт 1.6: зменшити обсяг фінансування з міського бюджету на 3 тис. грн, передбачених на капітальні ремонти тролейбусів у 2019 році, які не було використано;

пункт 1.4: на 2020, 2021, 2022 роки передбачити по 30 000 тис. грн на придбання 6 одиниць тролейбусів щорічно за рахунок міського бюджету;

пункт 2.2: у 2019 році відобразити фактичну суму, яку виділено КП «ЧТУ» міської ради з міського бюджету на реконструкцію та оновлення контактної мережі тролейбуса (1 373 тис. грн), а залишок перенести на 2020 рік;

пункти 2.3, 2.4, 2.5: перенести видатки на роботи з модернізації тягових підстанцій та кабельного господарства з 2019 року на наступні періоди;

додати пункт 2.6 «Реконструкція тягових підстанцій» та передбачити відповідні видатки по 20 000 тис. грн на 2020, 2021, 2022 роки, які необхідні для повної заміни обладнання  3-х тягових підстанцій КП «ЧТУ» міської ради.

пункт 3.1: перенести видатки на розробку транспортної моделі з 2019 року на 2020 рік;

пункт 4.1: перенести видатки на придбання спецавтотранспорту для КП «ЧТУ» на рік уперед;

пункт 5.1, 5.2: перенести видатки на капітальний ремонт виробничих будівель КП «ЧТУ» з 2019 року на 2020 рік.

У зв’язку з тим, що роботи з реконструкції та оновлення тролейбусної інфраструктури виконуються за участі управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, пропонується додати цей структурний підрозділ до переліку відповідальних виконавців.

Відповідні зміни та доповнення відображаються також у додатку 1 до Програми та Паспорті.

Начальник управління транспорту,

транспортної інфраструктури та

зв’язку Чернігівської міської ради	О. РИЖИЙ