|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | Додаток  до рішення міської ради 27 квітня 2015 року  (50 сесія 6 скликання) | | | | |
|  | | | Напрями діяльності та заходи Програми поліпшення екологічного стану м. Чернігова на 2011-2015 роки | | | | | | | | | | | | |
| № з.п. | | Перелік заходів Програми | | Строк вико-нання захо-ду | Відповідальні виконавці | | Джерела фінансування, тис. грн. | | | |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | | | |
|  | 2015 рік | | | |
| міський бюджет | інші бюд-жети | інші кош-ти | |  | міський бюджет | інші бюд-жети | інші кошти | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |  | 20 | 21 | 22 | |
| 1. Поліпшення стану та раціональне використання водних ресурсів | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Розробка проектно-кошторисної документації та реалізація комплексу заходів проекту техніко-економічного обґрунтування поліпшення екологічного стану р.Стрижень в м.Чернігові | | 2011-2015 роки | УКБ ЧМР, УЖКГ ЧМР, Деснянське басейнове управління водних ресурсів | | 15906 | 50000 |  | |  | 2300 | 10000 |  | |

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Приведення у належний стан системи зливового водовідведення та реконструкція очисних споруд зливової каналізації м.Чернігова | 2013-2015 роки | УЖКГ ЧМР, комунальне шляхо-будівельне підпри-ємство | 300 |  | 1000 |  | 300 |  | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
| 3.Охорона і раціональне використання земель та вирішення проблем поводження з відходами та небезпечними речовинами | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
| 3.5. | Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впроваджен-ня установок, обладнання та машин для збору, транспортування, пере-роблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва | 2011-2015 роки | УЖКГ ЧМР | 14520 | 1500 |  | … | 7000 |  |  |

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
| 3.7. | Будівництво напірного каналізаційного трубопроводу по намивній території «Лісковиця» від гідрокар'єру до вул. Ушинського в м.Чернігові | 2014- 2015 роки | КП «Чернігів-водоканал», ВК ЧМР | 7000 |  | 11157 | … | 5000 |  | 9037 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
| 5. Контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища та керованість екологічних процесів | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
| 5.3. | Проведення аналізу стану забруднення атмосферного повітря м. Чернігова пересувними джерелами (автотранспортом) | 2011-2015 роки | УЖКГ ЧМР | 383 |  |  | … | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
|  | Усього: |  |  | 59850 | 51500 | 102947 | … | 15209 | 10000 | 11037 |

Міський голова О. В. Соколов