ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Чернігівської міської ради «Про внесення змін до Програми розвитку електричного транспорту м. Чернігова                              на 2018-2022 роки»

З метою сталого функціонування електротранспорту та подальшого його розвитку рішенням Чернігівської міської ради від 21 серпня 2018 року 33/VII-3 було затверджено Програму розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями) (далі - Програма).

У зв’язку з тим, що комунальним підприємством «Чернігівське тролейбусне управління» міської ради вже впроваджено низку заходів Програми, необхідно здійснити перегляд її складових та відповідних видатків.

Цим проєктом рішення пропонується комплексний перерозподіл видатків в межах Програми, без залучення нових фінансових ресурсів та додавання нових заходів. Оскільки бюджетний 2021 рік добігає завершення та настав час для складання міського бюджету 2022 року, основні зміни припадають на 2021 та 2022 роки, зокрема пропонується збільшення шляхом перерозподілу у 2022 році видатків на такі важливі заходи для стабільної роботи та розвитку електротранспорту:

- Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ.

- Капітальний ремонт тролейбусів

- Придбання спецавтотранспорту та обладнання.

- Капітальні ремонти технологічних споруд КП «ЧТУ» ЧМР.

При цьому збережено видатки на першочергові заходи:

- Придбання низькопідлогових енергоефективних тролейбусів.

- Реконструкція, капітальний ремонт та оновлення контактної мережі тролейбуса.

Після актуалізації Програми видатки з міського бюджету міста Чернігова на впровадження її заходів будуть мати наступні розміри.

| № | Заходи Програми | Обсяг фінансових ресурсів бюджету Чернігівської міської територіальної громади, тис. грн |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
| 1 | Придбання низькопідлогових енергоефективних тролейбусів | 24 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 2 | Капітальний ремонт тролейбусів | 0,0 | 2 000,0 | 7 000,0 |
| 3 | Капітальний ремонт тролейбусної мережі за участю Державного фонду регіонального розвитку | 0,0 | 0,0 | 2 376,0 |
| 4 | Реконструкція, капітальний ремонт та оновлення контактної мережі тролейбуса | 7 627,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| 5 | Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ | 8 280,0 | 7 000,0 | 9 000,0 |
| 6 | Заміна низьковольтного обладнання тягових підстанцій | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |
| 7 | Заміна високовольтного обладнання тягових підстанцій | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 |
| 8 | Реконструкція тягових підстанцій | 0,0 | 4 700,0 | 0,0 |
| 9 | Розробка транспортної моделі міста Чернігова | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| 10 | Удосконалення схеми організації руху міського електротранспорту | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| 11 | Придбання спецавтотранспорту та обладнання | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 |
| 12 | Капітальний ремонт головного корпусу КП "ЧТУ" ЧМР | 500,0 | 2 000,0 | 1 000,0 |
| 13 | Капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів КП "ЧТУ" ЧМР | 5 500,0 | 5 500,0 | 3 000,0 |
| 14 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" ЧМР | 14 000,0 | 50 000,0 | 21 000,0 |

Порівняльні таблиці.

І. Правки до Паспорту Програми.

|  |  | До змін | Після змін |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 740 034,9 тис. грн | 693 418,2 тис. грн. |
| 7.1. | Кошти державного бюджету | 67 446,0 тис. грн. | 21 383,0 тис. грн. |
| 7.2. | Кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади | 371 272,2 тис. грн | 370 438,5 тис. грн. |
| 7.3. | Власні кошти підприємства | 33 716,7 тис. грн. | 33 996,7 тис. грн. |
| 7.4. | Кошти інших джерел, не заборонених законодавством | 267 600,0 тис. грн | 267 600,0 тис. грн. |

ІІ. Правки до Додатку 1 Програми.

| Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми | 2020 рік, тис. грн. | 2021 рік, тис. грн. | 2022 рік, тис. грн. | Усього витрат на виконання Програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До змін | Після змін | До змін | Після змін | До змін | Після змін | До змін | Після змін |
| Усього, у т.ч. | 126 147,4 | 93 239,7 | 426 027,0 | 362 968,0 | 123 575,0 | 172 925,0 | 740 034,9 | 693 418,2 |
| Державний бюджет України | 24 680,0 | 0,0 | 21 383,0 | 0,0 | 21 383,0 | 21 383,0 | 67 446,0 | 21 383,0 |
| бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 68 434,7 | 60 207,0 | 189 530,0 | 148 954,0 | 51 772,0 | 99 742,0 | 371 272,2 | 370 438,5 |
| власні кошти КП «ЧТУ» ЧМР | 6 032,7 | 6 032,7 | 10 844,0 | 9 744,0 | 14 090,0 | 15 470,0 | 33 716,7 | 33 996,7 |
| інші джерела, не заборонені законодавством | 27 000,0 | 27 000,0 | 204 270,0 | 204 270,0 | 36 330,0 | 36 330,0 | 267 600,0 | 267 600,0 |

ІІІ. Правки до Додатку 2 Програми.

| П.1.6 Було: |
| --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | Усього | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 1.6 | Капітальний ремонт тролейбусів | 2018, 2021-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 3750,0 | Здійснення капітального ремонту 12 одиниць старих тролейбусів. Продовження терміну експлуатації старих тролейбусів. |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 3000,0 |  |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 750,0 |  |
| П.1.6 Стало: |
| 1.6 | Капітальний ремонт тролейбусів | 2018, 2021-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 7500,0 | Здійснення капітального ремонту 12 одиниць старих тролейбусів. Продовження терміну експлуатації старих тролейбусів. |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 7000,0 |  |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 500,0 |  |

Пояснення: у 2021 році капітальний ремонт тролейбусів не виконувався в повному обсязі, у зв’язку з чим пропонується видатки у розмірі 4 000 тис. грн з 2021 року перенести на 2022 рік.

| П.2.1 Було: |
| --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | Усього | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 2.1 | Капітальний ремонт тролейбусної мережі за участю Державного фонду регіонального розвитку | 2020-2022 | Чернігівська обласна державна адміністрація, управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 80425,7 | 0,0 | 32907,7 | 23759,0 | 23759,0 | Реконструкція контактної мережі тролейбуса протяжністю 3 км, заміна 4,7 км кабельних ліній мережі 10 кВ та капітальний ремонт обладнання 3 тягових підстанцій. |
|  |  |  |  | державний бюджет | 67446,0 | 0,0 | 24680,0 | 21383,0 | 21383,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 12979,7 | 0,0 | 8227,7 | 2376,0 | 2376,0 |  |
| П.2.1 Стало: |
| 2.1 | Капітальний ремонт тролейбусної мережі за участю Державного фонду регіонального розвитку | 2022 | Чернігівська обласна державна адміністрація, управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 23 759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23759,0 | Реконструкція контактної мережі тролейбуса протяжністю 3 км, заміна 4,7 км кабельних ліній мережі 10 кВ та капітальний ремонт обладнання 3 тягових підстанцій. |
|  |  |  |  | державний бюджет | 21383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21383,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 2376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2376,0 |  |

Пояснення: у 2020, 2021 роках не було фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, тому пропонується зняти видатки з державного бюджету у розмірі 46 063,0 тис. грн та з бюджету Чернігівської міської територіальної громади у розмірі 10 603,7 тис. грн, з яких перенесено 10 000 тис. грн на інші заходи Програми.

| П.2.3 Було: |
| --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | Усього | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 2.3 | Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ | 2019-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 18 600,0 | 12 470,0 | 4 700,0 | Капітальний ремонт кабельних ліній протяжністю 19,8 км (2020 р. - 9,8 км, 2021 р. - 5 км, 2022 р. - 5 км) забезпечить постійність, регулярність та надійність роботи електротранспорту. |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 24 672,5 | 12 000,0 | 4 230,0 |  |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 1 860,0 | 470,0 | 470,0 |  |
| П.2.3 Стало: |
| 2.3 | Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ | 2019-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 26 332,5 | 7 470,0 | 9 500,0 | Капітальний ремонт кабельних ліній протяжністю 15 км забезпечить постійність, регулярність та надійність роботи електротранспорту. |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 24 442,5 | 7 000,0 | 9 000,0 |  |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 1 890,0 | 470,0 | 500,0 |  |

Пояснення: у 2021 році капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ не виконувався в повному обсязі, у зв’язку з чим пропонується видатки у розмірі 5 000 тис. грн зняти з 2021 року та з них 4 770 тис грн перенести на 2022 рік.

| П.2.4 Було: |
| --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | Усього | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 2.4 | Заміна низько-вольтного обладнання тягових підстанцій | 2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | Комплектація ввідних комірок 600 В - загалом 8 шт. Підвищення енергоефективності тягових підстанцій. Виконання екологічних вимог до обладнання тягових підстанцій. |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |  |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| П.2.4 Стало: |
| 2.4 | Заміна низько-вольтного обладнання тягових підстанцій | 2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | Комплектація ввідних комірок 600 В. Підвищення енергоефективності тягових підстанцій. Виконання екологічних вимог до обладнання тягових підстанцій. |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |  |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Пояснення: заміна низьковольтного обладнання тягових підстанцій не здійснювалась протягом дії Програми, тому пропонується у 2022 році збільшити видатки на ці роботи, враховуючи критичну застарілість обладнання, за рахунок видатків на капітальний ремонт тролейбусної мережі ДФРР (5 000 тис. грн з бюджету Чернігівської міської територіальної громади - п. 2.1).

| П. 2.6 Було |
| --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | Усього | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 2.6 | Реконструкція тягових підстанцій | 2021 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | 24 700,0 | 0,0 | Повне оновлення обладнання 1 тягової підстанції. Підвищення енергоефективності роботи тягових підстанцій. |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | 24 700,0 | 0,0 |  |
| П. 2.6 Стало |
| 2.6 | Реконструкція тягових підстанцій | 2021 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 4 700,0 | 0,0 | 0,0 | 4 700,0 | 0,0 | Оновлення обладнання тягової підстанції. Підвищення енергоефективності роботи тягових підстанцій. |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 4 700,0 | 0,0 | 0,0 | 4 700,0 | 0,0 |  |

Пояснення: пропонується перенести видатки на реконструкцію тягових підстанцій у розмірі 20 000 тис. грн з 2021 року на фінансову підтримку комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради (п. 6.1) у 2022 році, яка може знадобитись в умовах посилення карантинних заходів, оскільки ці кошти вже не будуть використані у 2021 році в передбаченому обсязі.

| П.4.1 Було: |
| --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | Усього | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 4.1 | Придбання спец-автотранспорту та обладнання | 2021-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» ЧМР | Усього, у т.ч. | 12 500,0 | 0,0 | 9200,0 | 3300,0 | У 2021 р. - автогідропідйомник, автомобіль контактної мережі АТ-17М або аналог, мікроавтобус аварійно-ремонтної служби, автомийка на 2 пости, домкрати та шиномонтажне обладнання; у 2022 р. - пересувна електротехнічна лабораторія, трактор, автомобіль комерційний, автомобіль служби безпеки руху |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 12 500,0 | 0,0 | 9200,0 | 3300,0 |  |
| П.4.1 Стало: |
| 4.1 | Придбання спец-автотранспорту та обладнання | 2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 | Автогідропідйомник, автомобіль контактної мережі АТ-17М або аналог, мікроавтобус аварійно-ремонтної служби, автомийка на 2 пости, домкрати та шиномонтажне обладнання, пересувна електротехнічна лабораторія, трактор, автомобіль комерційний, автомобіль служби безпеки руху |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 |  |

Пояснення: Протягом дії Програми у міському бюджеті міста Чернігова не було передбачено кошти на придбання спецавтотранспорту для КП «ЧТУ». Враховуючи застарілість обслуговуючої техніки КП «ЧТУ», видатки 2021 року у розмірі 9 200 тис. грн пропонується перенести на 2022 рік.

| П.5.1 Було: |
| --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | Усього | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 5.1 | Капітальний ремонт головного корпусу КП "ЧТУ" ЧМР | 2018, 2020- 2021 | КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. | 7 900,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 000,0 | 0,0 | Відновлення покрівлі, підлоги та ремонт 1-6-ї оглядових канав. Ремонт шиномонтажної дільниці. Підвищення якості обслуговування рухомого складу. |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 2 500,0 | 0,0 | 500,0 | 2 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 5 400,0 | 0,0 | 3 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
| П.5.1 Стало: |
| 5.1 | Капітальний ремонт головного корпусу КП "ЧТУ" ЧМР | 2018, 2020-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. | 9 400,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | Відновлення покрівлі, підлоги та ремонт 1-6-ї оглядових канав. Ремонт шиномонтажної дільниці. Підвищення якості обслуговування рухомого складу. |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 3 500,0 | 0,0 | 500,0 | 2 000,0 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 5 900,0 | 0,0 | 3 000,0 | 1 000,0 | 500,0 |  |

Пояснення: У 2021 році розпочато капітальний ремонт головного корпусу КП «ЧТУ». У 2022 році передбачається закінчення ремонту шиномонтажної дільниці головного корпусу КП «ЧТУ» за рахунок коштів міського бюджету, перенесених з невикористаних у 2020 та 2021 роках видатків на капітальний ремонт тролейбусної мережі ДФРР (1 000 тис. грн з бюджету Чернігівської міської територіальної громади - п. 2.1).

| П.5.2 Було: |
| --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | Усього | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 5.2 | Капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів КП «ЧТУ» ЧМР | 2020-2021 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП «ЧТУ» ЧМР | Усього, у т.ч. | 13 700,0 | 6 850,0 | 6 850,0 | 0,0 | Заміна всіх вікон та вітражу, заміна воріт, встановлення системи опалення. Підвищення якості обслуговування рухомого складу та енергоефективності будівлі. |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 11 000,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 2 700,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 |  |
| П.5.2 Стало: |
| 5.2 | Капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів КП «ЧТУ» ЧМР | 2020- 2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП «ЧТУ» ЧМР | Усього, у т.ч. | 17 200,0 | 6 850,0 | 6 850,0 | 3 500,0 | Заміна всіх вікон та вітражу, заміна воріт, встановлення системи опалення. Підвищення якості обслуговування рухомого складу та енергоефективності будівлі. |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 14 000,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 3 000,0 |  |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 3 200,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 500,0 |  |

Пояснення: У 2021 році КП «ЧТУ» виконано роботи з капітального ремонту половини цеху планових ремонтів. Для здійснення капітального ремонту другої половини цеху, організації опалення та встановлення відповідного обладнання у 2022 році необхідно орієнтовно ще 3 000 тис. грн. Додаткові кошти на 2022 рік у розмірі 3 000 тис. грн пропонується перенести з видатків на капітальний ремонт тролейбусної мережі ДФРР за 2021 рік (з бюджету Чернігівської міської територіальної громади - п. 2.1).

| П.5.3 Було: |
| --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | Усього | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 5.3 | Капітальний ремонт покрівель тягових підстанцій | 2018, 2021 | КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. | 1 400,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | Оновлення покрівель тягових підстанцій ТП-2,3,4,6,8,9,10. Забезпечення бесперебійної та безпечної роботи електрообладнання. |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 1 400,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |  |
| П.5.2 Стало: |
| 5.3 | Капітальний ремонт покрівель тягових підстанцій | 2018,2022 | КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | Оновлення покрівель тягових підстанцій ТП-2,3,4,6,8,9,10. Забезпечення бесперебійної та безпечної роботи електрообладнання. |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 |  |

Пояснення: Оскільки у 2021 році капітальний ремонт покрівель тягових підстанцій не здійснювався, видатки на ці роботи (власні кошти комунального підприємства) пропонується перенести на 2022 рік.

| П. 6.1 Було |
| --- |
| Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  | Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 6. Фінансова підтримка підприємства |
| 6.1 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | 2020-2021 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради, КП «ЧТУ» ЧМР | Усього, у т.ч. | 64 000,0 | 0,0 | 0,0 | 14 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | Стабільна робота КП "ЧТУ" ЧМР в умовах впровадження обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19. Безперебійне забезпечення перевезень пасажирів громадським транспортом. |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 64 000,0 | 0,0 | 0,0 | 14 000,0 | 50 000,0 | 0,0 |  |
| П. 6.1 Стало |
| 6.1 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | 2020-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради, КП «ЧТУ» ЧМР | Усього, у т.ч. | 85 000,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 50 000,0 | 21 000,0 | Стабільна робота КП "ЧТУ" ЧМР в умовах впровадження обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19. Безперебійне забезпечення перевезень пасажирів громадським транспортом. |
|  |  |  |  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 85 000,0 | 0,0 | 0,0 | 14 000,0 | 50 000,0 | 21 000,0 |  |

Пояснення: пропонується передбачити у 2022 році видатки у розмірі 21 000 тис. грн на захід «Фінансова підтримка комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради (п. 6.1) за рахунок видатків на реконструкцію тягових підстанцій (п. 2.6) у 2021 році (20 000 тис. грн) та видатків на капітальний ремонт тролейбусної мережі ДФРР за 2021 рік (1 000 тис. грн з бюджету Чернігівської міської територіальної громади - п. 2.1).

У разі завершення карантинних заходів, фінансову підтримку комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради отримає в межах понесених втрат, відповідно до бюджетних призначень.

Начальник управління транспорту,

транспортної інфраструктури та

зв’язку Чернігівської міської ради						Олександр РИЖИЙ