Додаток 2

до рішення Чернігівської міської ради

 " 30 " травня 2019 року № 42/VII - 12

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Перелік заходів | Строквико- | Виконавець,співвиконавці | Джерелафінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуванийрезультат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| **1. Оновлення рухомого складу** |
| 1.1 | Придбання орієнтовно 40 од. новихнизькопідлогових енергоефективних тролейбусів в рамкахміжнародноїфінансової угоди з Європейськимінвестиційним банком | 2019 | Управління транспорту, транспортноїінфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальнепідприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР, Міністерствоінфраструктури України,Європейськийінвестиційний банк | **Усього, у т.ч.** | **223920,0** | **0,0** | **212724,0** | **0,0** | **11196,0** | **0,0** | Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електро- транспорту.Підвищення якості та збільшення обсягу надання послуг з пере-везення пасажирів.Поліпшення екологічних характеристикміста. |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м. Чернігова | 37320,0 | 0,0 | 35454,0 | 0,0 | 1866,0 | 0,0 |
| власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 186600,0 | 0,0 | 177270,0 | 0,0 | 9330,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Перелік заходів | Строквико- | Виконавець,співвиконавці | Джерелафінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуванийрезультат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| 1.2 | Виконання зобов'язань зпогашення кредиту, наданого Європейськимінвестиційним банком | 2019-2022 | Комунальне підприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **29687,0** | **0,0** | **4241,0** | **8482,0** | **8482,0** | **8482,0** | Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електро- транспорту.Підвищення якості тазбільшення обсягу надання послуг з пере- везенняпасажирів. Поліпшення екологічних характеристик міста. |
| державнийбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міськийбюджет м. Чернігова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні коштипідприємства | 29687,0 | 0,0 | 4241,0 | 8482,0 | 8482,0 | 8482,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Виконання зобов'язань зпогашення відсотків по кредиту,наданого Європейським інвестиційним банком | 2019-2022 | Комунальне підприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **11123,0** | **0,0** | **949,0** | **3475,0** | **3388,0** | **3311,0** |
| державнийбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.Чернігова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти підприємства | 11123,0 | 0,0 | 949,0 | 3475,0 | 3388,0 | 3311,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Придбання 6 од. новихнизькопідлогових енергоефективних тролейбусів | 2018 | Управління транспорту, транспортноїінфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальнепідприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **57000,0** | **27000,0** | **30000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| державнийбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.Чернігова | 57000,0 | 27000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні коштипідприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Перелік заходів | Строквико- | Виконавець,співвиконавці | Джерелафінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуванийрезультат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| 1.5 | Придбання 30 од. (по 10 од. щорічно) новихнизькопідлогових електричних автобусів з необхіднимобладнанням, у т.ч. станції живлення | 2019-2022 | Управління транспорту, транспортноїінфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальнепідприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **189000,0** | **0,0** | **27000,0** | **54000,0** | **54000,0** | **54000,0** | Підвищення якості та збіль-шення обсягу надання послуг зперевезення пасажирів. Поліпшення екологічниххарактеристик міста. |
| державнийбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.Чернігова | 81000,0 | 0,0 | 0,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 |
| власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 108000,0 | 0,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 |
| 1.6 | Капітальний ремонт 15 одиниць тролейбусів | 2018-2022 | Управління транспорту, транспортноїінфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальнепідприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **18750,0** | **3750,0** | **3750,0** | **3750,0** | **3750,0** | **3750,0** | Продовження терміну експлуатації старих тролейбусів.Економія фінансових ресурсів. |
| державнийбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.Чернігова | 15000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| власні коштипідприємства | 3750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Усього за напрямом «Оновлення рухомого складу»** | **Усього, у т.ч.** | **529480,0** | **30750,0** | **278664,0** | **69707,0** | **80816,0** | **69543,0** |  |
| **державний****бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **міський бюджет м. Чернігова** | **190320,0** | **30000,0** | **68454,0** | **30000,0** | **31866,0** | **30000,0** |
| **власні кошти****підприємства** | **44560,0** | **750,0** | **5940,0** | **12707,0** | **12620,0** | **12543,0** |
| **інші джерела** | **294600,0** | **0,0** | **204270,0** | **27000,0** | **36330,0** | **27000,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Перелік заходів | Строквико- | Виконавець,співвиконавці | Джерелафінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуванийрезультат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| **2. Модернізація інфраструктури** |
| 2.1 | Капітальний ремонт тролейбусноїмережі за участю Державного фонду регіонального розвитку | 2019 | Чернігівська обласна державна адміністрація, Управління транспорту,транспортноїінфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальнепідприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **95 036,0** | **0,0** | **23 759,0** | **23 759,0** | **23 759,0** | **23 759,0** | Реконструкція контактної мережі тролейбуса протяжністю3 км, заміна 4,7 км кабельних ліній мережі 10 кВ такапітальний ремонт обладнання 3 тяговихпідстанцій. |
| державнийбюджет | 85 532,0 | 0,0 | 21 383,0 | 21 383,0 | 21 383,0 | 21 383,0 |
| міський бюджет м.Чернігова | 9 504,0 | 0,0 | 2 376,0 | 2 376,0 | 2 376,0 | 2 376,0 |
| власні коштипідприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Реконструкція та оновлення контактної мережі тролейбусапротяжністю 20 км (по 5 км щороку) | 2019-2022 | Управління транспорту, транспортноїінфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальнепідприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **20 000,0** | **0,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електротранс- порту. |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міськийбюджет м. Чернігова | 18 000,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| власні коштипідприємства | 2 000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Перелік заходів | Строквико- | Виконавець,співвиконавці | Джерелафінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуванийрезультат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| 2.3 | Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ протяжністю 19,8 км (2019 р. - 4,8км, 2020 р. - 5 км,2021 р. - 5 км, 2022р. - 5 км). | 2019-2022 | Управління транспорту, транспортноїінфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальнепідприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР, підрядна організація | **Усього, у т.ч.** | **18 600,0** | **0,0** | **4 500,0** | **4 700,0** | **4 700,0** | **4 700,0** | Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електротранс- порту. |
| державнийбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м. Чернігова | 16 740,0 | 0,0 | 4 050,0 | 4 230,0 | 4 230,0 | 4 230,0 |
| власні кошти підприємства | 1 860,0 | 0,0 | 450,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Заміна низьковольтного обладнання тягових підстанцій - комплектаціяввідних комірок 600В, загалом 49комірок (2019 р.- 25,2020 р. - 24) | 2019-2020 | Управління транспорту, транспортноїінфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальнепідприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **10 000,0** | **0,0** | **5 100,0** | **4 900,0** | **0,0** | **0,0** | Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електро- транспорту.Підвищення енергоефектив- ності тягових підстанцій.Виконання екологічних вимог до обладнання тяговихпідстанцій. |
| державнийбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міськийбюджет м. Чернігова | 8 000,0 | 0,0 | 4 080,0 | 3 920,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні коштипідприємства | 2 000,0 | 0,0 | 1 020,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Заміна високовольтного обладнання тягових підстанцій -Комплектація ввідних комірок 10кВ, загалом 13комірок (2019 р. - 7,2020 р. - 6) | 2019-2020 | Управління транспорту, транспортноїінфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальнепідприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **5 000,0** | **0,0** | **2 700,0** | **2 300,0** | **0,0** | **0,0** |
| державнийбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.Чернігова | 4 500,0 | 0,0 | 2 430,0 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні коштипідприємства | 500,0 | 0,0 | 270,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Перелік заходів | Строквико- | Виконавець,співвиконавці | Джерелафінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуванийрезультат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| **Усього за напрямом «Модернізація інфраструктури»** | **Усього, у т.ч.** | **148 636,0** | **0,0** | **41 059,0** | **40 659,0** | **33 459,0** | **33 459,0** |  |
| **державний****бюджет** | **85 532,0** | **0,0** | **21 383,0** | **21 383,0** | **21 383,0** | **21 383,0** |
| **міський бюджет м.****Чернігова** | **56 744,0** | **0,0** | **17 436,0** | **17 096,0** | **11 106,0** | **11 106,0** |
| **власні кошти****підприємства** | **6 360,0** | **0,0** | **2 240,0** | **2 180,0** | **970,0** | **970,0** |
| **інші джерела** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **3. Розвиток маршрутної мережі** |
| 3.1 | Розробка транспортної моделі міста Чернігова.Створення нових та оптимізації старих напрямків руху громадського транспорту. | 2019 | Управління транспорту, транспортноїінфраструктури та зв’язку ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **3000,0** | **0,0** | **3000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Поліпшення якості перевезень.Отримання актуальних даних про пасажиро- потоки. |
| державнийбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.Чернігова | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні коштипідприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Удосконалення схеми організації руху міського електротранспорту. | 2019-2020 | Управління транспорту, транспортноїінфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальнепідприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **600,0** | **0,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | Проведення проектно- кошторисних розрахунків щодо внесення змін у контактну мережу наділянках 6 перехресть. |
| державнийбюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.Чернігова | 600,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Перелік заходів | Строквико- | Виконавець,співвиконавці | Джерелафінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуванийрезультат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| **Усього за напрямом «Розвиток маршрутної мережі»** | **Усього, у т.ч.** | **3600,0** | **0,0** | **3300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **державний****бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **міський бюджет м.****Чернігова** | **3600,0** | **0,0** | **3300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| **власні кошти****підприємства** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **інші джерела** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4. Технічне оснащення** |
| 4.1 | Придбанняспецавтотранспорту:1. Автомобіль АТ- 70М-041 або аналог

(2019 р.)1. Автовишка АП-17 або аналог (2019 р.).
2. Аварійний

автомобіль (2020 р.).1. Трактор (2020 р.).
2. Пересувна

електротехнічна лабораторія (2021 р). | 2019-2021 | Управління транспорту, транспортноїінфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальнепідприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **7200,0** | **0,0** | **1900,0** | **3300,0** | **2000,0** | **0,0** | Оновлення парку спецавто- транспортудозволить прискорити час виконання аварійно- ремонтних робіт об’єктів енерго- господарства. |
| державнийбюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.Чернігова | 7200,0 | 0,0 | 1900,0 | 3300,0 | 2000,0 | 0,0 |
| власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Перелік заходів | Строквико- | Виконавець,співвиконавці | Джерелафінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуванийрезультат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| **Усього за напрямом «Технічне оснащення»** | **Усього, у т.ч.** | **7200,0** | **0,0** | **1900,0** | **3300,0** | **2000,0** | **0,0** |  |
| **державний****бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **міський бюджет м.****Чернігова** | **7200,0** | **0,0** | **1900,0** | **3300,0** | **2000,0** | **0,0** |
| **власні кошти****підприємства** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **інші джерела** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **5. Відновлення споруд** |
| 5.1 | Капітальний ремонт головного корпусу (відновлення покрівлі, підлоги та ремонт 1-6-ї оглядових канав) КП "ЧТУ" ЧМР | 2018-2019 | Комунальне підприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **4400,0** | **1400,0** | **3000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Підвищенняякості здійснення обслуговування рухомого складу за рахунок поліпшення умов праці. |
| державнийбюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.Чернігова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні коштипідприємства | 4400,0 | 1400,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів (заміна всіх вікон та вітражу, заміна воріт, встановлення системи опалення) КП "ЧТУ" ЧМР | 2019 | Управління транспорту, транспортноїінфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальнепідприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **2700,0** | **0,0** | **2700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Підвищенняякості здійснення обслуговування рухомого складу.Підвищення енергоефектив- ності будівлі. |
| державнийбюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м. Чернігова | 2430,0 | 0,0 | 2430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні коштипідприємства | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Перелік заходів | Строквико- | Виконавець,співвиконавці | Джерелафінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуванийрезультат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| 5.3 | Капітальний ремонт покрівель 7 тягових підстанцій (ТП-2,ТП-10 - 2018 рік, ТП-3,4,6,8,9 - 2020рік) | 2018,2020 | Комунальне підприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **1400,0** | **300,0** | **0,0** | **1100,0** | **0,0** | **0,0** | Забезпечення бесперебійної табезпечної роботи електрооблад- нання. |
| державний бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.Чернігова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні коштипідприємства | 1400,0 | 300,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Капітальний ремонт адміністративноїбудівлі комунального підприємства "Чернігівське тролейбуснеуправління" ЧМР | 2018 | Комунальне підприємство«Чернігівське тролейбусне управління»ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Поліпшення умов роботи інженерно- технічного персоналу. |
| державнийбюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.Чернігова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні коштипідприємства | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Усього за напрямом «Відновлення споруд»** | **Усього, у т.ч.** | **8800,0** | **2000,0** | **5700,0** | **1100,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **державний****бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **міський****бюджет м. Чернігова** | **2430,0** | **0,0** | **2430,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **власні кошти підприємства** | **6370,0** | **2000,0** | **3270,0** | **1100,0** | **0,0** | **0,0** |
| **інші джерела** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Перелік заходів | Строквико- | Виконавець,співвиконавці | Джерелафінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуванийрезультат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| **Усього за Програмою** | **Усього, у т.ч.** | **697716,0** | **32750,0** | **330623,0** | **115066,0** | **116275,0** | **103002,0** |  |
| **державний****бюджет** | **85532,0** | **0,0** | **21383,0** | **21383,0** | **21383,0** | **21383,0** |
| **міський бюджет м.****Чернігова** | **260294,0** | **30000,0** | **93520,0** | **50696,0** | **44972,0** | **41106,0** |
| **власні кошти підприємства** | **57290,0** | **2750,0** | **11450,0** | **15987,0** | **13590,0** | **13513,0** |
| **інші джерела** | **294600,0** | **0,0** | **204270,0** | **27000,0** | **36330,0** | **27000,0** |

Міський голова В. АТРОШЕНКО