Додаток 2

до рішення Чернігівської міської ради

" 30 " травня 2019 року № 42/VII - 12

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Перелік заходів | Строк  вико- | Виконавець,  співвиконавці | Джерела  фінансування | Вартість, тис. грн. | | | | | | Очікуваний  результат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| **1. Оновлення рухомого складу** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Придбання орієнтовно 40 од. нових  низькопідлогових енергоефективних тролейбусів в рамках  міжнародної  фінансової угоди з Європейським  інвестиційним банком | 2019 | Управління транспорту, транспортної  інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне  підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР, Міністерство  інфраструктури України,  Європейський  інвестиційний банк | **Усього, у т.ч.** | **223920,0** | **0,0** | **212724,0** | **0,0** | **11196,0** | **0,0** | Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електро- транспорту.  Підвищення якості та збільшення обсягу надання послуг з пере-  везення пасажирів.  Поліпшення екологічних характеристик  міста. |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м. Чернігова | 37320,0 | 0,0 | 35454,0 | 0,0 | 1866,0 | 0,0 |
| власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 186600,0 | 0,0 | 177270,0 | 0,0 | 9330,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Перелік заходів | Строк  вико- | Виконавець,  співвиконавці | Джерела  фінансування | Вартість, тис. грн. | | | | | | Очікуваний  результат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| 1.2 | Виконання зобов'язань з  погашення кредиту, наданого Європейським  інвестиційним банком | 2019-  2022 | Комунальне підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **29687,0** | **0,0** | **4241,0** | **8482,0** | **8482,0** | **8482,0** | Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електро- транспорту.  Підвищення якості та  збільшення обсягу надання послуг з пере- везення  пасажирів. Поліпшення екологічних характеристик міста. |
| державний  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський  бюджет м. Чернігова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти  підприємства | 29687,0 | 0,0 | 4241,0 | 8482,0 | 8482,0 | 8482,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Виконання зобов'язань з  погашення відсотків по кредиту,  наданого Європейським інвестиційним банком | 2019-  2022 | Комунальне підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **11123,0** | **0,0** | **949,0** | **3475,0** | **3388,0** | **3311,0** |
| державний  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.  Чернігова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти підприємства | 11123,0 | 0,0 | 949,0 | 3475,0 | 3388,0 | 3311,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Придбання 6 од. нових  низькопідлогових енергоефективних тролейбусів | 2018 | Управління транспорту, транспортної  інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне  підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **57000,0** | **27000,0** | **30000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| державний  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.  Чернігова | 57000,0 | 27000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти  підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Перелік заходів | Строк  вико- | Виконавець,  співвиконавці | Джерела  фінансування | Вартість, тис. грн. | | | | | | Очікуваний  результат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| 1.5 | Придбання 30 од. (по 10 од. щорічно) нових  низькопідлогових електричних автобусів з необхідним  обладнанням, у т.ч. станції живлення | 2019-  2022 | Управління транспорту, транспортної  інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне  підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **189000,0** | **0,0** | **27000,0** | **54000,0** | **54000,0** | **54000,0** | Підвищення якості та збіль-шення обсягу надання послуг з  перевезення пасажирів. Поліпшення екологічних  характеристик міста. |
| державний  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.  Чернігова | 81000,0 | 0,0 | 0,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 |
| власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 108000,0 | 0,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 |
| 1.6 | Капітальний ремонт 15 одиниць тролейбусів | 2018-  2022 | Управління транспорту, транспортної  інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне  підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **18750,0** | **3750,0** | **3750,0** | **3750,0** | **3750,0** | **3750,0** | Продовження терміну експлуатації старих тролейбусів.  Економія фінансових ресурсів. |
| державний  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.  Чернігова | 15000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| власні кошти  підприємства | 3750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Усього за напрямом «Оновлення рухомого складу»** | | | | **Усього, у т.ч.** | **529480,0** | **30750,0** | **278664,0** | **69707,0** | **80816,0** | **69543,0** |  |
| **державний**  **бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **міський бюджет м. Чернігова** | **190320,0** | **30000,0** | **68454,0** | **30000,0** | **31866,0** | **30000,0** |
| **власні кошти**  **підприємства** | **44560,0** | **750,0** | **5940,0** | **12707,0** | **12620,0** | **12543,0** |
| **інші джерела** | **294600,0** | **0,0** | **204270,0** | **27000,0** | **36330,0** | **27000,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Перелік заходів | Строк  вико- | Виконавець,  співвиконавці | Джерела  фінансування | Вартість, тис. грн. | | | | | | Очікуваний  результат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| **2. Модернізація інфраструктури** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Капітальний ремонт тролейбусної  мережі за участю Державного фонду регіонального розвитку | 2019 | Чернігівська обласна державна адміністрація, Управління транспорту,  транспортної  інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне  підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **95 036,0** | **0,0** | **23 759,0** | **23 759,0** | **23 759,0** | **23 759,0** | Реконструкція контактної мережі тролейбуса протяжністю  3 км, заміна 4,7 км кабельних ліній мережі 10 кВ та  капітальний ремонт обладнання 3 тягових  підстанцій. |
| державний  бюджет | 85 532,0 | 0,0 | 21 383,0 | 21 383,0 | 21 383,0 | 21 383,0 |
| міський бюджет м.  Чернігова | 9 504,0 | 0,0 | 2 376,0 | 2 376,0 | 2 376,0 | 2 376,0 |
| власні кошти  підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Реконструкція та оновлення контактної мережі тролейбуса  протяжністю 20 км (по 5 км щороку) | 2019-  2022 | Управління транспорту, транспортної  інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне  підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **20 000,0** | **0,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електротранс- порту. |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський  бюджет м. Чернігова | 18 000,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| власні кошти  підприємства | 2 000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Перелік заходів | Строк  вико- | Виконавець,  співвиконавці | Джерела  фінансування | Вартість, тис. грн. | | | | | | Очікуваний  результат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| 2.3 | Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ протяжністю 19,8 км (2019 р. - 4,8  км, 2020 р. - 5 км,  2021 р. - 5 км, 2022  р. - 5 км). | 2019-  2022 | Управління транспорту, транспортної  інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне  підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР, підрядна організація | **Усього, у т.ч.** | **18 600,0** | **0,0** | **4 500,0** | **4 700,0** | **4 700,0** | **4 700,0** | Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електротранс- порту. |
| державний  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м. Чернігова | 16 740,0 | 0,0 | 4 050,0 | 4 230,0 | 4 230,0 | 4 230,0 |
| власні кошти підприємства | 1 860,0 | 0,0 | 450,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Заміна низьковольтного обладнання тягових підстанцій - комплектація  ввідних комірок 600  В, загалом 49  комірок (2019 р.- 25,  2020 р. - 24) | 2019-  2020 | Управління транспорту, транспортної  інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне  підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **10 000,0** | **0,0** | **5 100,0** | **4 900,0** | **0,0** | **0,0** | Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електро- транспорту.  Підвищення енергоефектив- ності тягових підстанцій.  Виконання екологічних вимог до обладнання тягових  підстанцій. |
| державний  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський  бюджет м. Чернігова | 8 000,0 | 0,0 | 4 080,0 | 3 920,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти  підприємства | 2 000,0 | 0,0 | 1 020,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Заміна високовольтного обладнання тягових підстанцій -  Комплектація ввідних комірок 10  кВ, загалом 13  комірок (2019 р. - 7,  2020 р. - 6) | 2019-  2020 | Управління транспорту, транспортної  інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне  підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **5 000,0** | **0,0** | **2 700,0** | **2 300,0** | **0,0** | **0,0** |
| державний  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.  Чернігова | 4 500,0 | 0,0 | 2 430,0 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти  підприємства | 500,0 | 0,0 | 270,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Перелік заходів | Строк  вико- | Виконавець,  співвиконавці | Джерела  фінансування | Вартість, тис. грн. | | | | | | Очікуваний  результат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| **Усього за напрямом «Модернізація інфраструктури»** | | | | **Усього, у т.ч.** | **148 636,0** | **0,0** | **41 059,0** | **40 659,0** | **33 459,0** | **33 459,0** |  |
| **державний**  **бюджет** | **85 532,0** | **0,0** | **21 383,0** | **21 383,0** | **21 383,0** | **21 383,0** |
| **міський бюджет м.**  **Чернігова** | **56 744,0** | **0,0** | **17 436,0** | **17 096,0** | **11 106,0** | **11 106,0** |
| **власні кошти**  **підприємства** | **6 360,0** | **0,0** | **2 240,0** | **2 180,0** | **970,0** | **970,0** |
| **інші джерела** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **3. Розвиток маршрутної мережі** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Розробка транспортної моделі міста Чернігова.  Створення нових та оптимізації старих напрямків руху громадського транспорту. | 2019 | Управління транспорту, транспортної  інфраструктури та зв’язку ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **3000,0** | **0,0** | **3000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Поліпшення якості перевезень.  Отримання актуальних даних про пасажиро- потоки. |
| державний  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.  Чернігова | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти  підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Удосконалення схеми організації руху міського електротранспорту. | 2019-  2020 | Управління транспорту, транспортної  інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне  підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **600,0** | **0,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | Проведення проектно- кошторисних розрахунків щодо внесення змін у контактну мережу на  ділянках 6 перехресть. |
| державний  бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.  Чернігова | 600,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Перелік заходів | Строк  вико- | Виконавець,  співвиконавці | Джерела  фінансування | Вартість, тис. грн. | | | | | | Очікуваний  результат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| **Усього за напрямом «Розвиток маршрутної мережі»** | | | | **Усього, у т.ч.** | **3600,0** | **0,0** | **3300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **державний**  **бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **міський бюджет м.**  **Чернігова** | **3600,0** | **0,0** | **3300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| **власні кошти**  **підприємства** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **інші джерела** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4. Технічне оснащення** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Придбання  спецавтотранспорту:   1. Автомобіль АТ- 70М-041 або аналог   (2019 р.)   1. Автовишка АП-17 або аналог (2019 р.). 2. Аварійний   автомобіль (2020 р.).   1. Трактор (2020 р.). 2. Пересувна   електротехнічна лабораторія (2021 р). | 2019-  2021 | Управління транспорту, транспортної  інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне  підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **7200,0** | **0,0** | **1900,0** | **3300,0** | **2000,0** | **0,0** | Оновлення парку спецавто- транспорту  дозволить прискорити час виконання аварійно- ремонтних робіт об’єктів енерго- господарства. |
| державний  бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.  Чернігова | 7200,0 | 0,0 | 1900,0 | 3300,0 | 2000,0 | 0,0 |
| власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Перелік заходів | Строк  вико- | Виконавець,  співвиконавці | Джерела  фінансування | Вартість, тис. грн. | | | | | | Очікуваний  результат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| **Усього за напрямом «Технічне оснащення»** | | | | **Усього, у т.ч.** | **7200,0** | **0,0** | **1900,0** | **3300,0** | **2000,0** | **0,0** |  |
| **державний**  **бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **міський бюджет м.**  **Чернігова** | **7200,0** | **0,0** | **1900,0** | **3300,0** | **2000,0** | **0,0** |
| **власні кошти**  **підприємства** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **інші джерела** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **5. Відновлення споруд** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Капітальний ремонт головного корпусу (відновлення покрівлі, підлоги та ремонт 1-6-ї оглядових канав) КП "ЧТУ" ЧМР | 2018-  2019 | Комунальне підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **4400,0** | **1400,0** | **3000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Підвищення  якості здійснення обслуговування рухомого складу за рахунок поліпшення умов праці. |
| державний  бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.  Чернігова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти  підприємства | 4400,0 | 1400,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів (заміна всіх вікон та вітражу, заміна воріт, встановлення системи опалення) КП "ЧТУ" ЧМР | 2019 | Управління транспорту, транспортної  інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне  підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **2700,0** | **0,0** | **2700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Підвищення  якості здійснення обслуговування рухомого складу.  Підвищення енергоефектив- ності будівлі. |
| державний  бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м. Чернігова | 2430,0 | 0,0 | 2430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти  підприємства | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Перелік заходів | Строк  вико- | Виконавець,  співвиконавці | Джерела  фінансування | Вартість, тис. грн. | | | | | | Очікуваний  результат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| 5.3 | Капітальний ремонт покрівель 7 тягових підстанцій (ТП-2,  ТП-10 - 2018 рік, ТП-3,4,6,8,9 - 2020  рік) | 2018,  2020 | Комунальне підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **1400,0** | **300,0** | **0,0** | **1100,0** | **0,0** | **0,0** | Забезпечення бесперебійної та  безпечної роботи електрооблад- нання. |
| державний бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.  Чернігова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти  підприємства | 1400,0 | 300,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Капітальний ремонт адміністративної  будівлі комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне  управління" ЧМР | 2018 | Комунальне підприємство  «Чернігівське тролейбусне управління»  ЧМР | **Усього, у т.ч.** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Поліпшення умов роботи інженерно- технічного персоналу. |
| державний  бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.  Чернігова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти  підприємства | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Усього за напрямом «Відновлення споруд»** | | | | **Усього, у т.ч.** | **8800,0** | **2000,0** | **5700,0** | **1100,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **державний**  **бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **міський**  **бюджет м. Чернігова** | **2430,0** | **0,0** | **2430,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **власні кошти підприємства** | **6370,0** | **2000,0** | **3270,0** | **1100,0** | **0,0** | **0,0** |
| **інші джерела** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Перелік заходів | Строк  вико- | Виконавець,  співвиконавці | Джерела  фінансування | Вартість, тис. грн. | | | | | | Очікуваний  результат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| **Усього за Програмою** | | | | **Усього, у т.ч.** | **697716,0** | **32750,0** | **330623,0** | **115066,0** | **116275,0** | **103002,0** |  |
| **державний**  **бюджет** | **85532,0** | **0,0** | **21383,0** | **21383,0** | **21383,0** | **21383,0** |
| **міський бюджет м.**  **Чернігова** | **260294,0** | **30000,0** | **93520,0** | **50696,0** | **44972,0** | **41106,0** |
| **власні кошти підприємства** | **57290,0** | **2750,0** | **11450,0** | **15987,0** | **13590,0** | **13513,0** |
| **інші джерела** | **294600,0** | **0,0** | **204270,0** | **27000,0** | **36330,0** | **27000,0** |

Міський голова В. АТРОШЕНКО