|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | Додаток 1 | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  | | | до Програми покращання покриття доріг | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | та проїздів у житловій забудові м. Чернігова | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | на 2012 - 2016 роки | | | | | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| Розподіл обсягів фінансування з капітального ремонту, який здійснюється в рамках виконання Програми покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова на 2012-2016 роки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| № з/п | Адреса | Орієнтов-ний обсяг, кв. м | | Орієнтовна кошторисна вартість,  тис. грн. | У тому числі за роками, тис. грн. | | | | | | | | | | | | |
| 2012 рік | | | 2013 рік | | | 2014 рік | | | 2015 рік | | | 2016 рік |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 |
| 1 | Комунальне підприємство “Новозаводське» Чернігівської міської ради | 9770 | | 1954 | 392,6 | | | 401,7 | | | 437,6 | | | 370,2 | | | 351,9 |
| 1.1 | ЖРЕД-3 | 3028 | | 605,6 | 124,4 | | | 133,5 | | | 144,8 | | | 99,7 | | | 103,2 |
| 1.2 | ЖРЕД-5 | 3172 | | 634,3 | 110,3 | | | 132,6 | | | 151,1 | | | 104,4 | | | 135,9 |
| 1.3 | ЖРЕД-9 | 3570 | | 714,1 | 157,9 | | | 135,6 | | | 141,7 | | | 166,1 | | | 112,8 |
| 2 | Комунальне підприємство “Деснянське» Чернігівської міської ради | 7666 | | 1533 | 381,7 | | | 331,8 | | | 273,5 | | | 277,2 | | | 268,8 |
| 2.1 | ЖЕК-4 | 2217 | | 443,3 | 135,3 | | | 106,4 | | | 61,6 | | | 81,2 | | | 58,8 |
| 2.2 | ЖЕК-7 | 1680 | | 336 | 86,8 | | | 84 | | | 67,2 | | | 56 | | | 42 |
| 2.3 | ЖЕК-11 | 2663 | | 532,5 | 117,6 | | | 96,6 | | | 108,3 | | | 84 | | | 126 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 |
| 2.4 | ЖЕК-8 | 1106 | | 221,2 | 42 | | | 44,8 | | | 36,4 | | | 56 | | | 42 |
| 3 | Комунальне підприємство “ЖЕК-6” Чернігівської міської ради | 4370 | | 874 | 160 | | | 180 | | | 170 | | | 190 | | | 174 |
| 4 | Комунальне підприємство “ЖЕК-10” Чернігівської міської ради | 7800 | | 1560 | 350 | | | 300 | | | 310 | | | 300 | | | 300 |
| 5 | Комунальне підприємство “ЖЕК-13” Чернігівської міської ради | 7161 | | 1432,2 | 301,6 | | | 290 | | | 290 | | | 290 | | | 260,6 |
|  | Усього: | 36767 | | 7353,2 | 1585,9 | | | 1503,5 | | | 1481,1 | | | 1427,4 | | | 1355,3 |

Заступник міського голови –

керуючий справами виконкому С. Г. Віхров