# Інформація

# про плани підготовки об’єктів соціальної сфери Чернігівської міської територіальної громади, до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років

Соціальна сфера є галуззю суспільства, яка охоплює всі верстви населення та є невід’ємною складовою їхньої життєдіяльності. Забезпечення належного функціонування закладів соціальної сфери є одним із основних завдань профільних підрозділів Чернігівської міської ради.

**В рамках підготовки закладів освіти** до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років заплановано підготувати 83 заклади, з них: 31 – загальноосвітніх, 52 – дошкільних.

Планом заходів передбачено проведення поточних ремонтів покрівель 7 закладів загальної середньої освіти (№№7, 9, 22, 27, 28, 29, 30) та 15 закладів дошкільної освіти (№№ 2, 10, 35, 37, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 69, 73, 75, 77). Крім того, заплановано заміну віконних та дверних блоків у 4 закладах.

Також планується проведення випробування внутрішніх систем опалення у всіх закладах освіти та поточний ремонт систем водопостачання, водовідведення та опалення у 4 закладах освіти (ЗЗСО №14; ЗДО № 23,54,74).

В рамках гуманітарної допомоги планується здійснити заміну радіаторів у 9 закладах загальної середньої освіти (№2,6,14,15,20,27,29,33,34) та модернізацію індивідуальних теплових пунктів у 2 закладах загальної середньої освіти (№20,33).

Підготовку овочесховищ буде забезпечено в усіх 52 дошкільних навчальних закладах.

**В рамках підготовки закладів охорони здоров’я** до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років заплановано підготувати 6 закладів та забезпечити проведення в них необхідного ремонту покрівель, мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електрообладнання та зовнішнього освітлення.

Підготовку овочесховищ буде забезпечено в 3 закладах.

**В рамках підготовки установ культури** до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років заплановано підготувати 7 установ. Заходами передбачено підготовку електрообладнання, інженерних мереж, проведення необхідних поточних ремонтів, закупівля необхідного обсягу посипкових матеріалів, підготовку протипожежних систем та оснащення, а також резервних джерел живлення, створення необхідного запасу паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та матеріальних резервів для їх використання в осінньо-зимовий період.