#### ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Чернігівської міської ради

“___”                                   2014 року

# (45 сесія 6 скликання)

# Програма

# організації дорожнього руху на автомобільних

# дорогах, вулицях міста Чернігова

# на 2015 - 2017 роки

Чернігів - 2014

ЗМІСТ

Паспорт  Програми                                                                                        3

Вступ                                                                                                                 4

Розділ 1.   Стан безпеки дорожнього руху на автомобільних

дорогах та вулицях міста Чернігова                                           4 – 5

Розділ 2.   Визначення проблем та шляхи їх розв’язання                          5 – 6

Розділ 3.   Мета Програми                                                                             6 – 7

Розділ 4.   Основні завдання та заходи Програми                                        7 – 8

Розділ 5.   Строк дії та ресурсне забезпечення                                               9

Розділ 6.    Очікувані результати виконання заходів Програми                   10

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

# Найменування:  Програма організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2015 - 2017 роки.

Підстава для розробки: Закон України «Про дорожній рух», Закон України «Про автомобільні дороги», Закон України «Про місцеве самоврядування».

Замовник: виконавчий комітет Чернігівської міської ради.

Розробник:  управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради.

Виконавці заходів: структурні підрозділи Чернігівської міської ради та юридичні особи, розташовані на території м. Чернігова всіх форм власності та рівнів підпорядкування.

Мета: впровадження заходів спрямованих на підвищення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова.

Завдання: забезпечення безпеки руху транспортних засобів та пішоходів на об’єктах вулично – дорожньої мережі міста Чернігова.

Термін дії програми: 2015 - 2017 роки.

Ресурсне забезпечення: виконання програми здійснюється у межах бюджетних асигнувань, затверджених  міським бюджетом м. Чернігова на 2015 -2017 роки.

Прогнозні результати: підвищення рівня безпеки дорожнього руху на об’єктах вулично – дорожньої мережі м. Чернігова за рахунок впровадження організаційно – технічних заходів, передбачених цією програмою.

Вступ

Програма організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях  міста Чернігова на 2015 – 2017 роки (далі - Програма) розроблена управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розділ 1. Стан безпеки дорожнього руху на автомобільних

дорогах та вулицях міста Чернігова

Значне збільшення кількості автомобілів протягом останнього десятиліття у  місті призвело до погіршення стану безпеки дорожнього руху на всіх категоріях автомобільних доріг та вулиць, техніко – експлуатаційні показники яких потребують покращення шляхом впровадження заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Потік автомобілів, який рухається щоденно автомобільними дорогами та вулицями міста створює велике навантаження на міську інфраструктуру  та призводить до погіршення дорожньої ситуації, яка характеризується виникненням аварійно небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо – транспортних пригод, в яких травмуються водії транспортних засобів і пішоходи. Затори на окремих ділянках автодоріг та вулиць міста  в час пік створюють умови для підвищення рівня шкідливих речовин та забруднення довкілля, що також негативно впливає, як на безпеку життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху зокрема, так і на безпеку дорожнього руху взагалі.

Тому розв’язання цих проблем потребує здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення загального рівня безпеки дорожнього руху та безпеки всіх категорій користувачів міської дорожньої мережі, зокрема водіїв, велосипедистів, пішоходів серед яких люди похилого віку, інваліди, школярі, діти та інші.

Досвід показує, що системна робота щодо забезпечення безпеки дорожнього руху дає можливість вирішити головні завдання щодо:

- створення безпечних та комфортних умов для водіїв транспортних засобів і пішоходів;

- досягнення і постійного підтримання техніко - експлуатаційних показників об’єктів вулично – дорожньої мережі міста на належному рівні та зменшення кількості автомобільних доріг та вулиць, які не відповідають вимогам безпеки дорожнього руху;

- запровадження постійного контролю за технічним станом засобів регулювання дорожнього руху автомобільних доріг та вулиць міста;

- проектування та встановлення засобів регулювання дорожнього руху в місцях концентрації дорожньо – транспортних пригод та на аварійно небезпечних ділянках автомобільних доріг та вулиць міста;

- зменшення кількості дорожньо – транспортних пригод та чисельності загиблих та травмованих учасників дорожнього руху.

З метою реалізації положень Програми міською радою затверджено та реалізується Програма освітлення міста Чернігова на 2012 – 2014 роки. Виконання заходів цієї Програм забезпечує покращення стану безпеки руху автомобільного транспорту й пішоходів, зменшення місць концентрації дорожньо - транспортних пригод та аварійно небезпечних ділянок вулиць міста.

Розділ 2. Визначення проблем та шляхи їх розв’язання

На сьогоднішній день вулично - дорожня мережа міста   не   повною   мірою відповідає  вимогам  норм  та  стандартів  безпеки  дорожнього  руху.  Це пов’язано з тим що, інтенсивні потоки транспорту на окремих ділянках і перехрестях вулиць та магістралей міста значно перевищують їх пропускну спроможність. Щоб забезпечити безпеку дорожнього руху на об’єктах міської вуличної мережі, загальна  протяжність якої на даний час складає 360,6 км, необхідно провести їх оптимізацію. Виконання комплексу робіт з розширення  пропускної спроможності автодоріг та вулиць ускладнюється тим, що з часу будівництва міська вулична мережа не розвивалась на перспективу, незважаючи на те, що парк автомобільного транспорту з року в рік зростає.

Проведеними дослідженнями встановлено, що основними магістралями, на яких спостерігається висока концентрація транспортних потоків є наступні вулиці міста: Щорса, Любецька, Глібова, Толстого, Лісковицька, Кірова, Кільцева, Ціолковського, Інструментальна, Шевченка, проспекти Миру та Перемоги. Високий відсоток вантажного транспорту в транспортному потоці, що рухається цими проспектами та вулицями негативно впливає на їхню пропускну спроможність, що значно погіршує умови руху як автотранспорту так і пішоходів. Особливо висока концентрація транспортних потоків спостерігається на вулицях Київська та  Рокоссовського, що пов’язано зі слабким розвитком мережі міських магістральних доріг.

Як показує практика, на стан безпеки дорожнього руху в значній мірі впливає термін і якість проведення ремонтів дорожнього покриття проїзних частин вулиць та доріг. На даний час терміни проведення цих ремонтів значно перевищують діючі нормативи. Більше того, у зв’язку з недостатнім фінансуванням обсяг ремонтних робіт проїжджих частин міських автомобільних доріг та вулиць у порівнянні з відсотком пошкоджень дорожнього покриття незначний.

Всі ці чинники негативно впливають як на стан безпеки дорожнього руху так і на рівень дорожнього травматизму, спричинюючи тим самим постійне його зростання.

За інформацією відділення Державтоінспекції УМВС України в Чернігівській області з обслуговування міста Чернігова на території міста  протягом 2008 – 2013 років та 9 місяців 2014 року сталося 10888                  дорожньо – транспортних пригод, в яких загинуло 70 осіб та було травмовано 1615 учасників дорожнього руху. Згідно з картографічним аналізом визначено 10 місць концентрації ДТП на території міста, зокрема це: просп. Миру – вул. Щорса – вул. Київська, просп. Миру – вул. Коцюбинського, вул. 1-го Травня від вул. Генерала Бєлова до вул. Седнівська, просп. Миру - вул. Войкова – вул. С.Русової,  просп. Перемоги – вул. Комсомольська, вул. Київська – вул. Горького, вул. Рокоссовського, 42, просп. Миру – вул. Котляревського, вул. Героїв Чорнобиля – вул. Алексєєва.

Основними причинами дорожньо – транспортних пригод на об’єктах вуличної мережі міста є:

- зіткнення транспортних засобів;

- наїзд на пішоходів.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єктах вулично – дорожньої мережі міста, попередження дорожньо – транспортних пригод, а також усунення причин їх виникнення в межах передбаченого фінансування було реалізовано виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2008 – 2014 роки, затвердженої рішенням 23 сесії 5 скликання міської ради від 21 грудня 2007 р.

В ході реалізації Програми фактично використано 13551,54 тис. грн, за рахунок яких виконано наступні заходи:

- побудовано дев’ять  світлофорних об’єктів;

- обладнано автоматизованою системою керування дорожнім рухом

світлофорні об’єкти на просп. Перемоги та просп. Миру;

- встановлено та замінено 2205 дорожніх знаків;

- облаштовано  25  місць  пристроями  примусового зниження  швидкості;

- придбано обладнання та автовишку для служби по утриманню технічних

засобів регулювання дорожнім рухом;

- встановлено вишку радіозв’язку для автоматизованої системи керування

дорожнім рухом.

Незважаючи на вжиті заходи, на даний час залишаються не вирішеними ряд проблем, які стосуються безпеки дорожнього руху. Так, з попереднього етапу Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2008 – 2014 роки не всі світлофорні об’єкти забезпечені обладнанням для підключення до автоматизованої системи керування дорожнім рухом та не розпочато будівництво світлофорних об’єктів на перехрестях:

- вул. Шевченка – вул. Малиновського;

- вул. Шевченка – вул. Академіка Павлова;

- вул. Київська – вул. Мстиславська.

Враховуючи зазначене вище, для забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єктах вулично – дорожньої мережі необхідно запровадити черговий етап Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2015 – 2017 роки.

Розділ 3. Мета програми

Впровадженням заходів  Програми забезпечується виконання  вимог Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги», законодавства України у сфері організації безпеки дорожнього руху та дорожнього господарства, а також безпечні та комфортні умови руху на об’єктах вулично – дорожньої мережі, дотримання дисципліни серед водіїв та інших учасників дорожнього руху, ефективне використання технічних засобів регулювання дорожнього руху відповідно до їх техніко – експлуатаційних показників, запобігання негативному впливу автотранспорту на стан навколишнього природного середовища, а також збільшення пропускної спроможності автомобільних доріг, вулиць міста Чернігова і зменшення кількості ДТП.

Вдосконалення системи керованості дорожнім рухом та впровадження сучасних методів, технологій і показників забезпечать нагляд за безпекою дорожнього руху на належному рівні.

Разом з тим, застосування технічних засобів і систем автоматизованого контролю за дорожнім рухом буде запобігати виникненню заторів, місць концентрації ДТП та аварійно небезпечних ділянок на автомобільних дорогах та вулицях міста. Характерною ознакою цього напрямку є те, що технічне переоснащення об’єктів вулично – дорожньої мережі на рівні сучасних енергозберігаючих технологій регулювання дорожнього руху дозволить поліпшити стан безпеки дорожнього руху в цілому та знизити рівень аварій та тяжкості отриманих  учасниками дорожнього руху травм.

Реалізація  заходів  Програми  дозволить  значно  знизити  рівень шкідливих речовин та забруднення навколишнього середовища в місцях інтенсивного руху транспорту.

Розділ 4. Основні завдання  та заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

- підвищення рівня експлуатаційних показників та безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях міста;

- впровадження новітніх технологій та технічних засобів, комплексів та систем керування і нагляду за дорожнім рухом;

- розробка та  затвердження   проектів та  схем  організації дорожнього руху та дислокації технічних засобів регулювання дорожнього  руху, дорожньої розмітки;

- використання енергозберігаючих технологій при встановленні, реконструкції та ремонті світлофорних об’єктів;

- закупівля сучасної техніки, що використовується при нанесенні дорожньої розмітки, проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі міста.

Основні заходи щодо виконання Програми організації дорожнього руху на

автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2015 – 2017 роки

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання, роки | Всього, тис. грн. | У тому числі: |  |  | Відпові-дальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Загальний фонд міського бюджету, тис.грн | Спец.фонд міського бюджету, тис.грн | Інші джерела фінансування тис. грн |  |
| 1. | Відшкодування витрат на експлуатацію та утримання технічних засобів регулю-вання дорожнього руху відповідно до вимог ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» | 2015-2017 2015 2016 2017 | 6398,0 1756,0 2110,0 2532,0 | 6398,0 1756,0 2110,0 2532,0 |  |  | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (УЖКГ). Комунальне шляхо-будівельне підприєм-ство (КШБП) |
| 2. | Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об’єктів | 2015-2017 2015 2016 2017 | 750,0 250,0 250,0 250,0 |  | 750,0 250,0 250,0 250,0 |  | УЖКГ |
| 3. | Будівництво світлофорних об’єктів на перехрестях доріг: -вул. Шевченка – вул. Академіка Павлова - вул. Шевченка – вул. Малиновського - вул. Київська – вул. Мстиславська - вул. Толстого в районі ЗОШ №4 - вул. Героїв Чорнобиля -вул. Алексєєва | 2015- 2017 2015 2015 2016 2016 2017 | 1893.0 350,0 573,0 390,0 200,0 380,0 |  | 1893,0 350,0 573,0 390,0 200,0 380,0 |  | УЖКГ |
| 4. | Капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнім рухом: (нанесення дорожньої розмітки, заміна та встановлення дорожніх знаків, ремонт світлофорних об’єктів) | 2015-2017 2015 2016 2017 | 2970,0 990,0 990,0 990,0 |  | 2970,0 990,0 990,0 990,0 |  | УЖКГ |
| 5. | Поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнім рухом | 2015-2017 2015 2016 2017 | 309,0 90,0 100,0 119,0 |  | 309,0 90,0 100,0 119,0 |  | УЖКГ |
| 6. | Влаштування пристроїв примусового зниження швидкості | 2015-2017 2015 2016 2017 | 120,0 40,0 40,0 40,0 |  | 120,0 40,0 40,0 40,0 |  | УЖКГ |
| 7. | Ремонт та встановлення бар’єрного та направляючого пішохідного огородження | 2015-2017 2015 2016 2017 | 295,0 90,0 95,0 110,0 |  | 295,0 90,0 95,0 110,0 |  | УЖКГ |
| 8. | Розроблення проектів та схем дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом | 2015-2017 2015 2016 2017 | 300,0 100,0 100,0 100,0 | 300,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |  |
|  | ВСЬОГО на реалізацію заходів Програми: |  | 13035,0 | 6698,0 | 6337,0 |  |  |

Розділ 5. Строк дії та ресурсне забезпечення

Строк дії Програми – 2015 - 2017 роки.

Виконання Програми потребує реалізації заходів з забезпечення безпеки  дорожнього руху, фінансування яких здійснюється у межах бюджетних асигнувань, затверджених  міським бюджетом міста Чернігова на 2015 - 2017 роки.

Обсяг видатків, необхідних для виконання завдань, передбачених Програмою визначається щороку під час формування міського бюджету.

При оцінюванні розміру фінансових ресурсів необхідно керуватися рівнем ефективності заходів по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху, які були запроваджені попередньою Програмою організації дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях міста Чернігова на 2008 – 2014 роки.

Виконання всіх заходів Програми можливе також за умови реалізації заходів як організаційно – технічного так і адміністративно – правового регулювання,  спрямованих на покращення стану безпеки дорожнього руху в місті Чернігові.

Головним розпорядником коштів та замовником виконання заходів Програми є управління житлово - комунального господарства  Чернігівської міської ради.

Розподіл коштів виділених на виконання Програми  організації дорожнього руху   на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2015 –2017 роки наведено в таблиці.

Розподіл коштів виділених на виконання Програми організації

дорожнього руху на втомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова

на 2015 – 2017 роки

| № п/п | Терміни виконання Програми по роках | Всього, тис. грн | Загальний фонд міський бюджет, тис. грн | Спеціальний фонд міський бюджет, тис. грн | Інші джерела фінансування тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2015 | 4239,0 | 1856,0 | 2383,0 | - |
| 2. | 2016 | 4275,0 | 2210,0 | 2065,0 | - |
| 3. | 2017 | 4521,0 | 2632,0 | 1889,0 | - |
|  | Всього | 13035,0 | 6698,0 | 6337,0 | - |

Розділ 6. Очікувані результати виконання заходів Програми

У результаті виконання Програми очікується:

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху на об’єктах  вулично  - дорожньої мережі міста;

- вдосконалення  системи забезпечення безпеки   середовища  дорожнього руху за рахунок  оптимального  використання  засобів   регулювання  та утримання

автомобільних  доріг та вулиць в належному техніко – експлуатаційному стані;- підвищення рівня технічного та інформаційного забезпечення  дорожньої інфраструктури міста;

- фінансування заходів, які спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху та створення  належних  умов  для  всіх  учасників  дорожнього руху в місцях концентрації дорожньо – транспортних пригод на аварійно небезпечних ділянках міських автомобільних доріг та вулиць;

- підвищення благоустрою міста шляхом покращення рівня освітленості та видимості пішохідних переходів, дорожніх знаків та розмітки, а також зупинок громадського транспорту.

Заходи, які передбачені Програмою, забезпечать сприятливі умови для розвитку дорожнього руху та підвищать загальний рівень безпеки дорожнього руху в місті, а також сприятимуть зменшенню кількості ДТП та випадків травмування учасників дорожнього руху.