Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_\_

ЗМІНИ

до напрямів діяльності та заходів Програми розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуваний результат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| 2.3 | Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ  | 2019-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | **Усього, у т.ч.** | **18 600,0** | **0,0** | **162,5** | **9 200,0** | **4 537,5** | **4 700,0** | Капітальний ремонт кабельних ліній протяжністю 19,8 км (2020 р. - 9,8 км, 2021 р. - 5 км, 2022 р. - 5 км) забезпечить постійність, регулярність та надійність роботи електротранспорту. |
| міський бюджет м. Чернігова | 16 740,0 | 0,0 | 162,5 | 8 280,0 | 4 067,5 | 4 230,0 |
| власні кошти підприємства | 1 860,0 | 0,0 | 0,0 | 920,0 | 470,0 | 470,0 |

…

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього за напрямом «Модернізація інфраструктури» | Усього, у т.ч. | 193 788,4 | 0,0 | 1 535,5 | 80 597,4 | 58 196,5 | 53 459,0 |   |
| державний бюджет | 67 446,0 | 0,0 | 0,0 | 24 680,0 | 21 383,0 | 21 383,0 |
| міський бюджет м. Чернігова | 120 219,7 | 0,0 | 1 535,5 | 52 714,7 | 34 863,5 | 31 106,0 |
| власні кошти підприємства | 6 122,7 | 0,0 | 0,0 | 3 202,7 | 1 950,0 | 970,0 |

…

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього за Програмою | Усього, у т.ч. | 699913,4 | 32750,0 | 31535,5 | 369145,4 | 138480,5 | 128002,0 |   |
| державний бюджет | 67446,0 | 0,0 | 0,0 | 24680,0 | 21383,0 | 21383,0 |
| міський бюджет м. Чернігова | 327339,7 | 30000,0 | 31535,5 | 126368,7 | 73329,5 | 66106,0 |
| власні кошти підприємства | 37527,7 | 2750,0 | 0,0 | 13826,7 | 7438,0 | 13513,0 |
| інші джерела | 267600,0 | 0,0 | 0,0 | 204270,0 | 36330,0 | 27000,0 |

Секретар міської ради Н. ХОЛЬЧЕНКОВА