Додаток до рішення

виконавчого комітету Чернігівської міської ради

«14» жовтня 2024 року № 667

ПРОГРАМА

«БЕЗПЕЧНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ» НА 2025-2027 РОКИ

Чернігів – 2024

Зміст

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | стор. |
| 1. | Паспорт Програми…………………………………………………….. | 3 |
| 2. | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма... | 4 |
| 3. | Мета Програми………………………………………………………... | 4 |
| 4. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми…….. | 5 |
| 5. | Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати……..... | 6 |
| 6. | Напрямки діяльності та заходи Програми…………………………... | 7 |
| 7. | Координація та контроль за ходом виконання Програми………….. | 7 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ «БЕЗПЕЧНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ»

НА 2025-2027 РОКИ (ДАЛІ - ПРОГРАМА)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ініціатор розроблення Програми | Чернігівська міська рада |
|  | Розробник Програми | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Управління освіти Чернігівської міської ради |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |
|  | Учасники Програми | Чернігівська міська рада, управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, заклади освіти міста Чернігова |
|  | Термін реалізації Програми | 2025 – 2027 роки |
|  | Джерела фінансування, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 52,5 млн грн |

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України освітній процес вкотре зазнав суттєвих змін. Наразі, першочерговим завданням для засновників закладів освіти та їх керівників є питання створення безпечного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу.

Під «безпечним освітнім середовищем» розуміється стан, в якому наявні безпечні умови навчання та праці, комфортна міжособистісна взаємодія, що сприяє емоційному благополуччю учнів, педагогів і батьків, відсутні будь-які прояви насильства та є достатні ресурси для їх запобігання, а також дотримано права і норми фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.

В умовах запровадженого воєнного стану та постійних загроз з боку держави-агресора, заклади освіти потребують ще більшого захисту від можливих провокацій та різних видів загроз.

На виконання схваленої Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі, затвердженої Указом Президента України від 25.05.2020 року № 195/2020, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 липня 2024 року № 632-р затверджено План заходів, необхідних для реалізації Національної стратегії у 2024 році.

У межах реалізації заходів відповідної Програми, яка діяла упродовж 2021-2023 років, було встановлено систему пожежної сигналізації та систему оповіщення у закладах загальної середньої освіти №5, №6, №9, №29, спеціальній школі №1, закладах дошкільної освіти №10, №56 №59, №65. Обсяг видатків за вказаний період становить 9 627 949,12 грн.

У контексті безпекової ситуації, яка існує в регіоні та країні в цілому, реалізація Програми «Безпечний заклад освіти» надасть можливість:

1. Створити умови для посилення контролю щодо доступу сторонніх осіб до будівель закладів освіти.
2. Забезпечити своєчасне оперативне реагування на випадки виникнення пожежі в будівлях та спроб вандалізму.
3. Здійснювати ефективний контроль за освітнім процесом як з боку адміністрації закладів, так і батьків.
4. Підвищити рівень соціальних послуг для учнів (використання індивідуальних учнівських карток дозволить розраховуватись за харчування та за пільговий проїзд у міському транспорті).

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Основна мета Програми полягає у створенні безпечних умов для перебування всіх учасників освітнього процесу у приміщенні закладу освіти шляхом реалізації заходів щодо пожежної безпеки, зокрема встановлення системи оповіщення про пожежу та сучасної системи пожежогасіння, а також відеоспостереження, пропускної системи, запровадження електронного учнівського квитка.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виходячи з необхідності створення безпечних умов у закладах освіти Чернігівської міської територіальної громади, провідними напрямками реалізації Програми є врахування нагальних потреб закладів освіти та виділення на це фінансування з бюджету територіальної громади.

Реалізація Програми дасть змогу створити належні безпечні умови для перебування учнів та вихованців у закладах освіти із урахуванням нормативних вимог для дітей з особливими освітніми потребами.

Доцільність прийняття цієї Програми обумовлена турботою про безпеку та здоров'я дітей, створенням умов для організації повноцінного й якісного їхнього розвитку.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади, державного бюджету, благодійної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми визначаються при затвердженні бюджету Чернігівської міської територіальної громади або при внесенні змін до нього і можуть коригуватися в залежності від кон’юнктури ринку та можливостей бюджету громади.

Розпорядниками коштів виступають: управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради.

Реалізація Програми розрахована на 3 роки, а саме: на 2025-2027 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів на виконання Програми\* | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 15 млн грн | 17,5 млн грн | 20 млн грн |

\* *Кількість та перелік об’єктів буде визначатися щорічно управлінням освіти Чернігівської міської ради, виходячи із існуючої потреби закладів освіти.*

Орієнтовний перелік закладів освіти, в яких заплановано виконання ремонтних робіт:

2025 рік – ЗЗСО № 3, № 34; СШ № 1.

2026 рік – ЗЗСО № 19, № 22; ЗДО № 32.

2027 рік – ЗЗСО № 15, № 12; ЗДО № 53.

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

**Основними заходами для забезпечення виконання Програми є:**

- виготовлення проєктно - кошторисної документації для проведення ремонтних робіт, проведення експертизи, забезпечення здійснення технічного та авторського нагляду за ходом виконання ремонтних робіт;

- виконання ремонтних робіт.

**У межах виконання Програми передбачається:**

1. Улаштування автоматичних систем протипожежного захисту:

- системи пожежної сигналізації;

- системи оповіщення про небезпеку (повітряна тривога, пожежа, інша надзвичайна ситуація) та управління евакуацією людей;

- системи централізованого пожежного спостереження.

2. Улаштування охоронної сигналізації з подальшою передачею сигналів на пульт централізованого спостереження.

3. Улаштування контролю доступу дітей і персоналу закладу до будівлі, створення пропускної системи, у тому числі шляхом використання індивідуальних учнівських карток-перепусток, які дозволять розраховуватись за харчування та за пільговий проїзд у міському транспорті.

4. Улаштування зовнішньої та внутрішньої системи відеоспостереження у будівлях закладів освіти з облаштування диспетчерського пункту з подальшою передачею сигналів на пульт регіонального підрозділу національної поліції для синхронного спрацювання з існуючим комплексом «Безпечне місто» в м. Чернігові.

5. Улаштування зовнішнього освітлення будівлі закладу.

6. Інші заходи щодо підвищення рівня пожежної безпеки в будівлях закладів освіти.

**Очікувані результати від виконання Програми:**

* створення належних безпечних умов для дітей та працівників закладів освіти, забезпечення права дитини на безпечне та комфортне життя;
* попередження актів вандалізму та крадіжок у будівлях закладів освіти, проникнення до них сторонніх осіб;
* створення умов безпечного розвитку дітей.

6. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні виконавці** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Забезпечення замовлення та розробки проєктно - кошторисної документації для проведення ремонтних робіт, проведення експертизи | 2025-2027 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |
| 2 | Забезпечення виконання ремонтних робіт, здійснення авторського та технічного нагляду за ходом виконання ремонтних робіт | 2025-2027 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |
| 3 | Забезпечення цільового використання коштів | Постійно | Управління освіти Чернігівської міської ради |

7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на управління освіти Чернігівської міської ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюють постійна комісія Чернігівської міської ради з питань освіти, медицини, соціального захисту, культури, молодіжної політики та спорту і заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з функціональним розподілом.

Заступник міського голови –

керуючий справами виконкому Сергій ФЕСЕНКО