Порівняльна таблиця

до проекту рішення міської ради (34 сесія 6 скликання) «Про внесення змін та доповнень до Програми стабілізації і розвитку міського електричного транспорту м. Чернігова на 2007-2015 роки

|  | Існуючий документ |  | Після внесення змін та доповнень |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Програма стабілізації і розвитку міського електричного транспорту м. Чернігова на 2007-2015 роки |  | Програма стабілізації і розвитку міського електричного транспорту м. Чернігова на період до 2017 року |
| 2. | - прийняти місцеву програму стабілізації і розвитку електротранспорту до 2015 року з метою залучення державної фінансової підтримки для оновлення рухомого складу тролейбусів, будівництва та реконструкції тролейбусних ліній; |  | - прийняти місцеву програму стабілізації і розвитку електротранспорту на період до 2017 року з метою залучення державної фінансової підтримки для оновлення рухомого складу тролейбусів, будівництва та реконструкції тролейбусних ліній; |
| 3. | Відповідно до Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007- 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 року № 1855, оновлення парку тролейбусів у м. Чернігові на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів передбачається у наступних розмірах: |  | Відповідно до Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 року № 1855, оновлення парку тролейбусів у м. Чернігові на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів передбачається у наступних розмірах: |
| 4. |  |  |  |
|  | 2007 рік; 2008 рік; 2009 рік; 2010 рік; 2011-2015 роки; Усього за 2007-2015 роки. Державний бюджет (млн.грн.); Місцевий бюджет (млн.грн.); Державний бюджет (млн.грн.); Місцевий бюджет (млн.грн.); Державний бюджет (млн.грн.); Місцевий бюджет (млн.грн.); Державний бюджет (млн.грн.); Місцевий бюджет (млн.грн.); Державний бюджет (млн.грн.); Місцевий бюджет (млн.грн.); Державний бюджет (млн.грн.); Місцевий бюджет (млн.грн.). 3,1; 3,1; 1,95; 1,95; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 22,75; 22,75; 33; 33. Кількість тролейбусів. 9 4; 6 6; 8 8; 8 8; 70 70; 101 96. |
|  |  | Оновлення рухомого складу міського електротранспорту з урахуванням його доступності для інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення шляхом придбання у вітчизняних виробників із ступенем локалізації не менш як 80 відсотків нових тролейбусів: |  |
| 5. | 2007 рік; 2008 рік; 2009 рік; 2010 рік; 2011-2015 роки; Усього за 2007-2015 роки. Державний бюджет (млн..грн.); Місцевий бюджет (млн.грн.); Державний бюджет (млн..грн.); Місцевий бюджет (млн.грн.); Державний бюджет (млн..грн.); Місцевий бюджет (млн.грн.); Державний бюджет (млн..грн.); Місцевий бюджет (млн.грн.); Державний бюджет (млн..грн.); Місцевий бюджет (млн.грн.); Державний бюджет (млн..грн.); Місцевий бюджет (млн.грн.). -; -; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 24,5; 24,5; 32; 32. Протяжність, км. 5; 5; 5; 49,05; 64,05. |  |  |
| 6. | Відповідно до Генерального плану забудови м. Чернігова та плану соціально-економічного розвитку міста мережа міського електротранспорту у період до 2015 року буде розвиватися у три етапи. | Відповідно до Генерального плану забудови м. Чернігова та плану соціально-економічного розвитку міста мережа міського електротранспорту у період до 2017 року буде розвиватися у три етапи. |  |
| 7. | 4.1. І етап. Будівництво тролейбусної лінії до району Масани ( 2008-2010 роки.) | 4.1. І етап. Будівництво тролейбусної лінії до району Масани ( 2008-2017 роки.) |  |
| 8. | Закінчення будівництва та комплектація тягової підстанції № 12 на Подусівці (вул. Гагаріна) для запобігання перевищення потужності з тягової підстанції № 5. | Виключити |  |
| 9. | Будівництво нової 3-х агрегатної тягової підстанції для підсилення енергонавантаження. | Виключити |  |
| 10. | Будівництво тролейбусної лінії від вулиці Щорса по вулиці Ціолковського до житлового району Шерстянка | Будівництво тролейбусної лінії від вулиці Щорса до житлового району Шерстянка |  |
| 11. | Реконструкція автодороги від розворотного кола у кінці вулиці Щорса по вулицях Ціолковського, Текстильників, Стахановців, Попова. | Будівництво автодороги від вулиці Щорса у бік вулиць Текстильників та Стахановців. Реконструкція дорожнього полотна вулиць Текстильників, Стахановців. |  |
| 12. | 4.2.2. ІІІ етап. Будівництво тролейбусної лінії по кільцевій дорозі від заводу „Автодеталь” до вулиці Бєлова (через Олександрівку) (2012-2015 роки). 1. Виготовлення проектної документації щодо впровадження тролейбусного руху. 2. Реконструкція автодороги по вул. Кільцева. З.Будівництво контактної та кабельної мережі по вул. Кільцева. 4.Закінчення будівництва та комплектація тягової підстанції № 13 по вул. Доценка, 22 для енергопостачання нової тролейбусної лінії. 5.Будівництво диспетчерського пункту та площадки відстою з пристроєм розворотних кіл для організації двостороннього руху по вул. Пухова – Бєлова. 6.Придбання 8 од. рухомого складу тролейбусів. Орієнтовна вартість проекту складає 20,0 млн. грн. | Виключити |  |
| 13. | 3.Передбачити виділення місць у групах цілодобового перебування дітей у дошкільних навчальних закладах. 4.Сприяти будівництву відомчого гуртожитку на умовах співфінансування. | Виключити |  |
| 14. | Виділення коштів з державного бюджету для фінансування заходів Програми проводиться за умови спрямування з цією метою коштів з місцевого бюджету та інших джерел згідно з таблицею, що додається. | Виділення коштів з державного бюджету для фінансування заходів Програми проводиться за умови спрямування з цією метою коштів з місцевого бюджету та інших джерел. |  |
| 15. |  | Доповнити: Додаток 1 Паспорт Програми стабілізації і розвитку міського електричного транспорту м. Чернігова на період до 2017 року |  |

До пункту 14

Таблиця орієнтовного виділення коштів з державного,  місцевого бюджетів та інших джерел для реалізації

Програми стабілізації і розвитку  міського електротранспорту м. Чернігова

на  2007-2015 роки

| Найменування проекту, місце його реалізації | Термін початку та закінчення реалізації проекту | Орієнтовна вартість проекту (млн. грн.) | Джерела фінансування (млн. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | 2007 рік |  | 2008 рік |  | 2009 рік |  | 2010 рік |  | 2011-2015 роки |  |
|  |  |  | Держ бюджет | Місц.бюдж інш. джерела | Держ бюджет | Місц.бюдж інш. джерела | Держ бюджет | Місц.бюдж інш. джерела | Держ бюджет | Місц.бюдж інш. джерела | Держ бюджет | Місц.бюдж інш. джерела |
| Оновлення тролейбусів, КП „ЧТУ” | 2007-2015 р. | 66,0 | 3,1 | 3,1 | 1,95 | 1,95 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 22,75 | 22,75 |
| Реконструкція тролейбусних ліній | 2007-2015 р. | 64,0 | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 24,5 | 24,5 |
| Будівництво тролейбусної лінії (Масани) | 2007-2010 р. | 21,5 |  | 1,7 | Згідно з фінансуванням державного та місцевого бюджетів на відповідні роки |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво тролейбусної лінії: Олександрівка кільцева дорога | 2012- 2015 р. | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво тролейбусної лінії вул. Щорса - Шерстянка | 2012- 2015 р. | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соціальна та кадрова політика | 2007 – 2015 р. | 17,5 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 7,5 |  |  |