# ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернігіської міської ради

«____»______________2018 року

## № _______

ПЛАН

заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи

в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років

| № п/п | Назва заходів | Од-ця виміру | ### Обсяг робіт, кількість | ### Виконавець, замовник | Термін вико-нання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплексна підготовка житлових будинків до зими, у тому числі, поточний ремонт: -покрівель; -мереж централізованого опалення; -мереж водопостачання: -гарячого; -холодного; -мереж електропостачання (щитових); -опалювальних печей | од. м² м п. м п. м п. м п./шт. шт. | 1614 22741,0 566,0 331,0 3910,0 891,0/70 38 | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13» | ІІ-ІІІ кв. | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради: «Деснянське» Пригара В. В., «Новозаводське» Морський В. І., «ЖЕК-13» Прищеп В. М., т. в. о. начальника «ЖЕК-10» Воробей С. О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Комплексна підготовка житлових будинків до зими, у тому числі, поточний ремонт: покрівель, мереж централізованого опалення, мереж гарячого та холодного водопостачання, мереж електропостачання (щитових), опалювальних печей, з них: -ОЖБК; -ОСББ; -управитель ТОВ «Майас Силтумс»; -інші | од. од. од. од. од. | 496 124 88 95 189 | Об’єднання житлово-будівельних кооперативів, підприємства і організації незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управителі багатоквартирних будинків, голови правлінь ОСББ | ІІ-ІІІ кв. | Керуючий ОЖБК Семешко Р. О., керівники підприємств і організацій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управителі багатоквартирних будинків, голови правлінь ОСББ |
| 3. | Підготовка об’єктів теплопостачання: - котелень; - теплопунктів; - теплових мереж | од. од. км | 44 110 322,05 | Публічне акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго», комунальний енергогенеруючий підрозділ «Чернігівська теплоелектро-централь» ТОВ фірми «ТехНова», приватне підприємство «Спеціальна енергетична компанія» | ІІ-ІІІ кв. | Голова правління ПАТ «Облтеплокомуненерго» Геращенко В. М., директор ТОВ фірми «ТехНова» Щербина О.Ю., директор ПП «Спеціальна енергетична компанія» Козлов В. О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Виконання капітального ремонту або реконструкції: - котелень; - котлів; - теплових мереж | од. од. км | 5 1 2,94 | Публічне акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго», комунальний енергогенеруючий підрозділ «Чернігівська теплоелектро-централь» ТОВ фірми «ТехНова» | ІІ-ІІІ кв. | Голова правління ПАТ «Облтеплокомуненерго» Геращенко В. М., директор ТОВ фірми «ТехНова» Щербина О.Ю. |
| 5. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста: - магістральних; - приватний сектор; - прибудинкові території; - світлофорні об’єкти; | м² м² м² шт. | 43995 7142 26087 12 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | І-ІІІ кв. | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Куц Я. В. |
| 6. | Поточний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі міста | м² | 240 000 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | І-ІІІ кв. | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Куц Я. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства: - водопровідних насосних станцій; - артезіанських свердловин; - водопровідних мереж; - водопровідних очисних споруд; - каналізаційних насосних станцій; - каналізаційних мереж; - каналізаційних очисних споруд | од. од. км од. од. км од. | 5 65 554,2 1 17 332 1 | Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради | ІІ-ІV кв. | Директор КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради Малявко С. М. |
| 8. | Заміна ділянок мереж: - водопостачання; - водовідведення. | км км | 1,4 1,0 | Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради | ІІ-IV кв. | Директор КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради Малявко С. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період електромереж зовнішнього освітлення: - повітряних ліній; - кабельних ліній | км км | 504,83 40,32 | Комунальне підприємство «Міськсвітло» Чернігівської міської ради | ІІ-IV кв. | Директор КП «Міськсвітло» Чернігівської міської ради Николенко В.М. |
| 10. | Ревізія щитів зовнішнього освітлення | од. | 120 | Комунальне підприємство «Міськсвітло» Чернігівської міської ради | ІІ-ІV кв. | Директор КП «Міськсвітло» Чернігівської міської ради Николенко В.М. |
| 11. | Підготовка до осінньо-зимової експлуатації: - тролейбусів; - автотранспорту | од. од. | 90 25 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради Рижий О. М., начальник КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради Лавренюк Д. О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. | Виконання капітального ремонту: - тролейбусів; - контактної мережі | од. км | 5 2,5 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради Рижий О. М., начальник КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради Лавренюк Д. О. |
| 13. | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період снігоприбиральної техніки: - комунальним підприємством «АТП-2528» Чернігівської міської ради; - підприємствами і організаціями міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачами послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управителями багатоквартирних будинків | од. | 60 Всю наявну техніку | Комунальне підприємство «АТП-2528» Чернігівської міської ради, підприємства і організації міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управителі багатоквартирних будинків | ІІ-ІІІ кв. | Начальник КП «АТП-2528» Волок Р. В., керівники підприємств і організацій міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управителі багатоквартирних будинків |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14. | Заготівля для обробки вулично-дорожньої мережі в зимовий період: - піску; - солі | тис. т тис. т | 15,0 9,0 | Комунальне підприємство «АТП-2528» Чернігівської міської ради | ІV кв. | Начальник КП «АТП-2528» Чернігівської міської ради Волок Р. В. |
| 15. | Заготівля протиожеледних матеріалів комунальними підприємствами Чернігівської міської ради: - «Деснянське»; - «Новозаводське»; - «ЖЕК-13»; - «ЖЕК-10»; - «Зеленбуд»; - «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування»; - «Чернігівводоканал» | т т т т т т т | 220 350 300 300,4 320 510 15 | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13», «Зеленбуд», «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування», «Чернігівводоканал» | ІІ-ІV кв. | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради: «Деснянське» Пригара В. В., «Новозаводське» Морський В. І., «ЖЕК-13» Прищеп В. М., т. в. о. начальника «ЖЕК-10» Воробей С. О., «Зеленбуд» Старіков Р. М., «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Куліш В. М.; директор КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради Малявко С. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | Здійснення укриття теплоізоляційним матеріалом ділянки для зимового поховання померлих на кладовищі „Яцево” | га | 1,53 | Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради | ІІІ-IV кв. | Начальник КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради Куліш В. М. |
| 17. | Комплексна підготовка до зими загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів | об’єкт | 92 | Управління освіти Чернігівської міської ради | ІІ-ІV кв. | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О. |
| 18. | Капітальний ремонт покрівель та заміна вікон і вітражів на енергоефективні конструкції : - загальноосвітніх навчальних закладів; - дошкільних навчальних закладів | од. од. | 11 12 | Управління освіти Чернігівської міської ради | ІІ-ІV кв. | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О. |
| 19. | Поточний ремонт покрівель об’єктів освіти: - загальноосвітніх навчальних закладів; - дошкільних навчальних закладів | од. од. | 10 13 | Управління освіти Чернігівської міської ради | ІІ-ІV кв. | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. | Підготовка овочесховищ дошкільних навчальних закладів до прийому овочів урожаю 2018 року | об’єкт | 90 | Управління освіти Чернігівської міської ради | ІІІ- ІV кв. | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О. |
| 21. | Проведення ремонту покрівель, мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, електрообладнання в лікувально-профілактичних закладах міста | об’єкт | 9 | Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради | ІІ-ІV кв. | Начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Кухар В. В. |
| 22. | Виконання ремонту, проведення санітарної обробки овочесховищ лікувально-профілактичних закладів міста та підготовка їх до прийому овочів урожаю 2018 року | об’єкт | 5 | Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради | ІІ-ІV кв. | Начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Кухар В. В. |
| 23. | Проведення ремонту приміщень, покрівель, мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромереж та електрообладнання в закладах культури міста | об’єкт | 8 | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради Шевчук О. І. |