# Інформація
про плани підготовки житлово-комунального господарства міста Чернігова до роботи

# в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років

З метою своєчасної та якісної підготовки міського житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років та забезпечення життєдіяльності міста підготовлено проект рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про підготовку міського комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років», План заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів комунального господарства і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років, склад міського оперативного штабу з питань підготовки і роботи господарського комплексу та соціальної інфраструктури в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років, який буде опікуватись питаннями підготовки міста до зими.

Теплопостачальними підприємствами міста Чернігова, після закінчення опалювального сезону 2018 – 2019 років, розпочато ремонт технічного обладнання та теплових мереж з метою підготовки їх до наступного осінньо-зимового сезону.

В квітні поточного року підприємствами, які надають послуги з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій міста проведено загальний весняний огляд житлових будинків, за результатами якого визначено обсяги робіт з підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років.

Враховуючи необхідність виконання всього комплексу робіт з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період поточного та наступного років, на кожному підприємстві розроблено плани заходів та розпочато виконання робіт щодо підготовки до роботи у зимових умовах житлового фонду, об’єктів тепло-, водопостачання, водовідведення, громадського пасажирського транспорту, снігоприбиральної техніки, виробничо-технічних приміщень, теплових, водопровідних та каналізаційних мереж.

Підприємствами та організаціями, які опікуються житлово-комунальним господарством міста планується виконати значний обсяг робіт з підготовки міського житлово-комунального комплексу до осінньо-зимового сезону 2018 – 2019 років. Обсяги цих робіт характеризуються наступними показниками.

## Житлове господарство

Для забезпечення нормальних умов експлуатації в зимових умовах житлового фонду комунальними підприємствами Чернігівської міської ради: «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13» передбачено провести комплексну підготовку до зими 1614 житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, а саме відремонтувати:

|  |  | Обсяг робіт |
| --- | --- | --- |
| покрівель | м2 | 22741,0 |
| внутрішніх систем опалення | мп | 566,0 |
| систем гарячого водопостачання | мп | 331,0 |
| систем холодного водопостачання | мп | 3910,0 |
| енергозабезпечення будинків (щитових) | мп/шт | 891,0 (70) |
| опалювальних печей | шт | 38 |

Крім того, заходами передбачена комплексна підготовка 496 житлових будинків, які обслуговують ОЖБК, підприємства і організації міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управителі багатоквартирних будинків, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Також, одним із пріоритетних сьогодні є питання енергозбереження. Підприємствами по обслуговуванню житла заплановані роботи по теплоізоляції інженерних мереж та ремонту стиків панелей, дверей та вікон житлових будинків.

Всі заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду 2018 – 2019 років підприємства, які здійснюють обслуговування житлового фонду будуть проведені за рахунок оплати на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, відповідно до затвердженого тарифу.

З урахуванням попереднього зимового періоду, для вчасної ліквідації негоди, підприємствами запланована заготівля протиожеледних матеріалів (піску, солі):

КП «Деснянське» - 220 т

КП «Новозаводське» - 350 т

КП «ЖЕК-10» - 300,4 т

КП «ЖЕК-13» - 300 т

та з метою попередження надзвичайних ситуацій під час проходження зими, заплановано, в першу чергу, підготовка снігоприбиральної техніки та всього наявного на підприємстві автотранспорту.

## Водопостачання та водовідведення

Для забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення усіх споживачів міста в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років комунальним підприємством «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради передбачено підготувати:

-	водопровідних насосних станцій			- 5

-	артезіанських свердловин				- 65

-	водопровідних мереж					- 554,2 км

-	водопровідних очисних споруд			- 1

-	каналізаційних насосних станцій			- 17

-	каналізаційних мереж					- 332 км

-	каналізаційних очисних споруд			- 1

Згідно з планом заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період комунальним підприємством «Чернігівводоканал» заплановані наступні заходи:

-	на каналізаційних насосних станціях: ревізія та випробування систем опалення; електроопалення; утеплення фасаду побутового приміщення ВНС-2 та будівлі насосної станції ВНС-3; ремонт покрівлі хлораторної ВНС-1, котельні на ВНС-2, на ВНС-4, на артсвердловинах; підготовка до експлуатації топкової;

-	на водопровідних насосних станціях: ревізія та випробування систем опалення, облицювання сайдингом будівель майстерні та котельні, заміна даху на КНС-3, підготовка до зимової експлуатації топкової КНС-1;

-	на каналізаційних очисних спорудах: заміна вікон, утеплення фасадів, ремонт покрівель, ревізія і випробування системи опалення.

Комунальним підприємством заплановано провести заміну:

- ділянок мереж водопостачання загальною довжиною 1,4 км по                    вул. Ушинського, пров. Шафонського, пров. Льотному, вул. Бланка,                             вул. Т. Кореня, вул. Лесі Українки, вул. В'ячеслава Чорновола;

- заміну ділянок мереж водовідведення загальною довжиною                1,0 км по вул. Мезенцева, вул. Ушинського, вул. Загородній, вул. Самострова, вул. Квітневій, вул. Коцюбинського, вул. Елеваторній.

У жовтні заплановано ряд організаційних заходів: створення необхідного запасу піску – 15 т, дров – 44 м3 та брикету – 55 т, забезпечення служб і цехів інструментом, зимовим спецодягом, підготовка 74 од. автотранспорту підприємства.

Теплопостачання

Відповідно до плану заходів щодо підготовки до опалювального сезону 2018 – 2019 років теплопостачальними підприємствами м. Чернігова, а саме: ПАТ «Облтеплокомуненерго», КЕП «Чернігівська теплоелектроцентраль»                       ТОВ фірми «ТехНова» та приватному підприємству «Спеціальна енергетична компанія» необхідно підготувати:

-	котелень				- 44

-	теплопунктів			- 110

-	теплових мереж			- 322,0 км

провести капітальний ремонт:

-	котелень				- 5

-	котлів				- 1

-	теплових мереж			- 2,52 км

КЕП «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» заплановані ремонти та роботи, що забезпечують надійну експлуатацію, устаткування в обсязі вимог нормативно-правових актів із забезпечення надійної та економічної роботи устаткування та споруд.

Заходами по підготовки об’єктів теплопостачання підприємства заплановано заміну 0,417 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні) за наступними адресами: по вул. Коцюбинського від ТК-32 до ТК-33; від ж/б по вул. Мстиславська, 40 до ж/б по вул. Мстиславська, 34; від ЦТП по вул. Тиха,1 між камерами; по вул. Мстиславська, 23 від ТК-1 до ж/б.

ПАТ «Облтеплокомуненерго» заплановано виконання робіт з капітального та поточного ремонту теплоенергетичного устаткування теплових мереж, будівель і споруджень. Будуть проведені роботи на джерелах теплової енергії з профілактики, ремонту і заміні устаткування.

Заходами по підготовки об’єктів теплопостачання підприємства заплановано заміну 2,52 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні)                     від котелень по вул. Рокоссовського, 4-а; вул. Корольова, 16;                                     просп. Перемоги, 182-а; вул. 1-го Травня; вул. Белова, 6-а; вул. Чорнобиля, 4-а; пр. Миру, 190-б; пр. Миру, 151-а; пр. Миру, 193-а; вул. Гагаріна, 27.

ПП «Спеціальна енергетична компанія» на 6 котельнях будуть проведені роботи по відновленню теплової ізоляції на мережах, чистка теплообмінників, перевірка роботи хімводоочистки, тепломеханічного обладнання та газового обладнання, також буде проведено гідравлічне випробування теплових мереж.

Всіма теплопостачальними підприємствами буде забезпечена підготовка автотранспорту, землерийної техніки, механізмів та запас паливно-мастильних матеріалів для роботи автотранспорту до роботи в зимовий період. Крім того підприємствами повинні бути розроблені заходи по економії паливно-енергетичних ресурсів.

Вулично-дорожня мережа

Місто має широко розгалужену дорожню мережу. Загальна протяжність вулиць міста складає 361 км, в тому числі магістральних вулиць загальноміського та районного значення 86,7 км. Загальна площа шляхової мережі міста – 3,5 млн. м2.

Тверде покриття мають 265,7 км доріг, це понад 2,288 млн.м2, ґрунтове – 95,3 км. Загальна протяжність тротуарів та пішохідних доріжок з твердим покриттям – 352,6 км.

Безпеку дорожнього руху в місті забезпечує 63 світлофорні об’єкти, більше 6,0 тис. шт. дорожніх знаків, 15 км направляючого пішохідного огородження.

В рамках Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки міським бюджетом передбачені кошти на капітальний ремонт 12-ти світлофорних об’єктів, завершення капітального ремонту ділянок доріг магістральних вулиць міста, таких як вул. Пушкіна, вул. Гетьмана Полуботка, вул. Берегова,                         просп. Миру, вул. Івана Мазепи, вул. Шевченка, вул. Рокоссовського, та розпочати ремонтні роботи на ділянці проспекту Миру (від мосту через р. Десна до Катерининської церкви) на загальній площі дорожнього покриття близько 44,0 тис. м2.; доріг приватного сектору, таких як: вул. Юрія Мезенцева, провул. Слобідський, вул. Гастелло та вул. Нова загальною площею 7,1 тис. м2; внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові на площі майже                                26,1 тис. м2 , за такими адресами: вул. Льотна вздовж буд. 41,                            вул. Івана Мазепи вздовж буд. 51, просп. Перемоги, вздовж буд. 25- 27,                            вул. Савчука, буд. 3, просп. Миру, буд. 16, вул. Князя Чорного, буд. 11 -13,                                                                     вул. Козацька, буд. 6, просп. Миру, буд. 50, вул. Рокоссовського, буд. 3 - 5,              вул. Шевченка, буд. 110, 112а, вул. Дмитра Самоквасова,буд. 11, 13, 15,                   вул. Магістрацька, буд. 5.

Для підготовки вулично-дорожньої мережі міста до осінньо-зимового періоду з початку року планується виконати поточний середній та дрібний ремонт майже на 240,0 тис. м2 асфальтобетонного покриття вулиць міста, відновити майже 106,3 км та 3,3 тис. м2 дорожньої розмітки.

Підвідомчі комунальні підприємства

КП «АТП-2528» до осінньо-зимового періоду буде підготовлено 60 одиниць спеціалізованої прибиральної техніки та іншого автотранспорту. Для ліквідації наслідків негоди підприємством планується заготовити 15,0 тис. т піску для приготування пісчано-сольової суміши та 9,0 тис. т солі.

КП «Зеленбуд» буде підготовлено 24 одиниці техніки обладнаної снігоприбиральним обладнанням. Для ліквідації наслідків негоди підприємством планується заготовити 300 т піску, 10 т солі та 10 т пісчано-сольової суміши.

КП «Міськсвітло» до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 роки планує підготовити 13 одиниці техніки, 504,83 км повітряних ліній, 40,32 км кабельних ліній; провести ревізію 120 щитів зовнішнього освітлення; ревізію дорожніх контролерів 61 од., щитів обліку електроенергії 60 од. та 156 каналізаційних колодязів.

КП «СКПО» буде підготовлений сектор для поховання з покриття тирсою земельних ділянок для проведення зимового поховання площею                          1, 53 га. Також буде проведений профілактичний ремонт обладнання котельні, підготовлено 7 одиниць ритуального транспорту, 12 од. техніки бази Яцево та заготовлено дров – 380 м3 , 500 т піску.

Підсумовуючи наведене вище слід зазначити, з метою забезпечення своєчасної і надійної підготовки об’єктів теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення житлового фонду, закладів освіти, охорони здоров’я, транспорту до роботи в осіньо-зимовий період 2018 – 2019 років робота розпочата та ведеться відповідно до планів та знаходиться на постійному контролі керівників підприємств, установ і організацій міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, управлінь і відділів Чернігівської міської ради.

Начальник управління житлово-

комунального господарства

Чернігівської міської ради							Я. В. Куц