# Інформація

# про плани підготовки житлово-комунального господарства міста Чернігова

# до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років

Незважаючи на збитки, завдані житлово-комунальному господарству міста Чернігова внаслідок військової агресії РФ проти України, постає необхідність забезпечити підготовку міських об’єктів до проходження осінньо-зимового періоду 2023/2024 років.

З метою своєчасної підготовки міського житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років                        та забезпечення життєдіяльності міста Чернігова пропонується проектом рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради затвердити                              План заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів комунального господарства і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років, склад міського оперативного штабу з питань підготовки і роботи господарського комплексу та соціальної інфраструктури в осінньо-зимовий період 2023/2024 років, який буде опікуватись цими питаннями.

Враховуючи необхідність виконання всього комплексу робіт з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період поточного та наступного років, на кожному підприємстві житлово-комунального господарства та установах соціальної сфери розроблено плани заходів щодо підготовки до роботи у зимових умовах: житлового фонду, об’єктів тепло-, водопостачання, водовідведення, громадського пасажирського транспорту, снігоприбиральної техніки, виробничо-технічних приміщень, теплових, водопровідних та каналізаційних мереж. Обсяги цих робіт характеризуються наступними показниками.

## Житлове господарство

Житловий фонд м. Чернігова налічує 2142 житлових будинків,                                які перебувають на обслуговуванні у підприємств різних форм власності.

Зокрема, підпорядкованими Чернігівській міській раді комунальними підприємствами, а також Об’єднанням житлово-будівельних кооперативів надається послуга з управління у 1458 будинках. Решта житлових будинків включають в себе житловий фонд, який перебуває в управлінні інших підприємств приватної форми власності, обслуговується силами ОСББ                        чи співвласників самостійно, а також відомчий житловий фонд, утримання якого здійснюється силами підприємств, яким дане житло належить.

Внаслідок бойових дій пошкодження різних ступенів отримали                         875 житлових будинків, з них 146 ушкоджені прямим влучанням боєприпасів.                 На теперішній час виконані аварійно-відновлювальні роботи у 96 найбільш пошкоджених будинках, решта житлового фонду, який потребував проведення поточного ремонту, відновлений його управителями. Аварійно-відновлювальні роботи у 8 будинках перебувають на завершальному етапі.

| № п/п | Адреса | Залишкові роботи |
| --- | --- | --- |
| 1 | вул. Шевченка, 246А | ремонт покрівлі, 3 од. ліфтів, мереж в підвалі та підсилення конструкцій |
| 2 | вул. 1-ої танкової бригади (Генерала Бєлова), 37, корп. 3 | підсилення стін |
| 3 | вул. 1-ої танкової бригади (Генерала Бєлова), 27 | ремонт фасаду, дверей МЗК, сходових маршів та стяжка підлоги |
| 4 | вул. Івана Мазепи, 56 | ремонт фасаду, дверей на балкони загального користування, вікон в під’їздах, мереж газопостачання |
| 5 | вул. В’ячеслава Чорновола, 15А | заміна котлів та радіаторів опалення, відновлення мереж водопостачання, дверей МЗК, ремонт фасаду |
| 6 | вул. Жабинського, 2Е | заміна плит перекриття |
| 7 | вул. В’ячеслава Чорновола, 15 | заміна 2 од. ліфтів |
| 8 | вул. Толстого, 122 | відновлення плити балкону |

Аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків за вищевказаними адресами будуть завершені до початку опалювального періоду.

Водночас, для забезпечення експлуатації житлового фонду в зимових умовах, управителями, а саме: комунальними підприємствами Чернігівської міської ради: «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13»                  та Об’єднанням житлово-будівельних кооперативів передбачено провести комплексну підготовку до зими підпорядкованих житлових будинків, а саме провести наступні роботи:

| Найменування | Одиниця виміру | Обсяг робіт |
| --- | --- | --- |
| ремонт покрівель | м2 | 25 658 |
| ремонт міжпанельних швів | мп | 4 549 |
| ремонт цоколя | м2 | 3 981 |
| ремонт вимощення | м2 | 3 985 |
| ремонт зливової каналізації | од. | 105 |
|  | мп | 1 827 |
| ремонт електромереж | од. | 1 778 |
|  | мп | 3 150 |
| ремонт дверей | шт | 178 |
| ремонт вікон | од | 707 |
| скління вікон | м2 | 746 |
| ремонт оголовків ДВК | шт | 92 |
| перевірка ДВК | од | 32 805 |
| закриття продухів | шт | 104 |
| фарбування газопроводів | мп | 2 076 |
| ремонт прибудинкового обладнання | од | 2 205 |
|  | м2 | 300 |

Також планується виконати ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, а саме:

| Найменування | Одиниця виміру | Обсяг робіт |
| --- | --- | --- |
| мереж теплопостачання | мп | 170 |
| теплоізоляція мереж ЦО | мп | 2 641 |
| заміна засувок/кранів/вентилів ЦО | шт | 529 |
| мереж гарячого водопостачання | мп | 157 |
| заміна засувок/вентилів ГВП | шт | 912 |
| теплоізоляція мереж ГВП | мп | 794 |
| мереж холодного водопостачання | мп | 1 370 |
| заміна кранів/вентилів ХВП | шт | 591 |
| мереж водовідведення | мп | 1 879 |
| заміна складових частин ВВ | од | 232 |

Для вчасної ліквідації негоди на прибудинкових територіях, підприємствами заплановано провести заготівлю протиожеледних матеріалів,               а саме: солі – 148 т, піску – 650 т, піщано-сольової суміші – 250 т                                     та підготувати 25 од. спеціалізованої техніки.

| Назва підприємства | Сіль, т | Пісок, т | П/с суміш, т | Техніка, од |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КП «Деснянське» | 100 | 100 | 150 | 6 |
| КП «Новозаводське» | 15 | 150 |  | 5 |
| КП «ЖЕК-10» | 22 | 200 | 100 | 6 |
| КП «ЖЕК-13» | 5 | 100 |  | 6 |
| ОЖБК | 6 | 100 |  | 2 |
| Всього: | 148 | 650 | 250 | 25 |

Відповідальність за підготовку до роботи в осінньо-зимовий період                684 житлових будинків, котрі перебувають в управлінні у приватних підприємств, обслуговуються створеними ОСББ, співвласниками,                             які самостійно утримують будинки, а також відомчого житлового фонду, несуть безпосередньо керівники відповідних підприємств, установ                               та організацій, яким дане житло підпорядковане та його співвласники.

При цьому слід зазначити, що враховуючи наявність у місті Чернігові досить широкого спектру форм управління житловим господарством, можливості виконавчих органів місцевого самоврядування у здійсненні контролюючого впливу та зборі статистичної інформації є істотно ускладненими і обмеженими.

Таким чином, з метою забезпечення контролю за станом підготовки зазначеного вище житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, рішенням пропонується: до 15 вересня 2023 року управителям та власникам житлового фонду всіх форм власності надати управлінню                                     житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради копії Актів стану готовності теплового господарства житлових будинків до роботи                                      в опалювальний період 2023/2024 років, відповідно до території обслуговування, в обов’язковому порядку підписані теплопостачальною організацією.

## Водопостачання та водовідведення

Для забезпечення стабільної роботи водопровідно-каналізаційного господарства міста в умовах сезонного зниження температури                                          КП «Чернігівводоканал» заплановано провести комплекс заходів з ревізії             та ремонту об’єктів підприємства та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період.

У переліку заходів підприємства – підготовка споруд та обладнання                        4 водопровідних та 23 каналізаційних насосних станцій, 2 водопровідних              та 1 каналізаційної очисних споруд, 64 артезіанських свердловин, а також підготовка 560,3 км водопровідних та 346,4 км каналізаційних мереж.

Також заплановано провести заміну 1 км водопровідних мереж                        (вул. Текстильників, 15а, вул. Дмитра Самоквасова, 17, вул. Дмитра Самоквасова, 19, вул. Толстого, 152, вул. Толстого, 118б, вул. Толстого, 118,                                       вул. Самострова, 11, вул. Пирогова, 5, вул. Музична, 4, вул. Котляревського, 4,                                       вул. Котляревського, 13, вул. Котляревського, 34 корпус 2, вул. Пʼятницька, 32, вул. Дніпровська, 10, вул. Льотна, 14, вул. Незалежності, 76,                                 просп. Левка Лукʼяненка, 6, просп. Левка Лукʼяненка, 40, просп. Левка Лукʼяненка, 44, вул. Захисників України, 12б,) та 0,256 км каналізаційних (просп. Миру, 210, просп. Миру, 149, просп. Миру, 153, вул. Музична, 16-20, вул. Коцюбинського, 33, вул. Любецька, 44, вул. Нафтовиків, 5).

У 2023 році планується реалізація проектів з реконструкції та будівництва мереж водопостачання та водовідведення. Загалом планується замінити                 4,867 км водопровідних мереж, 0,689 км каналізаційних мереж, 0,220 км зливової каналізаційної мережі, а саме:

- «Реконструкція водопроводу по вулиці Любецька від вул. Мазепи до вул. Ріпкинська в м. Чернігів», заміна 1,176 км водопроводу, 0,1815 км каналізації;

- «Реконструкція водопроводу по вулиці Любецька                                            від вул. Ріпкинська до вул. Широка в м. Чернігів», заміна 0,82 км водопроводу, 0,235 км каналізації;

- «Реконструкція водопроводу по вулиці Любецька від вул. Широка до вул. Козацька в м. Чернігів», заміна 1,192 км водопроводу;

- «Реконструкція каналізаційної мережі по вулиці Любецька                             від вул. Широка до вул. Козацька в м. Чернігів», заміна 0,272 км каналізації;

- «Реконструкція ділянки водопроводу Ду 500 мм по вулиці Музична на перехресті з вул. Івана Мазепи в місті Чернігів», заміна 0,120 км водопроводу;

- «Реконструкція ділянки зливової каналізації від буд. № 271 В                 до просп. Миру в м. Чернігів», заміна 0,220 км зливової каналізації;

7.	Реконструкція мереж водопостачання по вул. Гагаріна від вулиці Леоніда Пашина до вул. Кутузова протяжністю 1,559 км.

Особлива увага на підприємстві приділяється технічному стану електрообладнання, підготовці резервних джерел живлення, утепленню виробничих і побутових приміщень.

Загалом до початку опалювального сезону планується виконати промивку 10 резервуарів чистої води та 26 ділянок вуличних водопровідних мереж, випробування і ремонт 135 шт. запірної арматури на вводах в котельні                і теплопункти, заміну цегляних водопровідних та каналізаційних колодязів              на колодязі із залізобетону.

Крім того, заплановано обстежити стан та провести випробування дюкерних переходів водомереж через річку Стрижень, утеплити віконні                            та дверні прорізи, провести ревізію та випробування системи опалення на виробничій базі підприємства.

В місцях проведення аварійних ремонтно-відновлювальних                    робіт заплановано відновити 1 500 м2 асфальтобетонного покриття                   вулично-дорожньої мережі.

Також у планах підприємства є ряд організаційних заходів:

- створення необхідного запасу протиожеледних матеріалів;

- для опалення КНС-1 та КОС створення запасу дров - 65 м3                           та брикету - 70 т;

- забезпечення служб інструментом, зимовим спецодягом;

- забезпечення персоналу підприємства інструментом для виконання робіт по очистці внутрішньомайданчикових територій від снігу та льоду;

- створення запасу паливно-мастильних матеріалів, запасних частин;

- підготовка 90 одиниць автотранспорту підприємства.

Теплопостачання

Для забезпечення роботи підприємств теплоенергетики міста                                   у наступному опалювальному періоді, теплопостачальними підприємствами        під час міжопалювального періоду планується здійснити підготовку                     45 котелень, 112 теплопунктів, 7 індивідуальних теплопунктів, 319 км теплових мереж, виконати заміну 1,6 км теплових мереж,

Крім того, у планах теплогенеруючих підприємств – проведення ремонтних робіт із забезпечення надійної та економічної роботи теплоенергетичного устаткування, будівель, споруд, теплових мереж в обсязі вимог нормативно-правових актів, гідравлічних випробувань магістральних теплових мереж під тиском, на щільність та міцність після опалювального сезону 2022/2023 років та закінчення ремонтних робіт.

Згідно з правилами підготовки теплового господарства до опалювального сезону підприємствами заплановано обстеження теплопостачальних систем            зі складанням відповідних актів для споживачів.

Для безперебійної роботи автотранспорту в зимовий період теплопостачальними підприємствами міста заплановано підготувати наявний автотранспорт, в тому числі землерийну техніку, механізми, а також забезпечити достатній запас паливно-мастильних матеріалів.

Вулично-дорожня мережа

Місто Чернігів має широко розгалужену дорожню мережу. Загальна протяжність вулиць міста складає 361,951 км, в тому числі магістральних вулиць загальноміського та районного значення 86,7 км. Загальна площа шляхової мережі міста – 3,52 млн. м2. Тверде покриття мають 288,53 км доріг, це понад 2,414 млн.м2, ґрунтове – 73,4 км. Загальна протяжність тротуарів             та пішохідних доріжок з твердим покриттям – 740,8 тис. м2.

Безпеку дорожнього руху в місті забезпечують: 68 світлофорних об’єктів, більше 8,0 тис. шт. дорожніх знаків, 15 км направляючого пішохідного огородження.

Для забезпечення підготовки міської вулично-дорожньої мережі                             до експлуатації в осінньо-зимовий період, в межах наявного фінансового ресурсу, передбачено проведення капітального ремонту дороги вул. Любецька від вул. Івана Мазепи до вул. Козацька - 27, 1 тис. м2, поточний ремонт вулично-дорожньої мережі - 93,5 тис. м2, із них: поточний середній                    ремонт - 50,6 тис. м2, ліквідація аварійних пошкоджень - 10,2 тис. м2, ремонт покриття струменевим методом - 5,4 тис. м2, грейдування та підсилення проїзної частини доріг асфальтобетонною крихтою - 4,3 тис. м2, облаштування підвищених пішохідних переходів - 0,5 тис. м2, ремонт тротуарів - 4,9 тис. м2 ремонт внутрішньодворових проїздів в житловій забудові та прилеглих територій - 17,6 тис. м2, ремонт водоприймальних та оглядових                 колодязів - 240 шт.

Також заплановано будівництво світлофорного об’єкту на перехресті  вул. П’ятницька - вул. Софії Русової, та капітальний ремонт                         світлофорних об’єктів на перехрестях: просп. Миру - вул. Михалевича,                                                     вул. Толстого - вул. Музична, вул. Івана Мазепи - вул. Музична.

Крім того, планується проведення робіт з відновлення 124 км ліній дорожньої розмітки, а також регульованих і нерегульованих пішохідних переходів, стоп-ліній (малих форм) площею 5,042 тис. м2 .

З метою належного утримання вулично-дорожньої мережі під час осінньо-зимового періоду 2023-2024 років КП «АТП-2528» буде                  підготовлено 86 одиниць спеціалізованої техніки та автотранспорту,                      з них 52 од. – снігоприбиральної, яка буде задіяна під час очищення автодоріг та тротуарів від снігових заметів. Крім того, для ліквідації наслідків негоди підприємством планується заготовити: солі – 5 тис. т, піску – 7 тис. т.                     та 9 тис. т. піщано-сольової суміші.

КП «Міськсвітло» до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років планує підготовити 13 одиниць техніки, 505,06 км повітряних ліній,                 41,96 км кабельних ліній та провести ревізію 145 щитів зовнішнього освітлення, а також провести розчистку зелених насаджень в охоронних зонах та місцях проходження повітряних електричних мереж.

Для забезпечення належного функціонування об'єктів зовнішнього освітлення планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вул. Любецька від вул. Івана Мазепи до вул. Козацька - 3,96 км               та освітлення 17 пішохідних переходів.

КП «Зеленбуд» буде підготовлено 54 одиниці спеціалізованої техніки             та автотранспорту, з них 22 одиниці - обладнаної снігоприбиральним обладнанням, яка буде задіяна під час прибирання снігу на об’єктах благоустрою міського зеленого господарства. Для ліквідації наслідків негоди підприємством планується заготовити 100 т піску, 40 т солі.

КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» буде підготовлений сектор для поховання з покриттям тирсою земельних ділянок для проведення зимових поховань площею                          2,42 га. Також буде підготовлено 11 одиниць ритуального транспорту,                   8 од. техніки бази «Яцево» та заготовлено дров – 300 м3 , піску - 500 т,                   солі - 20 т.

КП «Чернігівське тролейбусне управління» заплановано підготувати до роботи в зимових умовах 97 одиниць міського громадського транспорту,              з них: 76 од. тролейбусів, 21 од. автомобільного транспорту, а також, в рамках відновлювальних робіт за наслідками бойових дій, провести відновлення                   5,05 км контактної мережі. З метою забезпечення стабільної роботи міського комунального транспорту в зимовий період планується здійснити закупівлю необхідних запасів паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, обладнання та матеріалів.

Також, заплановано провести роботи по очищенню резервуарів очисних споруд мийно-прибирального комплексу, з заміною фільтрів та                                масло-збірників, придбати 500 м3 дров для твердопаливного котла, 15 т піщано-сольової суміші, а також провести розчистку зелених насаджень в охоронних зонах та місцях проходження повітряних електричних і контактних мереж.

Підсумовуючи наведене вище слід зазначити, що з метою забезпечення своєчасної і надійної підготовки об’єктів теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення, житлового фонду, закладів освіти, охорони здоров’я, транспорту до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років, робота буде проводитися відповідно до плану та керівники підприємств, установ і організацій міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, управлінь і відділів Чернігівської міської ради несуть персональну відповідальність за підготовку підпорядкованого господарства.

Начальник управління житлово-

комунального господарства

Чернігівської міської ради	Ярослав КУЦ