|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | Додаток 2 | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | до Програми покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м.Чернігова на 2012 - 2016 роки | | | | | |
|  |  |  |  | | (у редакції рішення міської ради 28 грудня 2011року  (16 сесія 6 скликання) | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |
| Розподіл обсягів фінансування з поточного ремонту, який здійснюється в рамках виконання Програми покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова на 2012-2016 роки | | | | | | | | | | |
|
| № з/п | Адреса | Орієнтов-ний обсяг, кв. м | | Орієнтовна кошторисна вартість,  тис. грн. | | У тому числі за роками, тис. грн. | | | | |
| 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комунальне підприємство “Новозаводське» Чернігівської міської ради | 3851 | | 693,2 | | 101,4 | 142,1 | 149,9 | 149,9 | 149,9 |
| 1.1 | ЖРЕД-3 | 1740 | | 313,2 | | 56,3 | 58,3 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| 1.2 | ЖРЕД-5 | 1376 | | 247,6 | | 23,5 | 56,1 | 56 | 56 | 56 |
| 1.3 | ЖРЕД-9 | 735 | | 132,4 | | 21,6 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| 2 | Комунальне підприємство “Деснянське» Чернігівської міської ради | 9146 | | 1646,3 | | 275,7 | 342,5 | 300,6 | 383,4 | 344,1 |
| 2.1 | ЖЕК-4 | 4338 | | 780,8 | | 99,2 | 163,2 | 142,4 | 211,2 | 164,8 |
| 2.2 | ЖЕК-7 | 623 | | 112,2 | | 25,6 | 24 | 25,6 | 24 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.3 | ЖЕК-11 | 434 | | 78,1 | | 14,9 | 16,1 | 15,8 | 15,4 | 15,9 |
| 2.4 | ЖЕК-8 | 3751 | | 675,2 | | 136 | 139,2 | 116,8 | 132,8 | 150,4 |
| 3 | Комунальне підприємство “ЖЕК-2” Чернігівської міської ради | 3938 | | 709,0 | | 92,2 | 96,6 | 145,6 | 184,6 | 190 |
| 4 | Комунальне підприємство “ЖЕК-6” Чернігівської міської ради | 1633 | | 294,0 | | 80 | 80 | 34 | 50 | 50 |
| 5 | Комунальне підприємство “ЖЕК-10” Чернігівської міської ради | 3983 | | 717,0 | | 117 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 6 | Комунальне підприємство “ЖЕК-13” Чернігівської міської ради | 3910 | | 703,8 | | 98,4 | 131,2 | 164 | 196,8 | 113,4 |
|  | Усього: | 26461 | | 4763,3 | | 764,7 | 912,4 | 934,1 | 1124,7 | 1027,4 |

Міський голова О. В. Соколов