Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

19 вересня 2011 року № 254

Техніко-економічні обґрунтування об’єкта  «Будівництво автомобільної дороги для під’їзду з вул. Щорса                                             до житлового району по вул. Текстильників» (варіант 1)

| Найменування показників | Од. виміру | Варіанти |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Довжина | км | 1,908 | 1,862 | 1,932 |
| Площа ділянки забудови | га | 1,3531 | 1,2298 | 1,2862 |
| Площа дорожнього одягу | кв.м | 21475 | 21220 | 25168 |
| Площа покриття на з’їздах | кв.м | 740 | 445 | 621 |
| Влаштування тротуарів | кв.м | 5950 | 6045 | 6340 |
| Улаштування переїздів через залізничні колії | шт. | 1 | 2 | 2 |
| Вартість будівництва | млн. грн. | 20257,591 | 19348,664 | 20508,223 |
| У т.ч. |  |  |  |  |
| Підготовлення території будівництва |  | 2457,482 | 2248,844 | 2162,733 |
| Земельне полотно |  | 227,022 | 225,549 | 250,17 |
| Дорожній одяг |  | 9522,851 | 8680,246 | 9593,975 |
| Об’єкти транспортного господарства і зв’язку |  | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| Облаштування та обстановка дороги |  | 3233,767 | 3624,72 | 3654,733 |
| Інші витрати |  | 4641,469 | 4394,305 | 4671,612 |

Заступник міського голови –

керуючий справами виконкому										С. Г. Віхров