ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Чернігівської міської ради

29 листопада 2018 року

№ 36/VII- 9

ПРОГРАМА

сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків

ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки

Чернігів, 2018 рік

ЗМІСТ

Паспорт Програми………………………………………………………………...3

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма…4

Розділ 2. Мета Програми…………………………………………………………5

Розділ 3. Завдання Програми……………………………………………………..5

Розділ 4. Механізм реалізації Програми….……………………………...……...6

Розділ 5. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми…………………7

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми…………....…..10

Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми…………………..…10

Додаток 1…………………………………………………………………………12

Додаток 2…………………………………………………………………………14

Паспорт Програми

| Ініціатор розроблення програми | Чернігівська міська рада |
| --- | --- |
| Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| Співрозробники Програми | Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, депутати Чернігівської міської ради, Новозаводської та Деснянської районних у місті Чернігові рад |
| Відповідальні виконавці Програми | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, Деснянська та Новозаводська районні у місті Чернігові ради, управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи |
| Строк реалізації Програми | 2016-2020 роки |
| Джерела фінансування заходів Програми | Кошти міського бюджету, кошти об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, інші джерела фінансування |
| Загальний обсяг коштів міського бюджету, необхідних для реалізації Програми, (тис. грн.) | 38 305,00 тис. грн. |
| Загальний обсяг коштів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, необхідних для реалізації Програми, (тис. грн.) | Співфінансування здійснюється у відповідних обсягах |

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та законами України. Так, до відання сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, питання щодо затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем міста Чернігова є житлова. Досить актуально стоїть питання технічного стану житлового фонду та забезпечення якісних житлово-комунальних послуг. Стратегічним напрямком розвитку житлового фонду міста є модернізація інфраструктури та модернізація самої системи надання комунальних послуг, запровадження нових вимог до якості та термінів виконання робіт, а також дієвої системи контролю за їх дотриманням.

Загалом, реформа, яка була проведена в Україні у житловій сфері, виявила ряд проблем, однією з яких стало проведення приватизації державного та комунального житла без створення відповідного інституту управління приватизованим житлом та вироблення стратегії фінансування капітального ремонту житла тощо. Як наслідок, власниками житла здебільшого стали особи, які не усвідомлюють обов’язку утримання житла, що є необхідною умовою будь-якої власності; натомість, знаходяться в очікуванні фінансової допомоги з боку держави або міської влади, у тому числі на проведення капітального ремонту свого будинку.

На разі, нормативно-правова база взаємовідносин між виконавцями житлово-комунальних послуг та їх споживачами – мешканцями будинків передбачає обов’язкову участь власників житлових та нежитлових приміщень цих будинків в управлінні своїми житловими комплексами.

Одним із пріоритетних напрямків проведення реформи у цій галузі є удосконалення системи управління сферою утримання житлового фонду шляхом утворення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (надалі – ОСББ), оскільки ОСББ є ефективним представником власників будинку, який може управляти і приймати рішення щодо ремонту будинку, його енергоефективної модернізації, розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання комунальні послуги. Такий вид господарювання працює в більшості держав світу.

ОСББ – юридична особа, яка створюється власниками для управління, утримання і використання спільного майна багатоквартирного будинку.

Одним з основних завдань розвитку житлового сектору у місті Чернігові є створення та розвиток об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Станом на сьогодні, житловий фонд міста Чернігова налічує близько 2213 багатоквартирних будинків загальною площею понад 5,5 млн м2, в яких розташовано понад 97 тис. квартир. З них приватна форма власності житла становить біля 90 % від загальної площі. Однак, лише у 90 будинках створені ОСББ. Інші будинки обслуговуються житлово-експлуатаційними конторами комунальної та приватної форм власності.

Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки розроблена на підставі норм чинного законодавства України, зокрема, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Житлового Кодексу Української РСР, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та інших нормативно-правових актів.

Розділ 2. Мета Програми

Головною метою Програми є формування у свідомості мешканців багатоквартирних будинків господарчого ставлення до спільного майна, стимулювання їх активності у напрямку колективного управління будинком шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також вдосконалення відносин, що виникають у сфері обслуговування житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів, та покращення житлового фонду міста.

Розділ 3. Завдання Програми

Досягнення мети Програми здійснюється шляхом виконання основних завдань:

– сприяння створенню ОСББ, підтримка на всіх етапах їх функціонування;

– проведення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо механізму створення ОСББ;

– надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ;

– створення механізму співфінансування робіт по капітальному ремонту багатоквартирних будинків, внутрішньо-будинкових проїздів та малих архітектурних форм на прибудинковій території, для ОСББ та ЖБК;

– забезпечення принципів прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету;

– залучення коштів мешканців багатоквартирних будинків для підвищення комфорту їх проживання;

– стимулювання активності мешканців багатоквартирних будинків у напрямку покращання стану житлового фонду у місті, господарчого ставлення до спільного майна, його збереження і покращання.

Розділ 4. Механізм реалізації Програми

Виділення коштів з міського бюджету на проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків, внутрішньо-будинкових проїздів та малих архітектурних форм на прибудинковій території для ОСББ та ЖБК (надалі – капітальний ремонт) проводиться на умовах: 70 % від загальної вартості робіт – це кошти міського бюджету, 30 % – кошти ОСББ (ЖБК).

У випадку, якщо строк експлуатації будинку перевищує 50 років, фінансування робіт по капітальному ремонту здійснюється у співвідношенні: 85 % від загальної вартості робіт – це кошти міського бюджету, 15 % – кошти ОСББ (ЖБК).

Для будинків, строк експлуатації яких не перевищує 10 років, фінансування робіт по капітальному ремонту за рахунок коштів міського бюджету не здійснюється (статтею 884 Цивільного кодексу України встановлено гарантію якості у договорі будівельного підряду: гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об’єкта замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом).

При визначенні умов співфінансування згідно з Програмою строк експлуатації будинку обчислюється як різниця між роком звернення щодо участі у Програмі та роком введення будинку в експлуатацію (числа та місяці до уваги не беруться).

Фінансування з міського бюджету для будинку ОСББ (ЖБК) здійснюється в межах до 8,00 тис. грн. на одну квартиру.

ОСББ (ЖБК) може письмово звернутися до постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку та енергозбереження (надалі – Комісія) з обґрунтуванням необхідності збільшення фінансування з міського бюджету від 8,00 до 15,00 тис. грн. на одну квартиру при проведенні капітального ремонту.

У випадку прийняття Комісією позитивного рішення, фінансування на проведення капітального ремонту з міського бюджету здійснюється в межах до 15,00 тис. грн. на одну квартиру.

Для отримання фінансової підтримки з міського бюджету для проведення капітального ремонту ОСББ/ЖБК необхідно:

1. Виготовити проектну документацію та у встановленому законом порядку провести її експертизу;

2. Надати до управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради:

2.1. Заявку на участь у Програмі за формою згідно з додатком 1, підписану керівником ОСББ (ЖБК) або іншою уповноваженою рішенням загальних зборів особою;

2.2. Проектну документацію та експертний звіт про проходження її експертизи (оригінал);

2.3. Оригінали або належним чином завірені копії таких документів:

- статут ОСББ (ЖБК);

- свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ (ЖБК), а у разі, якщо воно не видавалося, – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- рішення загальних зборів ОСББ (ЖБК) про участь у Програмі;

- документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ (ЖБК) (рішення установчих зборів про утворення органів управління та обрання керівника), або іншого представника (рішення загальних зборів ОСББ (ЖБК), довіреність на представництво інтересів);

- документ, що посвідчує рік введення будинку в експлуатацію;

- довідка про наявність коштів на рахунку ОСББ (ЖБК);

- договір, укладений з проектною організацією, акт приймання виконаних робіт з розробки проектної документації та документ, що підтверджує проведення оплати цих робіт.

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради в порядку черговості надходження заявок на участь у Програмі перевіряє надані пакети документів та у випадку їх відповідності встановленим вимогам, вносить проекти на розгляд найближчого засідання Комісії. На підставі отриманого рішення Комісії про погодження переліку проектів на виконання капітального ремонту з визначенням черговості їх реалізації, оформленого протоколом, управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради вносить на розгляд виконавчого комітету Чернігівської міської ради проект рішення щодо включення їх до Переліку об’єктів.

У випадку прийняття виконавчим комітетом Чернігівської міської ради рішення про включення вказаних робіт до Переліку об’єктів та надання співфінансування на проведення робіт із капітального ремонту, управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради у визначеному чинним законодавством порядку визначає виконавця робіт по капітальному ремонту і укладає з ним та ОСББ (ЖБК) тристоронній договір на виконання робіт по капітальному ремонту (додаток 2 до Програми).

Розділ 5. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є кошти міського бюджету, кошти об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів та інші джерела фінансування.

Прогнозний обсяг фінансування заходів Програми з міського бюджету на  2016-2020 роки складає 38 305,00 тис. грн.

Прогнозний обсяг

фінансового забезпечення виконання заходів Програми

| Найменування заходу | Прогнозний обсяг фінансування заходів Програми (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Інформаційне забезпечення населення міста: друк інформаційних матеріалів тощо (кошти міського бюджету) | 80,00 | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | 30,00 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| Надання консультацій ініціативним групам з питань створення ОСББ | - | - | - | - | - | - | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, управління адміністратив-них послуг Чернігівської міської ради |
| Надання ініціативним групам інформації про співвласників багато квартир-них будинків (власників окремих квартир і нежилих приміщень) | - | - | - | - | - | - | Управління адміністратив-них послуг Чернігівської міської ради |
| Забезпечення організації проведення процедури реєстрації ОСББ | - | - | - | - | - | - | Управління адміністратив-них послуг Чернігівської міської ради |
| Організація семінарів, тренінгів, курсів тощо стосовно управління будинком | - | - | - | - | - | - | Новозаводська та Деснянська районні в місті Чернігові ради |
| Допомога керівникам об’єднань у проведенні спільного обстеження технічного стану будинку та його основних конструктив-них елементів | - | - | - | - | - | - | Новозаводська та Деснянська районні в місті Чернігові ради, комунальні підприємства |
| Виготовлення технічного паспорта будинку, планів інженерних мереж та іншої технічної документації (кошти міського бюджету) | 3600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 900,00 | 900,00 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| Співфінан- сування капітального ремонту (кошти міського бюджету) | 34625,00 | 4000,00 | 6000,00 | 7875,00 | 7875,00 | 8875,00 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| Співфінансування капітального ремонту (кошти ОСББ (ЖБК) | у відпо-відних обсягах | 1000,00 | 1500,00 | 3375,00 | у відпо-відних обсягах | у відпо-відних обсягах | ОСББ, ЖБК |

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Чернігівської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку та енергозбереження, постійна комісія Чернігівської міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів та управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради.

Розпорядником коштів за Програмою виступає управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради.

Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають Чернігівській міській раді за підсумками бюджетного року. Дані про хід виконання Програми розміщується на офіційному веб-сайті Чернігівської міської ради для ознайомлення  громадськості.

Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми

У результаті реалізації заходів Програми очікується поліпшення технічного стану будинків та підвищення комфортності проживання у них, активізація співвласників багатоквартирних будинків у напрямку колективного управління будинками, господарчого ставлення до спільного майна, розвиток партнерських відносин між міською владою та власниками багатоквартирних будинків.

Очікувані результати від виконання Програми для територіальної громади міста:

- інформування населення в умовах реформування житлово-комунального комплексу про переваги об’єднань власників житла;

- покращання технічного стану будинків та умов проживання в них;

- цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків;

- контроль за якістю ремонтних робіт у будинках;

- формування свідомості господарчого ставлення до спільного майна;

- активізація згуртованості мешканців багатоквартирних будинків щодо управління будинком та вирішення житлових проблем.

Очікувані результати від виконання Програми для Чернігівської міської ради:

- реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

- поліпшення технічного стану житлового фонду міста в цілому;

- створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об’єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;

- створення прозорого механізму взаємодії між виконавчими органами міської ради, підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;

- створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об’єктів житлово-комунального господарства та ефективного механізму подальшого його реформування.

Секретар міської ради                                                                    М. П. Черненок

Додаток 1

до Програми сприяння створенню ОСББ

та підтримки будинків ОСББ та ЖБК

на 2016-2020 роки

Управління житлово-комунального

господарства Чернігівської міської ради

вул. Реміснича, 19, м. Чернігів, 14000

____________________________________

(ПІБ голови ОСББ/ЖБК)

____________________________________

(адреса місця проживання)

__________________________________________

(контактний телефон)

ЗАЯВКА

на участь у Програмі сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки

ОСББ (ЖБК) __________________ надає на розгляд заявку про участь у

(назва)

Програмі сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки (надалі – Програма) для отримання фінансової підтримки з міського бюджету на проведення робіт по капітальному ремонту, саме:

__________________________________________________________________.

(найменування робіт)

Будинок №____ по вул. (пр.)______________ у м. Чернігові введений в експлуатацію у ___ році, налічує ___ квартир та ____ нежитлових приміщень.

На загальних зборах ОСББ (ЖБК) прийнято рішення про участь у Програмі на умовах співфінансування робіт по капітальному ремонту: ___ % – кошти ОСББ (ЖБК), ___ % – кошти міського бюджету. Сума коштів ОСББ (ЖБК) становить __________грн.___ коп.( _________________ грн. ___ коп.).

(сума прописом)

Відповідно до проектної документації та експертного звіту про проходження її експертизи загальна вартість робіт по капітальному ремонту складає _____ грн. __ коп.( ______________________________ грн. ___ коп.).

(сума прописом)

До заявки додаються:

- Оригінали проектної документації та експертного звіту про проходження її експертизи;

- Копія статуту ОСББ (ЖБК);

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію ОСББ (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);

- Оригінал або копія протоколу загальних зборів ОСББ (ЖБК), на яких прийнято рішення про участь у Програмі;

- Оригінал або копія протоколу установчих зборів ОСББ про утворення органів управління та обрання голови правління ОСББ (ЖБК);

- Копія паспорту керівника ОСББ (ЖБК) або іншої уповноваженої рішенням загальних зборів особи;

- Оригінал або копія документу, що посвідчує рік введення будинку в експлуатацію;

- Довідка про наявність коштів на рахунку ОСББ (ЖБК);

- Копії договору, укладеного з проектною організацією, акту приймання виконаних робіт з розробки проектної документації та документу, що підтверджує проведення оплати цих робіт.

Голова правління			________________		______________

(підпис)				(ПІБ)

(м.п.)

*У випадку, якщо заявка на участь у Програмі підписана іншою уповноваженою загальними зборами ОСББ (ЖБК) особою, до неї додаються оригінал або копія протоколу про прийняття відповідного рішення та довіреність на представництво інтересів.

**У випадку надання заявником копій документів, необхідних для участі у Програмі, вони мають бути належним чином завірені.

Додаток 2

до Програми сприяння створенню ОСББ

та підтримки будинків ОСББ та ЖБК

на 2016-2020 роки

- ДОГОВІР

- на виконання робіт по капітальному ремонту

м. Чернігів                                                       «____» ______________ 20__ року

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, що надалі іменується «Управління», в особі начальника _____________, який діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони,

__________________________, що надалі іменується «ОСББ» («ЖБК»), в особі ______________, що діє на підставі ___________, з другої сторони, та

_______________________, що надалі іменується «Виконавець», в особі _________________, що діє на підставі ___________, з третьої сторони, разом надалі іменуються «Сторони», уклали цей договір (надалі – «Договір») про наступне:

- 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За Договором Виконавець зобов’язується виконати роботи по капітальному ремонту, а саме: _______________________________________, а Управління та ОСББ (ЖБК) зобов’язуються прийняти вказані роботи та оплатити їх вартість згідно з умовами Договору та Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК  на 2016-2020 роки, затвердженої в новій редакції рішенням Чернігівської міської ради від    «___» _____________ 2018 року № ______ (надалі – Програма).

1.2. Склад, обсяг та вартість робіт по капітальному ремонту визначається згідно з проектною документацією на об’єкт.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ, УМОВИ СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна Договору є твердою* (визначається відповідно до             ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) та становить _________________ грн., крім того ПДВ –___________ грн., разом з ПДВ – _________________________грн.

2.2. Управління здійснює співфінансування робіт по капітальному ремонту згідно з умовами Програми у розмірі ___ % вартості робіт по капітальному ремонту, з урахуванням положень пункту 2.4 Договору, що становить ___________ грн., із них: ____________грн. – вартість робіт по здійсненню технічного нагляду; ______________грн. – вартість підрядних робіт по капітальному ремонту.

2.3. ОСББ (ЖБК) здійснює співфінансування робіт по капітальному ремонту згідно з умовами Програми у розмірі ___ % від вартості робіт по капітальному ремонту, що становить _________ грн., із них: _________ грн. – вартість робіт по виготовленню проектної документації та забезпечення проходження її експертизи; _____________ грн. – вартість підрядних робіт по капітальному ремонту.

2.4. Фінансування з міського бюджету для будинку ОСББ (ЖБК) здійснюється в межах до ____ тис. грн. на одну квартиру.

2.5. Розрахунки проводяться шляхом попередньої оплати на придбання матеріалів, що здійснюється ОСББ (ЖБК) протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня підписання Договору, у розмірі, визначеному пунктом 2.3. Договору, та подальшої поетапної оплати Управлінням виконаних робіт.

2.6. Виконавець протягом одного місяця з дня надходження коштів, як попередньої оплати, підтверджує їх використання згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3 за призначенням.

2.7. Подальші розрахунки за виконані роботи Управління проводить щомісячно, не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після підписання акту виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, за умови надходження з бюджету на розрахунковий рахунок Управління коштів за проведені роботи, які є предметом даного Договору.

3. ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Строк виконання робіт за Договором – протягом ________________ з дня отримання авансу, передбаченого пунктом 2.5 Договору.

3.2. Якість робіт, що виконуються, повинна відповідати затвердженій проектній документації на об’єкт, а також державним будівельним нормам, технічним умовам та загальним вимогам, які пред’являються до робіт цього типу.

3.3. Виконавець виконує роботи керуючись діючими на території України будівельними нормами та правилами, державними стандартами України, іншими нормативними актами у сфері будівництва.

3.4. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Управління організовує здійснення технічного нагляду за виконанням робіт у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.5. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації Замовник організовує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду виконання робіт у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.6. Після виконання Виконавцем робіт Управління та ОСББ (ЖБК) повинні протягом 10 (десяти) днів прийняти виконану роботу та підписати акт виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3. При цьому Сторонами визнається, що підпис уповноважених Замовником на технічний та авторський нагляд осіб на документі, що підтверджує виконання робіт, є обов’язковим реквізитом такого документу, а тому відсутність такого підпису є підставою для Замовника не приймати виконані Виконавцем роботи.

3.7. У разі виявлення недоліків, Виконавець гарантує їх усунення за власний рахунок. Строк усунення недоліків встановлюється Сторонами та зазначається в Акті недоліків виконаних робіт. Якщо недоліки не можуть бути усунені Виконавець, Управління та ОСББ (ЖБК) має право відмовитися від прийняття таких робіт.

3.8. Місце виконання робіт: м. Чернігів, __________________________.

- 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

- 4.1. Управління зобов’язане:

4.1.1. Здійснити співфінансування робіт по капітальному ремонту згідно з умовами Програми та Договору;

4.1.2 Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

4.1.3. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3;

4.1.4. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку, встановленому чинним законодавством України;

4.1.5. У межах своєї компетенції сприяти ОСББ (ЖБК) у його діяльності, пов’язаній з виконанням Договору.

4.2. Управління має право:

4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням ОСББ (ЖБК) та Виконавцем умов Договору;

4.2.2. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем.

4.3. ОСББ (ЖБК) зобов’язується:

4.3.1. Здійснити співфінансування робіт по капітальному ремонту згідно з умовами Програми та Договору;

4.3.2. Своєчасно та в повному обсязі провести попередню оплату на придбання матеріалів згідно пункту 2.5. Договору;

4.3.3. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3.

4.4. ОСББ (ЖБК) має право:

4.4.1. Здійснювати контроль за дотриманням Управлінням та Виконавцем умов Договору;

4.5. Виконавець зобов’язується:

4.5.1. Забезпечити виконання робіт у строки та на умовах, передбачених розділом 3 Договору;

4.5.2. Інформувати в установленому порядку Сторони про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

4.6. Виконавець має право:

4.6.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

- 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Договором.

5.2. Виконавець несе відповідальність за дотримання правил техніки безпеки при виконанні робіт, за якість виконаних робіт, відповідність будівельним нормам, правилам, державним стандартам України та іншим нормативним документам, а також за своєчасність виконання робіт за Договором.

5.3. У разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором щодо якості виконаних робіт Управління та ОСББ (ЖБК) мають право на відшкодування завданих збитків у повному обсязі.

5.4. У разі невиконання або  неналежного виконання зобов’язань за Договором, Виконавець сплачує Управлінню та ОСББ (ЖБК) пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт (з урахуванням вартості матеріалів), з яких допущено прострочення виконання понад 20 днів за кожний день прострочення, а також за прострочення понад  30 днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

5.5. За несвоєчасне здійснення розрахунків відповідно до пункту 2.7 Договору з вини Управління, при наявності бюджетних призначень на ці цілі, Управління сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, за кожний день прострочення, але не більше 1 (одного) відсотка від загальної вартості робіт за Договором.

Порушення Управлінням пункту 2.7 Договору через не проведення або несвоєчасне проведення платежів органом Державної казначейської служби України, вважається таким, що сталося не з вини Управління.

5.6. У випадку несвоєчасного здійснення розрахунків відповідно до пункту 2.5 Договору з вини ОСББ (ЖБК), Виконавець має право відмовитися від виконання зобов’язань за Договором, письмово повідомивши про це ОСББ (ЖБК) та Управління за 10 (десять) календарних днів.

5.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.

5.8. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами у процесі виконання Договору, вирішуються шляхом взаємних переговорів та консультацій, а у разі відсутності згоди – в судовому порядку.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія,  війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це інші Сторони у письмовій формі. В такому разі, за домовленістю Сторін, строк виконання робіт встановлений цим Договором може бути змінений. Про перегляд строків виконання робіт складається додаткова угода до цього Договору, яка повинна бути підписана сторонами.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами.

7. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

7.1. Виконавець гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації об’єкта протягом гарантійного строку, що визначається нормами чинного законодавства України при умові дотримання експлуатуючою організацією вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, що затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 17 травня 2005 року № 76, та Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, що затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 10 серпня 2004 року № 150.

7.2. Гарантійний строк за Договором встановлюється відповідно до чинного законодавства України та розповсюджується на всі види робіт Виконавця, а на матеріали та устаткування (обладнання), використані Виконавцем при виконанні будівельних робіт – відповідно до строку гарантії виробника.

7.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у закінчених роботах з вини Виконавця, Управління та/або ОСББ (ЖБК) повідомляє про них Виконавця.

Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Виконавець.

7.4. У разі виявлення Управлінням та/або ОСББ (ЖБК) недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, вони зобов’язані повідомити про це Виконавця і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

7.5. Виконавець зобов’язаний у розумний строк, але не більше ніж 2 (два) робочі дні прибути за місцем складання дефектного акту, визначеному у повідомленні Управління та/або ОСББ (ЖБК). У разі відсутності представників Виконавця на день, час та місце складання дефектного акту, останній вважається повідомленим про складання дефектного акту, обсяг робіт та матеріалів, що підлягають виконанню за таким дефектним актом. Претензій Виконавця за складеним дефектним актом, у разі відсутності його представників, Управлінням та/або ОСББ (ЖБК) не приймаються та вважаються погодженими Виконавцем. Дефектний акт, складений за відсутності представників, невідкладно надсилається  Виконавцю.

7.6. Виконавець зобов'язаний у розумний строк, але не більше ніж 5 (п’ять) робочих днів, після складання чи отримання дефектного акту приступити до виконання робіт, визначених дефектним актом.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання повноважними представниками Сторін та діє до «___» _________________ 20___ року.

8.2. У разі виникнення об’єктивних причин, що унеможливлюють виконання всіх умов цього Договору в зазначені строки, Договір продовжує діяти до моменту остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

8.3. Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін в письмовій формі шляхом підписання додаткових угод до Договору, які є його невід’ємною частиною.

8.4. Договір укладений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної Сторони.

8.5. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України.

8.6.**

9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

9.1. До Договору додається та є його невід’ємною частиною:

- ____________________________________ (Додаток 1).

10. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

* ціна договору може бути визначена твердою або динамічною, що погоджується сторонами при укладенні договору з урахуванням норм чинного законодавства та державних будівельних норм;

** пункт 8.6. передбачений лише у випадку, коли вартість робіт по капітальному ремонту дорівнює або перевищує 1,5 млн. гривень (відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі»).