#### ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чернігівської міської ради

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 року

(52 сесія 6 скликання)

**Розділ 4 Основні завдання та заходи Програми**

**Основні заходи щодо виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2015 – 2017 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання,  роки | Всього,  тис. грн*.* | У тому числі: | | | Відпові-дальний |
| Загальний фонд міського бюджету,  тис.грн | Спеціальний фонд  міського бюджету,  тис.грн | Інші джерела  фінансу-вання  тис. грн |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2. | Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об’єктів | 2015-2017  2015  2016  2017 | 571,7  71,7  250,0  250,0 |  | 571,7  71,7  250,0  250,0 |  | Управління житлово – комунального господарства Чернігівської міської ради  (УЖКГ)  Комунальне шляхо – будівельне підприємство ((КШБП) |
| 3. | Будівництво світлофорних об’єктів на перехрестях доріг:  -вул. Шевченка – вул. Академіка Павлова  - вул. Шевченка – вул. Малиновського  - вул. Київська – вул. Мстиславська  - вул. Толстого в районі ЗОШ №4  - вул. Героїв Чорнобиля-  вул. Алексєєва | 2015-2017  2015  2016  2016  2016    2017 | 2071,3  528,3  573,0  390,0  200,0    380,0 |  | 1893,0  528,3  573,0  390,0  200,0    380,0 |  | УЖКГ |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

**Розділ 5** **Строк дії та ресурсне забезпечення**

**Розподіл коштів виділених на виконання Програми організації**

**дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова**

**на 2015 – 2017 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Терміни  виконання  Програми  по роках | Всього,  тис. грн | Загальний фонд  міський бюджет,  тис. грн | Спеціальний фонд  міський бюджет,  тис. грн | Інші джерела  фінансування  тис. грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2015 | 3666,0 | 1856,0 | 1810,0 | - |
| 2. | 2016 | 4848,0 | 2210,0 | 2638,0 | - |
| 3. | 2017 | 4521,0 | 2632,0 | 1889,0 | - |
|  | Всього | 13035,0 | 6698,0 | 6337,0 | **-** |

Заступник міського голови

керуючий справами виконкому С. Г. Віхров