#### ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чернігівської міської ради

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 року

 (52 сесія 6 скликання)

**Розділ 4 Основні завдання та заходи Програми**

**Основні заходи щодо виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2015 – 2017 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання,роки | Всього,тис. грн*.* | У тому числі: | Відпові-дальний |
| Загальний фонд міського бюджету,тис.грн | Спеціальний фондміського бюджету,тис.грн | Інші джерелафінансу-ваннятис. грн |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2. | Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об’єктів | 2015-2017201520162017 | 571,771,7250,0250,0 |  | 571,771,7250,0250,0 |  |  Управління житлово – комунального господарства Чернігівської міської ради(УЖКГ)Комунальне шляхо – будівельне підприємство ((КШБП) |
| 3. | Будівництво світлофорних об’єктів на перехрестях доріг:-вул. Шевченка – вул. Академіка Павлова- вул. Шевченка – вул. Малиновського- вул. Київська – вул. Мстиславська- вул. Толстого в районі ЗОШ №4- вул. Героїв Чорнобиля- вул. Алексєєва  | 2015-20172015 201620162016  2017  | 2071,3528,3 573,0390,0200,0  380,0  |  | 1893,0528,3 573,0390,0200,0  380,0  |  | УЖКГ |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

**Розділ 5** **Строк дії та ресурсне забезпечення**

**Розподіл коштів виділених на виконання Програми організації**

**дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова**

**на 2015 – 2017 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | ТермінивиконанняПрограмипо роках | Всього,тис. грн | Загальний фондміський бюджет,тис. грн | Спеціальний фондміський бюджет,тис. грн | Інші джерелафінансуваннятис. грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2015 | 3666,0 | 1856,0 | 1810,0 | - |
| 2. | 2016 | 4848,0 | 2210,0 | 2638,0 | - |
| 3. | 2017 | 4521,0 | 2632,0 | 1889,0 | - |
|   | Всього | 13035,0 | 6698,0 | 6337,0 | **-** |

Заступник міського голови

керуючий справами виконкому С. Г. Віхров