|  | ЗАТВЕРДЖЕНО рішення міської ради ______________ 2022 року № ___ /VІІI – ______ |
| --- | --- |

ПРОГРАМА

створення і розвитку місцевої автоматизованої системи

централізованого оповіщення м. Чернігова

на 2022-2025 роки

м. Чернігів

2022 рік

ЗМІСТ

- Розділ  1  -   Паспорт Програми

Розділ  2  -   Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Розділ  3  -  Ціль та мета Програми

Розділ  4  -  Завдання та напрями реалізації Програми

Розділ  5  -  Фінансове забезпечення Програми

Розділ  6  -  Очікувані результати від виконання Програми

Розділ  7  -  Виконавці Програми

Розділ  8  -  Координація та контроль за ходом виконання Програми

Розділ 1. Паспорт Програми

| 1 | Ініціатор розроблення програми | відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради |
| 3 | Співрозробник Програми | управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради |
| 4 | Відповідальні виконавці Програми | виконавчий комітет міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради); управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради; управління житлово – комунального господарства Чернігівської міської ради; КП «Міськсвітло» Чернігівської міської ради; КП «ЖЕК – 10» Чернігівської міської ради (відділ по роботі з населенням «Колл-центр») |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2022-2025 роки |
| 6 | Джерела фінансування заходів Програми | Бюджет Чернігівської міської терито-ріальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, в частині коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади, всього | 7 145,0 тис. грн. |

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" в Чернігівській області функціонує регіональна автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту, за допомогою якої, у тому числі, здійснюється оповіщення керівного складу органів управління і сил цивільного захисту Чернігівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області та населення м. Чернігова про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Відповідальність за безперебійну роботу системи покладена на Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА. Безпосереднє застосування її елементів, у разі необхідності, здійснюється з пульта управління відповідального чергового Департаменту, який здійснює оповіщення засобами стаціонарного та мобільного телефонного зв’язку, приводить в дію електро – механічні сирени передаючі сигнал населенню «Увага всім», залучає мережу міського радіомовлення та телебачення для передачі повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації. Діюча система оповіщення має критичний стан технічного забезпечення, що обумовлено: більш як трикратним перевищенням установлених строків експлуатації технічних засобів оповіщення; моральною застарілістю технологій обробки і передачі інформації; неможливістю використання на окремих ділянках застарілої апаратури оповіщення, яка працює за аналоговим принципом, у зв'язку з упровадженням сучасних цифрових телекомунікаційних систем; зменшенням кількості радіоприймачів, які використовуються населенням під час отримання повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, у зв'язку із застарілістю мереж ефірного радіомовлення; неузгодженістю технічних характеристик апаратури, яка використовується в системі, з технічними характеристиками сучасних побутових електронних пристроїв зв’язку, приймання та обробки інформації (комп’ютери, телефони, телевізори, радіоприймачі тощо), які перебувають в користуванні більшості населення; несумісністю з автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення в разі їх виникнення, якими обладнуються об’єкти підвищеної небезпеки; відсутністю технічної можливості доведення сигналів та повідомлень до осіб з інвалідністю. Таким чином, існуюча система оповіщення неспроможна в повному обсязі забезпечити виконання покладених на неї завдань. Крім того, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 №43-р «Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №488-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» визначено завдання створити до грудня місяця 2023 року в областях замість регіональних територіальні, а в районах та містах обласного значення – місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення цивільного захисту. Розділ 3. Ціль та мета Програми Ціль Програми - підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій під час загроз або надзвичайних ситуацій та постійне інформування про стан ситуації у зоні можливого ураження. Метою Програми є автоматизація процесів оперативного доведення до чергових та аварійно-рятувальних служб, підприємств, установ, організацій та населення міста Черінігова сигналів і повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру, постійного інформування їх про обстановку, що склалася у зоні можливого ураження. Реалізація Програми можлива шляхом створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту м. Чернігова для стійкого та надійного оповіщення керівного складу органів управління і сил цивільного захисту Чернігівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області, суб’єктів господарювання та населення міста про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки людини і навколишнього середовища. Визначення та реалізація напрямів створення та розвитку системи оповіщення шляхом оснащення її сучасними програмно-технічними засобами з використанням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій, що забезпечить гарантоване і своєчасне доведення сигналів та інформації з питань цивільного захисту, є однією із функцій, покладених Кодексом цивільного захисту України на органи місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту – оповіщення населення. Розділ 4. Завдання та напрями реалізації Програми Основним завданням Програми є забезпечення надійного та ефективного функціонування систем оповіщення та зв’язку цивільного захисту м. Чернігова. Для досягнення мети Програми протягом 2022 – 2025 років передбачається виконати наступні заходи: - виготовлення проектної документації створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту м. Чернігова; - придбання та монтаж обладнання автоматизованого робочого місця – пульта керування системою оповіщення; - придбання та встановлення 45 електронних сирен нового покоління в мікрорайонах міста; - встановлення програмного забезпечення та проведення випробування системи; - розвиток та удосконалення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту, доповнення її новими елементами. Датою введення в експлуатацію місцевої системи оповіщення цивільного захисту, що визначено рішеннями уряду України, є грудень 2023 року. Пропонується створити місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення поетапного з урахуванням можливості її фінансування. Передбачається 4 етапи реалізації Програми: 1-й етап – 2022 рік: розроблення технічного завдання та робочого проекту. 2-й етап – 2023 рік: - придбання та монтаж автоматизованого робочого місця чергового; - придбання та встановлення 25 блоків оповіщення та акустичних систем; - випробування працездатності системи (до грудня 2023 року). 3-й етап – 2024 рік: - корегування проектно – кошторисної документації; - придбання та установлення 10 блоків оповіщення та акустичних систем; - усунення виявлених недоліків під час перших двох етапів реалізації Програми та удосконалення роботи системи оповіщення. 4-й етап – 2025 рік: - корегування проектно – кошторисної документації; - придбання та установлення 10 блоків оповіщення та акустичних систем; - підведення підсумків виконання Програми. Програма уточнюється і коригується щороку (у разі необхідності) у процесі її виконання з врахуванням змін загальної економічної ситуації та стану фінансування. Розділ 5. Фінансове забезпечення Програми Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади в межах видатків, затверджених рішенням міської ради на відповідний бюджетний період, та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України, у разі їх надходження (додаток до Програми). Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми є виконавчий комітет Чернігівської міської ради. Розділ 6. Очікувані результати від виконання Програми Очікуваним результатом від реалізації Програми є створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на базі сучасних інформаційно – телекомунікаційних комплексів з використанням новітніх технологій, що дозволить: - поліпшити стан оперативного оповіщення органів управління і сил цивільного захисту Чернігівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області, суб’єктів господарювання та населення міста про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій; - своєчасно здійснювати ефективні заходи щодо захисту населення, промислових об’єктів від наслідків надзвичайних ситуацій. Розділ 7. Виконавці Програми Виконавцями програми є: - виконавчий комітет Чернігівської міської ради (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради); - управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради; - управління житлово – комунального господарства Чернігівської міської ради; - комунальне підприємство «ЖЕК – 10» Чернігівської міської ради (відділ по роботі з населенням «Колл-центр»); - комунальне підприємство «Міськсвітло» Чернігівської міської ради. Розділ 8. Координація та контроль за ходом виконання Програми Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється постійною комісією Чернігівської міської ради з питань житлово – комунального господарства, транспорту і зв’язку та енергозабезпечення (Гриць В. Ю.) та заступником Чернігівського міського голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Головним координатором реалізації Програми є відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради. Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів. Звіт про виконання заходів Програми відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради щорічно подавати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради та виконавчому комітету Чернігівської міської ради (відділ обліку та звітності Чернігівської міської ради) до 25 січня року, наступного за звітним, для подальшого інформування міської ради.