ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про погодження змін до Програми розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки»

З метою сталого функціонування електротранспорту та подальшого його розвитку рішенням Чернігівської міської ради від 21 серпня 2018 року 33/VII-3 було затверджено Програму розвитку електричного транспорту       м. Чернігова на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями) (далі - Програма).

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», установлено карантин з 1 серпня до 31 грудня 2020 р., у тому числі на території Чернігівської області.

При цьому забороняється здійснення пасажирських перевезень, зокрема, в електричному транспорті у міському сполученні в кількості пасажирів більше, ніж кількість місць для сидіння.

У зв’язку з тим, що основними фінансовими надходженнями комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради є доходи від продажу квитків на проїзд, з початком дії обмежувальних заходів підприємство опинилось у скрутному становищі, оскільки основні витрати, зокрема, на заробітну платню та оплату за електроенергію, перевищили надходження. За орієнтовними розрахунками у разі продовження терміну дії карантину у 2021 році комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради недоотримає 37,7 млн грн надходжень, що ставить під загрозу виконання зобов’язань з перевезення пасажирів та виплату заробітної плати на підприємстві.

Цим проектом рішення пропонується внести зміни до Програми та передбачити у 2021 році видатки у розмірі 20 000 тис. грн на захід «Фінансова підтримка комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради (п. 6.1) за рахунок видатків на реконструкцію тягових підстанцій (п. 2.6) у 2022 році у тому ж розмірі.

У разі завершення карантинних заходів у 2021 році, фінансову підтримку комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради отримає в межах понесених втрат, відповідно до бюджетних призначень.

Також пропонується перенести видатки на реконструкцію тягових підстанцій у розмірі 4 700 тис. грн з 2020 року на 2021 рік (п.2.6), оскільки вони вже не будуть використані у 2020 році.

Загальний обсяг видатків міського бюджету м. Чернігова за Програмою залишається без змін, оскільки цим рішенням пропонується здійснити перерозподіл в межах Програми.

Порівняльні таблиці.

І. Правки до Додатку 1 Програми.

| Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми | 2020 рік, тис. грн | 2021 рік, тис. грн | 2022 рік, тис. грн | Усього витрат на виконання Програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До змін | Після змін | До змін | Після змін | До змін | Після змін | До змін | Після змін |
| Усього, у т.ч. | 130847,4 | 126147,4 | 371 327,0 | 396 027,0 | 143 575,0 | 123 575,0 | 710 034,9 | 710 034,9 |
| міський бюджет м. Чернігова | 73134,7 | 68434,7 | 134 830,0 | 159 530,0 | 71 772,0 | 51 772,0 | 341 272,2 | 341 272,2 |

ІІ. Правки до Додатку 2 Програми.

| П. 2.6 Було |
| --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | Усього | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 2.6 | Реконструкція тягових підстанцій | 2020-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 44 700,0 | 0,0 | 4 700,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | Повне оновлення обладнання 3-х тягових підстанцій. Підвищення енергоефектив-ності роботи тягових підстанцій. |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 44 700,0 | 0,0 | 4 700,0 | 20 000,0 | 20000,0 |  |
| П. 2.6 Стало |
| 2.6 | Реконструкція тягових підстанцій | 2020, 2021 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | 24 700,0 | 0,0 | Повне оновлення обладнання 1 тягової підстанції. Підвищення енергоефектив-ності роботи тягових підстанцій. |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | 24 700,0 | 0,0 |  |

| П. 6.1 Було |
| --- |
| Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | Очікуваний результат |
|  |  |  |  | Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 6. Фінансова підтримка підприємства |
| 6.1 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | 2020 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради, КП «ЧТУ» ЧМР | Усього, у т.ч. | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | Стабільна робота КП "ЧТУ" ЧМР в умовах впровадження обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19. Безперебійне забезпечення перевезень працівників критичних об'єктів міської інфраструктури. |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П. 6.1 Стало |
| 6.1 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | 2020-2021 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради, КП «ЧТУ» ЧМР | Усього, у т.ч. | 34000,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 20000,0 | 0,0 | Стабільна робота КП "ЧТУ" ЧМР в умовах впровадження обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19. Безперебійне забезпечення перевезень пасажирів громадським транспортом. |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 34000,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 20000,0 | 0,0 |  |

Начальник управління транспорту, транспортної

інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради								О. РИЖИЙ