Додаток 3 до Програми економічного і соціального розвитку міста Чернігова на 2015 рік

Пріоритетні об’єкти, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги

у 2015 році

| Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчен-ня будів-ництва | Проектна потужність, відповідних одиниць | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн | Орієнтовний обсяг фінансування на 2015 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | залишок на 1 січня 2015р. | держа-вний бюджет | обласний та місцеві бюджети | інші джере-ла |
| Будівництво дитячого садку-ясел на 280 місць в 1-му м/р «Масани» | 2015-2016 | 280 місць | 23182,9 | 23182,9 | * | * |  |
| Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Коцюбинського, 50-а для влаштування дитячого дошкільного закладу | 2015 | 2015 | 5200,0 | 5200,0 |  | * |  |
| Реконструкція РУ -10 кВ ПС 110/27,5/10 кВ «Чернігів» | 2012-2015 | Об’єкт | 4901,2 | 3736,4 |  |  | * |
| Позаплощадкові мережі ВЛ-10 від тягової підстанції до КНС по вул. Красносільського у т.ч. трансформаторна підстанція | 2012-2015 | 2,3 км 2х630 КВа | 3487,9 | 2211,7 |  |  | * |
| Будівництво тролейбусної контактної мережі по вул. 50 років ВЛКСМ | 2015-2016 | 3,8 км контактних мереж | 14600,0 | 14600,0 |  | * |  |
| Реконструкція скверу ім. Богдана Хмельницького у м.Чернігові | 2015 | Об’єкт | 4500 | 4500 |  | * |  |
| Реконструкція стадіону «Локомотив» по вул.Жабинського, 19 | 2015 | Об’єкт | 38280,0 | 38280,0 |  | * |  |
| Капітальний ремонт вул. Кирпоноса в м.Чернігові | 2015 | 0,441 км | 2129,6 | 2055,0 | * |  |  |
| Капітальний ремонт вул. Шевченка м.Чернігова | 2014-2015 | 2,668 км | 10881,5 | 10722,8 | * |  |  |
| Капітальний ремонт вул. Кільцевої м. Чернігова | 2014-2015 | 1,898 км | 4491,9 | 4439,2 |  | * |  |
| Капітальний ремонт вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Чернігові | 2015 | 804 м2 | 269,2 | 247,2 | * |  |  |
| Капітальний ремонт громадського туалету біля кінотеатру ім..Щорса | 2015 | Об’єкт | 400,0 | 400,0 |  | * |  |
| Реконструкція (відновлення) покрівель ж/б: - вул. І.Шрага,9 - вул. О.Молодчого,8 - вул. Волковича,9 - вул. Пухова,115 -вул.Рокосовського,20-б - вул. Котляревського,15 - вул. Київська,2 - вул. Рокосовського,14 - вул. Одинцова, 3 - вул. Бєлова,18 - вул. Рокоссовського,36 - вул. Червоногвар-дійська,15 - вул. Магістратська,15 - вул. О. Кошового, 24 - вул. Шевченка, 112-а - вул. Горького,84 - вул. Стахановців, 7-а - вул. Богунского, 44 - вул.50 років СРСР, 18-б - вул. Доценка, 32 - вул.Одінцова, 10-а - просп.Миру,147 - вул. О. Кошового,25 - вул. Дніпровська, 31 - вул. Заньковецька, 28 - вул. Заньковецька, 30 - вул. Любецька, 17 | 2014-2015 | 27 об’єктів | 12086,5 554,6 781,5 426,0 257,2 276,6 268,0 779,1 557,4 254,3 581,9 429,8 274,6 234,8 152,2 896,2 876,4 341,1 717,2 304,0 284,9 729,2 215,6 494,8 422,0 295,2 193,0 489,0 | 10633,1 554,6 781,5 426,0 257,2 276,6 268,0 779,1 557,4 254,3 581,9 429,8 274,6 234,8 34,5 280,1 876,4 341,1 717,2 304,0 284,9 729,2 215,6 494,8 114,2 242,6 56,7 266,0 |  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |  |
| Будівництво світлофорних об'єктів на перехресті вулиць Шевченка – Малиновського, Шевченка – А. Павлова | 2015 | 2 об’єкта | 923,0 | 923,0 |  | * |  |
| Будівництво установки для утилізації рідких токсичних відходів на полігоні твердих побутових відходів в с.Масани Чернігівського району Чернігівської області | 2013-2015 | 50м3/добу | 7671,6 | 5795,1 |  | * |  |
| Будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул..Любченка в м.Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні | 2015 | 183 голів собак | 2543,7 | 2543,7 | * | * |  |
| Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів (район Масани) Новобілоуської сільської ради Чернігівського району | 2015 | 1220 м | 2168,0 | 2168,0 |  | * |  |
| Реконструкція бульвару по пр. Миру від просп. Перемоги до вул. Щорса в межах існуючого об’єкту | 2015 | 7489 м2 | 4807,8 | 4651,6 |  | * |  |
| Реконструкція системи водопостачання житлового масиву по вул. Ушинського в м. Чернігові | 2012-2015 | 1120 м | 2111,9 | 2022,1 |  |  | * |
| Реконструкція каналізаційної насосної станції № 12 по вул..Черняховського в м.Чернігові – дообладнання засобом обліку стічної води без зміни зовнішніх геометричних параметрів | 2015 | Об’єкт | 77,0 | 68,4 |  |  | * |
| Реконструкція каналізаційної насосної станції № 13 по вул..Ватутіна,52 в м. Чернігові – дообладнання засобом обліку стічної води без зміни зовнішніх геометричних параметрів | 2015 | Об’єкт | 97,7 | 85,1 |  |  | * |
| Реконструкція акушерсько-гінекологічного корпусу під дитячу поліклініку №1 (м. Чернігів, вул. Пирогова,15) | 2008-2015 | Об’єкт (на 325 відвідувань за зміну) | 26266,4 | 16566,6 | * |  |  |
| Реконструкція ІІІ-го поліклінічного відділення Чернігівської міської лікарні №1 (м.Чернігів, просп. Миру,44) | 2012-2015 | Об’єкт (на 1000 відвідувань за зміну) | 2116,1 | 294,1 |  | * |  |
| Капітальний ремонт електричних мереж дев’ятиповерхового палатного корпусу Чернігівської міської лікарні №1 Чернігівської міської ради (м.Чернігів, просп. Миру,44) | 2015 | 236,8 кВт | 1787,7 | 1787,7 | * | * | * |
| Капітальний ремонт дев’ятиповерхового палатного корпусу Чернігівської міської лікарні №1 Чернігівської міської ради (м.Чернігів, просп. Миру,44) | 2015 | 230 ліжок | 9750,2 | 9549,8 | * | * | * |
| Енергоефективна реновація загальноосвітнього навчального закладу № 5 (капітальний ремонт із заміни вікон, дверей, утепленням фасаду, ремонтом покрівлі та улаштуванням індивідуального теплового пункту) по вул.. Сосновій 23а на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні з визначенням черговості | 2014-2017 | 1 об’єкт | 10171,0 | 10127,8 |  | * | * |
| Енергоефективна реновація загальноосвітнього навчального закладу № 11 (капітальний ремонт із заміни вікон, дверей, утепленням фасаду, ремонтом покрівлі та улаштуванням індивідуального теплового пункту) по пр. Миру, 137 на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні з виділенням черговості. | 2014-2017 | 1 об’єкт | 12490,2 | 12446,6 |  | * | * |
| Енергоефективна реновація загальноосвітнього навчального закладу № 6 | 2015-2017 | 1 об'єкт | 1575,0 | 1575,0 |  | * | * |
| Енергоефективна реновація загальноосвітнього навчального закладу № 1 | 2015-2017 | 1 об'єкт | 6500,0 | 6500,0 |  | * | * |
| Енергоефективна реновація загальноосвітнього навчального закладу № 7 | 2015-2017 | 1 об'єкт | 7500,0 | 7500,0 |  | * | * |
| Енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу №23 | 2015-2017 | 1 об'єкт | 4659,0 | 4650,0 |  | * | * |
| Енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу №66 | 2015-2017 | 1 об'єкт | 5000,0 | 5000,0 |  | * | * |
| Прибудова музичної школи №1 ім.С.Вільконського «Храм дитячого співу» адреса вул..Мстиславська,3а | 2015 рік | 554,4 м2 | 5200,0 | 5200,0 |  | * |  |
| Реконструкція будівлі з надбудовою мансардного поверху КПНЗ «Чернігівська дитяча Музична школа №2»адреса вул.Мстиславська,11 | 2015 рік | 212,66м2 | 1815,9 | 1815,9 |  | * |  |