Додаток до рішення

Чернігівської міської ради

« 21 » « вересня »2017 року

№ 23/VII - 5

Зміни до Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки

…

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ЧЕРНІГОВА НА 2016 - 2020 РОКИ

|  | … |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації програми, тис.грн., у тому числі: | Всього | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | кошти міського бюджету | 2 034 770,8 | 637 532,1 | 509 842,0 | 466 721,9 | 420 674,8 |
|  | кошти підприємств |  |  |  |  |  |
|  | інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |

…

І.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради підпорядковані комунальні підприємства: «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13», «Чернігівводоканал», «АТП - 2528», «Зеленбуд», «Комунальне підприємство «Міськсвітло», «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування», «Паркування та ринок».

…

Основні виконавці програми:

- Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради;

- Комунальне підприємство «Зеленбуд» Чернігівської міської ради;

- Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради;

- Комунальне підприємство «Міськсвітло» Чернігівської міської ради;

- Комунальне підприємство «АТП-2528» Чернігівської міської ради;

- Комунальне підприємство «Деснянське» Чернігівської міської ради;

- Комунальне підприємство «Новозаводське» Чернігівської міської ради;

- Комунальне підприємство «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради;

- Комунальне підприємство «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради;

- Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради;

- Комунальне підприємство «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради.

…

2.4 Дорожне господарство

…

Невід’ємною частиною об’єктів благоустрою міста є вулично-дорожня мережа. На теперішній час згідно рішення виконавчого комітету від 15 червня 2009 року № 164 «Про затвердження переліку вулиць м. Чернігова», зі змінами та доповненнями обліковується  556 вулиць,  загальна протяжність яких складає 361,0 км, площею - 3,511 млн. м2.  Мають мережу з твердим покриттям лише 255,2 км. доріг, а 105,8 км - це майже 30 % їхпротяжності,з грунтовим покриттям.

Балансоутримувачем вулично-дорожньої мережі міста є комунальне підприємство «АТП-2528», на обліку якого знаходиться 237 вулиць.

…

Враховуючи, що більше 20 років не проводилася комплексна інвентаризація вуличної мережі, то з метою одержання докладніших технічних, господарських, економічних та оціночних відомостей про дорогу, її елементи і споруди, також для подальшого раціонального планування робіт з реконструкції, ремонту та утримання вулиць, необхідно провести комплексний захід  з паспортизації вуличної мережі з визначенням балансової вартості, для подальшої передачі на облік комунальному підприємству  АТП-2528. Орієнтовна вартість заходу в рамках Програми на 2017-20120 роки становить 2000,00 тис. грн. (додаток 1.2 п/п 23).

…

Невід’ємною частиною вулично-дорожньої мережі є тротуари, велосипедні доріжки, водостічні та дренажні системи, зупинки громадського транспорту, штучні споруди та технічні засоби регулювання дорожнього руху. Всі ці елементи вулично-дорожньої мережі знаходяться на балансі комунального підприємства «АТП-2528.

…

Для виконання заходів, які дозволять покращити вулично-дорожню мережу, необхідний значний технічний ресурс. Комунальне підприємство АТП-2528, яке є балансоутримувач не має відповідних машин та механізмів для реалізації поставлених задач. Техніка вже давно фізично та морально застаріла, її ремонт потребує великих затрат, як матеріальних так і фізичних. Запасні частини практично відсутні.

…

2.5 Зовнішнє освітлення

…

В комунальному підприємстві «Міськсвітло» існуюча автотранспортна техніка 1980-90рр. Для забезпечення якісного виконання робіт з обслуговування мереж зовнішнього освітлення необхідно придбати нову  автотранспортну техніку а саме:

- Автогідропідіймач телескопічний 18 м на базі Iveco Dile Double Cab (1 од.) (або еквівалент)

- Автогідропідіймач телескопічний 13.8 м на базі Renaut Master Duble Cab  (1 од.) (або еквівалент)

- Автомобіль Peugeot Partner Fourgon 1,6 L25МТ (2 од.) (або еквівалент)

- Кран-маніпулятор на базі Mercedes-Benz Atego (або аналог) (1 од.)   (або еквівалент) (додаток 1.12).

…

Міський голова					                                   В. А. Атрошенко