Додаток

до рішення виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

17 листопада 2014 року № 335

# Цільова Програма освітлення м. Чернігова

на 2015 - 2017 роки

Чернігів – 2014

ЗМІСТ

Паспорт Програми  ___________________________________________3

Вступ   _____________________________________________________ 4

Розділ 1.  Аналіз стану  мереж зовнішнього освітлення_____________	4-5

Розділ 2. Мета програми  ______________________________ _______	5

Розділ 3.  Шляхи вирішення проблемних питань___________________	5

Розділ 4. Основні заходи  Програми _____________________________	6

4.1 Перший етап  – 2015 рік ____________________________________	6

4.2 Другий етап – 2016 рік ___________________________________ __	7

4.3 Третій етап – 2017 рік ______________________________________	7

Розділ 5. Очікувані результати Програми_________________________	8

Розділ 6.  Фінансування Програми за роками ______________________8

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

# Найменування. Цільова Програма освітлення м. Чернігова на  2015 - 2017 роки.

# Підстава для розробки: Закон України “Про місцеве самоврядування”.

Замовник: виконавчий комітет Чернігівської міської ради.

Розробник: управління житлово-комунального господарства  Чернігівської міської ради за участю комунального підприємства “Облсвітло” Чернігівської обласної ради.

Виконавці заходів: структурні підрозділи Чернігівської міської ради, юридичні особи, незалежно від форми власності та підпорядкування.

Мета: забезпечення якісного освітлення міста, зменшення експлуатаційних витрат на утримання мереж зовнішнього освітлення міста та підвищення рівня благоустрою міста.

Завдання: поетапне виконання реконструкції (капітального ремонту) мереж зовнішнього освітлення.

Термін дії Програми: 2015 – 2017 роки.

Джерела фінансування:  кошти міського бюджету.

Прогнозні результати: зменшення експлуатаційних витрат на утримання мереж зовнішнього освітлення та раціональне використання електричної енергії.

Вступ

Добре світло - це передумова для повноцінного життя та діяльності людини.

Імідж кожного міста визначається станом об’єктів благоустрою, у тому числі і вуличного освітлення.

Враховуючи, що місто Чернігів є одним із небагатьох обласних центрів України, де знаходяться визначні історичні та культурні пам’ятки  державного значення, що приваблює туристів із країн ближнього та дальнього  зарубіжжя, на стан вуличного освітлення потрібно звернути особливу увагу

Загальна кількість ліхтарів, задіяних у системі зовнішнього освітлення міста, становить 15960 одиниць, у тому числі:

- з енергозберігаючими лампами	-	4055 одиниць

- із ртутними лампами           	-	3248 одиниць,

- з натрієвими лампами	-	 -       8487 одиниць,

- з металогалогенними лампами       -	  170 одиниць.

Довжина повітряних мереж системи зовнішнього освітлення міста становить 587,54 км, з них з ізольованим проводом – 134,85 км, та кабельних ліній – 48,44 км, кількість приладів обліку електричної енергії – 152 одиниці, з них 142 установлено в автоматизованих пунктах управління. Обслуговування мереж зовнішнього освітлення виконує комунальне підприємство “ Облсвітло” Чернігівської обласної ради.

Розділ 1.  Аналіз стану мереж зовнішнього освітлення

Однією з проблем Чернігова є незадовільний стан мереж зовнішнього освітлення. При терміні експлуатації світильників 8 років, вони експлуатуються більше 15 років, що призводить до аварійних ситуацій.

Значної шкоди в роботі електромереж приносять постійні відключення освітлення із-за падіння гілок та дерев на лінії зовнішнього освітлення, пограбування мереж.

На реалізацію цільових Програм освітлення м. Чернігова на 2005 -2014роки передбачалось виконати робіт щодо реконструкції, капітального ремонту електричних мереж зовнішнього освітлення міста на суму             17635 тис. грн. За 2005 - 2014 роки профінансовано із бюджету міста 10317,0 тис. грн,  із них за роками:

2005 рік  -  33150 тис. грн,		 2008 рік  - 1234,0 тис. грн,

2006 рік  -  1127,0 тис .грн,		 2009 рік  -  468,0 тис. грн,

2007 рік  -   950,0 тис. грн,		 2010 рік  -  750,0 тис. грн,

2011 рік  -  750,0 тис. грн,               2012 рік  -  686,0 тис.  грн,

2013 рік -   452,0 тис. грн,               2014 рік   - 580,0 тис. грн,

що складає 58% від передбаченого фінансування за програмами 2005-2014 року з міського бюджету.

Загалом замінено 6557 світильників на економічні з лампами ДНаТ.

Встановлено 142 лічильники багатотарифного обліку електричної енергії, що дало змогу сплачувати за спожиту електричну енергію за пільговим тарифом 25% від повної вартості.

Було відновлено вуличне освітлення майже на всіх вулицях міста. Виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 200 вулицях міста і 10 мікрорайонах. Замінено 45 км проводів на ізольовані самонесучі. Проведено реконструкцію 142 шаф керування мережами освітлення з установленням 142 пристроїв телемеханічного керування.

Завдяки виконанню обсягів робіт, передбачених цільовою Програмою, значною мірою покращився стан зовнішнього освітлення міста. Так, процент освітлення у 2005 році складав 65,7%, у 2014році - 93%. Але у зв’язку з недостатністю фінансування у 2005-2014  роках, залишається проблемним стан мереж зовнішнього освітлення мікрорайонів міста: центральної частини, районів Лісковиці, Подусівки, Олександрівки, району колишнього льотного училища, Бобровиці, парків і скверів, Алеї Героїв, в’їзду у місто з боку             м. Славутича та м. Києва, по вул. Кільцевій. Потребує продовження робота з підсвічення архітектурних об’єктів міста. Залишається проблемним освітлення підходів до шкіл і дошкільних закладів.

Виходячи з викладеного вище, з метою енергозбереження у житлово-комунальному господарстві міста, забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення, повної автоматизації роботи виконавчих пунктів, забезпечення автоматизованого зняття показників лічильників та контролю за роботою електромереж освітлення всіх вулиць і доріг міста, покращання естетичного вигляду міста, пропонується програма реалізації заходів з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві м. Чернігова - цільова Програма освітлення м. Чернігова на 2015-2017роки (далі - Програма).

Розділ 2. Мета Програми

Цільова Програма освітлення міста Чернігова здійснюється з метою:

- забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення міста;

- зменшення експлуатаційних витрат на утримання мереж;

- підвищення рівня благоустрою міста;

- автоматизації процесів керування мережами зовнішнього освітлення міста;

- забезпечення безпеки дорожнього руху.

Розділ 3.  Шляхи вирішення проблемних питань

Програмою передбачається:

- проведення реконструкції (капітального ремонту) мереж зовнішнього освітлення головних магістралей міста, вулиць, внутрішньо-квартального освітлення, підходів та під’їздів до шкіл і дошкільних закладів. Це заміна морально та фізично застарілих ліхтарів з ртутними лампами типу ДРЛ на нові енергоефективні ліхтарі з натрієвими лампами ДНаТ;

- реконструкція (капітальний ремонт) повітряних ліній із застосуванням новітніх технологій /самонесучі ізольовані дроти/;

- автоматизація процесів керування роботою мереж зовнішнього освітлення.

Розділ 4. Основні заходи Програми

Реалізація Програми розрахована на 3 роки, починаючи з 2015 до 2017 року включно і виконується в три етапи. Цільовою Програмою освітлення  м.Чернігова на 2015 - 2017 роки передбачається виконати роботи з капітального ремонту, (реконструкції) електричних мереж зовнішнього освітлення міста на суму 12013,4 тис. грн, з них:

- 4.1 Перший етап - 2015 рік

- Перелік об’єктів 1-го етапу виконання реконструкції (капітального ремонту) мереж зовнішнього освітлення міста

| № | Назва вулиць | Довжина ізольо-ваних проводів, км | Кількість нових світильників,шт. | Кількість нових опор, шт. | Вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Дніпровська | 1,37 | 40 |  | 73,8 |
| 2 | вул. Героїв Чорнобиля – вул. 77 Гвардійської дивізії | 2,05 | 59 |  | 697,0 |
| 3 | вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1,00 | 29 |  | 340,0 |
| 4 | вул. Червоногвардійська | 1,57 | 46 |  | 533,8 |
| 5 | вул. Глібова | 1,96 | 57 |  | 666,4 |
| 6 | вул. Горького | 3,00 | 87 |  | 1020,0 |
| 7 | Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням |  |  |  | 400,0 |
|  | Всього | 10,95 | 318 | 318 | 3731,0 |

- Примітка: вартість робіт визначена згідно з розрахунками за умови виконання робіт ізольованими дротами з заміною світильників.

- 4.2 Другий етап – 2016 рік

- Перелік об’єктів 2-го етапу виконання реконструкції (капітального ремонту) мереж зовнішнього освітлення міста

| № | Назва вулиць | Довжина ізольо-ваних проводів, км | Кількість нових світильників шт. | Кількість нових опор, шт. | Вартість тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Кільцева (від. вул 1-го Травня до вул. Шевченка) | 3,10 | 90 | 40 | 1156,0 |
| 2 | вул. Борщова, вул. Кленова | 2,50 | 73 |  | 850,0 |
| 3 | вул. Малиновського | 2,52 | 73 |  | 856,8 |
| 5 | вул. Ціолковського | 3,10 | 90 |  | 1054,0 |
|  | Всього | 11,22 | 326 | 40 | 3916,8 |

- Примітка: вартість робіт визначена згідно з розрахунками за умови виконання робіт ізольованими дротами з заміною світильників.

- 4.3 Третій етап – 2017 рік

- Перелік об’єктів 3-го етапу виконання реконструкції (капітального ремонту) мереж зовнішнього освітлення міста

| № | Назва вулиць | Довжина ізольо-ваних проводів, км | Кількість нових світильників шт. | Кількість нових опор, шт. | Вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мікрорайон вул. Індустріальної та вул. Щорса | 2,00 | 58 |  | 680,0 |
| 2 | вул. Київська | 2,24 | 65 |  | 761,6 |
| 3 | вул. Олександра Молодчого | 2,31 | 67 |  | 785,4 |
| 4 | вул. Мстиславська | 3,45 | 100 |  | 1173,0 |
| 5 | вул. П’ятницька | 2,84 | 82 |  | 965,6 |
|  | Всього | 12,84 | 375 |  | 4365,6 |

- Примітка: вартість робіт визначена згідно з розрахунками за умови виконання робіт ізольованими дротами з заміною світильників.

Розділ 5. Очікувані результати Програми

Реалізація Програми дозволить:

- забезпечити безперебійну роботу мереж зовнішнього освітлення;

- довести освітлення вулиць до вимог санітарних норм;
- покращити дорожньо-транспортну та криміногенну ситуацію в місті;

- скоротити  витрати міського бюджету, які йдуть на сплату за використану електроенергію для освітлення вулиць міста;

- зменшити експлуатаційні витрати на утримання мереж;

- автоматичне зняття показників лічильників.

Розділ 6. Фінансування Програми за роками

Загальний обсяг фінансування, необхідний для реалізації Програми, складає 12013,4 тис. грн. Вартість виконання робіт відповідно :

I  етап      -         3 731,0 тис. грн,

II етап     -         3 916,8 тис. грн,

III етап    -         4 365,6 тис. грн.

Джерело фінансування – міський бюджет.

Фінансування Програми на зазначені заходи здійснюється у межах бюджетних асигнувань, затверджених  міським бюджетом м. Чернігова на   2015 – 2017 роки.

Розподіл коштів за роками

| Роки | Загальний обсяг (тис.грн) | Джерело фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Державний бюджет (тис.грн) | Міський бюджет (тис.грн) |
| 2015 | 3731,0 |  | 3731,0 |
| 2016 | 3916,8 |  | 3916,8 |
| 2017 | 4365,6 |  | 4365,6 |

Головним розпорядником коштів за Програмою є управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради.

Вартість робіт на час реалізації Програми визначається у проектно - кошторисній документації.

Черговість проведення ремонту на вулицях визначається управлінням житлово-комунального господарства міської ради в залежності від технічного стану мереж зовнішнього освітлення.

Заступник міського голови –

керуючий справами виконкому                                                      С. Г. Віхров