PAGE  
2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради 
 6 березня  2014 року

(39 сесія 6 скликання)

Основні напрямки та заходи реалізації Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки
тис.грн
	№ з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання,

роки
	Всього,

тис. грн.
	У тому числі:
	Відпові-дальний

	
	
	
	
	Загальний фонд  місце- вого бюджету
	Спец.фонд

 місце- вого бюджету
	Інші джерела

фінансування
	

	1.
	Відшкодування витрат на експлуатацію та утримання технічних засобів регулю-вання дорожнього руху відповідно до вимог ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану». 
	2008-2014
2008

2009

2010

2011
2012

2013

2014
	10400,0

900,0

1500,0

1700,0

2000,0
1200,0

1400,0

1700,0
	9600,0

700,0

1300,0

1500,0

1800,0
1200,0

1400,0

1700,0
	
	800,0

200,0

200,0

200,0

200,0
-

-

-
	Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (УЖКГ).
Комунальне шляхо-будівельне підприєм-ство (КШБП)

	2.
	Розробка  проектно-кошторисної  документації з реконструкції АСКДР

(автоматизована система керування дорожнім рухом) 
	2008-2014

2008

2009

2010

2011

2013

 2014
	356,0

27,0

5,0

70,0

49,0

75,0

130,0
	
	356,0

27,0

5,0

70,0

49,0

75,0

130,0
	
	УЖКГ



	3.
	Реконструкція АСКДР:

(1-й етап) Модернізація  центрального пульту керування (ЦПК) дорожнього руху.

Підключення до АСКДР світлофорних об’єктів  по проспекту Перемоги.

(2-й етап)  Підключення до АСКДР світлофорних об’єктів   по проспекту  Миру  та  по вул. Київській.

(3-й етап) Підключення до АСКДР світлофорних об’єктів по вул. Рокоссовського та по вул. Шевченка 
 (4-й етап) Підключення до АСКДР світлофорних об’єктів по вул. Щорса, вул. Любецькій  та решту світлофорних об’єктів міста, які не підключені до ЦПК

 (5-й етап) Підключення до АСКДР решту світлофорних об’єктів міста, які не підключені до ЦПК.
	2008-2014

2008 

2009

2010

2011

2014

2013

2014


	1977,0

299,0

70,0

450,0

150,0

377,0

341,0

290,0
	
	1756
299,0

70,0

229,0

150,0

377,0
341,0

290,0

	221,0

-

221,0


	УЖКГ



	4.
	Проектні роботи на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об’єктів
	2008-2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


	1112,0

92,0

120,0

150,0

150,0

200,0

200,0

200,0
	
	1112,0

92,0

120,0

150,0

150,0

200,0

200,0

200,0
	
	УЖКГ



	5.
	Будівництво світлофорних об’єктів на 

перехрестях доріг:

-пр. Перемоги – вул. Жабинського

-вул. Рокоссовського (дитяча полікл.№2)

-вул. Олександра Молодчого-вул. Гетьмана Полуботка

-вул. Кільцева - вул.1-го Травня

-вул. Шевченка - вул. Кільцева

-пр. Перемоги –вул. Мстиславська

-пр. Миру –вул. Преображенська

-пр. Миру - вул. Бєлінського 

-вул. Шевченка - вул. Горького

-вул. Ріпкинська - вул. Старобілоуська

-вул. Київська –вул. Мстиславська

-вул. Горького - вул. Гетьмана Полуботка

-вул. Шевченка - вул. Малиновського

- вул. Толстого в районі ЗОШ №4

-вул. Шевченка - вул. Академіка Павлова

-вул. Горького - вул. Преображенська
	2008-2014

2008

2008

2008

2008

2009

2009

2010

2011

2013

2014

2013

2014

2014

2014

2014

2014
	3892,0
126,0

80,0

104,0

190,0

250,0

250,0

295,0

172,0

260,0

300,0
276,0

270,0

520,0

150,0

359,0
290,0
	
	3892,0
126,0

80,0

104,0

190,0

250,0

250,0

295,0

172,0

260,0

300,0
276,0

270,0

520,0

150,0

359,0
290,0
	
	УЖКГ



	6.
	Капітальний ремонт ТЗРДР :

(нанесення дорожньої розмітки, заміна та встановлення дорожніх знаків, ремонт світлофорних об’єктів)
	2008-2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
	4095,0
395,0

450,0

500,0

500,0
650,0

800,0

800,0
	
	4095,0

395,0

450,0

500,0

500,0

650,0

800,0

800,0
	
	УЖКГ



	7.
	Поточний ремонт ТЗРДР
	2008-2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
	552,0

72,0

80,0

90,0

95,0

60,0

60,0

95,0
	
	432,0

72,0

40,0

50,0

55,0

60,0

60,0

95,0
	120,0

-

40,0

40,0

40,0


	УЖКГ



	8.
	Влаштування пристроїв примусового зниження швидкості
	2008-2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
	287,0

41,0

42,0

42,0

42,0

40,0

40,0

40,0
	
	239,0

29,0

30,0

30,0

30,0

40,0

40,0

40,0
	48,0

12,0

12,0

12,0

12,0


	УЖКГ



	9.
	Ремонт та встановлення направляючого пішохідного огородження .
	2009-2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
	815,0

65,0

135,0

165,0

180,0

90,0

90,0

90,0
	
	435,0

-

50,0

55,0

60,0

90,0

90,0

90,0
	380,0

65,0

85,0

110,0

120,0
	УЖКГ



	10.
	Облаштування пункту керування засоба-ми забезпечення безпеки руху транспорт-них засобів вулицями м. Чернігова.
	2010
	345,0
	
	295,0
	50,0
	УЖКГ



	11.
	Розробка  проектно-кошторисної  документації облаштування системи відеоспостереження  на перехрестях вулиць м. Чернігова.
	2010
	150,0
	
	100,0
	50,0
	УЖКГ



	12.
	Облаштування системи відеоспостереження  на перехрестях вулиць м. Чернігова.
	2010
	395,0
	
	295,0
	100,0
	УЖКГ



	13.
	Придбання предметів довгострокового користування (обладнання для розмітки доріг,  машину для розмітки доріг з системою посипки  склошариками, машина аварийная для ремонту контактних мереж)
	2009,2012

2009

2012


	917,0

200,0

717,0
	
	
	917,0

200,0

717,0
	УЖКГ

КШБП

	14.
	Розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази Державтоінспекції міста Чернігова
	2009-2010

2009

2010
	450,0

250,0

200,0
	450,0

250,0

200,0
	
	
	Фінансове управління

	15
	Придбання  інженерного обладнання для обслуговування світлофорних об’єктів (мегомметри, осцилографи, блоки живлення, стенди для обслуговування контролерів, інженерні пульти, комп’ютери та ін.)
	2011-2012

2011

2012
	85,0

65,0 
20,0
	
	
	85,0

65,0

20,0
	УЖКГ

КШБП

	16
	Встановлення  вишки для антени радіозв’язку 
	2012-2013

2012

2013
	114,0

10

104,0
	
	114,0

10,0

104,0
	
	УЖКГ

КШБП

	17
	Розроблення дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом
	2014
	210,0
	210,0
	
	
	УЖКГ

КШБП

	18
	Отримання, реєстрація радіочастоти передачі сигналів для керування засобами регулювання дорожнього руху та налаштування обладнання
	2014
	90,0
	90,0
	
	
	УЖКГ

КШБП

	
	ВСЬОГО на реалізацію заходів Програми: 
	
	26242
	10350
	13121
	2771
	


Розподіл коштів за роками


















тис.грн
	Позиція за напрямками реалізації Програми
	2008р.
	2009р.
	2010р.
	2011р.
	2012р.
	2013р.
	2014р.

	
	Загальний фонд  місцевого бюджету
	Спец.фонд  місцевого бюджету
	Інші джерела фінансування
	Загальний фонд  місцевого бюджету
	Спец.фонд  місцевого бюджету
	Інші джерела фінансування
	Загальний фонд  місцевого бюджету
	Спец.фонд  місцевого бюджету
	Інші джерела фінансування
	Загальний фонд  місцевого бюджету
	Спец.фонд  місцевого бюджету
	Інші джерела фінансування
	Загальний фонд місцевого бюджету
	Спец.фонд  місцевого бюджету
	Інші джерела фінансування
	Загальний фонд  місцевого бюджету
	Спец.фонд  місцевого бюджету
	Загальний фонд  місцевого бюджету
	Спец.фонд  місцевого бюджету

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	700,0
	
	200,0
	1300,0
	
	200,0
	1500,0
	
	200,0
	1800,0
	
	200,0
	1200,0
	
	
	1400,0
	
	1700,0
	

	2
	
	27,0
	
	
	5,0
	
	
	70,0
	
	
	49,0
	
	
	
	
	
	75,0
	
	130,0

	3
	
	299,0
	
	
	70,0
	
	
	229,0
	221,0
	
	150,0
	
	
	
	
	
	341,0
	
	667,0

	4
	
	92,0
	
	
	120,0
	
	
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	200,0
	
	
	200,0
	
	200,0

	5
	
	500,0
	
	
	500,0
	
	
	295,0
	
	
	172,0
	
	
	
	
	
	536,0
	
	1889,0

	6
	
	395,0
	
	
	450,0
	
	
	500,0
	
	
	500,0
	
	
	650,0
	
	
	800,0
	
	800,0

	7
	
	72,0
	
	
	40,0
	40,0
	
	50,0
	40,0
	
	55,0
	40,0
	
	60,0
	
	
	60,0
	
	95,0

	8
	
	29,0
	12,0
	
	30,0
	12,0
	
	30,0
	12,0
	
	30,0
	12,0
	
	40,0
	
	
	40,0
	
	40,0

	9
	
	
	65,0
	
	50,0
	85,0
	
	55,0
	110,0
	
	60,0
	120,0
	
	90,0
	
	
	90,0
	
	90,0

	10
	
	
	
	
	
	
	
	295,0
	50,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
	50,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	295,0
	100,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	200,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	717,0
	
	
	
	

	14
	
	
	
	250,0
	
	
	200,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,0
	
	
	20,0
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,0
	
	
	104,0
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	210,0
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,0
	

	Всього за джерелами фінансування
	700,0
	1414,0
	277,0
	1550,0
	1265,0
	537,0
	1700,0
	2069,0
	783,0
	1800,0
	1166,0
	437,0
	1200,0
	1050,0
	737,0
	1400,0
	2246,0
	2000,0
	3911,0

	Всього:
	2391,0
	3352,0
	4552,0
	3403,0
	2987
	3646,0
	5911


