# ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

16 червня 2014 року № 166

ПЛАН

заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимовий період 2014 – 2015 років

| № п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяг робіт, кількість | Виконавець, замовник | Термін вико-нання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплексна підготовка житлових будинків до зими, у тому числі, ремонт: покрівель; внутрішніх систем опалення; систем гарячого водопостачання; систем холодного водопостачання; енергозабезпечення будинків (щитових); опалювальних печей | Одиниць Одиниць Одиниць Одиниць Одиниць Одиниць Одиниць | 1744 215 56 64 89 72 14 | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: „Деснянське”, „Новозаводське”, „ЖЕК-10”, „ЖЕК-13” | ІІ-ІІІ кв. | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради: „Деснянське” Шаповалов І. О., „Новозаводське” Мурач Б.С., „ЖЕК-10” Ярещенко О. В., „ЖЕК-13” Прищеп В. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Комплексна підготовка житлових будинків до зими, у тому числі, ремонт покрівель, внутрішніх систем опалення, гарячого та холодного водопостачання, енергозабезпечення будинків (щитових), опалювальних печей | Одиниць | 279 | Об’єднання житлово-будівельних кооперативів, підприємства і організації міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків | ІІ-ІІІ кв. | Керуючий ОЖБК Прокопенко А. П., керівники підприємств і організацій міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Підготовка об’єктів теплопостачання: котелень; теплопунктів; теплових мереж | Одиниць Одиниць Км | 43 109 318,2 | Публічне акціонерне товариство „Облтеплокомун-енерго”, комунальний енергогенеруючий підрозділ „Чернігівська теплоелектро-централь” ТОВ фірми „ТехНова”, приватне підприємство „Спеціальна енергетична компанія” | ІІ-ІІІ кв. | Голова правління ПАТ „Облтеплокомуненерго” Луста І. М., генеральний директор ТОВ фірми „ТехНова” Корчинський О. С., директор ПП „Спеціальна енергетична компанія” Козлов В. О. |
| 4. | Виконання капітального ремонту або реконструкція: котелень; котлів; теплових мереж | Одиниць Одиниць Км | 7 4 4,7 | Публічне акціонерне товариство „Облтеплокомун-енерго”, комунальний енергогенеруючий підрозділ „Чернігівська теплоелектро-централь” ТОВ фірми „ТехНова” | ІІ-ІІІ кв. | Голова правління ПАТ „Облтеплокомуненерго” Луста І. М., генеральний директор ТОВ фірми „ТехНова” Корчинський О. С. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Виконання заміни теплоенергетичного устаткування котелень та теплопунктів: котлів; насосів; пластинчастих теплообмінників; лічильників гарячої та холодної води | Одиниць Одиниць Одиниць Одиниць | 3 5 6 6 | Публічне акціонерне товариство „Облтеплокомун-енерго” | ІІ-ІІІ кв. | Голова правління ПАТ „Облтеплокомуненерго” Луста І. М. |
| 6. | Встановлення установки хімводоочищення | Одиниць | 1 | Публічне акціонерне товариство „Облтеплокомун-енерго” | ІІ-ІІІ кв. | Голова правління ПАТ „Облтеплокомуненерго” Луста І. М. |
| 7. | Впровадження систем автоматичного збору даних з електричних та теплових лічильників теплоенергетичних об’єктів | Об’єкт | 89 | Публічне акціонерне товариство „Облтеплокомун-енерго” | ІІ-ІІІ кв. | Голова правління ПАТ „Облтеплокомуненерго” Луста І. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства: водопровідних насосних станцій; артезіанських свердловин; водопровідних мереж; водорозбірних колонок; каналізаційних насосних станцій; каналізаційних мереж; каналізаційних очисних споруд | Одиниць Одиниць Км Одиниць Одиниць Км Одиниць | 5 96 544,2 340 15 320,0 1 | Комунальне підприємство „Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Директор КП „Чернігів-водоканал” Чернігівської міської ради Шкінь О. М. |
| 9. | Заміна ділянок водопровідних мереж | Км | 1,5 | Комунальне підприємство „Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради | ІІ-ІV кв. | Директор КП „Чернігів-водоканал” Чернігівської міської ради Шкінь О. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста | Тис. грн. | 21 545,2 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | І-ІV кв. | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Лазаренко О. А. |
| 11. | Поточний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі міста | Тис. грн. | 9 546,5 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | І-ІV кв. | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Лазаренко О. А. |
| 12. | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період електромереж зовнішнього освітлення: повітряних ліній; кабельних ліній | Км Км | 537,9 48,4 | Комунальне підприємство „Облсвітло” Чернігівської обласної ради | ІІ-ІV кв. | Директор КП „Облсвітло” Чернігівської обласної ради Коновалов О. І. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Ревізія щитів зовнішнього освітлення | Одиниць | 142 | Комунальне підприємство „Облсвітло” Чернігівської обласної ради | ІІ-ІV кв. | Директор КП „Облсвітло” Чернігівської обласної ради Коновалов О. І. |
| 14. | Підготовка до осінньо-зимової експлуатації: тролейбусів; автотранспорту | Одиниць Одиниць | 100 30 | Комунальне підприємство „Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради, управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради | ІІ-ІV кв. | Начальник КП „Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради Коржов О. А., начальник управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради Воронін В. В. |
| 15. | Виконання ремонту: тролейбусів; контактної мережі | Одиниць Км | 15 1,0 | Комунальне підприємство „Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради, управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради | І-ІV кв. | Начальник КП „Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради Коржов О. А., начальник управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради Воронін В. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період снігоприбиральної техніки підприємствами міста: комунальним підприємством „АТП-2528” Чернігів-ської міської ради; підприємствами і організаціями міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків | Одиниць | 54 Всю наявну техніку | Комунальне підприємство „АТП-2528” Чернігівської міської ради, підприємства і організації міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків | ІІ-ІV кв. | Начальник КП „АТП-2528” Трохименко С. М., керівники підприємств і організацій міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків |
| 17. | Заготівля для обробки вулично-дорожньої мережі в зимовий період: піску; солі | Тис. тн. Тис. тн. | 10,0 1,1 | Комунальне підприємство „АТП-2528” Чернігівської міської ради | ІІ-ІV кв. | Начальник КП „АТП-2528” Чернігівської міської ради Трохименко С. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | Заготівля піску комунальними підприємствами Чернігівської міської ради: „Деснянське”; „Новозаводське”; „ЖЕК-10”; „ЖЕК-13”; „Зеленбуд”; „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування”; „Чернігівводоканал”; а також: комунальним шляхо-будівельним підприємством | Тн Тн Тн Тн Тн Тн Тн Тн | 300 300 300 300 200 700 15 100 | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: „Деснянське”, „Новозаводське”, „ЖЕК-10”, „ЖЕК-13”, „Зеленбуд”, „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування”, „Чернігівводоканал”; комунальне шляхо-будівельне підприємство | ІІ-ІV кв. | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради: „Деснянське” Шаповалов І. О., „Новозаводське” Мурач Б.С., „ЖЕК-10” Ярещенко О. В., „ЖЕК-13” Прищеп В. М., „Зеленбуд” Брайко В. Б., „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” Куліш В. М.; директор комунального підприємства „Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради Шкінь О. М.; директор КШБП Шкурат О. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | Здійснення укриття теплоізоляційним матеріалом ділянки для зимового поховання померлих на кладовищі „Яцево” | Тис. кв. м. | 15,2 | Комунальне підприємство „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” Чернігівської міської ради | ІІІ кв. | Начальник КП „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” Чернігівської міської ради Куліш В. М. |
| 20. | Комплексна підготовка до зими загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів | Об’єкт | 90 | Управління освіти Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Купріяненко В. П. |
| 21. | Ремонт покрівель об’єктів освіти: загальноосвітніх навчальних закладів; дошкільних навчальних закладів | Одиниць Одиниць | 11 11 | Управління освіти Чернігівської міської ради | ІІ-ІV кв. | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Купріяненко В. П. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | Підготовка овочесховищ дошкільних навчальних закладів до прийому овочів урожаю 2014 року | Об’єкт | 52 | Управління освіти Чернігівської міської ради | ІІІ-ІV кв. | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Купріяненко В. П. |
| 23. | Проведення ремонту покрівель, систем водо- та теплопостачання, електрообладнання, мереж зовнішнього освітлення в лікувально-профілактичних закладах міста | Об’єкт | 9 | Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Бойко Ю. І. |
| 24. | Виконання ремонту овочесховищ лікувально-профілак-тичних закладів міста, проведення їх дезинфекції та підготовка до прийому овочів урожаю 2014 року | Об’єкт | 5 | Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради | ІІІ кв. | Начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Бойко Ю. І. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Проведення ремонту приміщень, покрівель, систем опалення та водопостачання, електромереж та електрообладнання у закладах культури міста | Об’єкт | 11 | Управління культури Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Заступник начальника управління культури Чернігівської міської ради Ткач Ю. В. |
| 26. | Проведення підготовчих робіт щодо забезпечення в опалювальний період 2014 – 2015 років економії енергоресурсів | Відсоток економії енерго-ресурсів | 15 | Управління, відділи Чернігівської міської ради та підвідомчі їм підприємства, організації, заклади | ІІ-ІІІ кв. | Керівники управлінь, відділів Чернігівської міської ради та підвідомчих їм підприємств, організацій, закладів |