# Інформація

# про плани підготовки житлово-комунального господарства міста Чернігова до роботи

# в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років

З метою своєчасної та якісної підготовки міського житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період                            2019 – 2020 років та забезпечення життєдіяльності міста пропонується проектом рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради                    «Про підготовку міського комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років» затвердити План заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів комунального господарства і соціальної сфери               до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років, склад міського оперативного штабу з питань підготовки і роботи господарського комплексу   та соціальної інфраструктури в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років, який буде опікуватись цими питаннями.

Враховуючи необхідність виконання всього комплексу робіт з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період поточного та наступного років, на кожному підприємстві житлово-комунального господарства та установах соціальної сфери розроблено плани заходів та розпочато виконання робіт щодо підготовки до роботи у зимових умовах житлового фонду, об’єктів тепло-, водопостачання, водовідведення, громадського пасажирського транспорту, снігоприбиральної техніки, виробничо-технічних приміщень, теплових, водопровідних та каналізаційних мереж. Обсяги цих робіт характеризуються наступними показниками.

## Житлове господарство

Для забезпечення нормальних умов експлуатації в зимових умовах житлового фонду управителями, а саме: комунальними підприємствами Чернігівської міської ради: «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10»,                       «ЖЕК-13»; ТОВ «Майас Сілтумс» та Об’єднанням житлово-будівельних кооперативів передбачено провести комплексну підготовку до зими                        1769 житлових будинків, а саме відремонтувати:

|  |  | Обсяг робіт |
| --- | --- | --- |
| покрівель | м2 | 32 154 |
| міжпанельних швів | мп | 8 624 |
| мереж теплопостачання | мп | 328,1 |
| мереж гарячого водопостачання | мп | 682,1 |
| систем холодного водопостачання | мп | 1 915 |
| мереж водовідведення | мп | 2 715 |
| мереж енергозабезпечення будинків (щитових) | мп/шт | 4851 (1443) |
| опалювальних печей | шт | 5 |

З урахуванням попереднього зимового періоду, для вчасної ліквідації негоди, підприємствами запланована заготівля протиожеледних матеріалів (піщано-сольової суміші):

КП «Деснянське» - 200 т

КП «Новозаводське» - 250 т

КП «ЖЕК-10» - 300 т

КП «ЖЕК-13» - 300 т

та з метою попередження надзвичайних ситуацій під час проходження зими, заплановано, в першу чергу, підготовка снігоприбиральної техніки та всього наявного на підприємствах автотранспорту в кількості 22 одиниці.

Всі заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду 2019 – 2020 років підприємства, які здійснюють управління або обслуговування житлового фонду, загальною кількості 2117 одиниць, будуть проводити за рахунок коштів сплачених споживачами в межах цін на послугу з управління будинками або затвердженого тарифу.

При цьому слід зазначити, що наразі у місті Чернігові існує досить широкий спектр різноманітних форм управління житловим господарством. Зокрема, житлові будинки міста в кількості 348 одиниць не перебувають в обслуговуванні підприємств, що підпорядковані Чернігівській міській раді, а саме обслуговуваються приватними підприємствами, співвласниками самостійно або шляхом створення ОСББ, а також підприємствами, які мають у своєму господарському віданні чи оперативному управлінні житловий фонд, що ускладнює та обмежує можливості органів місцевого самоврядування у здійсненні контролюючого впливу та зборі статистичної інформації.

Таким чином, з метою забезпечення належного рівня підготовки зазначеного вище житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, рішенням пропонується до 15 вересня 2019 року керуючому об’єднанням житлово-будівельних кооперативів (Прищеп В. М.), іншим надавачам послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управителям багатоквартирних будинків, головам правлінь ОСББ, власникам відомчого житлового фонду надати управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради копії Актів стану готовності теплового господарства житлових будинків до роботи в опалювальний період 2019-2020 роки, відповідно до території обслуговування, в обов’язковому порядку підписані теплопостачальною організацією та представником Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Чернігівській області.

## Водопостачання та водовідведення

Для забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення усіх споживачів міста в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років комунальним підприємством «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради передбачено підготувати:

-	водопровідних насосних станцій			- 5

-	артезіанських свердловин				- 66

-	водопровідних мереж					- 554,2 км

-	водопровідних очисних споруд			- 1

-	каналізаційних насосних станцій			- 17

-	каналізаційних мереж					- 332 км

-	каналізаційних очисних споруд			- 1

Згідно з планом заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період комунальним підприємством «Чернігівводоканал» заплановані наступні заходи:

На каналізаційних насосних станціях: ревізія та випробування обладнання та систем опалення виробничих будівель та споруд, ремонт асфальтобетонного покриття на території, ремонт покрівель, ремонт під’їзних доріг.

На водопровідних насосних станціях: ревізія та випробування обладнання та систем опалення виробничих будівель та споруд, випробування високовольтних кабелів, відновлення асфальтобетонного покриття майданчиків артсвердловин, промивання резервуарів чистої води.

На водопровідних та каналізаційних мережах:

- заміна ділянок водопровідних мереж – 1200 м, а саме:                                       вул. Красносільського – Забарівський ліс – 7 м, вул. 1 Гвардійської Армії, 16 – 25 м, пр-т Миру, 210 – 30 м, вул. Самоквасова, 17 – 15 м, вул. В. Чорновола, 13 – 50 м, вул. Кирпоноса – 16 м, вул. Коцюбинського, 75 – 15 м,                                   вул. Мстиславська, 38 – 30 м, вул. Борщова, 4 – 80 м, вул. Бланка від № 15 до вул. Лісковицької – 200 м, пр-т Миру, 196 б – 30 м, пр-т Перемоги, 102 – 65 м, пров. Бойовий – 60 м, вул. Шевченко, 109 – 40 м, вул. Т. Кореня                           (від вул. Фльорова) – 180 м, вул. П’ятницька, 32 – 7 м вул. Промислова від              вул. Попудренка до вул. Музичної – 350 м.;

- заміна ділянок каналізаційних мереж – 380,2 м а саме:                                       вул. Текстильників. 12 – 6 м, вул. Малясова 35 А, – 40 м, вул. Старобілоуська, 25 Б – 35 м, вул. Мстиславська, 10 – 23 м, вул. Попудренка, 8 – 18 м,                          вул. Рокосовського, 23 –50 м, пр-т Перемоги, 147 – 40 м, пр-т Миру, 149 – 80 м, пр-т Перемоги, 87 – 30 м, вул. Пушкіна, 1 а (дюкер через р. Стрижень) – 58,2 м.;

- промивання ділянок водопровідних мереж;

- ревізія засувок на напірних каналізаційних трубопроводах – 15 шт.;

- заміна цегляних каналізаційних колодязів на залізобетонні – 18 шт.;

- випробовування/ремонт запірної арматури на вводах в котельні/теплопункти – 135 шт.

- відновлення асфальтобетонного покриття після ліквідації аварій –                 1500 м2;

- ремонт вимощення навколо водопровідних розподільчих колонок–25 шт.;

- ремонт водопровідних колодязів (заміна кілець) – 560 шт.

На каналізаційних очисних спорудах: утеплення фасадів будівель та заміна вікон і дверей; підготовка до експлуатації топкових 2-ох котелень; відновлення вимощення будівель; ревізія і випробування систем опалення та високовольтних кабелів.

Адміністративні будівлі виробничої бази: ревізія і випробовування системи опалення; заміна вікон та утеплення віконних та дверних пройомів; ремонт даху, утеплення фасаду.

Крім того, заплановано ряд організаційних заходів:

- створення запасу піску 15 т. для посипки нальодей;

- для опалення КНС-1 та КОС створення запасу дров - 44 м3 та брикету - 55 т;

- забезпечення служб і цехів інструментом, зимовим спецодягом;

- створення запасу паливно-мастильних матеріалів, запасних частин;

- підготовка 74 од. автотранспорту підприємства.

Теплопостачання

Відповідно до плану заходів щодо підготовки до опалювального сезону 2019 – 2020 років теплопостачальними підприємствами м. Чернігова, а саме: АТ «Облтеплокомуненерго», КЕП «Чернігівська теплоелектроцентраль»                       ТОВ фірми «ТехНова» та приватному підприємству «Спеціальна енергетична компанія» необхідно підготувати:

-	котелень				- 44

-	теплопунктів			- 110

-	теплових мереж			- 319 км

провести капітальний ремонт:

-	котелень				- 3

-	котлів				- 1

-	теплових мереж			- 2,76 км

КЕП «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова»           в рамках підготовки до опалювального періоду 2019-2020 років підприємством заплановані ремонтні роботи із забезпечення надійної та економічної роботи устаткування та споруд в обсязі вимог нормативно-правових актів. Також, планується проведення заходів з підготовки та випробування 150,707 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні), передбачено проведення поточних і капітальних ремонтів магістральних і розподільчих теплових мереж, заміну 0,16 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні).

Накопичення вугілля на теплоелектроцентралі для проходження ОЗП 2019-2020 років буде проводитися згідно з планом наданим Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. Станом на 04.04.2019 року запас вугілля складає 25,395 тис. т.

АТ «Облтеплокомуненерго» заплановано виконання робіт                                з капітального та поточного ремонту теплоенергетичного устаткування теплових мереж, будівель і споруджень. Будуть проведені роботи на джерелах теплової енергії з профілактики, ремонту і заміні устаткування.

Також, планується проведення заходів з підготовки та випробування 166,5 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні).

В рамках підготовки до опалювального періоду 2019-2020 років підприємством передбачено проведення поточних і капітальних ремонтів магістральних і розподільчих теплових мереж, також заплановано заміну                   2,1 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні).

ПП «Спеціальна енергетична компанія» на 6 котельнях будуть проведені роботи по відновленню теплової ізоляції на мережах, чистка теплообмінників, перевірка роботи хімводоочистки, тепломеханічного обладнання та газового обладнання, повірка засобів вимірювальної техніки,              а також буде проведено гідравлічне випробування теплових мереж та заміну             0,5 км теплових мереж.

Всіма теплопостачальними підприємствами буде забезпечена підготовка автотранспорту, землерийної техніки, механізмів та запас паливно-мастильних матеріалів для роботи автотранспорту до роботи в зимовий період.

Вулично-дорожня мережа

Місто має широко розгалужену дорожню мережу. Загальна протяжність вулиць міста складає 361 км, в тому числі магістральних вулиць загальноміського та районного значення 86,7 км. Загальна площа шляхової мережі міста – 3,5 млн. м2.

Тверде покриття мають 274,5 км доріг, це понад 2,332 млн.м2, ґрунтове – 86,5 км. Загальна протяжність тротуарів та пішохідних доріжок з твердим покриттям – 352,6 км.

Безпеку дорожнього руху в місті забезпечує 63 світлофорні об’єкти, більше 6,0 тис. шт. дорожніх знаків, 15 км направляючого пішохідного огородження.

В рамках заходів Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки міським бюджетом в 2019 році передбачені кошти на капітальний ремонт 15-ти світлофорних об’єктів, капітального ремонту ділянок доріг магістральних вулиць міста на 23,5 тис. м2, із них завершення об’єктів на вул. Берегова,                 вул. Олександра Молодчого (від вул. Шевченка до вул. Берегова), та                           вул. Жабинського, та початок робіт на вул. Героїв Чорнобиля,                                 вул. Красносільського, вул. Любомира Боднарука, вул. Реміснича (від                   просп. Перемоги до вул. Івана Мазепи), перехрестя вул. Попудренка та проспекту Перемоги.

Цього року за кошти міського бюджету заплановано відповідний обсяг робіт по капітальному ремонту:

- доріг приватного сектору загальною площею 12,5 м2, а саме: вулиці Борщова, Перемоги, Курська;

- тротуарів на площі 7,7 тис. м2 вул. Кирпоноса (від просп. Перемоги до вул. Коцюбинського), вул. Шевченка (від вул. Олександра Молодчого до вул. Академіка Павлова), вул. Шевченка (від вул. Олега Міхнюка до житлового будинку № 47) непарна сторона, вул. Шевченка (від заїзду до Центрального парку культури та відпочинку до будівлі № 63) непарна сторона,                            просп. Перемоги (від вул. Реміснича до просп. Миру);

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів житлової забудови на площі 20,1 тис. м2.

Для підготовки вулично-дорожньої мережі міста до осінньо-зимового періоду з початку року планується виконати поточний середній та дрібний ремонт майже на 124,9,0 тис. м2 асфальтобетонного покриття вулиць міста.

Після проведення капітального та поточного ремонту доріг буде проведено роботи з відновлення 41,2 км ліній дорожньої розмітки та регульовані і нерегульовані пішохідні переходи, стоп-лінії площею 4,3 тис. м2.

Для забезпечення безпеки руху велосипедистів та з метою подальшої популяризації велосипедного руху та здорового способу життя планується влаштувати 25 км велодоріжок.

Надавачі комунальних послуг

КП «АТП-2528» до осінньо-зимового періоду буде підготовлено                      93 одиниці спеціалізованої техніки та автотранспорту, з них 53 од. - снігоприбиральна. Для ліквідації наслідків негоди підприємством планується заготовити 10,0 тис. т піску та 8,0 тис. т солі.

КП «Зеленбуд» буде підготовлено 43 одиниці спеціалізованої техніки та автотранспорту, з них 24 одиниці - обладнаної снігоприбиральним обладнанням. Для ліквідації наслідків негоди підприємством планується заготовити 300 т піску, 20 т солі та 100 т піщано-сольової суміші.

КП «Міськсвітло» до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 роки планує підготовити 9 одиниць техніки, 504,83 км повітряних ліній, 40,32 км кабельних ліній; провести ревізію 145 щитів зовнішнього освітлення.

Також, заплановано проведення капітального ремонту 5,6 км мереж зовнішнього освітлення по вул. Шевченка (від вул. Академіка Павлова до                  вул. Кирпоноса), вул. П’ятницька, вул. Котляревського, вул. Софії Русової.

КП «СКПО» буде підготовлений сектор для поховання з покриття тирсою земельних ділянок для проведення зимового поховання площею                          1, 53 га. Також буде проведений профілактичний ремонт обладнання котельні, підготовлено 8 одиниць ритуального транспорту, 12 од. техніки бази Яцево            та заготовлено дров – 380 м3 , піщано-сольової суміші - 280 т.

КП «Чернігівське тролейбусне управління» заплановано підготувати до роботи в зимових умовах 115 одиниць міського громадського транспорту,              з них: 90 од. тролейбусів, 25 од. автомобільного транспорту. Також заходами передбачено проведення капітального ремонту 2 од. тролейбусів та 3,5 км тролейбусної контактної мережі.

Підсумовуючи наведене вище слід зазначити, з метою забезпечення своєчасної і надійної підготовки об’єктів теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення житлового фонду, закладів освіти, охорони здоров’я, транспорту до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років робота буде проводитися відповідно до плану та керівники підприємств, установ і організацій міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, управлінь і відділів Чернігівської міської ради несуть персональну відповідальність за підготовку підпорядкованого господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років.

Начальник управління житлово-

комунального господарства

Чернігівської міської ради							Я. В. Куц