Додаток до рішення

виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

"20" листопада 2020 року № 497

ПРОГРАМА

«БЕЗПЕЧНА ШКОЛА» НА 2021-2024 РОКИ

Чернігів – 2020

Зміст

|  |  | стор. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт Програми…………………………………………………….. | 3 |
| 2. | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма... | 4 |
| 3. | Мета Програми………………………………………………………... | 5 |
| 4. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми…….. | 5 |
| 5. | Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати……..... | 6 |
| 6. | Напрямки діяльності та заходи Програми…………………………... | 6 |
| 7. | Координація та контроль за ходом виконання Програми………….. | 7 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ «БЕЗПЕЧНА ШКОЛА»

НА 2021-2024 РОКИ (ДАЛІ - ПРОГРАМА)

|  | Ініціатор розроблення Програми | Чернігівська міська рада |
| --- | --- | --- |
|  | Розробник Програми | Управління освіти Чернігівської міської ради |
|  | Співрозробники Програми | Керівники закладів загальної середньої освіти міста Чернігова |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Управління освіти Чернігівської міської ради |
|  | Учасники Програми | Чернігівська міська рада, управління освіти міської ради, заклади освіти міста Чернігова |
|  | Термін реалізації Програми | 2021 – 2024 роки |
|  | Джерела фінансування, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет; інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 50 млн грн |

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

В умовах модернізаційних змін в освітньому просторі важливого значення набуває підвищення ефективності роботи, спрямованої на збереження здоров’я і працездатності учасників освітнього процесу.

Робота закладу освіти не може вважатися високоефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення умов, спрямованих на збереження життя і здоров’я дітей та працівників закладу. У зв’язку з цим, питання створення безпечного, комфортного та сучасного освітнього середовища є першочерговою проблемою в країні та вимагає термінового її вирішення.

Заклади освіти м. Чернігова, як міста обласного значення, є установами з масовим перебуванням людей, зокрема дітей, і за своєю чисельністю набагато перевищують заклади освіти  районного значення. Кількість здобувачів освіти у закладах освіти м. Чернігова складає 33% від загальної кількості здобувачів освіти всієї Чернігівської області.

Як правило, Чернігівські школи щороку виступають базою для проведення різного роду освітніх заходів, серед них: олімпіади обласного та Всеукраїнського рівнів, спортивні змагання та конкурси, семінари-практики, освітні форуми та конференції, а також зовнішнє незалежне оцінювання.

У зв’язку з чим чисельність людей, які перебувають у будівлях закладів загальної середньої освіти зростає у рази, оскільки перераховані заходи охоплюють учнів, педагогів як з Чернігівської області, так і з усієї країни.

Без реалізації комплексних заходів з облаштування систем безпеки неможливо забезпечити комфортне й безпечне перебування учасників освітнього процесу в закладах освіти.

Реалізація Програми  надасть можливість:

- Унеможливити доступ сторонніх осіб до будівель закладів освіти.

- Забезпечити своєчасне оперативне реагування у випадку виникнення пожежі у будівлях та спроб крадіжок майна закладів освіти.

- Здійснювати  ефективний контроль за освітнім процесом як з боку адміністрації закладів, так і батьків.

- Створити умови для підвищення рівня культурно-виховної освіти закладів.

- Підвищення рівня соціальних послуг для учнів (використання індивідуальних учнівських карток дозволить розраховуватись за харчування та за пільговий проїзд у міському транспорті).

Також Програма відповідає стратегічному пріоритету: Розвиток людського потенціалу «Людина - понад усе» Стратегії розвитку міста Чернігова до 2020 року, а саме таким цілям як забезпечення умов для отримання якісної освіти  «Інтелект містян = розвиток міста (“Intellectual City”)».

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Основна мета Програми полягає у створенні безпечних умов для перебування всіх учасників освітнього процесу у приміщенні закладу шляхом встановлення пропускної системи, відеоспостереження, системи оповіщення про пожежу та сучасної системи пожежогасіння, запровадження електронного учнівського квитка.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Станом на 01.09.2020 року у м. Чернігові налічується 32 заклади загальної середньої освіти, у яких навчається 29844 учні. ЗЗСО № 1, 2, 3, 11, 12, 15, 19, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 35 є закладами загальної середньої освіти з найбільшою чисельністю учнів від 1000 до 1700 учнів. Разом з тим, у кожному з перерахованих закладів освіти працює від 80 до 120 працівників. Це також слугує одним із ключових факторів першочергової необхідності облаштування систем безпеки в першу чергу у будівлях вищеперерахованих закладів освіти.

Оснащення будівель закладів освіти системами безпеки дозволить забезпечити умови збереження життя і здоров’я як дітей, так і працівників; убезпечити майно закладів освіти, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста, від пошкодження від актів вандалізму та крадіжок, та дозволить адміністрації більш ефективно здійснювати  контроль за освітнім процесом.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, коштів Державного фонду регіонального розвитку, субвенції на соціально-економічний розвиток та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги фінансування Програми визначаються при затвердженні міського бюджету, або при внесенні змін до нього, і можуть коригуватися у залежності від кон’юнктури ціни та можливостей міського бюджету міста Чернігова.

Розпорядником коштів виступає управління освіти Чернігівської міської ради.

Відсоткове співвідношення щодо розподілу видатків у 2021-2024 роках буде визначатися при затвердженні міського бюджету або при внесенні змін до нього, і може коригуватися управлінням освіти міської ради в залежності від потреби.

Реалізація Програми розрахована на 4 роки, а саме: на 2021-2024 роки.

| Обсяг коштів міського бюджету на виконання Програми* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 12,5 млн грн | 12,5 млн грн | 12,5 млн грн | 12,5 млн грн |

* Кількість та перелік об’єктів буде визначатися щорічно та затверджуватиметься рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради.

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Основними заходами для забезпечення виконання Програми є:

- щорічне визначення переліку об’єктів;

- виконання ремонтних робіт, а саме:

1. Улаштування автоматичних систем протипожежного захисту:

- системи пожежної сигналізації;

- системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей;

- системи централізованого пожежного спостереження.

2. Улаштування охоронної сигналізації з подальшою передачею сигналів на пульт централізованого спостереження.

3. Улаштування контролю доступу учнів і персоналу закладу до будівлі.

4. Улаштування зовнішньої та внутрішньої системи відеоспостереження у будівлях закладів загальної середньої освіти з облаштування диспетчерського пункту з подальшою передачею сигналів на пульт регіонального підрозділу національної поліції для синхронного спрацювання з існуючим комплексом «Безпечне місто» в м. Чернігові.

5. Улаштування зовнішнього освітлення будівлі закладу.

6. Втілення програмного забезпечення, зокрема, електронного щоденника.

7. Втілення окремих соціальних послуг для учнів, а саме: використання індивідуальних учнівських карток-перепусток, які дозволять розраховуватись за харчування та за пільговий проїзд у міському транспорті.

Очікувані результати від виконання Програми:

- оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова у відповідності до вимог сучасності;

- створення належних протипожежних умов для учнів та працівників закладів освіти;

- забезпечення права дитини на безпечне та комфортне життя;

- попередження фактів вандалізму та крадіжок у будівлях закладів загальної середньої освіти, проникнення до них сторонніх осіб;

- створення умов безпечного розвитку дітей.

6.  НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Щорічне визначення переліку об’єктів | 2021-2024 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради |
| 2 | Забезпечення замовлення та розробка проектно-кошторисної документації для проведення ремонтних робіт | 2021-2024 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради |
| 3 | Забезпечення виконання заходів Програми | 2021-2024 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради |
| 4 | Забезпечення цільового використання коштів | Постійно | Управління освіти Чернігівської міської ради |

7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на управління освіти Чернігівської міської ради, яке щороку до 15 січня інформує Чернігівську міську раду про хід виконання Програми.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюють постійна комісія Чернігівської міської ради з питань освіти, медицини, соціального захисту, культури, молодіжної політики та спорту і заступник міського голови відповідно до функціонального розподілу обов’язків.

Секретар міської ради 						Н. ХОЛЬЧЕНКОВА