Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2015 рік та список мешканців міста Чернігова, які підтримують цю пропозицію (проект)

| Ідентифікаційний номер проекту (вписує уповноважений робочий орган ) |  |
| --- | --- |

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):

Нові туалетні кімнати для дошкільнят ДНЗ №21 «Дзвіночок»

2.* Вид проекту

видатки:     поточні      Х  капітальні

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова

Деснянський район, центральна частина міста

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Чернігів, 14000. Вул. П’ятницька 35-А,  Чернігівський дошкільний навчальний заклад№21 “Дзвіночок»

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Капітальний ремонт дитячих туалетних кімнат

5. Опис проекту

Демонтаж обладнання старих дитячих туалетних кімнат (для 2-х ясельних та 4-х садових груп), проведення заміни каналізаційних систем і водостоків, вирівнювання стін і підлоги, укладання нової плитки на стіни і підлогу, встановлення нових дитячих умивальників (24 шт.), дитячих унітазів (18 шт), дорослих унітазів для змиву горщиків (2 шт.),  кабін  для миття дітей (6 шт.).

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста Чернігова у разі його реалізації:

Після проведення капітального ремонту дитячих туалетних кімнат поліпшаться умови перебування дітей в садочку, дошкільнята будуть перебувати в сучасному побутовому комфорті. Реалізація проекту стане наочною демонстрацією раціонального використання коштів Бюджету участі, в чому може впевнитись кожен житель міста, його гості та державні особи і депутати різних рівнів, котрі будуть перебувати в обласній Раді, напроти якої і знаходиться заклад.

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари

Дошкільний заклад працює з 1969 року. За цей час капітальні ремонти приміщень дошкільного закладу не проводились. Туалетні кімнати стали небезпечними для здоров’я дітей і для міського бюджету об’єктами, в яких функціонують давно фізично зношені каналізаційні системи та водостоки, і які вже безліч разів давали пориви і протікали, причому протікання були дуже значні, такими, що починався швидкий розвиток грибка і плісняви, що загрожувало здоров’ю дітей. Одночасно сильно псувались і  вимагали ремонту  всі сусідні приміщення закладу. Ця проблема потребує свого кардинального вирішення. Проведення капітального ремонту дитячих туалетних кімнат  дає можливість на багато років, а може і десятиліть забути про протікання, надасть можливість збереження сучасних ремонтів, які вже зроблені в багатьох приміщеннях садочку за рахунок міського бюджету, активної участі батьківської громади та всього колективу працівників. Маленькі жителі міста, наші вихованці  не будуть гостями занедбаних туалетів з майже 50-річною історією. ДНЗ №21 невеликий 6-груповий садок з загальною площею 1024 кв.м, і подібний проект може стати пілотним, а в майбутньому вже відпрацьованим і доступним для всіх ДНЗ міста.

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

| Складові завдання | Орієнтовна вартість (брутто), грн |
| --- | --- |
| 1.Складання проекту та калькуляція робіт. | 10 000 |
| 2. Придбання будівельних сумішей для вирівнювання стін, підлоги. | 20 000 |
| 3. Придбання матеріалів для облицювання плиткою стін (110 кв.м), покриття підлоги (90 кв.м), сантехнічного обладнання та супутніх матеріалів . | 95 000 |
| 4. Демонтаж старого сантехнічного обладнання, плитки. | 12 000 |
| 5. Вирівнювання стін, укладання плитки. Монтаж сантехнічного обладнання. | 120 000 |
| РАЗОМ: | 257 000 |

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається.

11.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  chernigov.dnz21@gmail.com   для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

Кравченко Л.В. ____________