Пояснювальна записка

до проєкту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про погодження проєктної документації»

Водопровідна насосна станція № 3 «Бобровиця» одна з найбільш пошкоджених під час ведення активних бойових дій на території Чернігова у лютому – березні 2022 року. Під час обстрілів було пошкоджено перекриття резервуару чистої води, покрівлю машинного залу та його стіни. На даний час, за умови виведення з експлуатації зруйнованої насосної станції водопроводу № 2 «Подусівка», ВНС № 3 «Бобровиця» відіграє найголовнішу роль та залишається однією з найпотужніших насосних станцій в місті (подає питну воду майже 35 % споживачів міста).

Проєктною документацією по об’єкту «Реконструкція водопровідної насосної станції «Бобровиця», розташованої на землях Киселівської ОТГ Чернігівського району Чернігівської області» Коригування» передбачається:

- ремонт резервуару чистої води об’ємом 3 000 м3 з його гідроізоляцією та заміною покриття;

- заміна насосного обладнання першого та другого підйомів;

- заміна РУ 10кВ та 0,4 кВ;

- заміна засувок в машинному залі та камері переключення резервуарів чистої води;

- впровадження системи автоматизації та диспетчеризації;

- ремонт покрівлі будівлі машинного залу;

- заміна пошкоджених стінових панелей;

- ремонт приміщень машинного залу.

Згідно з експертним звітом щодо розгляду проєктної документації на будівництво, виданим ТОВ «РЕМБУДКОНСАЛТІНГ» (м. Київ) від 28.01.2026 № 1273/25-РБК/ЕЗ, кошторисна вартість будівництва становить 261 315,2 тис. грн.

Загальна вартість понесених у 2025 році підприємством витрат із вартості будівництва склала 45 632,557 тис. гривень.

Потреба у фінансуванні – 215 682,643 тис. грн

Погодження проєктної документації необхідне для подальшого її впровадження та найшвидшого відновлення нормальної роботи станції.

Заступник директора

з будівництва та постачання

КП «Чернігівводоканал»                                                                  Тетяна ДУДКО