ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

____ липень  2014 року

(42 сесія 6 скликання)

Основні напрямки та заходи реалізації Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки

тис.грн

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання, роки | Всього, тис. грн. | У тому числі: | Відпові-дальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Загальний фонд місце- вого бюджету | Спец.фонд місце- вого бюджету | Інші джерела фінансування |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Будівництво світлофорних об’єктів на перехрестях доріг: -пр. Перемоги – вул. Жабинського -вул. Рокоссовського (дитяча полікл.№2) -вул. Олександра Молодчого-вул. Гетьмана Полуботка -вул. Кільцева - вул.1-го Травня -вул. Шевченка - вул. Кільцева -пр. Перемоги –вул. Мстиславська -пр. Миру –вул. Преображенська -пр. Миру - вул. Бєлінського -вул. Шевченка - вул. Горького -вул. Ріпкинська - вул. Старобілоуська -вул. Київська –вул. Мстиславська -вул. Горького - вул. Гетьмана Полуботка -вул. Шевченка - вул. Малиновського - вул. Толстого в районі ЗОШ №4 -вул. Шевченка - вул. Академіка Павлова -вул. Горького - вул. Преображенська | 2008-2014 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2011 2013 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 | 3967,1 126,0 80,0 104,0 190,0 250,0 250,0 295,0 172,0 260,0 322,9 276,0 270,0 572,2 150,0 359,0 290,0 |  | 3967,1 126,0 80,0 104,0 190,0 250,0 250,0 295,0 172,0 260,0 322,9 276,0 270,0 572,2 150,0 359,0 290,0 |  | УЖКГ |
| 6. | Капітальний ремонт ТЗРДР : (нанесення дорожньої розмітки, заміна та встановлення дорожніх знаків, ремонт світлофорних об’єктів) | 2008-2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | 4019,9 395,0 450,0 500,0 500,0 650,0 800,0 724,9 |  | 4019,9 395,0 450,0 500,0 500,0 650,0 800,0 724,9 |  | УЖКГ |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

Розподіл коштів за роками

тис.грн

| Позиція за напрямками реалізації Програми | 2008р. | 2009р. | 2010р. | 2011р. | 2012р. | 2013р. | 2014р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальний фонд місцевого бюджету | Спец.фонд місцевого бюджету | Інші джерела фінансування | Загальний фонд місцевого бюджету | Спец.фонд місцевого бюджету | Інші джерела фінансування | Загальний фонд місцевого бюджету | Спец.фонд місцевого бюджету | Інші джерела фінансування | Загальний фонд місцевого бюджету | Спец.фонд місцевого бюджету | Інші джерела фінансування | Загальний фонд місцевого бюджету | Спец.фонд місцевого бюджету | Інші джерела фінансування | Загальний фонд місцевого бюджету | Спец.фонд місцевого бюджету | Загальний фонд місцевого бюджету | Спец.фонд місцевого бюджету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 700,0 |  | 200,0 | 1300,0 |  | 200,0 | 1500,0 |  | 200,0 | 1800,0 |  | 200,0 | 1200,0 |  |  | 1400,0 |  | 1700,0 |  |
| 2 |  | 27,0 |  |  | 5,0 |  |  | 70,0 |  |  | 49,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |  | 130,0 |
| 3 |  | 299,0 |  |  | 70,0 |  |  | 229,0 | 221,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 341,0 |  | 667,0 |
| 4 |  | 92,0 |  |  | 120,0 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |
| 5 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 295,0 |  |  | 172,0 |  |  |  |  |  | 536,0 |  | 1964,1 |
| 6 |  | 395,0 |  |  | 450,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 650,0 |  |  | 800,0 |  | 724,9 |
| 7 |  | 72,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  | 50,0 | 40,0 |  | 55,0 | 40,0 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 95,0 |
| 8 |  | 29,0 | 12,0 |  | 30,0 | 12,0 |  | 30,0 | 12,0 |  | 30,0 | 12,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 9 |  |  | 65,0 |  | 50,0 | 85,0 |  | 55,0 | 110,0 |  | 60,0 | 120,0 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  | 90,0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 295,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 295,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 250,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 104,0 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |
| Всього за джерелами фінансування | 700,0 | 1414,0 | 277,0 | 1550,0 | 1265,0 | 537,0 | 1700,0 | 2069,0 | 783,0 | 1800,0 | 1166,0 | 437,0 | 1200,0 | 1050,0 | 737,0 | 1400,0 | 2246,0 | 2000,0 | 3911,0 |
| Всього: | 2391,0 | 3352,0 | 4552,0 | 3403,0 | 2987 | 3646,0 | 5911 |