Пояснювальна записка

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради

«Про погодження внесення змін та доповнень до Програми розроблення

(оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 2020 роки »

Представленим проектом рішення виконавчого комітету міської ради пропонується погодити внесення змін та доповнень до Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 2020 роки (далі – Програма).

І. Правки до тексту Програми

| № з/п | Розділ | До змін | Після змін | Підстава для внесення змін та доповнень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Частина 5.2. розділу 5 тексту Програми | Наявна | Відсутня | Рішення Чернігівської міської ради від 31 жовтня 2019 року № 46/VII-16 «Про скасування рішення міської ради від 26 травня 2016 року № 8/VII-13 «Про надання дозволу на розроблення «Концепції Генерального плану м. Чернігова» |
| 2. | Назва частини 5.4. розділу 5 тексту Програми | Розроблення проекту «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Чернігова» | Розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова» | Рішення Чернігівської міської ради від 31 жовтня 2019 року № 46/VII-15 «Про внесення змін до рішення міської ради від 31 березня 2016 року № 6/VII-26 «Про надання дозволу на розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Чернігова» |
| 3. | Абзац 7 частини 5.4. розділу 5 тексту Програми | Рішенням Чернігівської міської ради від 31 березня 2016 року № 6/VII - 26 «Про надання дозволу на розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Чернігова»… | Рішенням Чернігівської міської ради від 31 березня 2016 року № 6/VII - 26 «Про надання дозволу на розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Чернігова» зі змінами (№ 46/VII-15)… | Рішення Чернігівської міської ради від 31 жовтня 2019 року № 46/VII-15 |
| 4. | Частина 5.8. розділу 5 тексту Програми | Відсутня | Наявна | Актуальна необхідність визначення конкретних правил, яких мають дотримуватись власники нежитлових будівель та об’єктів громадського призначення, розташованих у житлових будинках міста, щодо оформлення зовнішніх фасадів цих будинків |

ІІ. Правки до таблиці «Обсяги витрат на проведення основних заходів, що передбачені Програмою»

розділу 6 тексту Програми

Було:

| № п/п | Основні заходи | Обсяг витрат по роках, тис. грн. |  |  |  | Разом, тис. грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Розроблення Концепції Генерального плану м. Чернігова |  |  | 1300 |  | 1300 | Міський бюджет |
| 4 | Розроблення проекту «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Чернігова» |  |  | 3500 |  | 3500 | Міський бюджет |
| 9 | Доопрацювання проекту «Детальний план території. Функціонально-планувальна організація лісопарку «Ялівщина» |  |  | 198 |  | 198 | Міський бюджет |
| 10 | Розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Детального плану центральної частини міста Чернігова» |  |  | 1000 |  | 1000 | Міський бюджет |
| 11 | Розроблення Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької |  |  | 500 |  | 500 | Міський бюджет |
|  | Усього, в т.ч. кошти міського бюджету та інші кошти, використання яких не заборонено законом | – – – | 1900,5 1822,5 78 | 7496,9 7496,9 – | 2900 2900 – | 12297,4 12219,4 78 |  |

Стало:

| № п/п | Основні заходи | Обсяг витрат по роках, тис. грн. |  |  |  | Разом, тис. грн. | Джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова» |  |  |  | 7000 | 7000 | Міський бюджет |
| 8 | Доопрацювання проекту «Детальний план території. Функціонально-планувальна організація лісопарку «Ялівщина» |  |  |  | 198 | 198 | Міський бюджет |
| 9 | Розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Детального плану центральної частини міста Чернігова» |  |  |  | 1000 | 1000 | Міський бюджет |
| 10 | Розроблення Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької |  |  | 200 |  | 200 | Міський бюджет |
| 11 | Розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» та схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької |  |  | 80 |  | 80 | Міський бюджет |
| 12 | Розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької |  |  | 80 |  | 80 | Міський бюджет |
| 13 | Розроблення Концепції оформлення зовнішніх фасадів будинків з об’єктами громадського призначення на території м. Чернігова |  |  |  | 500 | 500 | Міський бюджет |
|  | Усього, в т.ч. кошти міського бюджету та інші кошти, використання яких не заборонено законом | – – – | 1900,5 1822,5 78 | 1358,9 1358,9 – | 11598 11598 – | 14857,4 14779,4 78 |  |

Пояснення:

По пункту 3 основних заходів таблиці.

Програмою економічного та соціального розвитку міста Чернігова на 2019 рік, затвердженою рішенням Чернігівської міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/VII-2, та Програмою розроблення (оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 2020 роки передбачалося у 2019 році проведення відкритих торгів та розроблення проекту «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Чернігова», але кошти з міського бюджету на розроблення цього проекту у 2019 році управлінню архітектури та містобудування міської ради не були виділені.

У зв’язку з чим пропонується перенести виконання цього проекту на 2020 рік та збільшити обсяг витрат з міського бюджету на його виконання з 3 500 000 (трьох мільйонів п’ятиста тисяч) гривень до 7 000 000 (семи мільйонів) гривень з урахуванням розроблення у його складі Концепції Генерального плану м. Чернігова (у разі такої потреби).

По пункту 8 основних заходів таблиці.

У зв’язку з діяльністю протягом 2019 року робочої групи для забезпечення доопрацювання проекту «Детальний план території. Функціонально-планувальна організація лісопарку «Ялівщина», створеної розпорядженням міського голови від 29 грудня 2018 року № 350-р, пропонується перенести виконання цього проекту містобудівної документації на 2020 рік із збереженням обсягу витрат з міського бюджету на його виконання у розмірі 198 000 (сто дев’яносто вісім тисяч) гривень.

По пункту 9 основних заходів таблиці.

Враховуючи доцільність розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Детального плану центральної частини міста Чернігова» після затвердження міською радою проекту «Історико-архітектурний опорний план   м. Чернігова з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів», пропонується перенести виконання цього проекту містобудівної документації на 2020 рік із збереженням обсягу витрат з міського бюджету на його виконання у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень

По пункту 10 основних заходів таблиці.

У 2019 році управління архітектури та містобудування міської ради був укладений договір з приватним  підприємством «Портал-М» на розроблення проекту містобудівної документації «Детальний план території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької» на суму 196 696,41 грн. (сто дев’яносто шість тисяч шістсот дев’яносто шість грн. 41 коп.). У зв’язку з чим пропонується зменшити обсяг витрат з міського бюджету 2019 року на його виконання з 500 000 (п’ятиста тисяч) гривень до 200 000 (двохсот тисяч) гривень.

По пункту 11 основних заходів таблиці.

Згідно з вимогами державних будівельних норм ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» у детальних планах територій повинен бути розроблений розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)». Наявність зазначеного розділу в сучасній ситуації є особливо нагальним.

Враховуючи наведене, пропонується кошти міського бюджету у розмірі 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень, виділені управлінню архітектури та містобудування міської ради у 2019 році на розроблення проекту містобудівної документації «Детальний план території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької», частково перерозподілити для розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» та схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької у сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) грн.

По пункту 12 основних заходів таблиці.

Відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку» містобудівна документація на місцевому рівні, в тому числі детальні плани територій, підлягають стратегічній екологічній оцінці.

Враховуючи наведене, пропонується кошти міського бюджету у розмірі 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень, виділені управлінню архітектури та містобудування міської ради у 2019 році на розроблення проекту містобудівної документації «Детальний план території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької», частково перерозподілити для розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької у сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) грн.

По пункту 13 основних заходів таблиці.

У зв’язку з включенням до Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 2020 роки Розроблення Концепції оформлення зовнішніх фасадів будинків з об’єктами громадського призначення на території м. Чернігова, пропонується на виконання цього проекту виділити з міського бюджету на 2020 рік кошти у розмірі 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень

Начальник управління архітектури

та містобудування міської ради                                                       С. КАЛЮЖНИЙ