Додаток

до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

21 листопада 2011 року № 303

# Цільова Програма освітлення м. Чернігова

на  2012 - 2014  роки

ЗМІСТ

Паспорт Програми  _____________________________________________     3

Вступ   _______________________________________________________      4

Розділ 1.  Аналіз стану  мереж зовнішнього освітлення_________________  4

Розділ 2. Мета програми  _________________________________________    5

Розділ 3.  Шляхи вирішення проблемних питань _______________________ 5

Розділ 4. Основні заходи  Програми _________________________________

4.1 Перший етап  – 2012 рік _________________________________________ 6

4.2 Другий етап – 2013 рік __________________________________________ 8

4.3 Третій етап – 2014 рік __________________________________________ 10

Розділ 5. Очікувані результати Програми _____________________________ 12

Розділ 6.  Фінансування Програми за роками  _________________________ 13

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

# Найменування. Цільова Програма освітлення м. Чернігова на  2012 - 2014 роки.

# Підстава для розробки: Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки».

Замовник: виконавчий комітет Чернігівської міської ради.

Розробник: управління житлово-комунального господарства  Чернігівської міської ради за участю комунального підприємства «Облсвітло» Чернігівської обласної ради.

Виконавці заходів: структурні підрозділи Чернігівської міської ради, а також юридичні особи, розташовані на території м. Чернігова, незалежно від форми власності та підпорядкування.

Мета: забезпечення якісного освітлення міста, зменшення експлуатаційних витрат на утримання мереж зовнішнього освітлення міста та підвищення рівня благоустрою міста.

Завдання: поетапне виконання реконструкції (капітального ремонту) мереж зовнішнього освітлення.

Джерела фінансування:  кошти міського бюджету.

Прогнозні результати: скорочення  витрат міського бюджету, які йдуть на сплату за використану електроенергію для освітлення вулиць міста та раціональне використання електричної енергії.

Вступ.

Добре світло - це передумова для повноцінного життя та діяльності людини.

Імідж кожного міста визначається станом об’єктів благоустрою, у тому числі і вуличного освітлення.

Враховуючи, що місто Чернігів є одним із небагатьох обласних центрів України, де знаходяться визначні історичні та культурні пам’ятки  державного значення, що приваблює туристів із країн ближнього та дальнього  зарубіжжя, на стан вуличного освітлення потрібно звернути  особливу увагу.

Загальна кількість ліхтарів, задіяних у системі зовнішнього освітлення міста, становить 15686 одиниць, у тому числі:

- з лампами розжарювання     		-	4041 одиниці,

- із ртутними лампами ДРЛ   		-	3397 одиниць,

- з натрієвими лампами ДНаТ		-	8248 одиниць.

Довжина повітряних мереж системи зовнішнього освітлення міста становить 532,28 км, кабельних ліній – 48,84 км, кількість приладів обліку електричної енергії – 152  одиниці. Мережі зовнішнього освітлення знаходяться на балансі управління житлово-комунального господарства міської ради. Обслуговування мереж зовнішнього освітлення виконує комунальне підприємство “Облсвітло”.

Розділ 1.  Аналіз стану  мереж зовнішнього освітлення.

Однією із проблем м. Чернігова є незадовільний стан мереж зовнішнього освітлення. При терміні експлуатації світильників 8 років вони експлуатуються більше 15 років, що призводить до аварійних ситуацій.

Значної шкоди в роботі електромереж приносять постійні відключення освітлення із-за падіння гілок та дерев на лінії зовнішнього освітлення, пограбування мереж.

Цільовими Програмами освітлення м. Чернігова на 2005-2011 роки передбачалось виконати робіт щодо капітального ремонту електричних мереж зовнішнього освітлення міста на суму  11371 тис.грн.

За 2005-2011 роки профінансовано із бюджету міста 8544 тис. грн. Із них за роками:

2005 рік  -  3315 тис.грн.,		2008 рік  -  1234 тис.грн.,

2006 рік  -  1127 тис.грн.,		2009 рік  -  468 тис.грн.,

2007 рік  -  950 тис.грн.,		2010 рік  -  750 тис.грн.,

2011 рік  -  700 тис.грн.,

що складає 75% від передбаченого фінансування за програмами 2005-2011 року з міського бюджету.

Загалом замінено 6447 світильників на економічні з лампами ДНаТ.

Встановлено 142 лічильники багатотарифного обліку електричної енергії, що дало змогу сплачувати за спожиту електричну енергію за пільговим тарифом - 25% від повної вартості.

Було відновлено вуличне освітлення майже на всіх вулицях міста. Виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 200 вулицях міста і 10 мікрорайонах. Замінено 45 км проводів на ізольовані самонесучі. Проведено реконструкцію 70 шаф керування мережами освітлення з установленням 70 з 152 пристроїв телемеханічного керування.

Завдяки виконанню обсягів робіт, передбачених цільовою Програмою, значною мірою покращився стан зовнішнього освітлення міста. Так, процент освітлення у 2005 році складав 65,7%, у 2011 році - 93%. Але, у зв’язку з недостатністю фінансування на ці цілі у 2005-2011 роках, залишається проблемним стан мереж зовнішнього освітлення мікрорайонів міста: центральної частини, районів Лісковиці, Подусівки, Олександрівки, району колишнього льотного училища, Бобровиці, парків і скверів, алеї по проспекту Миру, Алеї Героїв, в’їзду у місто з боку м. Славутича, об’їзної дороги від ЗАЗу до радіозаводу, в’їзду з боку м. Києва та освітлення транспортного мосту через р. Десна тощо. Потребує продовження робота з підсвітки архітектурних об’єктів міста. Залишається проблемним освітлення підходів до шкіл і дошкільних закладів.

Виходячи з викладеного вище, з метою енергозбереження у житлово-комунальному господарстві міста, забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення, повної автоматизації роботи виконавчих пунктів, забезпечення автоматизованого зняття показників лічильників та контролю за роботою електромереж освітлення всіх вулиць і доріг міста, покращання естетичного вигляду міста, пропонується програма реалізації заходів з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві м. Чернігова - Цільова Програма освітлення м. Чернігова на 2012-2014 роки (далі - Програма).

Розділ 2. Мета Програми

Цільова Програма освітлення міста Чернігова здійснюється з метою:

- забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення міста;

- зменшення експлуатаційних витрат на утримання мереж;

- підвищення рівня благоустрою міста;

- автоматизації процесів керування мережами зовнішнього освітлення міста;

- забезпечення безпеки дорожнього руху.

Розділ 3.  Шляхи вирішення проблемних питань

Програмою передбачається:

- проведення реконструкції (капітального ремонту) мереж зовнішнього освітлення міста головних магістралей, вулиць, внутрішньо-квартального освітлення, підходів та під’їздів до шкіл і дошкільних закладів. Це заміна морально та фізично застарілих ліхтарів з лампами розжарювання та ртутними лампами типу ДРЛ на нові енергоефективні ліхтарі з натрієвими лампами ДНаТ;

- реконструкція (капітальний ремонт) повітряних ліній із застосуванням новітніх технологій /ізольовані дроти/;

- автоматизація процесів керування роботою мереж зовнішнього освітлення.

Розділ 4. Основні заходи Програми

В  рамках Програми передбачене поетапне виконання реконструкції (капітального ремонту) мереж зовнішнього освітлення.

4.1 Перший етап  – 2012 рік

Перелік об’єктів 1-го етапу виконання реконструкції (капітального ремонту) мереж зовнішнього освітлення міста

| № з/п | Назва об’єктів | Демонтаж | Демонтаж | Демонтаж | Демонтаж | Демонтаж | Монтаж | Монтаж | Монтаж | Монтаж | Усього нових світи-льни-ків | Усього вартість (світиль-ники з лампами та монтажні роботи з ПДВ) тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДРЛ - 250 | ДРЛ - 400 | ДНаТ-250 | ДНаТ-400 | ЛН - 100 | ДНаТ- 70 | ДНаТ-100 | ДНаТ-150 | ДНаТ-250 |  |  |
| 1 | вул. 1-го Травня | 131 |  |  |  |  |  |  | 131 |  | 131 | 300,00 |
| 2 | вул. Мстиславська | 48 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 | 129,60 |
| 3 | вул. 50 років ВЛКСМ |  | 34 |  |  |  |  |  |  | 34 | 34 | 91,80 |
| 4 | вул. Рахматуліна | 76 |  |  |  |  | 76 |  |  |  | 76 | 205,20 |
| 5 | пров. 1-го Травня | 8 |  |  |  | 7 | 15 |  |  |  | 15 | 40,50 |
| 6 | вул. Архітектурна | 5 |  |  |  | 5 | 10 |  |  |  | 10 | 27,00 |
| 7 | вул. Героїв Чорнобиля | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 32 | 32 | 86,40 |
| 8 | вул. Горького | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 70 | 70 | 189,00 |
| 9 | вул. Київська | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  | 98 | 98 | 264,60 |
| 10 | вул. Комсомольська | 24 |  |  |  | 23 |  |  |  | 47 | 47 | 126,90 |
| 11 | вул. Одинцова | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 38 | 38 | 102,60 |
| 12 | вул. Перемоги | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 27,00 |
| 13 | Алея Героїв |  |  |  |  | 27 | 56 |  |  |  | 56 | 151,20 |
| 14 | вул. Воїнів - Інтернаціоналістів | 38 |  |  |  | 3 | 3 |  | 35 |  | 38 | 102,60 |
| 15 | вул. Кленова, Борщова |  |  |  |  | 111 | 111 |  |  |  | 111 | 298,00 |
| 16 | вул. Олександра Молодчого | 42 |  | 6 |  | 5 |  | 20 |  | 33 | 53 | 143,10 |
| 17 | реконструкція шаф управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
| 18 | реконструкція святко-вої ілюмінації центра-льної частини міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  | Разом: | 496 | 34 | 6 | 0 | 305 | 319 | 20 | 166 | 362 | 867 | 2686 |

Примітка: вартість робіт визначена згідно з розрахунками за державними будівельними нормами за умови виконання робіт ізольованими дротами без заміни оголовників світильників у цінах на 01.11.2011

Розрахунок економії електроенергії за проектом:

Існуючі витрати на споживання електроенергії за рік

| Тип світ- | Кількість | Потужність | Фактичне споживан- | Вартість ел/енергії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лоточки | світлоточок | КВТ | ня ел/енергії кВт/год | ( грн. З ПДВ) |
| ДРЛ-250 | 496 | 123,875 | 454132 | 154 405 |
| ДРЛ-400 | 34 | 13,6 | 49858 | 16 952 |
| ДНаТ-250 | 6 | 1,5 | 5499 | 1 870 |
| ЛН-100 | 305 | 30,5 | 111815 | 38 017 |
| Усього: | 840,5 | 169,475 | 621304 | 211 243 |

Річне споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Рфакт х К, де

Тфакт = 3859 год – фактичний час роботи світильників за рік,

Р факт – фактично встановлена потужність кВт,

К = 0,95 – коефіцієнт роботи світлоточок

Вартість спожитої електроенергії за рік складає:

В = Ер х 0,34, де

0,34 – середньорічний тариф на електроенергію у грн.

Витрати на споживання електроенергії з урахуванням зниження потужності електроосвітлювальних установок

| Тип світ- | Кількість | Потужність | Фактичне споживан- | Вартість ел/енергії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лоточки | світлоточок | КВТ | ня ел/енергії кВт/год | (грн. З ПДВ) |
| ДНаТ-70 | 319 | 22,33 | 81863 | 27 833 |
| ДНаТ-100 | 20 | 2 | 7332 | 2 493 |
| ДНаТ-150 | 166 | 24,9 | 91285 | 31 037 |
| ДНаТ-250 | 362 | 90,5 | 331778 | 112 804 |
| Усього: | 867 | 139,73 | 512257 | 174 167 |

Економія споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Тпроект, де

Тпроект = 621304 – споживання електроенергії нових світильників за рік

Тфакт = 512257 - споживання електроенергії існуючих (на 01.01.2012) світильників за рік

Економія - 109047 кВт/год

Економія – 37076 грн.

4.2 Другий етап  – 2013 рік

Перелік об’єктів 2-го етапу виконання реконструкції (капітального ремонту) мереж зовнішнього освітлення міста

| № з/п | Назва об’єктів | Демонтаж | Демонтаж | Демонтаж | Демонтаж | Демонтаж | Монтаж | Монтаж | Монтаж | Монтаж | Усьо-го нових світи-льни-ків | Усього вартість (світиль-ники з лампами та монтажні роботи з ПДВ) тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДРЛ - 250 | ДРЛ - 400 | ДНаТ-250 | ДНаТ-400 | ЛН - 100 | ДНаТ- 70 | ДНаТ-100 | ДНаТ-150 | ДНаТ-250 |  |  |
| 1 | вул. Ціолковського | 38 |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 38 | 103 |
| 2 | вул. Воровського | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 | 49 |
| 3 | вул. Суворова | 17 |  |  |  | 17 | 34 |  |  |  | 34 | 92 |
| 4 | вул. Старостриженська |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 27 |
| 5 | вул. Красносільського | 37 |  |  |  | 37 |  | 102 |  |  | 102 | 275 |
| 6 | вул. Кирпоноса | 19 |  |  |  | 19 |  | 12 |  | 38 | 50 | 135 |
| 7 | вул. Магістратська | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 27 |
| 8 | вул. Межова | 14 |  |  |  | 14 | 28 |  |  |  | 28 | 76 |
| 9 | вул. П'ятницька | 44 |  |  |  | 56 | 30 |  | 70 |  | 100 | 270 |
| 10 | вул. Серьожнікова | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 12 | 12 | 32 |
| 11 | вул. Щорса | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 140 | 140 | 300 |
| 12 | вул. 9-го Січня | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 18 | 24 | 67 |
| 13 | Масани (мікрорайон) | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 72 | 194 |
| 14 | реконструкція шаф управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 15 | вул. Святомиколаївська | 17 |  | 1 |  | 7 | 19 |  | 8 |  | 27 | 73 |
|  | Разом: | 360 | 0 | 1 | 0 | 246 | 193 | 138 | 116 | 218 | 665 | 2020 |

Примітка: вартість робіт визначена згідно з розрахунками за державними будівельними нормами за умови виконання робіт ізольованими дротами без заміни оголовників світильників у цінах на 01.11.2011

Розрахунок економії електроенергії за проектом:

Існуючі витрати на споживання електроенергії за рік

| Тип світ- | Кількість | Потужність | Фактичне споживан- | Вартість ел/енергії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лоточки | світлоточок | КВТ | ня ел/енергії кВт/год | (грн. з ПДВ) |
| ДРЛ-250 | 360 | 89,875 | 329486 | 112 025 |
| ДНаТ-250 | 1 | 0,25 | 917 | 312 |
| ЛН-100 | 246 | 24,6 | 90185 | 30 663 |
| Усього: | 606,5 | 114,725 | 420588 | 143 000 |

Річне споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Рфакт х К, де

Тфакт = 3859 год – фактичний час роботи світильників за рік,

Р факт – фактично встановлена потужність кВт,

К = 0,95 – коефіцієнт роботи світлоточок

Вартість спожитої електроенергії за рік складає:

В = Ер х 0,34, де

0,34 – середньорічний тариф на електроенергію у грн.

Витрати на споживання електроенергії з урахуванням зниження потужності електроосвітлювальних установок

| Тип світ- | Кількість | Потужність | Фактичне споживан- | Вартість ел/енергії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лоточки | світлоточок | КВТ | ня ел/енергії кВт/год | ( грн. З ПДВ) |
| ДНаТ-70 | 193 | 13,51 | 49528 | 16 840 |
| ДНаТ-100 | 138 | 13,8 | 50591 | 17 201 |
| ДНаТ-150 | 116 | 17,4 | 63789 | 21 688 |
| ДНаТ-250 | 218 | 54,5 | 199800 | 67 932 |
| Усього: | 665 | 99,21 | 363709 | 123 661 |

Економія споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Тпроект, де

Тпроект = 420588 – споживання електроенергії нових світильників за рік

Тфакт = 363709 - споживання електроенергії існуючих (на 01.01.2012) світильників за рік

Економія - 56879 кВт/год

Економія – 19339 грн.

4.3 Третій етап – 2014 рік

Перелік об’єктів 3-го етапу виконання реконструкції (капітального ремонту) мереж зовнішнього освітлення міста

| № з/п | Назва об’єктів | Демонтаж | Демонтаж | Демонтаж | Демонтаж | Демонтаж | Монтаж | Монтаж | Монтаж | Монтаж | Усьо-го нових світи-льни-ків | Усього вартість (світиль-ники з лампами та монтажні роботи з ПДВ) тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДРЛ - 250 | ДРЛ - 400 | ДНаТ-250 | ДНаТ-400 | ЛН - 100 | ДНаТ- 70 | ДНаТ-100 | ДНаТ-150 | ДНаТ-250 |  |  |
| 1 | реконструкція шаф управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 2 | вул. Жовтнева | 23 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 | 62,10 |
| 3 | вул. Бобровицька | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 16,20 |
| 4 | вул. Будьонного |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 24,30 |
| 5 | вул. Дзержинського | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 54,00 |
| 6 | пров. Дьошина | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 27,00 |
| 7 | вул. Муринсона | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 54,00 |
| 8 | вул. Старобілоуська | 41 |  |  |  |  |  | 41 |  |  | 41 | 110,70 |
| 9 | пров.Старобілоуський | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 40,50 |
| 10 | вул. Ватутіна | 2 |  |  |  | 16 | 18 |  |  |  | 18 | 48,60 |
| 11 | пров. Дзержинського | 1 |  |  |  | 14 | 15 |  |  |  | 15 | 40,50 |
| 12 | вул. Мічуріна |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 8,10 |
| 13 | вул. Курганна | 9 |  |  |  | 8 | 17 |  |  |  | 17 | 45,90 |
| 14 | вул. Комінтерна | 18 |  |  |  | 18 | 36 |  |  |  | 36 | 97,20 |
| 15 | вул. Островського | 8 |  |  |  | 8 | 16 |  |  |  | 16 | 43,20 |
| 16 | пров. Арсенальців |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 5,40 |
| 17 | вул. Арсенальців |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 32,40 |
| 18 | вул. Дніпровська | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 36 |  | 36 | 97,20 |
| 19 | вул. Заньковецької | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 81,00 |
| 20 | вул. Олександра Беспалова | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 135,00 |
| 21 | вул. Весняна | 10 |  |  |  | 8 | 18 |  |  |  | 18 | 48,60 |
| 22 | вул. Макаренка | 6 |  |  |  | 5 | 11 |  |  |  | 11 | 29,70 |
| 23 | вул. Танкістів | 4 |  |  |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 | 21,60 |
| 24 | вул. Тургенєва | 6 |  |  |  | 6 | 12 |  |  |  | 12 | 32,40 |
| 25 | вул. Миру | 4 |  |  |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 | 21,60 |
| 26 | пров. Просвіти |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 21,60 |
| 27 | вул. Освіти | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 | 78,30 |
| 28 | вул. Кропив’янського | 1 |  |  |  | 12 | 13 |  |  |  | 13 | 35,10 |
| 29 | вул. Промислова | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 28 |  | 28 | 75,60 |
| 30 | вул. Папанінців | 13 |  |  |  | 13 | 26 |  |  |  | 26 | 70,20 |
|  | Разом: | 336 | 20 | 30 | 0 | 181 | 316 | 110 | 64 | 50 | 540 | 1558 |

Примітка: вартість робіт визначена згідно з розрахунками за державними будівельними нормами за умови виконання робіт ізольованими дротами без заміни оголовників світильників у цінах на 01.11.2011

Розрахунок економії електроенергії за проектом:

Існуючі витрати на споживання електроенергії за рік

| Тип світ- | Кількість | Потужність | Фактичне споживан- | Вартість ел/енергії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лоточки | світлоточок | кВт | ня ел/енергії кВт/год | (грн. з ПДВ) |
| ДРЛ-250 | 336 | 84 | 307948 | 104 702 |
| ДРЛ-400 | 20 | 8 | 29328 | 9 972 |
| ДНаТ-250 | 30 | 7,5 | 27495 | 9 348 |
| ЛН-100 | 181 | 18,05 | 66172 | 22 499 |
| Усього: | 566,5 | 117,55 | 430944 | 146 521 |

Річне споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Рфакт х К, де

Тфакт = 3859 год – фактичний час роботи світильників за рік,

Р факт – фактично встановлена потужність кВт,

К = 0,95 – коефіцієнт роботи світлоточок

Вартість спожитої електроенергії за рік складає:

В = Ер х 0,34, де

0,34 – середньорічний тариф на електроенергію у грн.

Витрати на споживання електроенергії з урахуванням зниження потужності електроосвітлювальних установок

| Тип світ- | Кількість | Потужність | Фактичне споживан- | Вартість ел/енергії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лоточки | світлоточок | кВт | ня ел/енергії кВт/год | (грн. З ПДВ) |
| ДНаТ-70 | 316 | 22,12 | 81093 | 27 572 |
| ДНаТ-100 | 110 | 11 | 40327 | 13 711 |
| ДНаТ-150 | 64 | 9,6 | 35194 | 11 966 |
| ДНаТ-250 | 50 | 12,5 | 45826 | 15 581 |
| Усього: | 540 | 55,22 | 202439 | 68 829 |

Економія споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Тпроект, де

Тпроект = 430944 – споживання електроенергії нових світильників за рік

Тфакт = 363709 - споживання електроенергії існуючих (на 01.01.2012) світильників за рік

Економія - 228505 кВт/год

Економія – 202439 грн.

Розділ 5. Очікувані результати Програми

Реалізація Програми дозволить:

- забезпечити безперебійну роботу мереж зовнішнього освітлення;

-  довести освітлення вулиць до вимог санітарних норм;
- покращити дорожньо-транспортну та криміногенну ситуацію в місті;

- скоротити  витрати міського бюджету, які йдуть на сплату за використану електроенергію для освітлення вулиць міста.

Так, впровадження Програми у життя дасть економію електроенергії 394 430 кВт.год. та коштів на суму 134,106 тис. грн.

Розрахунок економії електроенергії за проектом на час реалізації Програми.

Існуючі витрати на споживання електроенергії за рік

| Тип світ- | Кількість | Потужність | Фактичне споживан- | Вартість ел/енергії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лоточки | світлоточок | кВт | ня ел/енергії кВт/год | (грн. З ПДВ) |
| ДРЛ-250 | 1191 | 297,75 | 1091566 | 371 133 |
| ДРЛ-400 | 54 | 21,6 | 79187 | 26 923 |
| ДНаТ-250 | 37 | 9,25 | 33911 | 11 530 |
| ЛН-100 | 732 | 73,15 | 268172 | 91 178 |
| Усього: | 2013,5 | 401,75 | 1472836 | 500 764 |

Річне споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Рфакт х К, де

Тфакт = 3859 год – фактичний час роботи світильників за рік,

Р факт – фактично встановлена потужність кВт,

К = 0,95 – коефіцієнт роботи світлоточок

Вартість спожитої електроенергії за рік складає:

В = Ер х 0,34, де

0,34 – середньорічний тариф на електроенергію у грн.

Витрати на споживання електроенергії з урахуванням зниження потужності електроосвітлювальних установок

| Тип світ- | Кількість | Потужність | Фактичне споживан- | Вартість ел/енергії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лоточки | світлоточок | КВТ | ня ел/енергії кВт/год | ( грн. З ПДВ) |
| ДНаТ-70 | 828 | 57,96 | 212484 | 72 245 |
| ДНаТ-100 | 268 | 26,8 | 98250 | 33 405 |
| ДНаТ-150 | 346 | 51,9 | 190268 | 64 691 |
| ДНаТ-250 | 630 | 157,5 | 577403 | 196 317 |
| Усього: | 2072 | 294,16 | 1078405 | 366 658 |

Економія споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Тпроект, де

Тпроект = 1472836 – споживання електроенергії нових світильників за рік

Тфакт = 1078405 - споживання електроенергії існуючих (на 01.01.2012) світильників за рік

Економія  електроенергії - 394430 кВт/год

Економія коштів  – 134106 грн.

Розділ 6. Фінансування Програми за роками

Реалізація Програми розрахована на 3 роки, починаючи з 2012 до 2014 року включно і виконується в три етапи. Загальний обсяг фінансування – 6264 тис.грн. Вартість виконання робіт відповідно:

- I етап 	–	 2 686,0 тис. грн.,

- II етап 	– 	 1 953,0 тис. грн.,

- III етап 	– 	 1 491,0 тис. грн.

Розподіл коштів за роками

| Роки | Загальний обсяг (тис.грн.) | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- |
|  |  | Державний бюджет (тис.грн.) | Міський бюджет (тис.грн.) | Із них за рахунок економії (тис.грн) |
| 2012 | 2 686,0 |  | 2 686,0 |  |
| 2013 | 1 953,0 |  | 1 953,0 | 67,0 |
| 2014 | 1 491,0 |  | 1 491,0 | 67,0 |

Проте, вже у 2012 - 2014 роках на виконання цієї Програми залучатимуться кошти, зекономлені у попередньому році за рахунок встановлення енергозберігаючих світильників і впровадження приладів диференційованого обліку електроенергії та з інших можливих джерел відповідно: 67,0 тис. грн. - у 2013 році  та  67,0 тис. грн. - у 2014 році.

Черговість проведення ремонту на вулицях визначається управлінням житлово-комунального господарства міської ради залежно від технічного стану електромереж.

Заступник міського голови –

керуючий справами виконкому 						С. Г. Віхров