Пояснювальна записка

до  проєкта рішення міської ради «Про скасування рішень Чернігівської міської ради» (№ 30/VIII-__)

Враховуючи звернення ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА» рішеннями Чернігівської міської ради від 31.05.2022 року № 17/VІІІ-1 «Про надання згоди на дострокове припинення договору оренди єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ», від 27.10.2022 року №23/VІІІ-3 щодо внесення змін до зазначеного рішення було визначено дату дострокового припинення договору оренди ЄМК - 31.03.2023 року.

З метою виконання зазначених рішень 16.12.2022 року було укладено з ТОВ Фірма «ТЕХНОВА» Угоду про домовленість щодо послідовності процедур припинення договору оренди комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ» та підготовлено накази від 19.12.2022 року №01-06/123 «Про проведення повної інвентаризації та створення комісії з інвентаризації орендованого єдиного майнового комплексу КЕП «Чернігівська ТЕЦ» станом на 31.12.2022 року, від 26.12.2022 року №01-06/126 «Про створення спільної комісії по розмежуванню і оцінці майна орендованого підприємства».

Інвентаризаційною комісією станом на 31.12.2022 року було проведено повну інвентаризацію орендованого підприємства ЄМК, за результатами якої 20.01.2023 року складено та затверджено фондом зведений акт та протокол інвентаризаційної комісії.

25.11.2022 було проведено конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності (ТОВ «ІНВЕСТКОН») для здійснення незалежної оцінки майна орендованого підприємства ЄМК, 12.01.2023 укладено тристоронній договір №1 про надання послуг по незалежній оцінці майна та рецензуванню.

Звіт про оцінку майна та рецензія на звіт відповідно до умов договору повинні бути надані ТОВ «ІНВЕСТКОН» в строк 17.02.2023. Станом на 17.03.2023 тривають роботи по незалежній оцінці та рецензуванню, оскільки ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА», (згідно листа ТОВ «ІНВЕСТКОН» від 23.02.2023 №24) не було вчасно надано оцінювачу баланс та звіт про фінансові результати. Звіт про оцінку майна та рецензія на звіт не надано.

Відповідно до Угоди про домовленість щодо послідовності процедур та норм чинного законодавства в строк до 20.03.2023 необхідно (за умови отримання звіту про оцінку майна та рецензії на звіт):

- ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» забезпечити відображення результатів незалежної оцінки в бухгалтерському обліку підприємства та складання передавального та розподільчого балансів з виділенням по кожному рядку комунальної частки та частки орендаря (з урахуванням аудиторського висновку);

- спільній комісії по розмежуванню і оцінці майна за даними інвентаризації і передавального балансу в 15-денний строк після їх отримання скласти акт оцінки вартості ЄМК орендованого підприємства за встановленою формою (стандартизована оцінка) з зазначенням у ньому комунальної частки та частки орендаря.

До 31.03.2023 року визначена актом оцінки комунальна частка у ЄМК повертається згідно з трьохстороннім актом приймання-передавання майна (ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА», фонд, КП «ТКЕ»).

Враховуючи недотримання строків оформлення звіту про оцінку майна та рецензії на звіт, неможливо проведення робот по складанню  передавального та розподільчого балансу з виділенням по кожному рядку комунальної частки та частки орендаря, оформлення та підписання трьохсторонного акту приймання-передавання майна, без порушння вимог порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди, затвердженого Наказом Фонду державного майна України 07.08.1997 № 847.

Враховуючи викладене вище не можливо достроково припинити договору оренди ЄМК комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ» з ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» від 25.12.2000 №1.

Строк дії договору оренди закінчується 20.08.2023, процедура повернення розпочнеться згідно норм чинного законодавства.

Голова фонду                                                                                   Олексій ЄПІНІН