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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Чернігівської міської ради “ Про затвердження моніторингового звіту щодо виконання заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку                           м. Чернігова на 2015-2023 роки”
У 2011 році Чернігів долучився до Європейської ініціативи «Угода мерів», чим взяв на себе зобов’язання зменшити викиди СО2 та підвищити енергоефективність на своїй території.
Рішенням Чернігівської міської ради від 04.06.2015 затверджено План дій зі сталого енергетичного розвитку м.Чернігова на 2015-2023 роки (далі ПДСЕР). ПДСЕР це стратегічний документ міста із впровадження заходів, які дозволять скоротити споживання енергоресурсів і, як наслідок, зменшити викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище. Відповідно до взятих зобов’язань у рамках співпраці з Європейською ініціативою «Угода мерів» місто повинно кожні два роки проводити моніторинг виконання передбачених ПДСЕР заходів.

Звіт за 2015-2017 роки, розроблений відповідно до моніторингових форм, визначених офісом «Угоди мерів» та об’єднаним дослідним центром Європейської Комісії і має бути затверджений рішенням міської ради.
Відповідно до порядку, звіт доповнений заходами, які не було передбачено ПДСЕР, але які відповідають задачам Цільових програм ПДСЕР щодо скорочення енергоспоживання. 

Ряд заходів у сфері громадських та житлових будівель, які планувалось виконувати в рамках міських та державних програм з енергоефективності  виконано за рахунок інших програм, тому в звіті вони позначені, як нові. 
Недовиконання або відтермінування виконання деяких заходів запланованих ПДСЕР у звітному періоді пов’язане з недостатністю фінансових ресурсів на їх реалізацію.

За звітний період на впровадження заходів з енергоефективності у сферах теплопостачання, водопостачання і водовідведення, транспорту, зовнішнього освітлення, громадських і житлових будівель та озеленення витрачено 351,7 млн. грн, що становить 135 % від запланованого на 3 роки та 25 % від загальних планових інвестицій на весь період реалізації ПДСЕР. Зменшення  викидів СО2 за результатами впроваджених задів за три роки становило 5% до базового рівня (2008 рік) із запланованих 23% до 2023 року*.

Економія енергоресурсів до базового рівня становила 4% (164,7 тис. МВт/г) із запланованих 25% (1023,5 тис. МВт/г) до 2023 року, в тому числі*:

- теплопостачання -0,9 тис. МВт/г;

- водопостачання та водовідведення-0,3 тис. МВт/г;

- транспорт – 25,7 тис. МВт/г;

- зовнішнє освітлення -0,2 тис. МВт/г;

- громадські будівлі -2,3 тис. МВт/г;

- житлові будинки -134,6 тис. МВт/г;

- інформаційні заходи -0,7 МВт/г.
*Оскільки Моніторинговий звіт щодо виконання заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м.Чернігова на 2015-2023 роки не передбачає складання Кадастру викидів на звітну дату економію  енергоресурсів і скорочення викидів СО2 від реалізованих заходів розраховано за попередніми даними з урахуванням прогнозних показників результативності  передбачених ПДСЕР.
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