# ДОДАТОК 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

18 червня 2012 року № 139

ПЛАН

заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимовий період 2012 – 2013 років

| № п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | ### Обсяг робіт, кількість | ### Виконавець, замовник | Термін вико-нання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплексна підготовка житлових будинків до зими, у тому числі, ремонт: - покрівель; - внутрішніх систем опалення; - систем гарячого водопостачання; - систем холодного водопостачання; - енергозабезпечення будинків (щитових); - опалювальних печей | Одиниць Одиниць Одиниць Одиниць Одиниць Одиниць Одиниць | 1860 251 33 25 110 44 45 | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: „Деснянське”, „Новозаводське”, „ЖЕК-2”, „ЖЕК-6”, „ЖЕК-10”, „ЖЕК-13”; об’єднання житлово-будівельних кооперативів | 2-3 кв. | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради: „Деснянське” (Шаповалов І. О.), „Новозаводське” (Мурач Б.С.), „ЖЕК-2” (Пригара В. В.), „ЖЕК-6” (Данич Г. М.), „ЖЕК-10” (Левчук О. М.), „ЖЕК-13” (Прищеп В. М.); керуючий ОЖБК Прокопенко А. П. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Комплексна підготовка житлових будинків до зими, у тому числі, ремонт покрівель, внутрішніх систем опалення, гарячого та холодного водопостачання, енергозабезпечення будинків (щитових), опалювальних печей | Одиниць | 151 | Підприємства і організації міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків | 2-3 кв. | Керівники підприємств і організацій міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Підготовка об’єктів теплопостачання: - котелень; - теплопунктів; - теплових мереж | Одиниць Одиниць Км | 41 110 319,0 | Публічне акціонерне товариство „Облтеплокомун-енерго”, комунальний енергогенеруючий підрозділ „Чернігівська теплоелектро-централь” ТОВ фірми „ТехНова”, приватне підприємство „Спеціальна енергетична компанія” | 2-3 кв. | В. о. голови правління ПАТ „Облтеплокомуненерго” Луста І. М., директор КЕП „Чернігівська теплоелектро-централь” ТОВ фірми „ТехНова” Рудницьких О. М., директор ПП „Спеціальна енергетична компанія” Козлов В. О. |
| 4. | Виконання капітального ремонту або реконструкція: - котелень; - котлів; - теплових мереж | Одиниць Одиниць Км | 6 3 1,8 | Публічне акціонерне товариство „Облтеплокомун-енерго”, комунальний енергогенеруючий підрозділ „Чернігівська теплоелектро-централь” ТОВ фірми „ТехНова” | 2-3 кв. | В.о. голови правління ПАТ „Облтеплокомуненерго” Луста І. М., директор КЕП „Чернігівська теплоелектро-централь” ТОВ фірми „ТехНова” Рудницьких О. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства: - водопровідних насосних станцій; - артезіанських свердловин; - водопровідних мереж; - водорозбірних колонок; - каналізаційних насосних станцій; - каналізаційних мереж; - каналізаційних очисних споруд | Одиниць Одиниць Км Одиниць Одиниць Км Одиниць | 4 85 534,4 348 13 313,7 1 | Комунальне підприємство „Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради | 2-3 кв. | Директор КП „Чернігів-водоканал” Чернігівської міської ради Шкінь О. М. |
| 6. | Заміна ділянок водопровідних мереж | Км | 0,85 | Комунальне підприємство „Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради | 2-4 кв. | Директор КП „Чернігів-водоканал” Чернігівської міської ради Шкінь О. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Капітальний ремонт вулиць та тротуарів міста | Тис. грн. | 2451,9 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | 1-4 кв. | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Кривенко В. Г. |
| 8. | Капітальний ремонт засобів регулювання дорожнього руху | Тис. грн. | 350,0 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | 1-4 кв. | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Кривенко В. Г. |
| 9. | Поточний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі міста | Тис. грн. | 4159,0 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | 1-4 кв. | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Кривенко В. Г. |
| 10. | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період електромереж зовнішнього освітлення: - повітряних ліній; - кабельних ліній | Км Км | 532,9 48,7 | Комунальне підприємство „Облсвітло” Чернігівської обласної ради | 2-4 кв. | Директор КП „Облсвітло” Чернігівської обласної ради Коновалов О. І. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Ревізія щитів зовнішнього освітлення | Одиниць | 150 | Комунальне підприємство „Облсвітло” Чернігівської обласної ради | 2-3 кв. | Директор КП „Облсвітло” Чернігівської обласної ради Коновалов О. І. |
| 12. | Підготовка до осінньо-зимової експлуатації: - тролейбусів; - технологічного обслуговуючого автотранспорту | Одиниць Одиниць | 110 30 | Комунальне підприємство „Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради, управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради | 2-4 кв. | Начальник КП „Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради Коржов О. А., начальник управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради Воронін В. В. |
| 13. | Виконання ремонту: - тролейбусів; - контактної мережі | Одиниць Км | 10 1,0 | Комунальне підприємство „Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради, управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради | 1-4 кв. | Начальник КП „Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради Коржов О. А., начальник управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради Воронін В. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14. | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період снігоприбиральної техніки підприємствами міста: - комунальним підприємством „АТП-2528” Чернігів-ської міської ради; - підприємствами і організаціями міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків | Одиниць | 52 Всю наявну техніку | Комунальне підприємство „АТП-2528” Чернігівської міської ради, підприємства і організації міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків | 2-4 кв. | Начальник КП „АТП-2528” Трохименко С. М., керівники підприємств і організацій міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють балансоутримання житлових будинків |
| 15. | Заготівля для обробки вулично-дорожньої мережі в зимовий період: - піску; - солі | Тис. тн. Тис. тн. | 10,0 1,0 | Комунальне підприємство „АТП-2528” Чернігівської міської ради | 2-4 кв. | Начальник КП „АТП-2528” Чернігівської міської ради Трохименко С. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | Заготівля піску комунальними підприємствами Чернігівської міської ради: - „Зеленбуд”; - „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування”; - „Чернігівводоканал”; - „Деснянське”; - „Новозаводське”; - „ЖЕК-2”; - „ЖЕК-6”; - „ЖЕК-10”; - „ЖЕК-13”; а також: - комунальним шляхо-будівельним підприємством | Тн Тн Тн Тн Тн Тн Тн Тн Тн Тн | 100 300 15 400 200 100 70 100 70 160 | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: „Зеленбуд”, „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування”, „Чернігівводоканал”, „Деснянське”, „Новозаводське”, „ЖЕК-2”, „ЖЕК-6”, „ЖЕК-10”, „ЖЕК-13”; комунальне шляхо-будівельне підприємство | 2-3 кв. | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради: „Зеленбуд” (Брайко В. Б.), „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” (Куліш В. М.), „Деснянське” (Шаповалов І. О.), „Новозаводське” (Мурач Б.С.), „ЖЕК-2” (Пригара В. В.), „ЖЕК-6” (Данич Г. М.), „ЖЕК-10” (Левчук О. М.), „ЖЕК-13” (Прищеп В. М.); директор комунального підприємства „Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради (Шкінь О. М.); директор КШБП Тимошенко О. Г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Здійснення укриття теплоізоляційним матеріалом ділянки для зимового поховання померлих на кладовищі „Яцево” | Тис. кв. м. | 14,7 | Комунальне підприємство „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” Чернігівської міської ради | 3 кв. | Начальник КП „Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” Чернігівської міської ради Куліш В. М. |
| 18. | Комплексна підготовка до зими загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів | Об’єкт | 89 | Управління освіти Чернігівської міської ради | 2-3 кв. | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Купріяненко В. П. |
| 19. | Ремонт покрівель об’єктів освіти: - загальноосвітніх навчальних закладів; - дошкільних навчальних закладів | Одиниць Одиниць | 11 9 | Управління освіти Чернігівської міської ради | 2-4 кв. | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Купріяненко В. П. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. | Підготовка овочесховищ дошкільних навчальних закладів до прийому овочів урожаю 2012 року | Об’єкт | 52 | Управління освіти Чернігівської міської ради | 3-4 кв. | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Купріяненко В. П. |
| 21. | Ремонт покрівель лікувально-профілактич-них закладів міста | Об’єкт | 10 | Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради | 2-3 кв. | Начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Бойко Ю. І. |
| 22. | Виконання ремонту овочесховищ лікувально-профілактич-них закладів міста, проведення їх дезинфекції та підготовка до прийому овочів урожаю 2012 року | Об’єкт | 5 | Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради | 3 кв. | Начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Бойко Ю. І. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | Проведення профілактичного ремонту систем водо- та теплопостачання, електрообладнання, мереж зовнішнього освітлення в лікувально-профілактичних закладах міста | Об’єкт | 10 | Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради | 2-3 кв. | Начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Бойко Ю. І. |
| 24. | Проведення ремонту приміщень, покрівель, систем опалення та водопостачання, електромереж та електрообладнання у закладах культури міста | Об’єкт | 11 | Управління культури Чернігівської міської ради | 2-3 кв. | Начальник управління культури Чернігівської міської ради Васюта О. П. |
| 25. | Проведення підготовчих робіт щодо забезпечення в опалювальний період 2012-2013 років економії енергоресурсів | Відсоток економії енерго-ресурсів | 15 | Управління, відділи Чернігівської міської ради та підвідомчі їм підприємства, організації, заклади | 2-3 кв. | Керівники управлінь, відділів Чернігівської міської ради та підвідомчих їм підприємств, організацій, закладів |

Заступник міського голови –

керуючий справами виконкому													С. Г. Віхров