ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

« __ » ________2016 року

№ 10/VII-

…

…

Розділ 4 Основні завдання та заходи Програми

…

Основні заходи щодо виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2015  – 2017 роки

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання, роки | Всього, тис. грн. | У тому числі: |  | Відпові-дальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету, тис. грн | Інші джерела фінансу-вання тис. грн |  |
| 1. | Відшкодування витрат на експлуатацію та утримання технічних засобів регулю-вання дорожнього руху відповідно до вимог ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» | 2015-2017 2015 2016 2017 | 6398,0 1756,0 2110,0 2532,0 | 6398,0 1756,0 2110,0 2532,0 |  | Управління житлово-комуналь-ного господар-ства Чернігів-ської міської ради (УЖКГ). Комунальне шляхо-будівельне підприєм-ство (КШБП) |
| 2. | Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об’єктів | 2015-2017 2015 2016 2017 | 571,7 71,7 250,0 250,0 | 571,7 71,7 250,0 250,0 |  | УЖКГ |
| 3. | Будівництво світлофорних об’єктів на перехрестях доріг: -вул. Шевченка – вул. Академіка Павлова - вул. Шевченка – вул. Малиновського - вул. Київська – вул. Мстиславська - вул. Толстого в районі ЗОШ №4 - вул. Героїв Чорнобиля- вул. Алексєєва | 2015- 2017 2015 2015 2016 2016 2017 | 2378,015 528,3 879,715 390,0 200,0 380,0 | 2378,015 528,3 879,715 390,0 200,0 380,0 |  | УЖКГ |
| 4. | Капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнім рухом: (нанесення дорожньої розмітки, заміна та встановлення дорожніх знаків, ремонт світлофорних об’єктів) | 2015-2017 2015 2016 2017 | 3294,78 990,0 1314,78 990,0 | 3294,78 990,0 1314,78 990,0 |  | УЖКГ |
| 5. | Поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнім рухом | 2015-2017 2015 2016 2017 | 309,0 90,0 100,0 119,0 | 309,0 90,0 100,0 119,0 |  | УЖКГ |
| 6. | Влаштування пристроїв примусового зниження швидкості | 2015-2017 2015 2016 2017 | 120,0 40,0 40,0 40,0 | 120,0 40,0 40,0 40,0 |  | УЖКГ |
| 7. | Ремонт та встановлення бар’єрного та направляючого пішохідного огородження | 2015-2017 2015 2016 2017 | 295,0 90,0 95,0 110,0 | 295,0 90,0 95,0 110,0 |  | УЖКГ |
| 8. | Розроблення проектів та схем дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом | 2015-2017 2015 2016 2017 | 300,0 100,0 100,0 100,0 | 300,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |
|  | ВСЬОГО на реалізацію заходів Програми: |  | 13666,495 | 13666,495 |  |  |

Розділ 5 Строк дії та ресурсне забезпечення

…

Розподіл коштів, виділених на виконання Програми організації

дорожнього руху  на  автомобільних  дорогах,  вулицях  міста Чернігова

на 2015 – 2017 роки

| № п/п | Терміни виконання Програми по роках | Всього, тис. грн | Загальний фонд міський бюджет, тис. грн | Спеціальний фонд міський бюджет, тис. грн | Інші джерела фінансування тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2015 | 3666,0 | 1856,0 | 1810,0 | - |
| 2. | 2016 | 5479,495,0 | 2210,0 | 3269,495 | - |
| 3. | 2017 | 4521,0 | 2632,0 | 1889,0 | - |
|  | Всього | 13666,495 | 6698,0 | 6968,495 | - |

…