#### ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Чернігівської міської ради

«___»___________________2011 року

( 15   сесія  6 скликання)

# Програма

# покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові

# м. Чернігова на 2012-2016 роки

ЗМІСТ

Паспорт Програми  ________________________________________________ 3

Розділ 1. Зміст проблеми і обґрунтування необхідності її вирішення _______ 4

Розділ 2. Мета Програми  __________________________________________   4

Розділ 3.  Шляхи розв'язання проблеми _______________________________  5

Розділ 4. Основні завдання та заходи  Програми ______________________ _  5

Розділ 5.  Очікувані результати від упровадження Програми  _____________ 6

Розділ 6.  Фінансове забезпечення виконання Програми  _________________6

Додаток 1,2,3  до Програми __________________________________________7

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Найменування:  Програма покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова на 2012-2016 роки.

Підстава для розробки: Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки».

Замовник: виконавчий комітет Чернігівської міської ради.

Розробник: управління житлово-комунального господарства  Чернігівської міської ради за участю комунальних підприємств Чернігівської міської ради.

Виконавці заходів: структурні підрозділи Чернігівської міської ради, а також юридичні особи, розташовані на території м. Чернігова, незалежно від форми власності та підпорядкування.

Мета: поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова, підвищення безпеки руху, сприяння екологічно збалансованому розвитку міста.

Завдання: технічний та експлуатаційний стан дворових територій довести до нормативних потреб, шляхом проведення капітального та поточного ремонту покриття доріг та проїздів  та додатково облаштувати майданчики для встановлення контейнерів для збирання твердих побутових відходів, щоб зменшити транспортне навантаження на покриття дворових проїздів.

Термін реалізації програми: 2012-2016 роки.

Джерела фінансування:  кошти міського бюджету.

Прогнозні результати: створення умов для збалансованого розвитку м. Чернігова у 20012-2016 роках, удосконалення структури управління галуззю та упорядкування фінансового забезпечення.

Розділ 1. Зміст проблеми і обґрунтування необхідності її вирішення

Об'єкти благоустрою дворів в існуючому житловому фонді комунальної власності м. Чернігова за багаторічний період експлуатації зруйнувалися і не відповідають повною мірою сучасним вимогам. Із збільшенням транспортного потоку значно зріс відсоток фізичного зносу асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів і дворових територій. Термін служби дорожніх покриттів дворових територій закінчівся з моменту масової забудови міста багатоквартирними будинками. Із-за недостатнього фінансування галузі практично не проводився ремонт дворових територій, внаслідок чого прийшло в непридатність асфальтобетонне покриття внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів.

Дворові території є найважливішою складовою частиною транспортної системи. Від рівня транспортно-експлуатаційного стану дворових територій  багато в чому залежить якість життя населення.

Недотримання термінів служби дорожніх покриттів збільшує об'єми руйнування асфальтобетонного покриття і не дає необхідного ефекту в збереженні проїздів до житлової забудови. Значна частина асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів має руйнування. Для виправлення ситуації, що створилася, необхідно прийняти невідкладні заходи щодо якісної зміни стану дворових територій, щоб забезпечити належне обслуговування мешканців міста Чернігова.

Для приведення дворових територій до сучасних норм комфортності назріла необхідність розробки Програми покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова на 2012-2016 роки (далі - Програма).

Розділ 2. Мета програми

Програма здійснюється з метою:

- зниження фізичного зносу дорожнього покриття житлової забудови;

- підвищення рівня благоустрою міста;

- охорони навколишнього середовища;

- створення безпеки і комфортних умов для учасників руху;

- забезпечення виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо - зимовий період;

- зниження експлуатаційних витрат на утримання житлового фонду та покращання його обслуговування;

- захисту життя та здоров`я громадян;

- збільшення місць для збирання твердих побутових відходів.

Розділ 3. Шляхи розв'язання проблеми

Проблема полягає в тому, що транспортно-експлуатаційний стан під’їзних шляхів до багатоповерхових будинків не забезпечує комфортного, економного і безпечного під’їзду до житлових будинків. У зв’язку з цим збільшуються витрати на вивезення сміття, утримання прибудинкової території, обслуговування будинків та їхніх житлово-комунальних систем експлуатаційними організаціями, несвоєчасно надходять послуги машин швидкої допомоги, місцями виникають підтоплення будинків.

Для розв’язання проблеми необхідно технічний та експлуатаційний стан дворових територій довести до нормативних потреб, шляхом проведення капітального та поточного ремонту покриття доріг та проїздів  та додатково облаштувати майданчики для встановлення контейнерів для збирання твердих побутових відходів, щоб зменшити транспортне навантаження на покриття дворових проїздів.

Розділ 4. Основні завдання та заходи Програми

Кошти міського бюджету спрямовуватимуться в основному на збереження існуючої мережі доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова, усунення підтоплення будинків, забезпечення безпеки руху на прибудинкових територіях.

Програмою передбачається :

- проведення робіт з ремонту внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів із забезпеченням водовідведення;

- улаштування нових майданчиків для встановлення контейнерів для збирання твердих побутових відходів.

Розподіл обсягів фінансування з капітального та поточного ремонту, який здійснюється в рамках виконання Програми  покращання доріг та проїздів у житловій забудові  м. Чернігова на 2012-2016 роки,  представлено відповідно в додатку 1 та 2  до Програми.

Перелік доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова, які заплановані до ремонту в 2012 році, в рамках виконання Програми представлено в додатку 3 до Програми.

Перелік обсягів фінансування з адресними прив’язками на наступні роки виконання Програми буде визначатися щорічно при формуванні міського бюджету за погодженням постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку та затверджуватися рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради.

Заходи і завдання Програми виконуватимуться за рахунок коштів, у відповідності із затвердженим наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.03 № 154 «Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів  благоустрою населених пунктів».

Розділ 5. Очікувані результати від упровадження Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг та проїздів житлової забудови міста на загальній площі понад  60 тис. кв. м і приведення їх у відповідність до вимог нормативних документів;

- зменшення негативного впливу під’їзних шляхів до багатоповерхових житлових будинків на навколишнє середовище (за рівнем шуму, рівнем забруднення повітря, водних ресурсів і ґрунту);

- уникнення причин підтоплення будинків дощовими водами;

- безпечне та комфортне обслуговування будинків експлуатаційними організаціями;

- своєчасне надання мешканцям будинків послуг швидкої допомоги;

- облаштування 27 майданчиків для встановлення 167 контейнерів для збирання твердих побутових відходів.

Розділ 6. Фінансове забезпечення виконання Програми

Реалізація Програми розрахована на п’ять років, починаючи з 2012  до 2016 року включно.

Загальний обсяг фінансування – 12116,5 тис. грн.

Розподіл коштів за роками

| Роки виконання Програми | Вартість робіт за видом ремонту (тис. грн.) |  |  | Джерело фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капітальний ремонт | Поточний ремонт |  | Міський бюджет (тис. грн.) | Інші джерела фінансування (тис. грн.) |
| 2012 | 1585,9 | 764,7 |  | 2350,6 | - |
| 2013 | 1503,5 | 912,4 |  | 2415,9 | - |
| 2014 | 1481,1 | 934,1 |  | 2415,2 | - |
| 2015 | 1427,4 | 1124,7 |  | 2552,1 | - |
| 2016 | 1355,3 | 1027,4 |  | 2382,7 | - |
| Усього: | 7353,2 | 4763,3 | 12116,5 |  | - |

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради. Одержувачами коштів є комунальні підприємства Чернігівської міської ради, у яких на балансі знаходяться дороги та проїзди комунальної власності територіальної громади.

Вартість робіт на час реалізації Програми може змінюватися залежно від діючих цін на будівельні та паливно-мастильні матеріали.