|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Додаток 3 |  |
|  |  | до Програми покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова  на 2012 - 2016 роки  (у редакції рішення міської ради 28 грудня 2011 року  (16 сесія 6 скликання) | |
| Перелік об`єктів на 2012 рік з капітального та поточного ремонту з адресними прив`язками в рамках виконання Програми покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова  на 2012-2016 роки | | | |
|
| № з/п | Адреса | 2012 рік | |
| Орієнтовний обсяг, кв. м | Орієнтовна кошторисна вартість, тис. грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І | Комунальне підприємство “Новозаводське» Чернігівської міської ради | 2531 | 494 |
| 1 | ЖРЕД-3 | 938 | 180,7 |
| 1.1 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів | 623 | 124,4 |
|  | просп. Перемоги, 22 - 32 | 244 | 48,7 |
|  | просп. Перемоги, 25 - 27 | 168 | 33,5 |
|  | просп. Перемоги, 31 - 37 | 122 | 24,4 |
|  | Улаштування майданчика для сміття | 89 | 17,8 |
| 1.2 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів | 315 | 56,3 |
|  | просп. Перемоги, 25 | 17 | 3 |
|  | просп. Перемоги, 27 | 11 | 2 |
|  | просп. Перемоги, 31 - 37 | 32 | 5,7 |
|  | пров. Коцюбинського, 4-а | 6 | 1 |
|  | пров. Коцюбинського, 4-б | 3 | 0,6 |
|  | вул. Магістратська, 4 | 6 | 1 |
|  | вул. Комсомольська, 55 | 6 | 1 |
|  | вул. Комсомольська, 53 | 7 | 1,3 |
|  | вул. Комсомольська, 55-а | 11 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | вул. Щорса, 2 | 22 | 4 |
|  | вул. Щорса, 4 | 23 | 4,1 |
|  | вул. Щорса, 56 | 11 | 2 |
|  | вул. Щорса, 54 | 14 | 2,6 |
|  | вул. Щорса, 60 | 9 | 1,6 |
|  | вул. Толстого, 106 | 6 | 1 |
|  | вул. Толстого, 104 | 14 | 2,5 |
|  | вул. Толстого, 94 | 46 | 8,2 |
|  | вул. Толстого, 96 | 6 | 1 |
|  | вул. Толстого, 140 | 10 | 1,8 |
|  | вул. Толстого, 142 | 22 | 4 |
|  | вул. Воровського, 16 | 9 | 1,6 |
|  | вул. Воровського, 18 | 13 | 2,3 |
|  | вул. Тиха, 1 | 11 | 2 |
| 2 | ЖРЕД-5 | 683 | 133,8 |
| 2.1 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів | 552 | 110,3 |
|  | вул. 50 років ВЛКСМ, 30 - 32 | 224 | 44,70 |
|  | вул. 50 років ВЛКСМ, 38 - 38а | 284 | 56,80 |
|  | Улаштування майданчиків для сміття | 44 | 8,80 |
| 2.2 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 131 | 23,50 |
|  | вул. Богунського, 38 | 23 | 4,10 |
|  | вул. Богунського, 44 | 23 | 4,10 |
|  | вул. 1 - ої Гвардійської Армії, 6 | 7 | 1,30 |
|  | вул. 1 - ої Гвардійської Армії, 8 | 12 | 2,10 |
|  | вул. 1 - ої Гвардійської Армії, 10 | 17 | 3,10 |
|  | вул. 50 років ВЛКСМ, 38 | 9 | 1,60 |
|  | вул. 50 років ВЛКСМ, 40 | 17 | 3,00 |
|  | вул. 50 років ВЛКСМ, 42 | 14 | 2,60 |
|  | пров. Гомельський, 5 | 9 | 1,60 |
| 3 | ЖРЕД-9 | 910 | 179,5 |
| 3.1 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів | 791 | 157,9 |
|  | вул. Щорса, 25 - 37а | 305 | 60,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | вул. Щорса, 41 - № 45 | 234 | 46,7 |
|  | вул. Пирогова, 22 - 22а | 92 | 18,3 |
|  | вул. Старобілоуська, 25б - 27а | 71 | 14,2 |
|  | Улаштування майданчиків для сміття | 89 | 17,8 |
| 3.2 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 119 | 21,6 |
|  | вул. Щорса, 25 | 18 | 3,3 |
|  | вул. Щорса, 27 | 11 | 2 |
|  | вул. Щорса, 33 | 6 | 1 |
|  | вул. Щорса, 43 | 7 | 1,3 |
|  | вул. Щорса, 45 | 9 | 1,6 |
|  | прос. Перемоги, 10 | 7 | 1,3 |
|  | прос. Перемоги, 14 | 8 | 1,5 |
|  | вул. Любецька, 11 | 14 | 2,5 |
|  | вул. Войкова, 49/2 | 21 | 3,8 |
|  | вул. Старобілоуська, 33 | 18 | 3,3 |
| ІІ | Комунальне підприємство “Деснянське» Чернігівської міської ради | 3435 | 657,4 |
| 1 | ЖЕК-4 | 1228 | 234,5 |
| 1.1 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів | 677 | 135,3 |
|  | вул. Олександра Молодчого, 8 | 644 | 128,8 |
|  | Улаштування майданчика для сміття | 33 | 6,5 |
| 1.2 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 551 | 99,2 |
|  | вул. Шевченка, 9 | 71 | 12,8 |
|  | вул. Шевченка, 16 | 160 | 28,8 |
|  | вул. Шевченка, 33а | 160 | 28,8 |
|  | вул. Серьожнікова, 2 | 160 | 28,8 |
| 2 | ЖЕК-7 | 575 | 112,4 |
| 2.1 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів | 434 | 86,8 |
|  | вул. Волковича, 12 | 154 | 30,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | вул. Волковича, 21, вул.Староказарменна, 2а | 280 | 56 |
| 2.2 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 141 | 25,6 |
|  | вул. Авіаторів, 19 | 44 | 8 |
|  | вул. Волковича, 2 | 44 | 8 |
|  | вул. Волковича, 4 | 53 | 9,6 |
| 3 | ЖЕК-11 | 671 | 132,5 |
| 3.1 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів | 588 | 117,6 |
|  | вул. Мстиславська, 138 | 588 | 117,6 |
| 3.2 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 83 | 14,9 |
|  | просп. Миру, 155 | 19 | 3,4 |
|  | просп. Миру, 161 | 27 | 4,8 |
|  | просп. Миру, 159 | 37 | 6,7 |
| 4 | ЖЕК-8 | 961 | 178 |
| 4.1 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів | 210 | 42 |
|  | просп. Перемоги, 170 | 210 | 42 |
| 4.2 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 751 | 136 |
|  | вул. Мстиславська, 50 | 30 | 5,4 |
|  | вул. Мстиславська, 52 | 23 | 4,2 |
|  | просп. Перемоги, 143 | 53 | 9,6 |
|  | просп. Перемоги, 145 | 53 | 9,6 |
|  | просп. Перемоги, 147 | 44 | 8 |
|  | просп. Перемоги, 149 | 44 | 8 |
|  | просп. Перемоги, 151 | 62 | 11,2 |
|  | просп. Перемоги, 153 | 44 | 8 |
|  | просп. Перемоги, 155 | 62 | 11,2 |
|  | просп. Перемоги, 159 | 44 | 8 |
|  | просп. Перемоги, 162 | 133 | 24 |
|  | просп. Перемоги, 164 | 44 | 8 |
|  | просп. Перемоги, 166 | 53 | 9,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | просп. Перемоги, 168 | 62 | 11,2 |
| ІІІ | Комунальне підприємство “ЖЕК-2” Чернігівської міської ради | 461 | 92,2 |
| 1 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 461 | 92,2 |
|  | вул. Гетьмана Полуботка, 4 | 45 | 9 |
|  | вул. Гетьмана Полуботка, 12 | 60 | 12 |
|  | вул. Гетьмана Полуботка, 16 | 90 | 18 |
|  | вул. Гетьмана Полуботка, 20 | 182 | 36,4 |
|  | вул. Гетьмана Полуботка, 26 | 84 | 16,8 |
| ІY | Комунальне підприємство “ЖЕК-6” Чернігівської міської ради | 1244 | 240 |
| 1 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів | 800 | 160 |
|  | вул. Рокоссовського, 23, 27, 29 | 800 | 160 |
| 2 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 444 | 80 |
|  | вул. 50 років СРСР, 6а, 10а | 444 | 80 |
| Y | Комунальне підприємство “ЖЕК-10” Чернігівської міської ради | 2396 | 467 |
| 1 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів | 1750 | 350 |
|  | вул. 1-го Травня, 155, 157 | 140 | 28 |
|  | вул. 1-го Травня, 161 | 168 | 33,6 |
|  | вул. 1-го Травня, 167-а | 126 | 25,2 |
|  | вул. Рокоссовського, 54 | 252 | 50,4 |
|  | вул. Рокоссовського, 68 | 182 | 36,4 |
|  | вул. Генерала Бєлова, 6 | 238 | 47,6 |
|  | вул. Доценка, 7 | 182 | 36,4 |
|  | вул. Космонавтів, 8 | 126 | 25,2 |
|  | вул. Космонавтів, 22 | 168 | 33,6 |
|  | вул. Генерала Бєлова, 21/2, 21/1 | 168 | 33,6 |
| 2 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 646 | 117 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | вул. 1-го Травня, 163 | 41 | 7,4 |
|  | вул. 1-го Травня, 165/1 | 9 | 1,7 |
|  | вул. 1-го Травня, 169/1 | 23 | 4,1 |
|  | вул. 1-го Травня, 169/2 | 9 | 1,7 |
|  | вул. 1-го Травня, 171 | 19 | 3,4 |
|  | вул. Генерала Бєлова, 2 | 9 | 1,7 |
|  | вул. Рокоссовського, 62 | 46 | 8,3 |
|  | вул. Рокоссовського, 58 | 17 | 3 |
|  | вул. Доценка, 7-а | 19 | 3,4 |
|  | вул. Доценка, 1 | 19 | 3,4 |
|  | вул. Доценка, 5-а | 9 | 1,7 |
|  | вул. Космонавтів, 2, 4, 4-а, 6 | 32 | 5,8 |
|  | вул. Космонавтів, 5, 5-а | 9 | 1,7 |
|  | вул. Космонавтів, 10 | 9 | 1,7 |
|  | вул. Космонавтів, 20 | 9 | 1,7 |
|  | вул. Бєлова, 23/2, 23/3 | 32 | 5,8 |
|  | вул. Генерала Бєлова, 29 | 28 | 5 |
|  | вул. Генерала Бєлова, 10, 12-а | 32 | 5,8 |
|  | вул. Генерала Бєлова, 14 | 9 | 1,7 |
|  | вул. Доценка, 11 | 23 | 4,1 |
|  | вул. Рокоссовського, 30, 48 | 46 | 8,3 |
|  | вул. Рокоссовського, 32, 34, 38 | 19 | 3,4 |
|  | вул. Рокоссовського, 36 | 19 | 3,4 |
|  | вул. Рокоссовського, 46 | 11 | 2 |
|  | вул. Космонавтів, 24, 26 | 28 | 5 |
|  | вул. Генерала Пухова, 130 | 9 | 1,7 |
|  | вул. Генерала Пухова, 148 | 9 | 1,7 |
|  | вул. Корольова, 11, 13, 15, 17 | 64 | 11,6 |
|  | вул. Корольова, 14-а (майданчик для контейнерів) | 19 | 3,4 |
|  | вул. Генерала Бєлова, 6 (майданчик для контейнерів) | 19 | 3,4 |
| YІ | Комунальне підприємство “ЖЕК-13” Чернігівської міської ради | 2054 | 400 |
| 1 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів | 1508 | 301,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | вул. Незалежності, 22 | 625 | 125 |
|  | вул. Незалежності, 18 | 328 | 65,6 |
|  | вул. Незалежності, 14 | 280 | 56 |
|  | вул. Незалежності, 46 - 76 | 275 | 55 |
| 2 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 546 | 98,4 |
|  | вул. Гагаріна, 26 | 91 | 16,4 |
|  | вул. Дніпровська, 35 | 91 | 16,4 |
|  | вул. Дніпровська, 2 | 182 | 32,8 |
|  | вул. Дніпровська, 4 | 91 | 16,4 |
|  | вул. Дніпровська, 6 | 91 | 16,4 |
|  | Усього: | 12121 | 2350,6 |

Міський голова О. В. Соколов