Пояснювальна записка

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради

«Про погодження внесення змін до Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації м. Чернігова

на 2017 – 2020 роки »

Представленим проектом рішення виконавчого комітету міської ради пропонується погодити внесення змін до Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 2020 роки (далі – Програма).

І. Правки до таблиці «Обсяги витрат на проведення основних заходів, що передбачені Програмою»

розділу 6 тексту Програми

Було:

| № п/п | Основні заходи | Обсяг витрат по роках, тис. грн. |  |  |  | Разом, тис. грн. | Джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Розроблення Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької |  |  | 200 |  | 200 | Міський бюджет |
| 11 | Розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» та схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької |  |  | 80 |  | 80 | Міський бюджет |
| 12 | Розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької |  |  | 80 |  | 80 | Міський бюджет |
|  | Усього, в т.ч. кошти міського бюджету та інші кошти, використання яких не заборонено законом | – – – | 1900,5 1822,5 78 | 1358,9 1358,9 – | 11598 11598 – | 14857,4 14779,4 78 |  |

Стало:

| № п/п | Основні заходи | Обсяг витрат по роках, тис. грн. |  |  |  | Разом, тис. грн. | Джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Розроблення Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької |  |  | 59,009 | 140 | 199,009 | Міський бюджет |
| 11 | Розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» та схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької |  |  |  | 80 | 80 | Міський бюджет |
| 12 | Розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької |  |  |  | 80 | 80 | Міський бюджет |
|  | Усього, в т.ч. кошти міського бюджету та інші кошти, використання яких не заборонено законом | – – – | 1900,5 1822,5 78 | 1057,909 1057,909 – | 11898 11898 – | 14856,409 14778,409 78 |  |

Пояснення:

По пункту 10 основних заходів таблиці.

У 2019 році управлінням архітектури та містобудування міської ради був укладений договір з приватним підприємством «Портал-М» на розроблення проекту містобудівної документації «Детальний план території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької» на суму 196 696,41 грн. (сто дев’яносто шість тисяч шістсот дев’яносто шість грн. 41 коп.). У 2019 році по цьому договору з міського бюджету було сплачено 59 008,92 (п’ятдесят дев’ять тисяч вісім гривень 92 коп.).

Згідно з додатковою угодою до зазначеного вище договору термін розроблення Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької подовжено до 31 березня 2020 року.

Ураховуючи викладене вище, пропонується залишок коштів у розмірі 140 000 (сто сорок тисяч) гривень, виділені управлінню архітектури та містобудування міської ради на розроблення проекту містобудівної документації «Детальний план території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької», перенести на 2020 рік.

Додаткового виділення коштів з міського бюджету на завершення цього проекту містобудівної документації не потребується.

По пункту 11 основних заходів таблиці.

Ураховуючи продовження терміну розроблення Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької до 31 березня 2020 року, пропонується кошти міського бюджету у розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень, виділені управлінню архітектури та містобудування міської ради на розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» та схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької, перенести на 2020 рік.

Додаткового виділення коштів з міського бюджету на розроблення цього розділу проекту містобудівної документації не потребується.

По пункту 12 основних заходів таблиці.

Ураховуючи продовження терміну розроблення Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької до 31 березня 2020 року, пропонується кошти міського бюджету у розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень, виділені управлінню архітектури та містобудування міської ради на розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької, перенести на 2020 рік.

Додаткового виділення коштів з міського бюджету на розроблення стратегічної екологічної оцінки вказаного проекту містобудівної документації не потребується.

Перерозподіл коштів буде здійснено у межах видатків, виділених управлінню архітектури та містобудування міської ради з міського бюджету 2020 року на виконання заходів, передбачених Програмою розроблення (оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 2020 роки (КПКВК 1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»).

Начальник управління архітектури

та містобудування міської ради                                                         С. КАЛЮЖНИЙ