# ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

6 червня 2017 року

## № 228

ПЛАН

заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи

в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 років

| № п/п | Назва заходів | Од-ця виміру | Обсяг робіт, кількість | Виконавець, замовник | Термін вико-нання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплексна підготовка житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста Чернігова до зими, у тому числі, ремонт: покрівель; мереж теплопостачання; мереж гарячого водопостачання; мереж холодного водопостачання; енергозабезпечення будинків (щитових); опалювальних печей | од. од. од. од. од. од. од. | 1624 456 164 87 166 104 18 | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13» | ІІ-ІІІ кв. | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради: «Деснянське» Пригара В. В., «Новозаводське» Морський В. І., «ЖЕК-13» Прищеп В. М, в. о. начальника «ЖЕК-10» Рогова О. Г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Комплексна підготовка житлових будинків до зими, у тому числі, ремонт покрівель, внутрішніх систем опалення, гарячого та холодного водопостачання, енергозабезпечення будинків (щитових), опалювальних печей | од. | 476 | Об’єднання житлово-будівельних кооперативів, підприємства і організації незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управителі багатоквартирних будинків, голови правлінь ОСББ | ІІ-ІІІ кв. | Керуючий ОЖБК Семешко Р. О., керівники підприємств і організацій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управителі багатоквартирних будинків, голови правлінь ОСББ |
| 3. | Підготовка об’єктів теплопостачання: котелень; теплопунктів; теплових мереж | од. од. км | 44 109 318,62 | Публічне акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго», комунальний енергогенеруючий підрозділ «Чернігівська теплоелектро-централь» ТОВ фірми «ТехНова», приватне підприємство «Спеціальна енергетична компанія» | ІІ-ІІІ кв. | Голова правління ПАТ «Облтеплокомуненерго» Геращенко В. М., директор ТОВ фірми «ТехНова» Щербина О.Ю., директор ПП «Спеціальна енергетична компанія» Козлов В. О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Виконання капітального ремонту або реконструкції: котелень; котлів; теплових мереж | од. од. км | 3 1 1,586 | Публічне акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго», комунальний енергогенеруючий підрозділ «Чернігівська теплоелектро-централь» ТОВ фірми «ТехНова» | ІІ-ІІІ кв. | Голова правління ПАТ «Облтеплокомуненерго» Геращенко В. М., директор ТОВ фірми «ТехНова» Щербина О.Ю. |
| 5. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста: магістральних; приватний сектор; прибудинкові території; світлофорні об’єкти; зупинки громадського транспорту | тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. | 171671,98 127671,98 7000,0 20000,0 7000,0 10000,0 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | І-ІІІ кв. | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Куц Я. В. |
| 6. | Поточний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі міста: зливової каналізації; очисних споруд зливової каналізації; мостів та шляхопроводів; | тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. | 18137,0 1739,0 199,0 199,0 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | І-ІІІ кв. | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Куц Я. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства: водопровідних насосних станцій; артезіанських свердловин; водопровідних мереж; водопровідних очисних споруд; каналізаційних насосних станцій; каналізаційних мереж; каналізаційних очисних споруд | од. од. км од. од. км од. | 5 66 551,3 1 17 331,2 1 | Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Директор КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради Малявко С. М. |
| 8. | Заміна ділянок водопровідних мереж | км | 1,5 | Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради | ІІ-IV кв. | Директор КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради Малявко С. М. |
| 9. | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період електромереж зовнішнього освітлення: повітряних ліній; кабельних ліній | км км | 524,83 48,44 | Комунальне шляхо-будівельне підприємство Чернігівської міської ради | ІІ-IV кв. | Комунальне шляхо-будівельне підприємство Чернігівської міської ради Николенко В.М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Ревізія щитів зовнішнього освітлення | од. | 135 | Комунальне шляхо-будівельне підприємство Чернігівської міської ради | ІІ-ІV кв. | Комунальне шляхо-будівельне підприємство Чернігівської міської ради Николенко В.М. |
| 11. | Підготовка до осінньо-зимової експлуатації: тролейбусів; автотранспорту | од. од. | 80 25 | Комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради, управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Начальник КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради Лавренюк Д. О., начальник управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради Горбань Ю.В. |
| 12. | Виконання капітального ремонту: тролейбусів; контактної мережі | од. км | 5 2,5 | Комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради, управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Начальник КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради Лавренюк Д. О., начальник управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради Горбань Ю.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період снігоприбиральної техніки: комунальним підприємством «АТП-2528» Чернігівської міської ради; підприємствами і організаціями міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачами послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управителями багатоквартирних будинків | од. | 73 Всю наявну техніку | Комунальне підприємство «АТП-2528» Чернігівської міської ради, підприємства і організації міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управителі багатоквартирних будинків | ІІ-ІІІ кв. | Начальник КП «АТП-2528» Волок Р. В., керівники підприємств і організацій міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управителі багатоквартирних будинків |
| 14. | Заготівля для обробки вулично-дорожньої мережі в зимовий період: піску; солі | тис. т тис. т | 7,0 4,0 | Комунальне підприємство «АТП-2528» Чернігівської міської ради | ІІІ кв. | Начальник КП «АТП-2528» Чернігівської міської ради Волок Р. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Заготівля протиожеледних матеріалів комунальними підприємствами Чернігівської міської ради: «Деснянське»; «Новозаводське»; «ЖЕК-10»; «ЖЕК-13»; «Зеленбуд»; «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування»; «Чернігівводоканал»; комунальним шляхо-будівельним підприємством; «АТП-2528» | т т т т т т т т т | 220 300 300 300 410 500 15 5,3 11 | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13», «Зеленбуд», «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування», «Чернігівводоканал», комунальне шляхо-будівельне підприємство | ІІ-ІV кв. | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради: «Деснянське» Пригара В. В., «Новозаводське» Морський В.І., «ЖЕК-13» Прищеп В. М., «Зеленбуд» Старіков Р. М., «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Куліш В. М.; в. о. начальника «ЖЕК-10» Рогова О.Г., директор КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради Малявко С. М., директор КШБП Николенко В.М. |
| 16. | Здійснення укриття теплоізоляційним матеріалом ділянки для зимового поховання померлих на кладовищі „Яцево” | тис. м2 | 15,0 | Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради | ІІІ кв. | Начальник КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради Куліш В. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Комплексна підготовка до зими загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів | об’єкт | 92 | Управління освіти Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О. |
| 18. | Ремонт покрівель об’єктів освіти: загальноосвітніх навчальних закладів; дошкільних навчальних закладів | од. од. | 6 4 | Управління освіти Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О. |
| 19. | Підготовка овочесховищ дошкільних навчальних закладів до прийому овочів урожаю 2017 року | об’єкт | 90 | Управління освіти Чернігівської міської ради | ІІІ кв. | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О. |
| 20. | Проведення ремонту покрівель, мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, електрообладнання в лікувально-профілактичних закладах міста | об’єкт | 9 | Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Кухар В. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. | Виконання ремонту, проведення дезінфекції овочесховищ лікувально-профілактичних закладів міста та підготовка їх до прийому овочів урожаю 2017 року | об’єкт | 5 | Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Кухар В. В. |
| 22. | Проведення ремонту приміщень, покрівель, мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромереж та електрообладнання в закладах культури міста | об’єкт | 11 | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради | ІІ-ІІІ кв. | Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради Савченко О. Ф. |