УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# Р І Ш Е Н Н Я

від 18 червня 2012 року						                                  № 139

# Про підготовку міського комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років

Згідно з підпунктом 1 пункту „а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою своєчасної і якісної підготовки міського комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років виконавчий комітет Чернігівської міської ради вирішив:

1. Взяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Кривенка В. Г. про підготовку міського комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років.

2. Затвердити:

2.1. План заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимовий період 2012-2013 років згідно з додатком 1.

2.2. Склад міського оперативного штабу з питань підготовки і роботи господарського комплексу та соціальної інфраструктури в осінньо-зимовий період 2012-2013 років згідно з додатком 2.

3. До 1 жовтня 2012 року керівникам комунальних підприємств Чернігівської міської ради: „Чернігівводоканал” (Шкінь О. М.), „Чернігівське тролейбусне управління” (Коржов О. А.), „Деснянське” (Шаповалов І. О.), „Новозаводське” (Мурач Б. С.), „ЖЕК-2”           (Пригара В. В.), „ЖЕК-6” (Данич Г. М.), „ЖЕК-10” (Левчук О. М.),  „ЖЕК-13” (Прищеп В. М.):

3.1. Забезпечити готовність водопровідних, каналізаційних мереж, житлових будинків та виробничих приміщень до роботи в зимових умовах;

3.2. Вжити необхідних заходів щодо погашення заборгованості за спожиті газ, електроенергію, послуги водо-, теплопостачання та водовідведення і забезпечити оплату поточного їхнього споживання в повному обсязі.

4. До 1 жовтня 2012 року керівникам публічних акціонерних товариств: „Облтеплокомуненерго” (Луста І. М.), „Чернігівгаз”         (Ярова А. А.), комунального енергогенеруючого підрозділу „Чернігівська теплоелектроцентраль” ТОВ фірми „ТехНова” (Рудницьких О. М.), приватного підприємства  „Спеціальна енергетична компанія”         (Козлов В. О.), Чернігівських міських електричних мереж           (Степанець В. І.), комунального підприємства „Облсвітло” Чернігівської обласної ради (Коновалов О. І.) забезпечити готовність орендованих теплових, електричних, газових мереж, котелень, теплопунктів, які перебувають у комунальній власності, до роботи в зимових умовах.

5. Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (Кривенко В. Г.), комунальним підприємствам Чернігівської міської ради: „Деснянське” (Шаповалов І. О.), „Новозаводське”        (Мурач Б. С.), „ЖЕК-2” (Пригара В. В.), „ЖЕК-6” (Данич Г. М.),       „ЖЕК-10” (Левчук О. М.), „ЖЕК-13” (Прищеп В. М.), „АТП-2528” (Трохименко С. М.), „Зеленбуд” (Брайко В. Б.) відповідно до діючих технічних нормативів зимового прибирання міста вирішити питання залучення техніки підприємств і організацій різних форм власності для ліквідації снігових заносів, створити необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та піщано-соляної суміші на цей період.

6. Комунальному підприємству „Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради (Шкінь О. М.), публічному акціонерному товариству „Облтеплокомуненерго” (Луста І. М.), комунальному енергогенеруючому підрозділу „Чернігівська теплоелектроцентраль” ТОВ фірми „ТехНова” (Рудницьких О. М.), приватному підприємству „Спеціальна енергетична компанія” (Козлов В. О.) забезпечити відновлення асфальтобетонного покриття вулиць, тротуарів та зелених зон у місцях проведення аварійних ремонтно-відновлювальних робіт.

Прийом робіт здійснювати комунальним підприємствам Чернігівської міської ради: комунальне шляхо-будівельне підприємство (Тимошенко О. Г.), „Зеленбуд” (Брайко В. Б.).

7. До 1 серпня 2012 року комунальному підприємству „Дільниця з контролю за благоустроєм міста” Чернігівської міської ради (Стах А. Ю.) забезпечити контроль за виконанням заходів щодо відновлення асфальтобетонного покриття вулиць, тротуарів та зелених зон у місцях проведення ремонтних і будівельних робіт.

8. Керівникам комунальних підприємств Чернігівської міської ради: „Деснянське” (Шаповалов І. О.), „Новозаводське” (Мурач Б. С.), „ЖЕК-2” (Пригара В. В.), „ЖЕК-6” (Данич Г. М.), „ЖЕК-10”           (Левчук О. М.), „ЖЕК-13” (Прищеп В. М.) забезпечити виконання графіків поточного ремонту покрівель житлових будинків на 2012 рік.

9. Керівникам комунального підприємства „Облсвітло” Чернігівської обласної ради (Коновалов О. І.), Чернігівських міських електричних мереж (Степанець В. І.), комунального підприємства „Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради (Коржов О. А.) забезпечити розчистку зелених насаджень в охоронних зонах повітряних електричних ліній та у місцях проходження контактних мереж.

10. До 1 жовтня 2012 року керівникам: публічного акціонерного товариства „Облтеплокомуненерго” (Луста І. М.), комунального енергогенеруючого підрозділу „Чернігівська теплоелектроцентраль” ТОВ фірми „ТехНова” (Рудницьких О. М.), приватного підприємства  „Спеціальна енергетична компанія” (Козлов В. О.) розробити та подати на погодження температурні графіки на опалювальний сезон 2012-2013 років.

11. Керівникам пудлічного акціонерного товариства „Облтеплокомуненерго” (Луста І. М.), комунального енергогенеруючого підрозділу „Чернігівська теплоелектроцентраль” ТОВ фірми „ТехНова” (Рудницьких О. М.), приватного підприємства  „Спеціальна енергетична компанія” (Козлов В. О.), підприємств і організацій, що мають на балансі котельні і забезпечують теплом багатоквартирні житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури, здійснювати видачу відповідних дозволів на виконання урізки систем опалення та гарячого водопостачання нових будівель до теплових мереж централізованої системи теплопостачання міста у період з 1 травня до 1 вересня поточного року.

12. Управлінням Чернігівської міської ради: житлово-комунального господарства (Кривенко В. Г.), освіти (Купріяненко В. П.), охорони здоров’я (Бойко Ю. І.), культури (Васюта О. П.), фінансовому управлінню (Бистров В. Е.) забезпечити своєчасний розрахунок за спожиті електроенергію, природний газ, послуги з тепло-, водопостачання і водовідведення.

13. Районним у місті Чернігові радам Деснянській (Горбань Ю. В.) та Новозаводській (Атрощенко О. А.):

13.1. Спільно з балансоутримувачами житлових будинків до 1 жовтня 2012 року провести обстеження житлових будинків, що перебувають в управлінні підприємств, установ, організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків щодо готовності їх до експлуатації у зимовий період.

13.2. До 1 жовтня 2012 року провести уточнення закріплених територій за підприємствами і організаціями міста з метою наведення санітарного порядку і прибирання від снігу.

14. Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (Кривенко В. Г.):

14.1. До 1 жовтня 2012 року визначити та погодити з державним управлінням екології та природних ресурсів в Чернігівській області місця складування снігу;

14.2. Здійснити фінансування робіт з очищення від снігових заметів у зимовий період вулично-дорожньої мережі міста, де проходять маршрути міського пасажирського транспорту загального користування;

14.3. На випадок снігових заметів розробити заходи щодо забезпечення прибирання вулиць міста підприємствами та організаціями, що мають спеціальну техніку для виконання цих робіт;

14.4. Вжити заходів щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ та підтримання належного санітарного стану міських територій.

15. Рекомендувати керівникам моторвагонного депо Чернігів, дочірнього підприємства „Чернігівська механізована колона № 59” відкритого акціонерного товариства „Чернігівводбуд”, Чернігівського державного технологічного університету та інших підприємств і організацій, що мають на балансі котельні і забезпечують теплом багатоквартирні житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури, вжити необхідних заходів щодо заготівлі основного та резервного палива на зимовий період, привести у робочий стан котельне обладнання та інженерні мережі до початку опалювального сезону.

16. Рекомендувати начальнику центру телекомунікаційних послуг Чернігівської філії ВАТ „Укртелеком” (Стинцов С. А.) відремонтувати та привести у робочий стан телефони-автомати, приділивши особливу увагу підтриманню в робочому стані тих, які знаходяться на околицях міста.

17. До 1 жовтня 2012 року управлінню транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради (Воронін В. В.) спільно з транспортними підприємствами міста виконати заплановані заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період підприємств і рухомого складу, придбати паливно-мастильні матеріали зимових марок та забезпечити підготовку необхідної кількості транспортних засобів для перевезення пасажирів у зимовий період.

18. Фонду комунального майна Чернігівської міської ради        (Дусь І. М.), керівникам підприємств, організацій усіх форм власності, у разі необхідності, забезпечити доступ спеціалізованих організацій міста до інженерних мереж, розміщених на територіях об’єктів комунальної власності та підприємств для ліквідації аварійних ситуацій на цих мережах та їх технічного обслуговування.

19. Керівникам комунальних підприємств Чернігівської міської ради: комунальне шляхо-будівельне підприємство (Тимошенко О. Г.), „Чернігівводоканал” (Шкінь О. М.), публічних акціонерних товариств: „Облтеплокомуненерго” (Луста І. М.), „Чернігівгаз” (Ярова А. А.), комунального енергогенеруючого підрозділу „Чернігівська теплоелектроцентраль” ТОВ фірми „ТехНова” (Рудницьких О. М.), Чернігівської філії відкритого акціонерного товариства „Укртелеком” (Сидоренко О. В.) привести колодязі на інженерних мережах, що знаходяться у їхньому підпорядкуванні, у належний стан згідно з Державним стандартом України 3587-97, затвердженим і введеним в дію наказом Держстандарту України від 31 липня 1997 року № 441.

20. Керівникам підприємств, установ і організацій міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, заготовити необхідний інвентар, інструменти, сипучі та інші протиожеледні матеріали для роботи взимку.

Контроль за виконанням цього заходу покласти на управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  (Кривенко В. Г.).

21. Управлінням Чернігівської міської ради: освіти       (Купріяненко В. П.), охорони здоров’я (Бойко Ю. І.), культури          (Васюта О. П.) забезпечити підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років закладів освіти, охорони здоров’я, культури, провести планові повірки та ремонт засобів обліку споживання тепла і води, заготовити необхідний інвентар, інструменти, сипучі та інші матеріали для роботи взимку.

22. Міському оперативному штабу з питань підготовки і роботи господарського комплексу та соціальної інфраструктури в осінньо-зимовий період 2012-2013 років з 1 липня 2012 року щомісяця заслуховувати керівників підприємств і організацій міста про хід підготовки до зими комунального господарства, об’єктів соціальної сфери, будівельного комплексу та громадського транспорту міста.

23. Керівникам управлінь, відділів Чернігівської міської ради та підвідомчих їм підприємств, організацій, закладів надавати управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, не пізніше 10-го та 25-го числа кожного місяця, оперативну інформацію стосовно проведення підготовчих робіт щодо забезпечення в опалювальний період 2012-2013 років економії енергоресурсів не менше 15 відсотків.

24. Зобов’язати керівників управлінь та відділів Чернігівської міської ради до 1 жовтня 2012 року надати управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради для узагальнення інформацію про готовність підвідомчих підприємств, організацій та закладів до роботи в зимових умовах.

25. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова								О. В. Соколов

Заступник міського голови –

керуючий справами виконкому					С. Г. Віхров