|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНОРішення міської ради «\_\_\_» серпня 2021 року№ 10/VIIІ - \_\_\_\_\_ |

Зміни до Програми модернізації їдалень та харчоблоків у закладах освіти

м. Чернігова на 2021-2023 роки

…

**4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

…

Реалізація Програми розрахована на 3 роки, а саме: на 2021-2023 роки.

|  |
| --- |
| Обсяг коштів на виконання Програми\*  |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 10 млн грн | 10 млн грн | 10 млн грн |

 \* *Кількість та перелік об’єктів буде визначатися щорічно управлінням освіти Чернігівської міської рали за результатами рейтингової оцінки стану харчоблоків та їдалень у закладах освіти виходячи із реальної потреби та погоджуватиметься рішенням постійної комісії Чернігівської міської ради з питань освіти, медицини, соціального захисту, культури, молодіжної політики та спорту.*

**5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**Основними заходами для забезпечення виконання Програми є:**

- щорічне визначення переліку об’єктів за результатами рейтингової оцінки стану харчоблоків та їдалень у закладах освіти;

- закупівля обладнання, меблів для їдалень та харчоблоків закладів освіти;

- виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального або поточного ремонту, проведення її експертизи;

- виконання ремонтних робіт, здійснення авторського та технічного нагляду за ходом виконання робіт.

# 6. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні виконавці** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Розробка методології рейтингової оцінки стану харчоблоків та їдалень у закладах освіти міста  | 2020 рік | Управління освіти Чернігівської міської ради  |
| 2 | Щорічне визначення переліку об’єктів за результатами рейтингової оцінки стану харчоблоків та їдалень у закладах освіти | 2021-2023 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради |
| 3 | Забезпечення проведення закупівлі обладнання, меблів для їдалень та харчоблоків закладів освіти | 2021-2023 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради |
| 4 | Забезпечення замовлення та розробка проектно - кошторисної документації для проведення ремонтних робіт, проведення її експертизи | 2021-2023 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |
| 5 | Забезпечення виконання ремонтних робіт, забезпечення здійснення авторського та технічного нагляду за ходом виконання робіт | 2021-2023 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |
| 6. | Забезпечення цільового використання коштів  | Постійно | Управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |